جمهوري اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

مشخصات فنی عمومیکارهاي ساختمانیبازنگري سوم جلد اول

کلیات ،سلامت، ایمنی و محیط زیست و مستندسازي ضابطه شماره 1-55

آخرین ویرایش: 18/10/3140

معاونت فنی، زیربنایی و تولیدي      	         وزارت راه و شهرسازي امور نظام فنی و اجرایی            	 مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازي

/https://atnasr.ir	Nezamfanni.ir

1403

www.technobetar.ir

| ریات وری سازمان ه و وده ور رئیس سازمان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شماره : 569450/1403 |  | بخشنامه به دستگاههاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران |  |
| تاریخ : 03/11/1403 |  |  |  |
|  | احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور، ماده(23) قانون برنامه و بودجه و تبصره(2) ماده(4) »نظام کشور« موضوع مصوبه شماره 25254/ت57697ه مورخ 08/03/1400 هیئت وزیران ،دستورالعمل ابلاغ و براي اجرا در »سامانه نظام فنیواجرایی کشور«به نشانی Nezamfanni.ir منتشر میشود. مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی (بازنگري سوم) در 10 جلد: جلد اول:کلیات، سلامت، ایمنی و محیط زیست و مستندسازي جلد دوم: تخریب- ژئوتکنیک جلد سوم: بتن و اجراي آن جلد چهارم: فولاد و اجراي سازههاي فولادي جلد پنجم: عملیات بنایی، جداکنندهها و کفها و سقفهاي کاذب و نماي ساختمانی جلد ششم: عایقکاري جلد هفتم: پوششها جلد هشتم: اصول و روشهاي نصب در و پنجره ساختمانی جلد نهم: محوطهسازي جلد دهم: بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود |  | به استناد ماده(34) قانونفنیواجرایی یکپارچه پیوست با مشخصات زیر عنوان: |
|  | 55 |  | شماره ضابطه: |
|  | لازم الاجرا |  | نوع ابلاغ: |
|  | همه قراردادهاي جدیدي که از محل وجوه عمومی ویا به صورت مشارکت عمومی-خصوصی منعقد میشوند |  | حوزه شمول: |
|  | 1404/04/01 |  | تاریخ اجرا: |
|  | دبیرخانه »مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی« مستقر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي |  | متولی تهیه، اخذ بازخورد و اصلاح: |
|  | مرجع اعلام اصلاحات: امور نظام فنیواجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور این بخشنامه از تاریخ اجرا، جایگزین بخشنامه شماره 66241/101 مورخ 17/04/1383 میشود. |  |  |

ه	 ١ از	 ١                                                     ش ش: ۷۸۵۳۲۱۷

www.technobetar.ir

اصلاح مدارك فنی  خواننده گرامی:

امور نظام فنی و اجرایی معاونت فنی، زیربنایی و تولیدي سازمان برنامه و بودجه کشور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این ضابطه کرده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهاي مفهومی، فنی، ابهام و اشکالات موضوعی نیست. از این رو از شما خوانندگان گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- در سامانه مدیریت و دانش اسناد ملی و اجرایی (سما) ثبت نام فرمایید: sama.nezamfanni.ir

- پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربري تکمیل فرمایید.

- به بخش نظرخواهی این ضابطه مراجعه فرمایید.

- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

- در صورت امکان متن اصلاح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید.

کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت .

پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی میشود.

نشانی براي مکاتبه: - تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی شاه-مرکز تلفن 33271 سازمان برنامه و بودجه کشور ،امور نظام فنی و اجرایی - تهران، بزرگراه شیخ فضلا..نوري، جنب شهرك فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروي، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي Email: nezamfanni@chmail.ir nezamfanni.ir Email: Code55@bhrc.ac.ir www.bhrc.ac.ir

www.technobetar.ir

بسمه تعالی

پیشگفتار

اولین نسخه ضابطه 55 در سال 1353 با هدف یکنواخت کردن مشخصات فنی عمومی ساختمانها در سطح کشور ،راهنمایی دستگاههاي اجرایی براي رعایت نکات فنی لازم الاجرا در عملیات ساختمانی و انتخاب مصالح مرغوب تدوین شد .در تهیه آن نسخه علاوهبر منابع فنی و تجربیات افراد متخصص، از دفترچههاي مشخصات فنی عمومی که توسط موسسات خصوصی و دستگاههاي دولتی تهیه گردیده بود و همچنین از استانداردهاي موسسه استاندارد استفاده شد. نسخه اول با همکاري مهندسان مشاور تکنولوگ تهیه گردید و پیشنویس آن براي اظهار نظر در اختیار دستگاههاي اجرایی و مهندسان مشاور قرار گرفت و به موازات آن کمیته کارشناسی با شرکت آقایان علیرضا احسانی از وزارت مسکن و شهرسازي، مرحوم مهندس مصطفی کتیرایی از سازمان مسکن، مهندس احمد خراسانچیان از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مرحوم مهندس یزدانشناس از سازمان برنامه و بودجه در دفتر تحقیقات و معیارهاي فنی سازمان برنامه و بودجه تشکیل و نسخه پیشنهادي توسط این افراد نهایی و منتشر شد.

بازنگري اول این ضابطه در سال 1373 انجام شد و در بازنگري دوم ضابطه55  که در سال 1383 منتشر شد، سازگاري با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور و توجه به فناوريهاي جدید و نوآوريهاي صنعتی نیز مورد توجه قرار گرفت. بازنگري و تکمیل مطالب ،بالاخص فصول دوم "مصالح ساختمانی"، پنجم "بتن و بتن آرمه" و درج استانداردهاي مرتبط جدید در تمام متن و ویرایش فنی کل مجموعه از اهم مواردي بود که رعایت شد. همچنین بهمنظور کاربردي نمودن ضابطه و استفاده سریع و آسان از مطالب مندرج در آن، نسخه الکترونیکی آن نیز در قالب لوح فشرده تهیه شد که قابلیتهاي ویژهاي از جستجوي واژه، نمایش مناسب مطالب و امکان ارسال آن به چاپگر را به خواننده میداد .

ویرایش حاضر که تدوین آن به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي سپرده شد، با توجه به سوابق فوق،"بازنگري سوم" ضابطه 55 به شمار میرود که با توجه به تحولات مهمی که در چند سال اخیر در صنعت ساخت و ساز ایجاد شده، نسبت به ویرایش قبلی ،تجدید نظر اساسی در آن انجام پذیرفته است. موضوعات عمدهاي که در تدوین این ویرایش مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از: توجه به اصول توسعه پایدار، حفظ محیط زیست ،صرفهجویی در مصرف انرژي، کاربردي نمودن فناوريهاي نوین و صنعتیسازي ساختمان، توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی در انتخاب مصالح و ارائه روشهاي اجرا، استفاده از مصالح و روشهاي اجرایی با قابلیت کنترل و نظارت، درنظرگیري اولویت مصرف براي مصالح بومی و ساخت داخل کشور و همچنین توجه خاص به شرایط لرزهخیزي کشور.

همچنین در متن حاضر، رواننویسی و پرهیز از پیچیدگی، با رویکرد تسهیل براي استفادهکنندگان، یکپارچه بودن تمام فصول و عدم تعارض میان فصلهاي مختلف و ارائه جزئیات اجرایی براي استفاده آسان ضابطه، مورد توجه بوده است .

ساختار کلی بازنگري سوم ضابطه 55 در مقایسه با بازنگري دوم متفاوت است. رویکرد کلی در ساختار فعلی ترتیب عملیات

ح                                                                                                   18/10/1403 	مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی

ساختمانی میباشد. از سوي دیگر با توجه به نیاز جامعه مهندسی به ضوابط و مشخصات فنی در حوزه بهسازي لرزهاي و سلامت ایمنی و محیط زیست دو فصل با عناوین ذکر شده به ضابطه حاضر اضافه شده است.

با توجه به مطالب فوق، این ضابطه پس از تهیه و کسب نظر از عوامل ذينفع نظام فنی و اجرایی کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد که پس از بررسی، بر اساس نظام فنی و اجرایی یکپارچه، موضوع ماده 34 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور و آییننامه اجرایی آن و ماده 23 قانون برنامه و بودجه ،ابلاغ گردید و براي قراردادهاي جدید در طرحهایی که از محل وجوه عمومی استفاده میکنند ویا به صورت مشارکت عمومی و خصوصی اجرا میشوند ،لازمالاجرا میباشد.

لازم به توضیح است به جهت حجم بالاي مطالب، این ضابطه در ده جلد مجزا به شرح زیر تهیه و تدوین گردیده است:

جلد اول: کلیات- سلامت، ایمنی و محیط زیست- مستند سازي جلد دوم: تخریب- ژئوتکنیک  جلد سوم: بتن و اجراي آن

جلد چهارم: فولاد و اجراي سازههاي فولادي

جلد پنجم: عملیات بنایی، جداکنندهها و کفها و سقفهاي کاذب- نماي ساختمان جلد ششم: عایق کاري جلد هفتم: پوششها

جلد هشتم: اصول و روشهاي نصب در و پنجره ساختمانی جلد نهم: محوطه سازي

جلد دهم: بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود

این جلد (جلد اول) مشتمل بر فصل اول (کلیات)، فصل دوم( سلامت ایمنی و محیط زیست) و فصل سوم( مستند سازي) است.

در خاتمه از کاربران محترم درخواست داریم براي تکمیل ضابطه حاضر، پیشنهادها و اصلاحات مورد نظر خود را به دبیرخانه ضابطه 55 (Code55@bhrc.ac.ir) ارسال فرمایند. کارشناسان پیشنهادهاي ارسال شده را بررسی و در صورت لزوم نسبت به تهیه متن اصلاحی اقدام خواهند نمود.

شایان ذکر است که در تدوین این ویرایش ،حدود 100 نفر از استادان، کارشناسان و صاحب نظران ،مشارکتی فعال و جدي داشتهاند که بدینوسیله از ایشان تقدیر به عمل میآید.

حمید امانی همدانی

معاون فنی، زیربنایی و تولیدي  	زمستان 1403

اسامی همکاران در تهیه و ابلاغ مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی- ضابطه شماره 55  جلد اول- کلیات، سلامت، ایمنی، محیط زیست و مستند سازي

تهیه کنندگان

| همکاري در تهیه | مدرك تحصیلی | محل اشتغال | نام خانوادگی | نام |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فصل اول | دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه تهران | شکرچی زاده (مجري طرح) | محمد |
| فصل اول | کارشناس ارشد مهندسی عمران | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی | افتخار | محمد حسین |
| فصل اول و ترسیم تصاویر | کارشناس ارشد مهندسی عمران | انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران | جعفري نژاد | سهیل |
| فصل دوم و سوم | کارشناس مهندسی عمران | شرکت سراي ایمنی و کیفیت آوید | سلطانعلی (رئیس کارگروه) | حسن |
| فصل دوم | دکتراي مهندسی محیط زیست | وزرات صنعت، معدن و تجارت | نعمتپور | کتایون |
| فصل دوم | کارشناس ارشد مهندسی برق | سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارسکشور | شهبازي منشادي | امیر مسعود |
| فصل دوم | کارشناس ارشد مهندسی ایمنی | سازمان بین المللی نبوش | ابراهیمی | حمید |
| فصل سوم | کارشناس ارشد مهندسی عمران | شرکت فراعمران نگار | سرتیپی | حامد |
| فصل سوم | دکتراي مهندسی معماري | شرکت نگین شهر آینده | خدابنده ابهري | علی |

امیر  	ملک محمدي 	انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران 	کارشناس ارشد مهندسی 	ترسیم تصاویر عمران

د                                                                                                   18/10/1403 	مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی

اعضاي گروه هماهنگی و تلفیق ضابطه 55

| مدرك تحصیلی | محل اشتغال | نام خانوادگی | نام |
| --- | --- | --- | --- |
| دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه تهران | شکرچی زاده | محمد |
| دکتراي مهندسی معماري | دانشگاه تهران | ساعد سمیعی | اصغر |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | وزارت راه و شهرسازي | آقا تابش | حسن |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی | افتخار | محمد حسین |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | سازمان برنامه و بودجه کشور | توتونچی | علیرضا |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | وزارت راه و مسکن و شهرسازي | علیزاده | محمد جعفر |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | شرکت بهراد فردیس | فرید | جواد |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | انجمن شرکتهاي مهندسی و پیمانکاري نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) | طبیب زاده | محمدرضا |
| کارشناسی مهندسی عمران | رییس اسبق امور نظام فنی و اجرایی در سازمان برنامه و بودجه کشور | پورسید | بهناز |
| کارشناس ارشد مهندسی معماري | سازمان برنامه و بودجه کشور | سیادت | محمدرضا |
| کارشناس مهندسی عمران | شرکت سراي ایمنی و کیفیت آوید | سلطانعلی | حسن |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | شرکت توسعه ابنیه حافظ | بهرام غفاري | محسن |
| دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | کلانتري | فرزین |
| دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه علاادوله سمنانی، مهندسین مشاور کوبان کاور | فامیلی | هرمز |
| دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه تهران | اصغري | اباذر |
| دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه تهران | میرقادري | رسول |
| دکتراي مهندسی عمران | مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازي | فرحبد | فرهنگ |
| دکتراي مهندسی عمران | مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازي | خواجه احمد عطاري | نادر |
| دکتري مهندسی معدن | مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازي | ویسه | سهراب |
| دکتراي مهندسی شیمی | مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازي | زرگران | مژده |
| دکتراي مهندسی عمران | مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازي | کاري | بهروز |
| دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه زنجان | خاوندي | علیرضا |
| دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه تهران | (شادروان) حسینی | عبداﷲ |
| دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه علم و فرهنگ | رضوي طباطبائی | سید علی |
| دکتراي مهندسی عمران | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي | مهرپرور | بهنام |

اسامی همکاران در تهیه و ابلاغ مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی                                           18/10/1403 	  ذ

اعضاي دبیرخانه ضابطه 55

| مدرك تحصیلی | محل اشتغال | نام خانوادگی | نام |
| --- | --- | --- | --- |
| دکتراي مهندسی عمران | دانشگاه تهران | شکرچی زاده | محمد |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی | افتخار | محمد حسین |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | شرکت بهراد فردیس | فرید | جواد |
| کارشناس ارشد مهندسی عمران | انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران | جعفري نژاد | سهیل |
| کارشناس ارشد مهندسی مدیریت | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي | خیرطال | نرگس |

شیوا 	بهرامی 	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 	کارشناس مهندسی فناوري اطلاعات

اعضاي کمیته راهبري( با دبیري مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازي)

| رئیس سابق مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازي | محمد شکرچیزاده |
| --- | --- |
| مدیرعامل موسسه فناوري و نوآوري بنیاد تک | محمد حسین افتخار |
| معاونت سابق وزیر راه و شهرسازي | محمد جعفر علیزاده |
| معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور | علیرضا توتونچی |

اعضاي گروه هدایت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه کشور)

علیرضا توتونچی 	معاون امور نظام فنی و اجرایی محمدرضا سیادت 	کارشناس امور نظام فنی و اجرایی سجاد حیدري حسنکلو 	کارشناس امور نظام فنی و اجرایی

با سپاس از زحمات خانمها مریم چلیکی و زهرا کاشانی، همکاران محترم سازمان بابت کنترل ویراستاري

www.technobetar.ir

پیشگفتار بازنگري دوم (1383)

بهرهگیري از ضوابط، معیارها و استانداردهاي فنی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهرهبرداري و نگهداري طرحهاي عمرانی با رویکرد کاهش هزینه و زمان و ارتقاي کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام فنی اجرایی کشور، مورد تأکید جدي قرارگرفته است.

ضابطه حاضر با عنوان "مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی" بهمنظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در دستورالعملهاي اجرایی کارهاي ساختمانی کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجراي متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، تهیه و تدوین گردیده است .

به هنگام و روزآمد نمودن ضوابط و استانداردهاي فنی، با توجه به فناوريهاي جدید و نوآوريهاي صنعتی، در مقاطع زمانی مختلف، امري ضروري و اجتنابناپذیر است. سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور نیز در این راستا وظایف و مسئولیتهاي قانونی و بهمنظور هماهنگی و همگامی با فناوريهاي جدید و تکمیل این مجموعه، اقدام به بازنگري و تجدیدنظر در این ضابطه نموده است  .

بازنگري و تکمیل مطالب بالأخص در فصول دوم "مصالح ساختمانی"، پنجم "بتن و بتن آرمه" و درج استانداردهاي مرتبط جدید در تمام متن و ویرایش فنی کل مجموعه از اهم مواردي است که در نسخه حاضر انجام شده است.

بهمنظور کاربرديتر نمودن نشریات حاضر و استفاده سریع و آسان از مطالب مندرج در آن، دفتر تدوین ضوابط و معیارهاي فنی، نسخه الکترونیکی این مجموعه را نیز در قالب لوح فشرده تهیه نموده است. این نسخه داراي قابلیتهاي ویژهاي در جستجوي واژه، نمایش مناسب مطالب، امکان ارسال آن به چاپگر و ...میباشد.

کارشناسان و متخصصان مشروح زیر، در تهیه و تدوین نسخه پیشین مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی، نقش بسزایی داشتهاند.

| آقاي مهندس اسماعیل عبدالهی علی بیگ | آقاي مهندس علی ابریشمی |
| --- | --- |
| آقاي دکتر مهدي قالیبافیان | آقاي مهندس علیرضا احسانی |
| آقاي مهندس مصطفی کتیرایی | آقاي مهندس اکبر اسداﷲ خان والی |
| آقاي مهندس منوچهر کریمخان زند | آقاي مهندس حسن تابش |
| آقاي مهندس جواد مجلسی | آقاي مهندس احمد جاودان |
| آقاي مهندس قباد میزانی | آقاي مهندس احمد خراسانچیان |
| خانم مهندس منیر وزیرنیا | آقاي مهندس عزت اﷲ خواجهنوري |
| آقاي مهندس سید اکبر هاشمی | آقاي مهندس سیدعلی طاهري |
| آقاي مهندس مصطفی یزدانشناس | آقاي مهندس رضا طبیب زاده نوري |

س                                                                                                   18/10/1403 	مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی

معاونت امور فنی از آقاي مهندس میر محمود ظفري، کارشناس مسئول گروه عمران دفتر تدوین ضوابط و معیارهاي فنی، به خاطر زحمات و کوششهاي فراوان ایشان در بازنگري، ویرایش و آماده سازي نسخه الکترونیکی، قدردانی و تشکر مینماید. از مدیرکل محترم دفتر تدوین ضوابط و معیارهاي فنی، سرکار خانم مهندس بهناز پورسید و معاون محترم، آقاي مهندس تبار که در هدایت پروژه در راستاي اهداف دفتر تلاش نمودهاند، نیز سپاسگزاري میشود.

در پایان از تلاش و جدیت آقاي دکتر حسین عرب علی بیک و آقاي سعید جلالی که طراحی و اجراي نسخه الکترونیکی و آمادهسازي نسخه کاغذي را براي چاپ به عهده داشتهاند، تشکر مینماید .

امید است در آینده شاهد توفیق روزافزون این کارشناسان، در خدمت جامعه فنی مهندسی کشور باشیم.

معاون امور فنی                                                                                                                تابستان1383

فهرست مطالب

- فصل اول- کلیات ................................................................................................................................................1-1- کاربرد ........................................................................................................................................................ 3

  - استانداردها .................................................................................................................................................. 3

  - آمادهسازي آغاز عملیات اجرایی .......................................................................................................................... 4

    - نقاط نشانه و مبدأ ................................................................................................................................. 4

    - ساختمانها و تأسیسات تجهیزات کارگاه ....................................................................................................... 4

  - مستندسازي ................................................................................................................................................ 4

  - ساخت و تولید مصالح در کارگاه ......................................................................................................................... 4

5 ......................................................................................................................................................... HSE -6-1

فصل دوم- سلامت، ایمنی و محیط زیست............................................................................................................... 7 2-1- کلیات ........................................................................................................................................................ 9

2-1-1- هدف و دامنه کاربرد .............................................................................................................................. 9

2-1-2- تعاریف و اصطلاحات .............................................................................................................................. 9

2-2- ضوابط عمومی محیط کار ............................................................................................................................... 13

2-2-1- ارزیابی ریسک و تهیهHSE  پلان .............................................................................................................. 13

2-2-2- حصارکشی ........................................................................................................................................ 13

2-2-3- جلوگیري از سقوط مواد و اشیا ................................................................................................................ 14

2-2-3-1- راهرو سرپوشیده موقت ................................................................................................................. 14

2-2-3-2- سقف موقت .............................................................................................................................. 15

2-2-3-3- سرپوش حفاظتی ........................................................................................................................ 15

2-2-3-4- پاخورهاي حفاظتی ..................................................................................................................... 16

2-2-4- روشنایی .......................................................................................................................................... 16

2-2-5- انبار کردن مواد، مصالح و تجهیزات ........................................................................................................... 17

2-2-6- تخلیه و بارگیري وسایل نقلیه موتوري ........................................................................................................ 20

2-2-7- ایمنی معابر مجاور کارگاه ....................................................................................................................... 20

2-2-8- آراستگی .......................................................................................................................................... 21

2-2-9- قفل کردن و برچسب زدن...................................................................................................................... 22

2-2-10- مجوز کار (مجوز ایمنی) ...................................................................................................................... 22

2-2-11- شرایط اضطراري ............................................................................................................................... 23

2-2-12- ساختمان موقت کارگاه ....................................................................................................................... 24

2-2-13- ایمنی محوطه و معابر تردد در داخل کارگاه ............................................................................................... 24

2-2-14- راه شیبدار و گذرگاه ......................................................................................................................... 25

2-2-15- راهپله موقت .................................................................................................................................... 25

2-2-16- راههاي دسترسی موقت ....................................................................................................................... 25

2-2-17- حفاظهاي ایمنی ترافیکی .................................................................................................................... 26

2-3- جوشکاري و برشکاري ................................................................................................................................... 27

2-3-1- مشخصات عمومی ............................................................................................................................... 27

ص

2-3-2- جوشکاري و برشکاري با گاز ................................................................................................................... 29

2-3-3- عملیات جوشکاري و برشکاري با برق ......................................................................................................... 31

2-3-4- حفاظت و ایمنی در آزمون غیرمخرب جوش به روش پرتونگاري (رادیوگرافی) RT .................................................... 32

2-3-5- حفاظت و ایمنی در آزمون غیر مخرب جوش به روش فراصوت (اولتراسونیک UT) .................................................... 34

2-4- پیشگیري از آتش سوزي و سوختگی .................................................................................................................. 35

2-4-1- مشخصات عمومی ............................................................................................................................... 35

2-4-2- مایعات قابل اشتعال ............................................................................................................................. 35

2-4-3- سایر مواد و مصالح قابل اشتعال ............................................................................................................... 37

2-4-4- وسایل گرمکننده موقت ........................................................................................................................ 38

2-4-5- پخت قیر .......................................................................................................................................... 39

2-4-6- وسائل و تجهیزات اطفاء حریق در کارگاه .................................................................................................... 39

2-4-6-1- مشخصات عمومی ....................................................................................................................... 39

2-4-6-2- خاموش کنندههاي دستی ............................................................................................................. 40

2-4-6-3- خاموش کننده چرخدار ................................................................................................................ 42

2-4-6-4- توپ اطفاي حریق ....................................................................................................................... 42

2-4-6-5- بازرسی و نگهداري خاموشکنندهها .................................................................................................. 43

2-5- وسایل دسترسی و جایگاههاي کار در ارتفاع ......................................................................................................... 44

2-5-1- مشخصات عمومی ............................................................................................................................... 44

2-5-2- جایگاههاي کار ................................................................................................................................... 44

2-5-3- نرده (حفاظ) گذاري جایگاههاي کار .......................................................................................................... 45

2-5-4- داربست ........................................................................................................................................... 45

2-5-4-1- مشخصات عمومی ....................................................................................................................... 45

2-5-4-2- مشخصات داربستهاي فلزي لولهاي ................................................................................................. 48

2-5-4-3- جایگاه کار در داربستها ............................................................................................................... 49

2-5-4-4- شرایط دسترسی به تراز بالاتر در تمام داربستها................................................................................... 50

2-5-4-5- نصب دستگاههاي بالابر روي داربست ................................................................................................ 50

2-5-4-6- بازرسی و کنترل داربست .............................................................................................................. 50

2-5-4-7- داربست دیوارکوب ...................................................................................................................... 51

2-5-4-8- داربست نردبانی ......................................................................................................................... 51

2-5-4-9- داربستهاي برجی متحرك و ثابت ................................................................................................... 51

2-5-4-10- داربستهاي آویزان (معلق) با راه اندازي ماشینی (کلایمر) ...................................................................... 52

2-5- 5- نردبان ............................................................................................................................................ 54

2-5-5-1- مشخصات عمومی استفاده از نردبانها ............................................................................................... 54

2-5-5-2- نردبان یک طرفه قابل حمل ........................................................................................................... 55

2-5-5-3- نردبان دو طرفه .......................................................................................................................... 56

2-5-5-4- نردبان ثابت .............................................................................................................................. 56

2-5-5-5- نردبان چوبی ............................................................................................................................. 56

2-5-5-6- پلکان منهول ............................................................................................................................. 57

2-5-5-7- نردبان طنابی ............................................................................................................................57

2-5-5-8- سایر نردبانها ............................................................................................................................57

2-5-5-9- رعایت حریم خطوط برق ...............................................................................................................59

فهرست 	   	  ض

2-5-6- روش دسترسی با طناب ......................................................................................................................... 59

2-5-7- بالابر سیار (سکو متحرك براي کار در ارتفاع) ............................................................................................... 60

2-6- سامانه حفاظت از سقوط ................................................................................................................................ 61

2-6-1- سامانه محدود کننده (جلوگیري از) سقوط .................................................................................................. 61

2-6-1-1- نرده (جان پناه) حفاظتی موقت ....................................................................................................... 62

2-6-1-2- پوشش حفاظتی موقت دهانههاي باز ................................................................................................. 63

2-6-1-3- تجهیزات محدودکننده دامنه حرکت کاربر .......................................................................................... 63

2-6-2- سامانه توقف سقوط (متوقفکننده سقوط) ................................................................................................... 64

2-6-3- تور ایمنی حفاظت از سقوط افراد .............................................................................................................. 67

2-6-4- حفاظت از سقوط بر روي بام (سقف) شیبدار ................................................................................................ 68

2-7- ماشین آلات (موتوري)، تجهیزات ساختمانی و ابزارها ............................................................................................... 69

2-7-1- مشخصات عمومی ............................................................................................................................... 69

2-7-2- وظایف رانندگان و متصدیان ................................................................................................................... 73

2-7-3- میدان دید ........................................................................................................................................ 76

2-7-4- مشخصات محل تخلیه و بارگیري و راههاي دسترسی ...................................................................................... 78

2-7-5- الزامات تخلیه و بارگیري ........................................................................................................................ 79

2-7-6- حفاظت در برابر برق گرفتگی و حریق ........................................................................................................ 81

2-7-7- سایر ضوابط ماشین آلات ....................................................................................................................... 82

2-7-8- ابزارهاي دستی و قدرتی ........................................................................................................................ 84

2-7-8-1- مشخصات کلی .......................................................................................................................... 84

2-7-8-2- ابزارهاي دستی .......................................................................................................................... 85

2-7-8-3- ابزارهاي قدرتی .......................................................................................................................... 86

2-7-8-4- ابزارهاي بادي (پنوماتیکی) ............................................................................................................ 86

2-7-8-5- جک هیدرولیکی ........................................................................................................................ 87

2-7-9- بازرسی، نگهداري و تعمیر ...................................................................................................................... 88

2-8- وسایل موتوري بالابر و ادوات باربرداري ............................................................................................................... 88

2-8-1- مشخصات عمومی ............................................................................................................................... 88

2-8-2- بازرسیهاي مستمر و دورهاي .................................................................................................................. 90

2-8-3- وسایل بستن و بلند کردن بار (اسلینگها) ................................................................................................... 91

2-8-3-1- مشخصات عمومی ....................................................................................................................... 91

2-8-3-2- زنجیرها ................................................................................................................................... 92

2-8-3-3- کابلهاي فلزي .......................................................................................................................... 92

2-8-3-4- طنابهاي لیفی ......................................................................................................................... 93

2-8-3-5- قرقرههاي شیاردار ....................................................................................................................... 94

2-8-3-6- قلابها .................................................................................................................................... 94

2-8-3-7- بازرسی وسایل بستن بار ............................................................................................................... 94

2-8-3-8- نگهداري و انبار داري وسایل بستن بار ............................................................................................... 95

2-8-4- عبور بار از فراز کارگاه و معابر و بناهاي مجاور ............................................................................................... 95

2-8-5- جرثقیل برجی (تاورکرین) ...................................................................................................................... 96

2-8-5-1- نقشه جانمایی (سایت پلان) ........................................................................................................... 96

2-8-5-2- تکیهگاه پایه جرثقیل برجی ثابت ..................................................................................................... 97

ط

2-8-5-3- پایه جرثقیل برجی ...................................................................................................................... 97

2-8-5-4- وزنه هاي تعادل، بالاست ............................................................................................................... 98

2-8-5-5- شاریوت ................................................................................................................................... 98

2-8-5-6- ابزارهاي محدودگر عملیات ............................................................................................................ 99

2-8-5-7- اتاقک راننده (کابین) ................................................................................................................... 99

2-8-5-8- کنترل اثر باد بر عملکرد جرثقیل ................................................................................................... 100

2-8-5-9- وظایف متصدي (اپراتور) ............................................................................................................. 100

2-8-5-10- وظایف علامتدهنده (کمک اپراتور) .............................................................................................. 101

2-8-5-11- علائم دستی و صوتی ............................................................................................................... 102

2-8-5-12- راههاي دسترسی .................................................................................................................... 102

2-8-5-13- جابجایی پرسنل با جرثقیل ........................................................................................................ 102

2-8-5-14- کار در نزدیکی خطوط برق ........................................................................................................ 103

2-8-5-15- سایر ضوابط جرثقیلهاي برجی ................................................................................................... 103

2-8-6- جرثقیلهاي متحرك .......................................................................................................................... 104

2-8-7- بالابرهاي ساختمانی (چرخ چاه) ............................................................................................................. 105

2-8-8- ضوابط آسانسورهاي موقت کارگاهی باري (حمل مصالح و نفرات) ...................................................................... 106

2-8-8-1- مشخصات عمومی ..................................................................................................................... 106

2-8-8-2- متصدي آسانسورکارگاهی ............................................................................................................ 107

2-8-8-3- محفظه( کابین) آسانسورکارگاهی ................................................................................................... 107

2-8-8-4- کنترلگرها ............................................................................................................................. 108

2-8-8-5- بازرسی ................................................................................................................................. 108

2-9- سلامت شغلی و حفاظت محیط زیست ............................................................................................................. 110

2-9-1- مشخصات (عمومی) ........................................................................................................................... 110

2-9-2- معاینه شغلی ................................................................................................................................... 112

2-9-3- مرکز بهداشت .................................................................................................................................. 113

2-9-4- تاسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاه ...................................................................................................... 113

2-9-4-1- تاسیسات بهداشتی کارگاه ........................................................................................................... 113 الف- آب آشامیدنی و بهداشتی ............................................................................................................... 113 ب- نور و روشنایی ............................................................................................................................. 114 2-9-4-2- تسهیلات بهداشتی کارگاه ........................................................................................................... 115 الف- آشپزخانه، سردخانه و انبار مواد غذایی ................................................................................................ 115 ب- غذاخوري ................................................................................................................................... 115 پ- سرویس بهداشتی و روشویی (دستشویی) ............................................................................................. 115 ت- حمام ........................................................................................................................................ 116 ث- محلهاي ویژه شستشوي البسه کار .................................................................................................... 116ج- محلهاي تعویض لباس (رختکن) ....................................................................................................... 117چ- محل اقامت و استراحت کارگران......................................................................................................... 1172-9-5- حمل دستی بار ................................................................................................................................ 118

2-9-6- عوامل زیان آور و آلاینده محیط کار ........................................................................................................ 119

2-9-6-1- پسماند ..................................................................................................................................119

2-9-6-2- آلودگی صوتی ......................................................................................................................... 120

فهرست 	   	  ظ

2-9-6-3- آلایندههاي هوا ........................................................................................................................ 121

2-9-6-4- آزبست .................................................................................................................................. 122

2-9-6-5- ذرات سیلیس و گرد و غبار .......................................................................................................... 122

2-9-6-6- فیوم جوشکاري ........................................................................................................................ 123

2-9-6-7- پرتوهاي یونساز ........................................................................................................................ 123

2-9-6-8- پرتوهاي غیر یونساز ................................................................................................................. 123

2-9-6-9- تنش گرمایی ........................................................................................................................... 124

2-9-6-10- ارتعاش ................................................................................................................................ 125

2-9-6-11- سایر ملاحظات سلامت و زیست محیطی ........................................................................................ 126

2-9-6-12– بروز بیماريهاي همه گیر ......................................................................................................... 128

2-9-6-13- پساب ناشی از شستشوي بتن در تجهیزات ...................................................................................... 130

2-10- تجهیزات حفاظت فردي (PPE) .................................................................................................................... 132

2-10-1- مشخصات عمومی ........................................................................................................................... 132

2-10-2- حفاظت از سر (کلاه ایمنی) ................................................................................................................ 133

2-10-3- عینک ایمنی و سپر محافظ صورت ........................................................................................................ 134

2-10-4- کفش ایمنی .................................................................................................................................. 135

2-10-5- چکمه و نیمچکمه لاستیکی ................................................................................................................ 136

2-10-6- گتر حفاظتی پا ............................................................................................................................... 136

2-10-7- دستکش حفاظتی (حفاظت دست و بازو) ................................................................................................ 136

2-10-8- لباس کار ...................................................................................................................................... 137

2-10-9- ماسک تنفسی ................................................................................................................................ 138

2-10-10- محافظ گوش ............................................................................................................................... 139

2-10-11- تجهیزات سیستم توقف سقوط ........................................................................................................... 139

2-10-12- جلیقه نجات ................................................................................................................................ 140

2-10-13- تجهیزات حفاظت فردي در برابر پرتوهاي یونساز ...................................................................................... 140

2-11- علایم ................................................................................................................................................... 141

2-11-1- انواع علائم .................................................................................................................................... 141

2-11-2- مفهوم رنگ در علائم ........................................................................................................................ 141

2-11-3- مفهوم شکل در علائم ....................................................................................................................... 142

2-11-4- طراحی علایم و برچسبها ................................................................................................................. 144

2-11-5- علائم صوتی ایمنی .......................................................................................................................... 147

2-11-6- علائم ایمنی کلامی .......................................................................................................................... 147

2-11-7- علائم ایمنی حرکات دست ................................................................................................................. 147

2-11-8- نوار خطر ...................................................................................................................................... 147

2-12- تاسیسات برق موقت (دوران ساخت) .............................................................................................................. 151

2-12-1- مشخصات عمومی ........................................................................................................................... 151

2-12-2- حریم شبکه برق ............................................................................................................................. 152

2-12-3- اتصال زمین................................................................................................................................... 154

2-12-4- جریان باقیمانده ............................................................................................................................. 155

2-12-5- برقگیر (صاعقه گیر) ........................................................................................................................ 155

2-12-6- سیمکشی، کلیدها و پریزهاي موقت ....................................................................................................... 155

ع

2-12-7- لامپهاي الکتریکی.......................................................................................................................... 156

2-12-8- تابلوهاي برق موقت ......................................................................................................................... 157

فصل سوم- مستندسازي ................................................................................................................................. 159 3-1- کلیات .................................................................................................................................................... 161

3-1-1- هدف و دامنه کاربرد .......................................................................................................................... 161

3-1-2- دامنه مسئولیت ................................................................................................................................ 161

3-1-3- تعاریف و اصطلاحات .......................................................................................................................... 162

3-2- روش انجام .............................................................................................................................................. 163

3-3- ساختار ارائه مستندات ................................................................................................................................. 164

3-4- الگوي مستندسازي پروژه ............................................................................................................................. 165

3-4-1- فصل دوم- سلامت، ایمنی و محیط زیست ................................................................................................ 165

3-4-2- فصل چهارم- تخریب ......................................................................................................................... 165

3-4-3- فصل پنجم- ژئوتکنیک ....................................................................................................................... 165

3-4-4- فصل ششم- بتن و اجراي آن ................................................................................................................ 167

3-4-5- فصل هفتم- فولاد و اجراي سازههاي فولادي ............................................................................................. 167

3-4-6- فصل هشتم- عملیات بنایی .................................................................................................................. 168

3-4-6-1- عملیات بنایی .......................................................................................................................... 168

3-4-6-2- جداکنندهها ............................................................................................................................ 168

3-4-6-3-  سقفهاي کاذب ...................................................................................................................... 169

3-4-6-4- کفهاي کاذب ......................................................................................................................... 169

3-4-7- فصل نهم- نماي ساختمانی .................................................................................................................. 169

3-4-7-1- نماي خارجی .......................................................................................................................... 169

3-4-7-2- نماي سنگی ............................................................................................................................ 169

3-4-7-3- نماي آجري ............................................................................................................................ 170

3-4-7-4- نماي سیمانی .......................................................................................................................... 170

3-4-7-5- نماي سرامیک ......................................................................................................................... 170

3-4-7-6- نماي شیشهاي ......................................................................................................................... 170

3-4-7-7- نماي بتنی پیشساخته ............................................................................................................... 170

3-4-7-8- نماي کامپوزیت ....................................................................................................................... 171

3-4-7-9- نماهاي خاص .......................................................................................................................... 171

3-4-8- فصل دهم- عایق کاري ....................................................................................................................... 171

3-4-8-1- رطوبتی ................................................................................................................................. 171

3-4-8-2- حرارتی ................................................................................................................................. 172

3-4-8-3- صوتی ................................................................................................................................... 172

3-4-8-4- پرتو (در مراکز درمانی) ............................................................................................................... 172

3-4-9- فصل یازدهم- پوششها ...................................................................................................................... 173

3-4-9-1- کفپوشها .............................................................................................................................. 173

3-4-9-2- دیوارپوشها ............................................................................................................................ 173

3-4-9-3- پوششهاي زینتی و حفاظتی ....................................................................................................... 173

3-4-10- فصل دوازدهم- در و پنجره ساختمانی ................................................................................................... 174

فهرست 	   18/10/1403 	  غ

3-4-11- فصل سیزدهم- محوطه سازي ............................................................................................................. 174

3-4-12- فصل چهاردهم- بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود ................................................................................. 174

3-4-12-1- موارد عمومی ......................................................................................................................... 174

3-4-12-2- ساختمان هاي بتن آرمه ........................................................................................................... 175

3-4-12-3- ساختمان هاي فولادي ............................................................................................................. 175

3-4-12-4- ساختمان هاي بنایی ................................................................................................................ 175

3-4-12-5- بهسازي پی و شالوده ............................................................................................................... 175

3-4-12-6- تجهیزات و ادوات استهلاك انرژي ................................................................................................ 175

3-4-12-7- جدا سازي لرزهاي ................................................................................................................... 175

3-4-13- سایر مستندات ............................................................................................................................... 176

3-5- کتیبه شناسنامه ساختمان ............................................................................................................................ 176

3-5-1- اطلاعات مندرج در کتیبه .................................................................................................................... 176

3-5-2- محل نصب کتیبه .............................................................................................................................. 177

3-5-3- ابعاد و الزامات نصب کتیبه ................................................................................................................... 177

3-5-4- مسئولیت ....................................................................................................................................... 178

3-6- فهرست نگهداري و تعمیرات .......................................................................................................................... 182

فهرست شکلها

شکل 2-1- راهرو سرپوشیده موقت ........................................................................................................................................... 15 شکل 2-2- سرپوش حفاظتی ................................................................................................................................................. 16 شکل 2-3- قفل کردن و برچسب زدن ....................................................................................................................................... 22 شکل 2-4- اجزاي داربست متعارف (لوله و بست فلزي) ................................................................................................................... 46 شکل 2-5- داربست مدولار .................................................................................................................................................... 46 شکل 2-6- داربست نردبانی ................................................................................................................................................... 52 شکل 2-7- داربست برجی متحرك ........................................................................................................................................... 53 شکل 2-8 داربست آویزان (کلایمر) ........................................................................................................................................... 54 شکل 2-9- نکات مهم در استفاده از نردبانها ................................................................................................................................ 58 شکل 2-10- دسترسی با طناب ............................................................................................................................................... 59 شکل 2-11- بالابر سیار ........................................................................................................................................................ 61 شکل 2-12- نرده (جان پناه) حفاظتی موقت ............................................................................................................................... 62 شکل 2-13- سامانه محدودکننده دامنه حرکت کاربر ..................................................................................................................... 64 شکل 2-14- اجزاي اصلی سامانه توقف سقوط ............................................................................................................................. 67 شکل 2-15- تور ایمنی ........................................................................................................................................................ 68 شکل 2-16- حفاظت از سقوط بر روي بام (سقف) شیبدار ................................................................................................................ 69 شکل 2-17- نقاط کور دید برخی از ماشین آلات پروژههاي ساختمانی ................................................................................................. 78 شکل 2-18- نوار خطر ....................................................................................................................................................... 148 شکل 2-19- خط هوایی فشار متوسط( 11، 20 و 33 کیلو ولت) ...................................................................................................... 154 شکل 2-20- خط هوایی فشار قوي( 63 کیلو ولت و بالاتر) ............................................................................................................. 154 شکل 3-1- ابعاد و الزامات نصب کتیبه- فاصله مناسب خواندن ........................................................................................................ 178 شکل 3-2- ابعاد و الزامات نصب کتیبه – ارتفاع نصب ................................................................................................................... 179 شکل 3-3- نحوه درج نشانواره (لوگو) در حاشیه پایینی کتیبه ........................................................................................................ 179 شکل 3-4- الف- ابعاد گذاري الگو (نمونه طراحی) یک کتیبه  ......................................................................................................... 180 شکل 3-4-ب- الگو (نمونه اجرا شده) یک کتیبه ......................................................................................................................... 181

فهرست جدولها جدول 2-1- میزان نور و روشنایی در محیطهاي کاري	17

جدول 2-2-  محتویات جعبه کمکهاي اولیه	112

جدول 2-3- حداکثر بار مجاز به تفکیک گروه سنی و جنس کارگران - حمل و جابجایی بار در شرایط حمل بهصورت یک نفره	118

جدول 2-4- حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروي کشیدن و هل دادن بار در راستاي افقی	119

جدول 2-5- حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروي کشیدن و هل دادن بار در راستاي عمودي	119

جدول 2-6- حدود مجاز آلودگی صوتی در پهنههاي مختلف	120

جدول 2-7 – انواع مواد هوابرد و آلایندههاي هواي محیط کار	121

جدول 2-8- پرتوهاي غیر یونیزان به لحاظ عوارض فیزیولوژیک	124

جدول 2-9- انواع علائم کارگاهی	141

جدول 2-10- مفاهیم رنگهاي مورد استفاده در علائم	142

جدول 2-11- علائم تصویري	142

جدول 2-12- نمونه علائم تصویري	143

جدول 2-13-پیام و نحوه درج آن در علامت	146

جدول 2-14- نمونه علائم هشدار ایمنی و عنوان پیام	146

جدول 2-15– علائم ایمنی کلامی	147

جدول 2-16- علائم حرکت دست	148

جدول 2-17– حریم زمینی	153

جدول 2-18- حریم هوایی	153

جدول 3-1- قالبهاي ارایه مستندات	164

جدول 3-2- فهرست نگهداري و تعمیرات	182

www.technobetar.ir

فصل اول

کلیات

کلیات                                                                                        18/10/1403 	   3

1-1- کاربرد

مشخصات ،استانداردها و ضوابط ارائهشده در این ضابطه براي استفاده در حوزه وجوه عمومی و مشارکت عمومی- خصوصی براي اجراي عملیات ساختمانی در ساختمانهاي متعارف با کاربري مسکونی، اداري، تجاري ،آموزشی، فرهنگی ،ورزشی، انبار، بهداشتی و خدماتی میباشد. لازم به توضیح است در حوزه وجوه عمومی و مشارکت عمومی-خصوصی استفاده از ضوابط سازمان برنامه و بودجه نسبت به مقررات ملی ساختمان ارجح بوده و در صورت وجود هر گونه اختلاف میان ضوابط سازمان برنامه و بودجه و سایر آیین نامهها و مقررات مطالب ارائه شده در این ضوابط ملاك عمل میباشد. در این ضابطه فرض بر آن است که الزامات مربوط به طراحی، نقشههاي اجرایی و مشخصات فنی خصوصی توسط مشاور ارائه گردیده و وظیفه نظارت بر حسن اجراي آنها بر عهده دستگاه نظارت است. بدیهی است تمام عملیات اجرایی باید توسط پیمانکار انجام پذیرد. اگرچه در متن این ضابطه، وظایف هر یک از طرفین اجرا به تفکیک بیان شده، مواردي که احتمالاتمالاً به این تفکیک پرداخته نشده و یا بهصورت توصیه بیان شده است با تشخیص و تایید مشاور و با مسئولیت پیمانکار انجام میشود. در ساختمانهاي با کاربريهاي با اهمیت زیاد بر طبق تعریف استاندارد ملی 2800،  مانند بیمارستانها، مساجد و  مانند آن، علاوه بر رعایت الزامات فنی این ضابطه در صورت نیاز به ضوابط خاص (از جمله اتاق هاي عمل و بخش ویژه بیمارستان و غیره) باید به سایر ضوابط نظام فنی و اجرایی مراجعه و یا موارد توسط مهندس مشاور در شرایط خصوصی پیمان درج گردد .

چنانچه با توجه به شرایط پروژه، الزاماتی سختگیرانهتر از مفاد این ضابطه مدنظر باشد، اولویت با مشخصات فنی خصوصی است. در مواردي که نیاز به تفسیر یا  تعدیل مفاد این ضابطه باشد و یا با توجه به شرایط خاص ضمن انجام کار، مشخصات فنی دیگري مورد نیاز باشد، مشاور باید مراتب را براي بررسی و اظهار نظر به مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازي ارائه نماید تا در صورت تأیید مورد استفاده قرار گیرد .

در صورتی که موارد مطرح شده در این ضابطه جاي تفسیر داشته، یا جزئیات اجرایی و شکلهاي ارائهشده فاقد ابعاد و یا مشخصات مصالح باشند، مشاور موظف است جزئیات و مشخصات فنی لازم را در نقشههاي اجرایی و مدارك فنی ارائه نماید .

ضوابط شماره 110، 112، 128، 138، 360، 714 و سایر موارد مربوط، مکمل موضوعات این ضابطه میباشد.

1-2- استانداردها

در ارائه جزئیات اجرایی، تعیین و تشخیص ویژگیهاي مصالح مصرفی و روشهاي آزمایش مواد ساختمانی، ارجحیت با استانداردهاي ملی است که در فصول این ضابطه به آنها ارجاع داده شده است. چنانچه ویرایشهاي جدیدي از استانداردهاي ملی در مدت اعتبار این ضابطه به تصویب برسد، مفاد آنها جایگزین موارد مذکور در این ضابطه خواهد شد.

بدیهی است در صورت نبود یا کمبود استانداردهاي ملی، استفاده از استانداردهاي بینالمللی نظیر EN ،ASTM و ISO که در متن این ضابطه به آنها اشاره شده، ملاك عمل خواهد بود.

- 18/10/1403 	مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی

در صورت استفاده از سایر ضوابط نظام فنی و اجرایی، در مدت زمان اعتبار این ضابطه ،باید به آخرین نسخه آنها ارجاع داده شود و چنانچه در مفاد آنها با یکدیگر تعارضی وجود داشته باشد همواره آخرین نسخه ضوابط ابلاغ شده ملاك عمل خواهد بود.

1-3- آمادهسازي آغاز عملیات اجرایی

    - نقاط نشانه و مبدأ

براي پیاده کردن قسمتهاي مختلف پروژه و تعیین حدود  قانونی کار و مرز عملیات قرارداد براساس نقشههاي اجرایی، باید به تعداد کافی نقاط نشانه و مبدأ از طرف کارفرما و دستگاه نظارت طی صورتجلسهاي، هنگام تحویل زمین در اختیار پیمانکار قرار داده شود. پیمانکار موظف است  نسبت به حفظ و حراست این نشانهها ضمن عملیات اجرایی و تا پایان کار و تحویل موقت اقدام نماید. در صورت نیاز، پیمانکار موظف است براساس نشانههاي اصلی نسبت به ایجاد نشانههاي فرعی و کمکی اقدام نماید .

این نشانهها باید توسط پایههاي بتنی به ابعاد حداقل 15x15 و ارتفاع 70 سانتیمتر ساخته شوند و حداقل 20 سانتیمتر از آنها ،از سطح زمین تسطیح شده اجراي عملیات بالاتر باشد. پس از اتمام عملیات اجرایی و تحویل کامل، پیمانکار موظف است نسبت به جمعآوري و پاك سازي نقاط نشانه با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید.

    - ساختمانها و تأسیسات تجهیزات کارگاه

پیمانکار باید بر اساس نقشههاي اجرایی و مشخصات فنی خصوصی نسبت به اجراي ساختمانها، مستحدثات و تأسیسات مربوط به تجهیز کارگاه اقدام نماید. پیمانکار باید پس از تحویل زمین مطابق با مشخصات عمومی، نقشه جانمایی و استقرار ساختمانها و تأسیسات کارگاه را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند. ساختمانها و تأسیسات مربوط به تجهیز کارگاه باید داراي استحکام کافی براي تحمل بارهاي ثقلی و لرزهاي و از نظر فضا جوابگوي نیازهاي پروژه بوده و الزامات فصل سیزدهم این ضابطه را برآورده کند.

  - مستندسازي

در مواردي که نیاز به تهیه نقشههاي چونساخت باشد، این نقشهها باید حین اجراي کار توسط پیمانکار تهیه و به تصویب دستگاه نظارت رسانده شود. تمام مدارك و مستندات لازم که در مفاد این ضابطه به آنها اشاره شده، باید بهصورت مستمر توسط پیمانکار تهیه و به دستگاه نظارت تسلیم گردد.

  - ساخت و تولید مصالح در کارگاه

مواد و مصالح تولیدي در محل کارگاههاي ساختمانی نظیر بتن باید با مشخصات فنی پذیرفته شده در این ضابطه تطابق داشته و با نظارت مستمر دستگاه نظارت تهیه گردد .

- کلیات                                                                                        18/10/1403

HSE -6-1

پیمانکار باید تمام الزامات و دستورالعملهاي ذکر شده در این ضابطه و سایر قوانین و مقررات بالادستی را رعایت نماید. در غیر این صورت تمام هزنیهها و عواقب وارد شده از حیث عدم رعایت الزامات مربوط به HSE بر عهده پیمانکار میباشد.

- 18/10/1403 	مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی

دوم

فصل

دوم

فصل

سلامت، ایمنی و محیط زیست

فصل دوم: سلامت، ایمنی و محیط زیست                                           18/10/1403     	   9

2-1- کلیات

2-1-1- هدف و دامنه کاربرد

ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیست1 به صورت عام در این فصل و ضوابط مرتبط با عملیات اجرایی، در انتهاي سایر فصول ضابطه آورده شده است تا ارکان اجرایی پروژه (کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار)، تصویري جامع از اقدامات اجرایی و وظایف مربوط در این زمینه داشته باشند. در تهیه ضوابط این فصل، رویکرد تدوینکنندگان، تجمیع ضوابط و ارایه آن در قالب یک ساختار منسجم و یکپارچه براي تسهیل اقدامات و تدقیق وظایف ارکان اجراي پروژههاي ساختمانی بوده است.

هدف از ضوابط این فصل، به طور کلی حفظ و صیانت از سلامت نیروي انسانی، تاسیسات و تجهیزات و ماشینآلات در کارگاه و مجاورین کارگاههاي ساختمانی است.

2-1-2- تعاریف و اصطلاحات

ایمنی: ایمنی عبارت است از مصون و محفوظ بودن تمام کارگران و پرسنلی که به نحوي در کارگاه ساختمانی با عملیات ساختمانی ارتباط دارند و نیز مصون و محفوظ بودن تمام افرادي که در مجاورت یا نزدیکی (شعاع موثر) کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا زندگی میکنند. حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تاسیسات، تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی از زمره موارد ایمنی به شمار میآیند.

پرتوهاي غیر یونساز: پرتوهایی هستند که انرژي کافی براي یونیزهکردن اتمها و شکستن پیوندهاي شیمیایی را ندارند. این پرتوها شامل فرابنفش، فروسرخ (مادون قرمز)، امواج الکترومغناطیسی و پرتوهاي مایکرو ویو و رادیویی و ...

میباشند.

تاسیسات بهداشتی کارگاه: ساختمان و تاسیسات کارگاهی در ارتباط با تامین شرایط بهداشتی محیط کار از قبیل ساختمان کارگاه، سیستم روشنائی، تهویه، آب آشامیدنی، فاضلاب و دفع زباله.

تسهیلات بهداشتی کارگاه: تمام تسهیلات جنبی کارگاه که براي حفظ سلامت شاغلین و افراد وابسته به آنان در کارگاه موجود و یا دایر میشود، از قبیل آشپزخانه، محل غذا خوري، انبار مواد غذائی، سردخانه، حمام، رختکن، تسهیلات شستشوي البسه کارگران، دستشوئی، آبخوري، سرویس بهداشتی، تسهیلات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی درمانی درکارگاه، تسهیلات مربوط به ایاب و ذهاب کارگران و دیگر پرسنل کارگاهی .

حدود مواجهه شغلی2: حدود مجاز مواجهه شغلی حد مجاز قابل قبول عوامل مخاطره آمیز شغلی است که میزان آلایندهها و عوامل زیانآور (از قبیل آلایندههاي شیمیایی، سروصدا، روشنایی نامناسب، حمل بارهاي سنگین، وضعیت

- Health Safty Environment(HSE)

- Occupational Exposure Limit(OEL)

نامناسب بدن، امواج و پرتوهاي زیانبار، دماي بالا یا پایین، رطوبت نامناسب، فشار بالا یا پایین هوا، استرسهاي روانی ،عوامل بیولوژیک و ...) با حدود مذکور1 سنجیده میشود و میزان آلایندههاي محیط کار نباید از آن تجاوز کند.

حفاظت: حفاظت عبارت است از اقدامات و عملیاتی که به منظور نگهداري و مراقبت از افراد، اشیا، اموال، ابنیه، وسایل و تجهیزات در مقابل خطرات ناشی از اجراي عملیات ساختمانی بهکار برده میشود.

دزیمتر2: دزیمترگرمالیانی، نوعی آشکارساز براي سنجش دز پرتوهاي رادیواکتیو است که میزان تابش پرتوهاي یونیزان را با اندازهگیري شدت نور مرئی، با گرم شدن آشکارساز اندازهگیري میکند. این دزیمتر بهطور دقیق دز تجمعی را ثبت میکند که این ویژگی براي مقایسه اندازهگیريهاي میدانی مورد استفاده قرار میگیرد.

راهرو سرپوشیده موقت: سازهاي است حفاظتی که بهصورت موقت در پیادهروها یا سایر معابر عمومی یا در محوطه باز کارگاه براي پیشگیري از بروز حوادث ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی و حفظ ایمنی عابران و شاغلان کارگاه  نصب میشود.

دسترسی با طناب3: روشی که از دو زیر سامانه مجزا و ایمن براي دسترسی استفاده میکند، یکی بهمنظور مراقبت و ایمنی و دیگري بهعنوان پشتیبان ایمن براي رفتن و یا بیرون آمدن از محیط حین کار، همچنین براي موقعیتگیريکار و یا عملیات امداد و نجات.

سازه موقت: به بناهایی گفته میشود که براي یک دوره زمانی کمتر از 5 سال بهمنظور تأمین دفاتر اداري یا فنی ،اسکان موقت کارکنان، انبار موقت یا کارگاه موقت احداث میگردد و در پایان عملیات پروژه جمع آوري میگردد.

سامانه توقف سقوط (متوقفکننده سقوط)4: سامانهاي که بهمنظور توقف سقوط از ارتفاع، به حداقل رساندن نیروهاي توقف سقوط، کنترل کل مسافت سقوط در برخورد با زمین یا موانع دیگر و نگهداشتن مناسب فرد سقوطکرده در حالت پس از سقوط طراحی شده است.

سامانه محدود کننده (جلوگیري از) سقوط5: در سامانه محدودکننده، براي جلوگیري از سقوط، حرکت (جابجایی) کاربر را محدود میکنند به عبارتی از ورود کاربر به محدوده داراي خطر سقوط جلوگیري میکنند، لذا در این سیستم اصولاً سقوطی حادث نمیشود.

شخص صاحب صلاحیت6: شخص صاحب صلاحیت، شخصی حقیقی یا حقوقی است با تجربه و دانش علمی و عملی و مهارت لازم که حسب مورد، پروانه اشتغال یا مجوز فعالیت خود را از مرجع صاحب صلاحیت (بیان شده در بند فوق) دریافت کرده و توانایی ارائه خدمات تخصصی در حوزه صلاحیت مربوط را دارد و میتواند نسبت به انجام کار محول شده

1- حدود مجاز مواجهه شغلی توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشخص میشود.

- Thermoluminescent Dosimeter(TDL)

- Rope access

4- Fall arrest system

- Restraint system

- Competent person

یا مسئولیت پذیرفته شده اقدام کند. در موارد خاص که براي تخصصی، مرجع صاحب صلاحیت (و دستگاه صادر کننده مجوز صلاحیت) وجود ندارد، تعیین شاخصهاي تایید صلاحیت، بر عهده دستگاه نظارت خواهد بود.

علائم: تابلوهاي علائم و برچسبهاي ایمنی ابزاري هستند براي پیشگیري از حوادث، آسیبها یا بیماريهاي ناگهانی و غیرمترقبه براي کارگران یا افرادي که در معرض آسیب یا شرایط، خطرناك محیط کارگاه قرار میگیرند.

علائم ایمنی حرکات دست: این علائم براي هدایت جابهجایی وسایل نقلیه و دستگاههایی چون جرثقیل که ممکن است خطرساز باشند بهکار میروند.

علائم صوتی ایمنی: پیامهایی شنیداري که انتشار آنها با فرکانس ثابت یا متغیر صدا انجام میشود براي اینکه علائم صوتی در فواصل طولانیتر قابل شنیدن باشد (مانند آژیر خطر) .

فضاي بسته1: فضاي محدودي است که بهطور کامل یا نسبی محصور شده و ورود و خروج در آن به سختی انجام میشود و تهویه طبیعی به درستی انجام نمیگیرد. فضاهاي بسته بهاندازهاي جا دارند که امکان حضور فرد شاغل در آن وجود دارد، ولی براي کارهاي طولانی مدت (مداوم) براي نیروي انسانی طراحی نشدهاند و امکان آسیب رساندن در آن وجود دارد.

کار در ارتفاع: هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از2 /1 متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد.

لوکس: واحد شدت نور بوده و عبارت است از شدت روشنایی یک شمع در فاصله یک متر از سطح.

مجوز انجام کار (پرمیت)2: مجوز یا پروانه انجام کار (مجوز ایمنی)، سازوکار و ابزاري کنترلی براي ارزیابی مخاطرات قبل از انجام کار و کنترل عملیات اجرایی حین انجام کار با هدف ایمن سازي محیط کار و پیشگیري از بروز حوادث بهویژه در فعالیتهاي با ریسک بالا و همچنین فعالیتهاي خلاف رویه عادي در کارگاه است. مجوز کار یا پرمیت یک اظهارنامه رسمی است که توسط مسئول مربوط (دستگاه نظارت یا شخص مسئول در ساختار سازمانی پیمانکار) صادر میشود و شروع عملیات منوط به صدور آن است .

مدیریت ریسک3: مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی مخاطرات احتمالی، ارزیابی ریسکهایی که ممکن است از مخاطرات فوق بهوجود آیند، تصمیمگیري و برنامهریزي در مورد اقدامات کنترلی به منظور اجتناب یا کاهش سطح ریسکها ،اجراي اقدامات کنترلی، مشاهده و بازبینی موثر بودن اقدامات و مستندسازي آنها. مسئولیت پیمانکار مدیریت ریسک در حوزه عمل کارگاه ساختمانی و وظیفه مهندس مشاور نظارت بر حسن اجراي برنامه مدیریت ریسک پروژه است.

مراجعِ صاحب صلاحیت: مرجع صاحب صلاحیت مرجعی است که طبق قانون، صلاحیت تدوین، تصویب یا ابلاغ ضوابط و مقررات مشخصی و صدور پروانه فعالیت حرفهاي را دارد. بهصورت عمومی در ساختار دستگاههاي حاکمیتی کشور، سازمانهاي ذیل در زمینههاي مرتبط با محتواي این فصل فعالیت دارند:

الف- ایمنی و حفاظت فنی حین کار؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورایعالی حفاظت فنی

- Confined Space

- Work Permit (WP)

- Risk management

  - سلامت (بهداشت) حرفهاي؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز سلامت محیط و کار) پ- محیط زیست؛ سازمان حفاظت محیط زیست و شورایعالی محیط زیست ث- حفاظت در برابر اشعه؛ سازمان انرژي اتمی

  - استاندارد مصالح، تجهیزات و ماشین آلات؛ سازمان ملی استاندارد چ- مهارت کارگران و اپراتورهاي ماشین آلات؛ سازمان فنی و حرفهاي ح- مقابله با حریق و آتش سوزي؛ سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی خ- صدور مجوز تردد ماشین آلات عمرانی؛ اداره راهنمایی و رانندگی

  - صدور پروانه ساخت و ساز در محیطهاي شهري؛ شهرداري محل پروژه

در صورت ابهام پیمانکار، دستگاه نظارت موظف به تدقیق مرجع صاحب صلاحیت( که در بندهاي این فصل بدان اشاره شده)، بر اساس ضوابط و قوانین جاري در کشور خواهد بود.

معابر مجاور کارگاه: معابر مجاور کارگاه عبارتند از مسیرهاي تردد پیادهروها و خودروها که در مجاورت محدودهکارگاه

(حصارهاي پیرامونی کارگاه) در محیطهاي شهري و غیرشهري قرار گرفتهاند.

منطقه کاري: به ناحیهاي اطلاق میشود که عملیات اجرایی و کار با ماشینآلات عمرانی یا بدون آنها در آن انجام میشود.

وسیله حفاظت فردي1: وسیلهاي است فردي براي حذف تماس مستقیم با عوامل زیانآور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطره آمیز در محل کار.

-1                                                            PPE(Personal Protective Equipment)

2-2- ضوابط عمومی محیط کار

2-2-1- ارزیابی ریسک و تهیهHSE  پلان

پیمانکار مکلف است با بهرهگیري از شخص صاحب صلاحیت، در حیطه وظایف و مسئولیت خود نسبت به شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و عوامل زیانآور فعالیتها و اقدامات مرتبط با کارگاه ساختمانی در طول مدت اجراي پروژه اقدام نموده و براساس اولویتهاي حاصل شده از فرایند ارزیابی ریسک مربوط، برنامهها و دستورالعملهاي لازم و اقدامات پیشگیرانه مناسب براي حذف مخاطرات و کنترل خطرات و عوامل زیانآور احتمالی محلهاي کار را به مورد اجرا گذارد؛ به عبارت دیگر مدیریت ریسک را بهعمل آورد .

2-2-2- حصارکشی

2-2-2-1- کارگاه ساختمانی باید بهطور مطمئن و ایمن محصور شده و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیري بهعمل آید .نصب تابلوها و علائم هشداردهنده قابل رویت در شب و روز، در اطراف کارگاه ساختمانی ضروري است.

2-2-2-2- ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر عمومی و یا فضاي مجاور آن کمتر از 9/1 متر باشد. حصار حفاظتی موقت باید در فواصل حداکثر 2 متر داراي پایههاي قائم بوده و ساختمان و اجزاي آن باید فاقد اجزا و یا گوشههاي تیز و برنده باشد، تا در صورت تماس و یا برخورد عابرین و یا کارگران با حصار براي آنها حادثهاي بهوجود نیاید.

2-2-2-3- غیر از پرسنل شاغل در کارگاه ،باید از ورود افراد دیگري بدون اجازه به کارگاه ساختمانی جلوگیري به عمل آید. در صورتیکه ورود اشخاص دیگري ضرورت داشته باشد (از جمله بازدید نمایندگان کارفرما و خریداران و ...) باید ضمن کسب مجوز ورود از مدیریت کارگاه، مهمانان در بدو ورود نسبت به خطرات محیط کار توجیه شده و از تجهیزات حفاظت فردي متناسب با نوع خطرات در هنگام تردد در کارگاه  استفاده نمایند. در زمان حضور مهمانان و بازدیدکنندگان در کارگاه، همراهی شخص صاحب صلاحیت، با گروه بازدید کننده ضروري است.

2-2-2-4- براي پیشگیري از بروز خطرهایی که نمیتوان به طریقی دیگر ایمنی در برابر آنها را تضمین نمود یا براي جلوگیري از ورود افراد متفرقه به محوطه محصور شده (منطقه خطر)، همچنین براي حفظ علائم نصب شده، باید مراقب یا مراقبینی در تمام طول روز و شب بهکار گمارده شوند.

2-2-3- جلوگیري از سقوط مواد و اشیا

2-2-3-1- راهرو سرپوشیده موقت

الف- راهرو سرپوشیده موقت باید در موارد زیر در امتداد معبر عمومی مجاور کارگاه ساختمانی نصب گردد:

الف-1- چنانچه فاصله ساختمان دردست تخریب از معبر عمومی کمتر از 40 درصد ارتفاع اولیه آن باشد.

الف-2- در صورتیکه فاصله ساختمان دردست احداث یا تعمیر و بازسازي کمتر از 25 درصد ارتفاع نهایی آن باشد.

الف-3- در موارديکه فاصله ساختمان در دست تخریب، احداث یا تعمیر و بازسازي از معابر عمومی بیش از حد نصابهاي مقرر در بند الف-1 باشد، اما با توجه به شرایط و مقتضیات خاص، به نظر دستگاه نظارت یا مرجع صاحب صلاحیت، راهرو سرپوشیده موقت ضروري تشخیص داده شود.

- راهروهاي سرپوشیده موقت باید داراي شرایط زیر باشند:

  - ارتفاع راهرو سرپوشیده نباید کمتر از 5/2 متر و عرض آن نیز نباید کمتر از 5/1 متر و یا عرض پیادهروي موجود باشد.

  - راهرو باید فاقد هرگونه مانع بوده و داراي نور کافی (اعم از طبیعی یا مصنوعی) در تمام اوقات باشد.

  - سقف راهرو باید توانایی تحمل حداقل 700 کیلوگرم بر مترمربع فشار (بار مرده و بار زنده) را داشته باشد .

به علاوه سایر قسمتهاي آن نیز باید تحمل بار وارده و فشار مذکور را داشته باشد. در صورت نیاز به مقاومت بیشتر از 700 کیلوگرم بر مترمربع، سقف راهرو و سایر قسمتهاي آن باید بر اساس ضوابط و تایید دستگاه نظارت، توانایی تحمل هرگونه ریزش و سقوط احتمالی اشیا و مصالح ساختمانی را داشته باشد.

  - لبههاي بیرونی سقف راهرو باید داراي دیواره شیبداري از چوب یا فولاد مقاوم به ارتفاع حداقل 1 متر باشد. زاویه این حفاظ باید نسبت به سقف حداقل 30 و حداکثر 45 درجه به طرف خارج اختیار شود.

  - در صورت استفاده از تختههاي چوبی در سقف راهرو، باید ضخامت آنها حداقل 50 میلیمتر بوده و به ترتیبی در کنار هم قرار گیرند که از ریزش مصالح ساختمانی به داخل راهرو جلوگیري بهعمل آید. استفاده از مصالح غیرمقاوم مانند توري سیمی، گونی و از این قبیل ممنوع است. در هر صورت باید تدابیري اتخاذ شود تا از ریزش هرگونه ابزار ،مواد و مصالح، آب و ضایعات از سقف و دیواره بیرونی راهروي سرپوشیده، جلوگیري بهعمل آید.

  - در صورتیکه راهرو داراي درهاي جانبی براي ورود و خروج مصالح و نخالههاي ساختمانی و غیره باشد، این درها باید همواره بسته باشند، مگر آنکه مراقبت کافی از آنها در صورت باز بودن بهعمل آید .

  - اطراف راهروي سرپوشیده موقت که در مجاورت کارگاه ساختمانی یا پرتگاه قراردارد باید داراي حفاظ یا نردهاي مطابق بند 2-6-1-1 باشد. نرده حفاظتی راهروهاي سرپوشیده موقتی که در معابر عمومی احداث میشوند باید فاقد لبههاي تیز و برنده باشد و براي جلوگیري از تردد و عبور کودکان از لابلاي نردهها و بالانرفتن از آنها، نردههاي میانی، باید عمودي اجرا شده و فاصله بین آنها حداکثر 11 سانتیمتر باشد.

شکل 2-1- راهرو سرپوشیده موقت

2-2-3-2- سقف موقت

چنانچه قبل از اجراي سقفهاي دائم ،یا در زمان تخریب ساختمان، نیاز به ایجاد سکوي کار در محل باشد، باید از الوارهایی با ضخامت 5 و عرض 25 سانتیمتر که در کنار هم محکم به یکدیگر بسته و متصل شده باشند، استفاده شود.

فاصله تکیهگاه تختهها (دهانه تخته گذاري) نباید بیش از4 /2 متر باشد.

2-2-3-3- سرپوش حفاظتی

براي جلوگیري از سقوط مصالح ساختمانی و ابزار کار بر روي خودروهاي عبوري، تاسیسات عمومی مجاور، عابران و شاغلان کارگاه ساختمانی (اعم از در دست تخریب، احداث و یا تعمیر و بازسازي)، باید یک سرپوش حفاظتی با عرض و استحکام کافی از شبکه فلزي یا از جنس الوار چوبی با شرایط زیر در دیواره اطراف مکان مورد نظر نصب شود.

الف- دستگاه نظارت اثرات وزن نخالهها و مواد ریخته شده و وزش باد بر روي سرپوشهاي حفاظتی و نقشههاي ارائه شده توسط پیمانکار را بررسی نموده و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی را به پیمانکار ابلاغ نماید. سرپوش حفاظتی باید با توجه به ارتفاع و وضعیت ساختمان چنان طراحی و ساخته شود که در اثر ریزش مصالح و ابزار کار بر روي آن هیچگونه خطري متوجه افراد، تجهیزات و مستحدثاتی که در زیر آن قرار دارند، نشود. در صورت استفاده از شبکههاي فلزي بهعنوان حفاظ باید سطح چشمیهاي شبکه مذکور، حداکثر 11 سانتیمتر مربع باشند. استفاده از مصالحی مانند گونی، توري سیمی و سایر مصالح فاقد مقاومت در سرپوشهاي حفاظتی مجاز نمیباشد.

- زاویه سرپوش حفاظتی نسبت به سطح افقی باید بین 30 تا 45 درجه به سوي ساختمان باشد.

پ- ضایعات و نخالههاي مصالح انباشته شده بر روي سرپوشهاي حفاظتی باید در فواصل زمانی مشخص به روش ایمن تخلیه شوند تا در اثر سنگینی وزن، بهویژه در زمان بارش برف، باعث آسیبدیدگی سرپوش و ریزش نخالههاي انباشته بر روي آن به پایین نشوند.

- براي جلوگیري از ریزش مصالح و ابزار و همچنین حفظ محیط زیست و زیبایی منظر شهر، باید جداره خارجی ساختمان در دست احداث با استفاده از پردههاي برزنتی یا پلاستیکی مقاوم پوشانده شود. نحوه اجرا و مصالح بهکار رفته باید بهگونهاي باشد که بههنگام وزش باد، سطح بادگیر ایجاد نشود. علاوه بر آن باید پرتگاهها قبل از اجراي پوشش جداره خارجی، حفاظگذاري شده و براي پیشگیري از سقوط کارگران ایمن سازي شده باشد.

شکل 2-2- سرپوش حفاظتی

2-2-3-4- پاخورهاي حفاظتی

در مواردي که احتمال سقوط و ریزش مصالح و ابزار کار از روي جایگاهها و سکوهاي کار یا لبه پرتگاهها و دهانههاي باز وجود داشته باشد، براي جلوگیري از لغزش و ریزش این موارد، اقدام به نصب پاخور چوبی (حفاظ موقت قرنیز شکل) به ضخامت حداقل 5/2 سانتیمتر و ارتفاع 15 سانتیمتر بر روي سطح بستر میشود. در صورت استفاده از ورق فولادي ،لبههاي آن نباید تیز و برنده باشد. شماتیک پاخورهاي حفاظتی در شکل 2-2 ملاحظه میشود.

2-2-4- روشنایی

2-2-4-1- محوطههاي محل رفت و آمد و کار شاغلان و خودروهاي در تردد در کارگاه، باید داراي روشنایی مناسب و کافی باشد و در صورت ناکافی بودن نور طبیعی ،روشنایی باید به روش مصنوعی تامین شود.

2-2-4-2- روشنایی باید بهطور کلی یکنواخت بوده و از جهات مختلف بتابد تا از ایجاد سایههاي تند جلوگیري شدهو باعث خیره شدن چشم نشود.

2-2-4-3- منابع تأمین روشنایی مصنوعی نباید طوري نصب شوند که خود باعث ایجاد مخاطراتی در محیط کار شوند و باید استانداردها و ضوابط فنی در نصب و اجراي آنها رعایت شود.

2-2-4-4- میزان نور و روشنایی در محیطهاي کار باید مطابق با جدول 2-1 تامین شود.

جدول 2-1- میزان نور و روشنایی در محیطهاي کاري

| لوکس | فعالیت کاري |
| --- | --- |
| 20 - 50 | فضاهاي عمومی با محیط تاریک |
| 50-100 | گذرگاهها و راهروهاي کارهاي موقت |
| 100 -200 | فضاهاي کاري براي کارهاي هر از چند گاهی |

2-2-4-5- به منظور تأمین روشنایی در مواقع قطع برق در محیط کارگاه، باید سیستم روشنایی اضطراري مناسب با منبع تولید نیرو و سیمکشی مستقل از شبکه عمومی و حداقل شدت روشنایی 10 لوکس فراهم شود.

2-2-5- انبار کردن مواد، مصالح و تجهیزات

انبارکردن مواد، مصالح و تجهیزات ساختمانی باید با رعایت موارد ذیل صورت گیرد:

2-2-5-1- مصالح، کالاها و تجهیزات پروژه باید طوري در داخل انبارها و یا کارگاه گذارده شوند که عبور و مرور کارگران و تردد وسایل نقلیه به راحتی ممکن باشد و ضمناً مواد مزبور باید طوري چیده شوند که خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد.

2-2-5-2- انبارهاي روباز باید در برابر رطوبت، ریزش باران و باد و طوفان و انتشار آلایندهها در محیط محافظت شوند.

2-2-5-3- در ساختمان انبارهاي موقت سرپوشیده در کارگاه باید موارد ذیل لحاظ شود:

الف- تمام تأسیسات و اماکن کارگاهی که به منظور انبار کردن مصالح بهکار میروند، باید داراي پایداري لازم در مقابل نیروهاي وارده (ثقلی و جانبی) باشند. دیوارها، سقف و کف انبار باید از مصالح مقاوم و مناسب ساخته شده باشد.

ب- از انباشتن مصالح ساختمانی بیش از حد مجاز طراحی روي سقفهاي اجرا شده و یا سقفهاي موقف، همچنین در مجاورت تیغهها و دیوارهاي کم عرض باید خودداري شود.

پ- درب انبارها باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف بوده و بازشوي آن رو به خارج باشد.

2-2-5-4- محل استراحت و خوابگاه کارگران نباید در داخل محوطه  انبار کارگاه قرار داشته باشد.

2-2-5-5- برداشتن مصالح انبار شده توسط کارگر باید از بالاترین قسمت شروع شود و از کشیدن و برداشتن آنها از قسمتهاي تحتانی که باعث ریزش و ایجاد حادثه میشود، خودداري شود.

2-2-5-6- اگر روکشهاي پشمهاي معدنی کاغذي باشد قابلیت اشتعال دارند؛ لذا باید مراقبتهاي لازم براي پیشگیري از حریق در انبارکردن این مواد صورت پذیرد.

2-2-5-7- تختههاي فوم پلیمري باید بهدور از هرگونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگها، حلالها یا زبالههاي قابل اشتعال) نگهداري شوند. محل انبارش فومها درکارگاه ساختمانی باید بهگونهاي باشد که از احتمال ریزش یا تماس برادههاي داغ یا جرقههاي ناشی از جوشکاري یا هرگونه جسم داغ دیگر با آنها پیشگیري شود. محل انبار اصلی در حد امکان باید دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هرگونه شعله یا حریق احتمالی جلوگیري شود. توصیه میشود که از انبارکردن تختههاي فوم پلیمري با حجم بیش از 60 مترمکعب خودداري شود. در صورت نیاز به انبارکردن احجام بیش از 06 مترمکعب، تختهها باید به قسمتهاي با حجم حداکثر 06 مترمکعب تقسیم شوند و بین هر دو قسمت حداقل 20 متر فاصله وجود داشته باشد. کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هر گونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداري تختهها توجیه شوند و نصب تابلوي »استعمال دخانیات ممنوع« در مجاورت محل انبارش فومها الزامی است. سایر تدابیر پیشگیري از حریق باید مطابق با بند 2-4 بهعمل آید.

2-2-5-8- انبارکردن و نگهداري موقت مواد و مصالح قابل احتراق و اشتعال از قبیل مواد سوختنی، روغن، رنگ ،تینر، چسب، کاغذ دیواري، چوب، گونی و مانند آن باید با رعایت بند 2-4 صورت گیرد.

2-2-5-9- انبارهاي حاوي مصالح و مواد قابل اشتعال در کارگاه باید مجهز به کلیدها ،فیوزها و سایر ادوات و وسایل الکتریکی از نوع ضدجرقه و ضدشعله و به وسایل تهویه طبیعی و در صورت لزوم تهویه مصنوعی ضد شعله باشد. همچنین در محل انبارهاي موقت، باید تجهیزات خاموش کننده قابل حمل، متناسب با نوع آتش احتمالی مطابق بند 2-4-6 موجود و در دسترس باشد. خاموش کنندههاي آتش نباید در فاصله بیش از 30 متري از هم نصب شده باشند.

2-2-5-10- مواد سمی، خطرناك و داراي قابلیت اشتعال، باید داراي برگه اطلاعات ایمنی بوده و برچسبها و علائم هشداردهنده بر روي محفظه آنها نصب شده باشد.

2-2-5-11- تمام قسمتهاي انبار باید عاري از تجمع هرگونه مواد قابل احتراق (آتشزا) غیرضروري باشد و مواد زائد باید از محل برچیده شوند یک دستورالعمل منظم براي تمیز کردن و کنترل محوطه باید تهیه و بهکارگرفته شود.

2-2-5-12- با توجه به اینکه تنفس گرد و غبار سیمان میتواند براي شاغلان کارگاه و مجاورین مشکلزا باشد، از پراکنده شدن ذرات سیمان در هوا با تدابیر مختلف جلوگیري نمود. لذا در تخلیه و جابجایی سیمانهاي بسته بندي شده لازم است اقدامات لازم براي جلوگیري از پاره شدن کیسههاي سیمان بهعمل آورده شود و در صورت پاره شدن آن ،بلافاصله سیمان ریخته شده از محوطه کارگاه جمعآوري شده و درکیسههاي سربسته نگهداري شود. همچنین باید تدابیر حفاظتی لازم براي جلوگیري از تماس پوست و چشم کارگران با سیمان حین تخلیه و بارگیري سیمان در انبار بهعمل آورده شود.

2-2-5-31- آجر و سفال نباید با بیش از2 متر ارتفاع انباشته شود و اطراف آن براي جلوگیري از ریزش، بهویژه درمحیطهاي شهري، باید با موانع مناسب محصور شود.

2-2-5-41- در نگهداري شن و ماسه در محوطه کارگاه بهویژه در معابر عمومی، ضروري است روي مصالح انباشته شده با پارچههاي برزنتی پوشانده شود تا پراکنده شدن ذرات گرد و غبار حاوي سیلیس در محیط به حداقل برسد.

2-2-5-51- انبار شن و ماسه و سنگ باید مرتبامرتباً مورد بازدید قرار گیرد تا روند برداشتن، موجبات ریزش آنها را بر روي کارگران و ایجاد حادثه فراهم نکند.

2-2-5-61- از انباشتن مصالحی از قبیل شن، ماسه، خاك و غیره، در کنار دیوارها و تیغهها تا حد امکان باید خودداري شود. هم چنین در صورت انباشتن مصالح مذکور در کنار دیوارها، باید به ترتیبی عمل شود که فشار بیش از حد به دیوارها وارد نشود. دستگاه نظارت باید میزان فشار جانبی مصالح بر روي دیوار را کنترل نموده و در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی را به پیمانکار ابلاغ نماید .دستگاه نظارت باید با توجه به شرایط خاك و عمق خاکبرداري و سایر شرایط محیطی ،نحوه دپوي مصالح را کنترل نموده و در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی را به پیمانکار ابلاغ نماید.

2-2-5-71- از انبار کردن و انباشتن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبههاي گودبرداري، دهانه چاهها، گودالها، کانالها، پرتگاهها و نظایر آنها باید جلوگیري به عمل آید.

2-2-5-81- تختهها و الوارها باید بهگونهاي به دیوار تکیه داده شود که احتمال سقوط و لغزش آنها وجود نداشته باشد. الوارها باید روي چوبهاي عرضی قرار داده شوند، بهطوري که کاملاً روي زمین قرار نگیرند و چنانچه ارتفاع الوارهاي انبار شده از 1 متر تجاوز کند، در هر 1 متر ارتفاع، باید الوارهاي عرضی بین ردیفها قرار داده شود. همچنین انبارداري چوبها نباید بهگونهاي باشد که باعث پوسیدگی آن شود.

2-2-5-19- تختههاي نئوپان و موارد مشابه باید بهصورت افقی بر روي زمین قرار داده شوند و در صورتیکه لازم است بهطور عمودي قرار گیرند، باید از تکیهگاههاي مطمئن مانند خرك استفاده شود. دیواري که براي تکیه دادن تختهها و الوارها استفاده میشود باید استقامت و استحکام کافی متناسب با بار وارده را داشته باشد.

2-2-5-02- آهنآلات و لولههاي فلزي باید، طوري روي هم انباشته شوند که امکان غلتیدن آنها و ایجاد حادثه وجود نداشته باشد.

2-2-5-12- ورقهاي فلزي باید بهطور افقی روي هم قرار گرفته و ارتفاع آن از 1 متر تجاوز ننماید.

2-2-5-22- به کارگرانی که با اشیاء و مواد برنده از قبیل ورقهاي فلزي و جامهاي شیشه و خُرُدهشیشه و غیره کار میکنند باید دستکشهاي متناسب با نوع کار داده شود. همچنین تمام کارگرانی که در تخلیه و بارگیري مصالح فعالیت دارند باید از تجهیزات حفاظت فردي مناسب از جمله کفش، کلاه ایمنی، لباس کار، دستکش، ماسک تنفسی مطابق بخش 2-10 استفاده نمایند.

2-2-6- تخلیه و بارگیري وسایل نقلیه موتوري

در بارگیري و تخلیه مصالح توسط وسایل نقلیه موتوري ویژه حمل و جابجایی مصالح ساختمانی باید موارد بیان شده در بند 2-7-4 و 5 رعایت شود.

2-2-7- ایمنی معابر مجاور کارگاه

2-2-7-1- مسدود یا محدود نمودن موقعیت پیادهروها و سایر معابر و فضاهاي عمومی از طریق قرار دادن و انبار کردن وسایل کار، مصالح ساختمانی و نخالههاي ساختمانی مجاز نیست و چنانچه انجام این امر براي مدت موقت و معین اجتناب ناپذیر باشد، باید با شرایط زیر اقدام شود.

الف- اخذ مجوز لازم از مرجع صاحب صلاحیت.

- عدم بروز مخاطره براي عابران، خودروها، تأسیسات عمومی، بناها و درختان مجاور کارگاه ساختمانی در انتخاب مکان و نحوه قرار دادن، چیدن یا ریختن وسایل و مصالح در معابر.

پ- فراهم بودن دسترسی سریع به تاسیسات و تجهیزات شهري از قبیل آب و برق و گاز، فاضلاب، شیرهاي آتشنشانی براي امداد گران.

- کور نکردن میدان دید و فراهم بودن امکان رویت علائم راهنمایی و رانندگی براي رانندگان.

- گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر در فواصل مناسب.

- قرار دادن نردههاي حفاظتی متحرك در فاصله مناسب از محوطه خطر و نصب چراغهاي چشمکزن یا سایر علائم هشداردهنده.

چ- نصب وسایل کنترل مسیر و همچنین تابلوها و علایم هشدار دهنده با قابلیت رویت در شب و روز از فاصله مناسب.

- مراقبت کافی به منظور جلوگیري از لغزش، فرو ریختن یا ریزش احتمالی مصالح.

- انجام اقدامات مقتضی براي جلوگیري از انتشار آلایندههاي محیطی از قبیل گرد و غبار، پخش شدن مصالح و نخالههاي انباشته شده.

- انجام تدابیر حفاظتی براي جلوگیري از پرتاب اشیاء و ابزار و نخالهها بر روي معابر یا کارگران شاغل در کارگاه مطابق بند 3-3-2-2

- تامین راه عبور موقت در محل مناسب در صورت محدود یا مسدود شدن راه عبور عمومی و نصب علائم هشداردهنده با تأیید مرجع صاحب صلاحیت.

- قراردادن پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی لازم، با عرض حداقل 5/1 متر یا عرض پیادهرو و با نردهحفاظتی مناسب بر روي محلهاي حفاري شده در معابر عمومی با اخذ تاییدیه مرجع صاحب صلاحیت.

- تعبیه پل موقت با مقاومت کافی و عرض مناسب براي عبور خودروها با تایید شخص صاحب صلاحیت بر روي محلهاي حفاري شده در مسیر تردد خودروها.

2-2-7-2- بیرونزدگی هر یک از اجزاي سازههاي موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی و داربست از محدوده بناي در دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت شرایط زیر:

الف- فاصله عمودي بیرونزدگی از روي سطح پیادهرو نباید کمتر از 5/2 متر و از روي سطح سوارهرو کمتر از 5/4 متر باشد.

- در مواردي که پایههاي داربست در معابر عمومی قرار گیرد، باید با استفاده از وسایل موثر از جابهجا شدن و حرکت پایههاي آن جلوگیري شود. همچنین باید دور پایهها با مصالح ضربهگیر با قابلیت دید در شب بهصورت مناسبی پوشانده شود تا در صورتیکه عابران در حین عبور و مرور با آن برخورد کنند دچار صدمه یا آسیب نشوند.

پ- درها و پنجرهها نباید از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز شوند.

- از روي معابر و فضاهاي عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باري بهوسیله دستگاههاي بالابر عبور داده شود و چنانچه انجام این کار اجتنابناپذیر باشد، باید با کسب مجوز از مرجع صاحب صلاحیت و کسب رضایت صاحبنفعان املاك مجاور مطابق بند 2-8-4 انجام شود. حین انجام عملیات باربرداري باید تمهیدات ایمنی لازم بهعمل آید، بهگونهاي که این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب، محصور، محدود و یا مسدود شده، همچنین علائم هشداردهنده موثر از قبیل تابلوها، پرچمهاي مخصوص یا چراغهاي چشمکزن مطابق بخش 2-11 بهکار برده شود.

2-2-8- آراستگی

2-2-8-1- براي پیشگیري از بروز حوادثی چون سقوط اشیا و افراد، لیز خوردن، برخورد با موانع، آتشسوزي و مانند آن، حفظ نظم و ترتیب و آراستگی کارگاه باید بهدرستی انجام شود.

2-2-8-2- باید تدابیر لازم در زمینه جمعآوري سیمها، کابلها، تجهیزات، وسایل و ابزارهاي کار بعد از اتمام کار روزانه و قراردادن آنها در جعبه ابزار یا محلهاي مشخص که حتی المقدور قفسهبندي و دستهبندي شده، بهعمل آورده شود.

2-2-8-3- باید دستورالعملهاي لازم براي نظافت محیطهاي کاري در کارگاه، جمعآوري نخالهها و ضایعات در فواصل زمانی کوتاه و ترجیحاً روزانه و تفکیک آنها با هدف سهولت بازیافت و استفاده مجدد از آنها، بارگیري و تخلیه از کارگاه بهطور مرتب بهعمل آورده شود. جارو و نظافت کردن محلهاي کار تا جایی که امکان دارد باید در فواصل نوبتهاي کاري انجام شده و به ترتیبی صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیري شود.

2-2-8-4- رسیدگی به وضعیت تاسیسات بهداشتی و نظافت و گندزدایی مرتب آنها بر اساس یک برنامه زمانی و مسئول مشخص در کارگاه باید مطابق بخش 2-9 بهعمل آورده شود.

2-2-8-5- براي کاهش و پیشگیري از سقوط اشیا و حوادث مرتبط، پاکسازي، تخلیه و برداشتن ضایعات، نخالهها و ابزارهاي دستی و تجهیزات بنایی و ساختمانی از لبه پرتگاهها و راهپلهها هنگام فعالیت یا پس از پایان کار روزانه ضروري است.

2-2-8-6- تمام اشیاء تیز و برنده باید از سطح محوطه باز و طبقات و راهها و مسیرهاي دسترسی جمعآوري و در بخش مشخصی از کارگاه نگهداري شود تا از ترکیدگی لاستیک ماشین آلات، وسایل چرخدار و رفتن به داخل پاي کارگران جلوگیري شود.

2-2-9- قفل کردن و برچسب زدن1

در صورت نیاز به تعمیر، تعویض یا جابجایی تجهیزات، وسایل و ماشین آلاتی چون ابزارهاي دستی و برقی، داربست ،بالابر سیار، جایگاه کار معلق (آویزان)، جرثقیل برجی، الکتروموتورها و مانند آن، باید با نصب علامت، برچسب یا تابلوهاي مشخصی با عباراتی چون »غیر قابل استفاده«، »در دست تعمیر«، »خارج از سرویس« و مانند آن، هشدارهاي لازم به بهرهبرداران از آنها داده شود تا در صورت استفاده دچار حادثه نشوند. در مواردي که نیاز به قرنطینه سازي و یا محدود کردن منطقهاي باشد، باید با نوارهاي هشدار دهنده یا موانع، مسیر را مسدود کرد.

شکل 2-3- قفل کردن و برچسب زدن

2-2-10- مجوز کار (مجوز ایمنی)

2-2-10- 1- قبل از شروع عملیات ساختمانی باید پروانهها و مجوزهاي لازم به منظور اجراي عملیات ساختمانی، تخلیه و انبار کردن مصالح و تجهیزات، پارك ماشینآلات ساختمانی در پیادهروها، خیابانها و سایر فضاهاي عمومی ،استفاده از تسهیلات عمومی و همچنین کار در شب از مرجع صاحب صلاحیت اخذ شود.

2-2-10-2- براي انجام فعایتهاي پرخطر و داراي ریسک بالا از قبیل کار گرم (جوشکاري و برشکاري و...)، کار در

-1                                                            Lockout/ Tagout

فضاي بسته، کار در ارتفاع، برپایی و برچیدن داربست، برپایی و برچیدن جرثقییل برجی، باربرداري، عملیات تخریب ،حفاري، امور نگهداري و تعمیرات جزیی و اساسی ماشینآلات برقی، بالابرها، ماشینآلات عمرانی و مانند آن، باید مجوز (پروانه) کار از دستگاه نظارت در کارگاه اخذ شده و کلیه هماهنگیهاي پیشگیرانه لازم توسط شخص صاحب صلاحیت به عمل آمده باشد.

2-2-10-3- عملیات قطع یا جابجایی انشعاب آب، برق، گاز و سایر تاسیسات زیربنایی که در اجراي عملیات ساختمانی از جمله تخریب و گودبرداي ضرورت مییابد، باید توسط سازمانهاي مسئول و با لحاظ ضوابط ایمنی انجام شود.

2-2-10-4- پیمانکار موظف است تمام نقشهها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) وسایل و سازههاي حفاظتی از قبیل راهرو سرپوشیده موقت، حصارحفاظتی موقت، توقفگاه و گذرگاه وسایل، تجهیزات و ماشینآلات ساختمانی و همچنین شمعها، سپرها، پایههاي پلها، حفاظها و دستاندازها و وسایل و تجهیزاتی از این قبیل را قبل از ساخت، نصب و بهکارگیري به تأیید دستگاه نظارت و در صورت نیاز، به تأیید مرجع صاحب صلاحیت نیز  برساند.

2-2-10-5- پیمانکار نباید به کارگري اجازه دهد خارج از ساعت عادي کار، بهتنهایی مشغول بهکار باشد. در صورت انجام کار در ساعت غیرعادي، باید روشنایی کافی، امکان برقراري ارتباط و نیز تمام خدمات مورد نیاز کارگران فراهم شود.

2-2-10-6- هرگونه قطع یا جابجایی درختان ممنوع بوده و منوط به کسب مجوز از مرجع صاحب صلاحیت است.

2-2-11- شرایط اضطراري

2-2-11-1- باید دستورالعمل اجرایی در وضعیت بحرانی و خطرناك با توجه به نوع کار، شرایط محیطی و موقعیت پروژه و مسئولیتهاي پرسنل شاغل تدوین شود تا به موقع در جهت واکنش به شرایط اضطراري به اجرا گذاشته شود.

همچنین باید در زمینه توجیه و آموزش پرسنل در زمینه نحوه اجراي دستورالعملهاي یادشده اقدامات لازم بهعمل آورده شود.

2-2-11-2- در کارگاه ساختمانی باید مکانهاي خاصی به نام فضاي امن با علائم و تابلوهاي مربوط مشخص شود تا در مواقع بروز خطر، کارگران در آن محلها تجمع یابند. ضمناً مسیرهاي منتهی به فضاهاي امن باید علامتگذاري و کارگران در زمینه نحوه دسترسی به این فضاهاي امن توجیه شده باشند.

2-2-11-3- در کارگاه باید یک خط تلفن اضطراري یا بیسیم براي خبردهی به مراکز امدادرسان مانند  آتشنشانی و اورژانس و...  هنگام بحران یا بروز آتش سوزي فراهم باشد.

2-2-11-4- ساختمان و محوطه کارگاه باید به آژیر اعلام خطر و چراغهاي اضطراري گردان براي استفاده در شرایط بحرانی مجهز باشد.

2-2-12- ساختمان موقت کارگاه

2-2-12-1- کلیه مستحدثات کارگاه ساختمانی از قبیل ساختمان اداري، انبار مصالح، اقامتگاههاي پرسنل، راههاي ارتباطی به کارگاه و مانند آن که مورد استفاده قرار میگیرند، باید در برابر نیروهاي وارده مقاوم و مستحکم باشند. پیمانکار موظف است خلاصه محاسبات فنی ضمیمه نقشههاي تسلیمی به دستگاه نظارت در زمان تجهیزکارگاه و تغییرات آن در طول پروژه را  مستند و در آرشیو مدارك نگهداري نماید.

2-2-12-2- در جانمایی و تجهیزکارگاه باید بررسیهاي لازم از طریق استعلام از دستگاههاي ذيربط بهعمل آید تا تاسیسات و ساختمانهاي موقت در مسیر جاري شدن سیلاب نباشند. همچنین وضعیت بادخیزي و طوفانهاي غالب و میزان تأثیر آنها بر تاسیسات و ساختمانهاي کارگاه باید ارزیابی شود و تمهیدات لازم براي ایمنی آنها در نظر گرفته شود. در تجهیز کارگاه در مناطق کوهستانی باید محل تجهیز کارگاه در محدوده سقوط بهمن قرار نداشته باشد.

2-2-12-3- در تمام قسمتهایی از کارگاه که از سطح زمین یا کف طبقات ارتفاع داشته باشند باید راه دسترسی مناسب نظیر پلکان و نرده حفاظتی، نردبان و نظایر آن تعبیه شود. پلکانها و نقاط مشابه که لغزندگی آنها مخاطرات بیشتري نسبت به سایر مکانها ایجاد میکند باید از مصالح غیرلغزنده ساخته شود. سطوح برفگیر و یخزننده پلکانها ،معابر پیاده، راهروهاي سر باز و نظایر آن باید بهصورت مرتب از برف و یخ پاك شده و یا با مصالحی ساخته شوند که مانع از هرگونه یخزدگی این سطوح شود.

الف- پلکان و سکوهایی که از مصالح مشبک ساخته شدهاند ابعاد چشمههاي آن نباید از11  میلیمتر تجاوز کند تا اشیا متفرقه امکان سقوط از آن را نداشته باشند.

ب- ساختمان کارگاههاي موقت، پیشساخته، کانکسها و نظایر آن باید مجهز به سیستم اتصال مؤثر زمین و تجهیزات اطفاي حریق متناسب با ابعاد فضا باشد.

پ- قرار گرفتن کانکسها در لبه پرتگاهها از جمله لبه گودها ممنوع بوده و باید با توجه به وضعیت و مشخصات خاك محل، با فاصله ایمن از لبه گودها و پرتگاهها مستقر گردند.

2-2-13- ایمنی محوطه و معابر تردد در داخل کارگاه

2-2-13-1- محوطههاي باز، محلهاي تردد پرسنل کارگاه، مسیرهاي حملونقل مصالح و تجهیزات باید حتی المقدور صاف، هموار و عاري از هرگونه برآمدگی و یا فرورفتگی و لغزندگی باشد.

2-2-13-2- تمام دهانههاي باز در محوطه باز کارگاه اعم از محلهاي تأسیسات زیرزمینی، منهولها، چاهها، چالهها و گودالها و نظایر آن باید بهوسیله مصالح مقاوم از قبیل تختههاي چوبی، دریچههاي فلزي یا نردههاي حفاظتی مناسب مسدود یا محفوظ گردند.

2-2-14- راه شیبدار و گذرگاه

2-2-14-1- راه شیبدار در کارگاه ساختمانی براي عبور و مرور افراد و حملونقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید داراي زاویه حداکثر 5/11 درجه (شیب 20 درصد) باشد. راههاي شیبدار و گذرگاههایی که فقط براي عبور افراد ایجاد میشوند، باید داراي حداقل6 /0 متر عرض باشند.

الف- راه شیبدار و گذرگاه باید داراي استحکام و مقاومت کافی بوده و داراي ضریب ایمنی بارگذاري حداقل 5/2 نسبت به حداکثر بارهاي وارده باشد. در صورت استفاده از تخته چوبی براي پوشش کف، ضخامت آن نباید از 5 سانتیمتر کمتر باشد. در اطراف باز راههاي شیبدار و معابر که احتمال سقوط آزاد را در بردارد، باید نرده حفاظتی مطابق بند 2-6-1-1 نصب شود.

ب- راه شیبدار و گذرگاهی که علاوه بر افراد، براي عبور گاري، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار میگیرند، باید داراي حداقل 1 متر عرض و حداکثر18  درصد شیب (زاویه حدود10  درجه) و سطح هموار باشد .

فاصله عمودي بین پاگردهاي متوالی سطح شیبدار نباید بیش از5 /3 متر باشد.

پ- عرض راه شیبدار و معابري که براي حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه استفاده میشوند، نباید کمتر از 5/3 متر باشد و در طرفین آن باید موانع محکم و مناسب نصب شود. عرض راه شیبدار که در گودبرداريها ایجاد میشود باید حداقل 4 متر بوده و جدارههاي آن نیز به نحو مقتضی پایدار شود.

2-2-15- راهپله موقت

در زمان احداث ساختمان تا زمان اجراي رمپ و پاگرد پلههاي دائمی،  براي حمل مصالح، رفتوآمد کارگران و دسترسی به زیرزمین و طبقات، باید حداقل یک راهپله موقت نصب شود و در تمام مدتی که عملیات ساختمانی ادامه دارد، به دقت از آن محافظت و نگهداري شود. پلههاي راهپله موقت باید ضمن استحکام در مقابل بارهاي وارده، با رعایت موارد زیر نصب شود:

2-2-15-1- پلههاي موقت باید داراي ابعاد یکسان بوده و عرض آنها حداقل 1 متر، پهناي کف آنها حداقل 280 میلیمتر، ارتفاع آنها حداقل 140 میلیمتر و حداکثر 220 میلیمتر باشد.

الف- از چوب، فلز، بتن و نظایر آن طوري ساخته شود که ضمن جلوگیري از لغزش و سقوط افراد، داراي استحکام و مقاومت کافی بوده و ضریب ایمنی بارگذاري آن حداقل5 /2 نسبت به حداکثر بارهاي وارده باشد.

ب- اطراف باز راهپلههاي موقت باید بلافاصله بعد از برپایی و نصب، با حفاظ مناسب مطابق بند 2-6-1-1 محافظت شود.

2-2-16- راههاي دسترسی موقت

در احداث راه موقت براي تردد ماشین آلات و وسایل نقلیه و بهرهبرداري از آن در محوطه کارگاه، براي تامین ایمنی ماشین آلات و شاغلان کارگاهی، باید اقدامات ذیل بهعمل آورده شود:

2-2-16-1- باید قبل از شروع عملیات عمرانی نسبت به طراحی و احداث ایمن راههاي دسترسی و اصلی کارگاهبراساس اصول فنی و مهندسی اقدام شود. باید تابلوها، علایم و نشانههاي ایمنی و هشدار دهنده در مسیرهاي خطرناك و نا ایمن براساس بخش 2-11 و ضوابط راهنمایی و رانندگی در مسیرهاي دسترسی به کارگاهها نصب شود. همچنین ضروري است محدودیتهاي سرعت مجاز وسایل نقلیه (اعم از ماشین آلات کارگاهی و عبوري) در سطح کارگاه مطابق با ضوابط مرجع صاحب صلاحیت1 تعیین شده و نسبت به درج تابلوهاي محدودیت سرعت اقدام شود.

2-2-16-2- در احداث مسیرهاي دسترسی موارد ذیل باید مدنظر قرار گیرد:

الف- در نظرگرفتن مشخصات وسایل نقلیه عبوري براي زیرسازي و انتخاب مصالح مناسب براي سطح راه  ب-کم کردن نیاز به دور زدن و اجتناب از لبههاي تیز، خم و کنجها پ- شیببندي مناسب براي تخلیه آب ناشی از بارندگی با زهکشی مناسب   ت- نصب علایم ایمنی هشداردهنده و آگاه کننده براي عابرین و وسایل نقلیه ث-تأمین روشنایی محوطه به تعداد لازم و کافی ج- تخصیص پیاده رو مخصوص عابرین پیاده

چ- تعمیر و نگهداري راه (عدم وجود برآمدگی و فرورفتگی)

2-2-16-3- در زمان خاکبرداري و جابهجایی مصالح ساختمانی، باید راههاي ورود و خروج مطمئن، بیخطر و مناسب ایجاد شود. براي مقابله با خطرهاي ناشی از حرکت وسایل یاد شده، لازم است علائم و وسایل هشداردهنده مناسب ،مخصوصاً در موقع حرکت به سمت عقب نصب شوند.

2-2-16-4- ایجاد موانع مستحکم در اطراف پرتگاهها براي جلوگیري از ورود چرخهاي ماشین آلات به منطقه خطر الزامی است. خاکریز اطمینان2، بلوكهاي ضربهگیر، قلابهاي ایمنی، یا وسایل سد کننده مشابه دیگر را باید در مکانهاي خطرناك که خطر سقوط و واژگونی ماشین آلات وجود دارد، ایجاد یا نصب کرد.

2-2-17- حفاظهاي ایمنی ترافیکی

مشخصات فنی علایم و نشانهها و حفاظهاي ایمنی ترافیکی باید مطابق موارد ذیل باشد:

الف- از جنس مقاوم و مناسب تهیه شده باشد .

- ابعاد و اندازه آن باید کافی و براي دید در روز از روشنایی و انعکاس مناسبی برخوردار باشد.

پ- ابعاد و اندازه علائم و نشانهها باید مطابق با استانداردهاي معتبر بین المللی و ملی باشد.

- در حفاظهاي ترافیکی باید از نوار شبرنگ استاندارد و مناسب استفاده شده باشد.

1- وزارت راه و شهرسازي و راهنمایی و رانندگی

- Berm

        - حداقل و حداکثر ارتفاع حفاظهاي ترافیکی براي عابرین پیاده باید 115 و 150 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

        - حداقل پهناي نوار شبرنگ روي حفاظها باید 15 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

چ - حداقل ارتفاع نصب اولین نوار شبرنگ از سطح زمین روي حفاظ ترافیکی براي عابرین باید 30 سانتیمتر در نظر گرفته شود .

  - جوشکاري و برشکاري

    - مشخصات عمومی

      - تمام دستگاهها و تجهیزاتی که براي جوشکاري و برشکاري بهکار برده میشوند، باید بهطور مرتب و بر اساس دستورالعملهاي کارخانه سازنده مورد بازدید، آزمایش و دقت سنجی قرار گرفته و در صورت وجود نقص و یا فرسودگی، تعمیر و یا از فرآیند کار خارج گردند.

      - تمام دستگاهها و تجهیزات جوشکاري و برشکاري باید در مکانی نگهداري و انبار شوند که از صدمات فیزیکی و شیمیایی محافظت شوند.

      - تمام دستگاهها و تجهیزات جوشکاري و برشکاري باید بهطور کاملاً ایمن نصب و بهرهبرداري شود. وضعـیت ایستائی دستگاهها و تجهیزات جوشکاري و برشکاري باید بهگونهاي باشد که از هرگونه حرکت اتفاقی جلوگیري به عمل آید.

      - انجام عملیات جوشکاري و برشکاري منوط به اخذ مجوز انجام کار مطابق بند 2-2-10 است. در مجوز انجام کار باید حداقل اطلاعات ضروري از قبیل نوع فرایند، مخاطرات شغلی، اقدامات کنترلی و مدت زمان انجام کار ذکر شود.

      - براي انجام عملیات جوشکاري یا برشکاري در ارتفاع، رعایت اصول ایمنی بهمنظور جلوگیري از برقگرفتگی و سقوط افراد و اشیا الزامی است.

      - روش انجام عملیات جوشکاري و برشکاري باید بهگونهاي باشد که علاوه بر فرد جوشکار یا برشکار، خطري براي سایرین در بر نداشته باشد. قبل از شروع عملیات جوشکاري یا برشکاري حرارتی، باید تمام وسایل و ابزارهاي اندازهگیري فشار، شدت جریان و نظایر آن و همچنین شیلنگهاي گاز و هوا کنترل شوند. دستگاهها و تجهیزاتی که براي جوشکاري و برشکاري بهکار برده میشود باید بهطور مرتب و براساس دستورالعمل کارخانه سازنده مورد بازرسی و کنترل قرار گیرند. بر روي کلیۀ دستگاهها و تجهیزات جوشکاري و برشکاري باید مشخصات فنی درج شده باشد.

      - کارگران جوشکار و برشکار باید هنگام کار، لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز بهسایر وسایل حفاظت فردي از جمله کفش، عینک، نقاب و دستکش ساقدار حفاظتی مطابق شرایط مندرج در بخش 2-10 باشند. همچنین لباسکار جوشکاران باید عاري از مواد روغنی، نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد.

      - فیلتر و پوشش بیرونی در سپرهاي حفاظتی دستی و نصب شده روي کلاه ایمنی و عینک حفاظتی که براي حفاظت چشم و صورت جوشکار در برابر پرتوهاي مضر فرابنفش و فروسرخ هنگام جوشکاري و برشکاري مورد استفاده قرار میگیرد، باید در مقابل پاشش مواد مذاب و ذرات سرباره، سایش و خردشدن موضعی، مقاوم بوده و از جنس شیشه یا پلاستیک شفاف نسوز باشد.

      - اقدامات کنترلی باید به نحوي انجام گیرد تا از انتشار آلایندههاي ناشی از عملیات جوشکاري و برشکاري به سایر قسمتهاي کارگاه جلوگیري به عمل آید.

      - در مکانهایی که مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداري میشود و یا در نزدیکی مواد یا دستگاههایی که بخار و یا گازهاي قابل اشتعال و قابل انفجار ایجاد میکنند، باید از عملیات جوشکاري و برشکاري حرارتی جلوگیري به عمل آید.

      - در مواردي که امکان دور کردن مواد قابل احتراق و اشتعال از محوطه جوشکاري و برشکاري حرارتی وجود ندارد، براي جلوگیري از خطرات احتمالی باید این مواد با صفحات و مواد مقاوم در برابر آتش محصور و پوشانده شده و ضمن فراهم آوردن وسایل اطفاي حریق مناسب و کافی ،یک فرد کمکی نیز در محل حاضر باشد.

      - هرگونه درز یا شکاف، حفره و پنجرههاي باز و یا شکسته در کف و دیوارههاي محل جوشکاري یا برشکاري باید بهطور مناسب پوشیده یا بستهشود تا خطر ریزش یا پاشش ذرات ناشی از جوشکاري و برشکاري به طبقات زیرین و یا واحدهاي مجاور از بین برود.

      - در پایان هر شیفت کاري عملیات جوشکاري و برشکاري، باید اطراف محل کار بازرسی و فقط پس از اطمینان از عدم وجود جرقه، شعله و یا سرباره داغ، کارگران محل کار را ترك کنند.

      - قبل از شروع عملیات جوشکاري و برشکاري در فضاهاي بسته و محدود باید از تهویۀ مناسب محیط کار اطمینان حاصل شود. در مکانهایی که تأمین سیستم تهویه مناسب امکانپذیر نمیباشد، استفاده از تجهیزات مستقل تنفسی الزامی است. لولههاي مورد استفاده براي تهویۀ گازهاي خروجی ناشی از جوشکاري و برشکاري در فضاهاي بسته و محدود باید از مواد غیرقابل اشتعال ساخته شده باشد.

      - در مواقعی که جوشکاري روي فلزات داراي پوشش قلع، روي و نظایر آن صورت میگیرد، باید سریع ااً دود و گازهاي ناشی از جوشکاري به طریق مناسب و موثر به خارج از محل کار هدایت شوند.

      - سیلندرهاي گاز و دستگاههاي جوشکاري و برشکاري باید همواره خارج از فضاهاي بسته قرار گرفته باشند. 2-3-1-17- عملیات جوشکاري یا برشکاري حرارتی بر روي ظروف و مخازن خالی که قبلاً حاوي مواد قابل اشتعال و انفجار بوده و یا محتویات آن شناخته شده نیست ،ممنوع بوده و حتی نباید بهعنوان تکیهگاه و زیرپایی مورد استفاده قرار گیرند. جوشکاري و برشکاري بر روي اینگونه ظروف در صورتی مجاز است که ابتدا داخل آن بهطور کامل بهوسیله بخار یا مواد موثر دیگر شستشو شده و دریچههاي آن کاملاً باز باشد و یا قسمتی از حجم آن با آب پر شود.

      - بهطورکلی هیچ نوع ظرف بسته، حتی اگر عاري از مواد قابل اشتعال و انفجار باشد، نباید جوشکاري یا برشکاري حرارتی شود، مگر آنکه از قبل منفذي در آن ایجاد شود.

      - در پایان کار و مواقعی که عملیات جوشکاري و برشکاري انجام نمیگیرد باید دستگاهها از منابع اصلی برق یا گاز جدا شوند.

      - تجهیزات جوشکاري و برشکاري که در فضاي باز مورد استفاده قرار میگیرند، باید از شرایط نامساعد جوي بهطور ایمن محافظت گردند.

      - بهدلیل احتمال وجود برخی مواد مضر در روپوش و یا وجود آزبست، جوشکاران باید از تماس مستقیم پوست دست و بدن خود با پوشش روي الکترودها خودداري کنند.

      - انجام کلیۀ عملیات چربیزدایی یا تمیزکاري با هیدروکربنهاي کلردار هنگام جوشکاري، برشکاري و فرآیندهاي مرتبط ممنوع است.

      - قراردادن الکترود در جیب لباس کار ممنوع است. براي نگهداري الکترود باید از کیف مخصوص اینکار استفاده شود.

      - جوشکار باید با استفاده از ماسک تنفسی، از استنشاق گازهاي مضر و فیوم ناشی از جوشکاري پرهیز کند. در فعالیتهایی مانند آهنگري در کارگاه که سروصداي زیادي دارد باید از تجهیزات حفاظتی گوش استفاده شود. باید با استفاده از تدابیر مناسب، جلوي آسیب به بدن در حین جوشکاري گرفته شود.

    - جوشکاري و برشکاري با گاز

      - شیلنگ و اتصالات رابط باید استاندارد بوده و فاقد نشتی، پوسیدگی، ترك و یا هر نوع نقص دیگري باشد.

براي اتصال شیلنگ به سیلندرها باید از بست استاندارد استفاده شود و از بهکارگیري سیم به جاي بست خودداري شود .

اتصالات و مهرههاي اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت وجود هرگونه عیب یا نشتی، تعویض گردند. تمام محلهاي اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روشن نمودن مشعل با کف صابون مورد آزمایش نشتی قرار داد. استفاده از اتصالات مسی در عملیات جوشکاري و برشکاري با گاز استیلن مجاز نیست.

      - شیر سیلندرها باید با دست و بدون استفاده از چکش و آچار باز شود و در صورت لزوم از آچارهاي مخصوص استفاده شود.

      - سیلندرهایی که مورد استفاده نباشند، باید طوري در فضاي آزاد خارج از بنا قرار داده شوند که از تابشمستقیم نور خورشید یا درجه حرارت بالا و نیز وارد آمدن ضربه، محافظت شوند. محل نگهداري و ذخیرهسازي سیلندرهاي گاز باید ضد آتش و مجهز به سیستم تهویه ایمن و تجهیزات اطفاي حریق مناسب باشد.

      - سیلندرها نباید از هیچ ارتفاعی به پایین پرتاب شوند. براي بالا بردن و پایین آوردن آنها، باید از کلافهاي مخصوص استفاده شود. جابجایی سیلندرهاي گاز با اهرم کردن شیر یا سرپوش حفاظتی آن ممنوع میباشد.

      - سیلندرها باید از محل جوشکاري و برشکاري فاصله کافی داشته باشند بهطوري که جرقه، براده یا شعله به آنها نرسد. در صورتیکه این امر امکانپذیر نباشد باید از موانع ضد آتش استفاده شود. سیلـندرهاي گاز بـاید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداري و استفاده شود.

      - به منظور پیشگیري از خطر اشتعال و انفجار سیلندرهاي گاز اکسیژن، باید از آلودگی شیرآلات و اتصالات تمام دستگاهها و تجهیزات جوشکاري و برشکاري گازي به روغن و گریس خودداري شود  .

      - سیلندرهاي گاز باید بهطور قائم و مطمئن در جاي خود محکم گردند تا از افتادن احتمالی آنها جلوگیري شود. کلاهک (سرپوش) حفاظتی شیرهاي آنها باید بهجز در هنگام استفاده، بسته باشند. بهرهبرداري از سیلندرهاي گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و بههیچعنوان نباید در حالت افقی یا وارونه از گاز داخل آن براي عملیات جوشکاري و برشکاري استفاده شود.

      - چنانچه سیلندرها داراي نشت گاز باشند، باید بلافاصله از محل کار دور و در فضاي باز و کاملاً دور از شعله یا جرقه یا منابع حرارتزا، به آهستگی و به تدریج تخلیه شوند. باید از بهکار بردن سیلندري که شیر آن نسبت به بدنه تغییر وضعیت داشته باشد، خودداري شود.

      - در صورتیکه نیاز به گرم کردن شیر یا سیلندر استیلن باشد، باید از آب گرم استفاده شود و استفاده از شعله مستقیم مجاز نمیباشد.

      - در هنگام تعویض مشعل برشکاري و جوشکاري، باید جریان گاز از طریق شیر و رگلاتور قطع شود. از روشهاي خطرناك و غیر ایمن از قبیل خم کردن شیلنگ براي انسداد آن باید خودداري شود. استفاده از سیلندر گاز بدون رگلاتور استاندارد ممنوع است.

      - براي روشن کردن مشعل برشکاري و جوشکاري باید از فندك یا شعله پیلوت (گیرانه) استفاده شود.

      - سیلندرهاي اکسیژن و انواع گازها باید بهصورت ادواري و براساس آییننامههاي حفاظتی و استانداردهاي ملی توسط شخص صاحب صلاحیت مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.

      - پرکردن سیلندرهاي اکسیژن و انواع گازها باید توسط مراکز مجاز و معتبر صورت پذیرد. کارخانجات و تولیدکنندگان سیلندرهاي گاز و همچنین صنایع سیلندر پرکنی مکلف به درج نام شیمیایی و نام تجاري گاز بر روي بدنه سیلندر بوده و استفاده از سیلندرهاي گاز که نام شیمیائی و نام تجاري محتویات آن بر روي سیلندر درج نشده باشد ،ممنوع است.

      - استفاده از سیلندرهاي گاز که داراي آسیبدیدگی یا خوردگی بوده و یا در معرض آتشسوزي قرار داشتهاند، ممنوع است.

      - سیلندر گاز پر یا خالی نباید بهعنوان غلتک یا تکیهگاه استفاده شود. قراردادن اشیا بر روي انواع سیلندرهاي گاز ممنوع است. سیلندرهاي گاز پر و خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یکدیگر و در محل ایمن نگهداري شوند.

      - رنگ شیلنگها باید مطابق با استاندارد شماره 3792 و رنگ بدنه سیلندرهاي گاز باید براساس استاندارد شماره 712 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.

      - استفاده از سیلندرهاي گاز بهعنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاري قوس الکتریکی ممنوع است.

      - هریک از لولههایی که گاز را از مولد یا سیلندر به مشعلهاي جوشکاري و برشکاري انتقال میدهد باید مجهز به شیر یکطرفۀ فشاري باشد تا از برگشت گاز به مخزن جلوگیري شود.

    - عملیات جوشکاري و برشکاري با برق

      - در هنگام انجام عملیات جوشکاري برقی در فضاهاي بسته و مرطوب، دستگاه جوشکاري باید در خارج از محیط بسته قرار داشته باشد.

      - در موقعیتهایی که احتمال تماس بدن جوشکار با هاديهاي برقدار وجود دارد، باید اجزاي هادي عایقبندي شود. پیچاندن کابل جوشکاري به دور اعضاي بدن ممنوع است.

2-3-3-3-کلیۀ تجهیزات جوشکاري و برشکاري قوس الکتریکی و مقاومتی ثابت یا سیار و همچنین قطعات کار باید متصل به سیستم اتصال به زمین مؤثر باشد. جایگاههاي کار فلزي در هنگام عملیات جوشکاري و برشکاري قوس الکتریکی، باید نسبت به زمین عایق گردیده و یا به سیستم اتصال به زمین مؤثر، مجهز گردند.

2-3-3-4-تمام قسمتهاي برقدار دستگاههاي جوشکاري و برشکاري قوس الکتریکی و مقاومتی و تابلوهاي برق آنها باید بهمنظور جلوگیري از تماس تصادفی، محافظت شود. استفاده از هر نوع هادي بهجز کابل جوشکاري براي تکمیل مدار جوشکاري ممنوع است.

      - مقدار جریان مورد استفاده در دستگاههاي جوشکاري و برشکاري قوس الکتریکی باید متناسب با نوع کار انتخاب شود.

      - کابلهاي جوشکاري و برشکاري قوس الکتریکی باید از نوع انعطافپذیر و متناسب با نوع کار باشد. کابلهاباید  داراي روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه خوردگی و زدگی باشند و در حین کار در برابر هرگونه لهیدگی ،قطعشدگی و وارد آمدن آسیب به پوشش عایق آن محافظت شوند.

      - قبل از جابجایی دستگاههاي جوشکاري و برشکاري قوس الکتریکی باید نسبت به قطع کردن منبع برق آنها اقدام شود.

2-3-3-8-گیرههاي الکترود باید مجهز به صفحات یا سپرهاي حفاظتی باشد تا از دست کارگر در مقابل حرارت حاصل از قوس الکتریکی محافظت گردد.

2-3-3-9- در مکانهاي مرطوب که عملیات جوشکاري و برشکاري با قوس الکتریکی انجام میگیرد، استفاده از دستکش، لباس و کفش عایق الکتریسیته و دیگر وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار الزامی است.

    - حفاظت و ایمنی در آزمون غیرمخرب جوش به روش پرتونگاري (رادیوگرافی)RT

اقدامات حفاظتی در برابر پرتو باید در سایت محل اجراي آزمون براي حفاظت از پرتوکاران و سایر افراد حاضر در کارگاه به شرح ذیل بهعمل آورده شود.

      - براي انجام عملیات پرتونگاري جوشها باید از پیمانکار داراي پروانه اشتغال از مرجع صاحب صلاحیت استفاده شود.

      - پیمانکار پرتونگاري باید داراي مسئول کارشناس فیزیک بهداشت باشد و نماینده مسئول فیزیک بهداشت در سایت باید معرفی شود تا بر نحوه تخصیص دزیمترهاي فردي( TLD) به پرتوکاران و استفاده صحیح از آنها  اطمینان حاصل کند. هرگونه پرتوگیري بیش از 4 میلی سیورت( Sv)1 و هرگونه پرتوگیري غیرعادي پرتوکاران باید طبق ضوابط مرجع صاحب صلاحیت سریع ااً مورد ارزیابی قرار گیرد.

      - قبل از شروع عملیات پرتونگاري باید تمام تجهیزات پرتونگاري و سیستمهاي ایمنی مربوط بررسی و صحت عملکرد آنها مطابق استانداردهاي اعلام شده توسط مرجع صاحب صلاحیت کنترل شود.

      - قبل از شروع هرگونه فعالیت باید مجوز پرتونگاري( توسط مسئول فیزیک بهداشت پیمانکار پرتونگاري) صادر شود. به سایر پیمانکاران و کارگران اطراف محل پرتونگاري، باید قبل از شروع کار به روشهاي مناسب اطلاع رسانی شود تا نسبت به خطرات و اقدامات حفاظتی توجیه گردند.

      - تیم پرتونگاري باید پیش از شروع عملیات، مرزهاي ناحیه کنترلشده (اطراف، بالا، پایین) را با موانع فیزیکی و طرق مقتضی مشخص و مسدود نموده و بر روي مرز، علائم هشداردهنده که بیانگر خطر پرتوگیري و ممنوعیت ورود افراد متفرقه باشد، نصب نماید. فواصل این مرزبندي باید به نحوي باشد که آهنگ دز بر روي مرزها از 25 میکروسیورت 1- سیورت، یکاي SI دز معادل (Dose Equivalent) در فیزیک پزشکی است.                                                             بر ساعت تجاوز نکند. انجام عملیات پرتونگاري و فعالیتهایی چون نگهداري منابع پرتو، تعمیر تجهیزات، نقل و انتقال منابع پرتو، بدون تجهیز پرتوکاران و سایت به وسائل مونیتورینگ فردي و محیطی ممنوع است. هر یک از پرتونگاران باید داراي یک عدد دزیمتر فردي TLD، یک عدد دزیمتر فردي قرائت مستقیم و یک عدد دزیمتر هشداردهنده باشند. هر تیم پرتونگاري نیز باید داراي حداقل یک دزیمتر محیطی با دامنه اندازهگیري مناسب باشد.

      - اعضاي تیم پرتونگاري باید قبل از شروع به عملیات پرتونگاري داخل ناحیه کنترل شده را کاملا بازرسی نمایند تا از عدم حضور افراد عادي در این ناحیه مطمئن گردند. همچنین باید در تمام مدت پرتونگاري، تردد افراد را به نحوي کنترل نمایند که از توقف بیمورد و ورود ناگهانی آنها به ناحیه کنترل شده جلوگیري شود. در صورت بروز هرگونه نقص یا آسیب در تجهیزات پرتونگاري در خلال عملیات و یا ایجاد خرابی و اشکال در دزیمتر محیطی، باید عملیات پرتونگاري متوقف شود.

      - پرتوکاران باید داراي تاییدیه حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژي اتمی ایران بوده  و حداقل سن آنها

18 سال باشد. پرتونگاران باید نسبت به وسائل پرتونگاري و نحوه استفاده از آنها، قواعد کاري مصوب مرجع صاحب صلاحیت، دستورالعملهاي شرایط اضطراري و روشهاي بازیابی و مهار چشمه، دستورالعمل حفاظت و ایمنی و دستورالعملهاي مونیتورینگ فردي و محیطی آگاه و مسلط باشند. همچنین باید بهطور منظم تحت آزمایشها و معاینات پزشکی مربوط قرار گیرند.

2-3-4-8- تیم پرتونگاري باید حداقل متشکل از 2 پرتونگار صاحب صلاحیت باشد. همواره یکی از دو پرتوکار موظف است تا از ورود افراد به ناحیه کنترل شده انجام عملیات پرتونگاري هنگامی که آهنگ دز در آن 25 میکروسیورت بر ساعت و یا بالاتر است جلوگیري کند و با انتخاب و استفاده از یک دزیمتر محیطی مناسب، وضعیت آهنگ پرتو در مرز ناحیه کنترل شده و سایر مناطق را تحت نظارت داشته باشد. در صورت عدم امکان برقراري وضعیت ایمن، باید بلافاصله به تخلیه افراد از محیط اقدام شود.

2-3-4-9- پرتوکاران باید تجهیزات ایمنی در شرایط اضطراري شامل انواع محدودکنندههاي اشعه (کالیماتور) از جمله روپوش و جلیقه سربی، ساق بند سربی، دستکش سربی، عینک سربی، چندین کیسه ساچمه سربی یا ورق سربی ،انبرهاي بلند درسایزهاي مختلف و کانتینر اضافی و خاموش کننده دستی پایه کف، گازکربنیک و مخزن خازن را در دسترس داشته باشد.

2-3-4-10- براي حمل مواد پرتوزا باید از خودروهاي مخصوص که  با نصب علایم هشداردهنده مشخص شدهاند ،استفاده شود.

2-3-4-11- دستورالعملهاي مربوط به ایمنی پرتونگاري شامل دستورالعمل کنترل سوانح دوربینهاي حاوي چشمههاي پرتونگاري، دستورالعمل آمادگی براي سوانح محتمل در عملیات پرتونگاري و ایمنی در شرایط اضطراري ،دستورالعمل ایمنی و حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز، دستورالعمل حملونقل دوربینهاي حاوي چشمههاي پرتونگاري با وسایل نقلیه و دستورالعمل مونیتورینگ فردي و محیطی تماماً به تایید مرجع صاحب صلاحیت (سازمان انرژي اتمی) برسد و تیم پرتونگاري نسبت به اجراي آنها توجیه و مسلط باشد .

2-3-4-12- هر گونه جابجایی و استفاده از منبع (چشمه) باید با نظارت مسئول فیزیک بهداشت پیمانکار پرتو نگاري انجام شود.

2-3-4-13- در خاتمه هر پرتودهی و در پایان عملیات پرتونگاري باید با استفاده از یک دزیمنتر محیطی، میدان پرتو اندازهگیري شود و از برگشت چشمه به داخل کانتینر دوربین اطمینان حاصل شود. در هنگام برگرداندن دوربین به انبار محل نگهداري، باید از قفل بودن دوربین و صحت عملکرد سیستمهاي ایمنی و قفل، همچنین قرار گرفتن درپوشهاي ایمنی بر روي آن اطمینان حاصل نمود و با یک دزیمتر محیطی و اندازهگیري آهنگ دز از استقرار چشمه در داخل کانتینر دوربین در وضعیت ایمن مطمئن شد.

2-3-4-14- باید از طریق بازرسی دورهاي از حملونقل و انبارداري صحیح منابع پرتو (دوربین پرتونگاري) در طول عملیات اطمینان حاصل نمود .

2-3-4-15- تجهیزات مورد استفاده در عملیات پرتونگاري باید مورد بازرسی و کنترلهاي دورهاي قرار گیرد تا از صحت و عملکرد دقیق و کالیبره بودن آنها اطمینان حاصل شود.

2-3-4-16- تمام لباسهاي حفاظتی پرتوکاران باید بهطور مستمر از نظر آلودگی به پرتو مورد رسیدگی قرار گرفته و لباسهاي آلوده به مواد رادیو اکتیو باید جدا از سایر لباسهاي کارگران شاغل در کارگاه نگهداري شده و به روشهاي مقتضی طبق ضوابط پاکسازي یا معدوم شود.

2-3-4-17- منابع آلوده به پرتو یا مشکوك به آلودگی اعم از تجهیزات و وسایل، لباسها نباید در سایت کارگاه شسته شوند. همچنین باید نسبت به عدم آلودگی حیوانات یا پوششهاي گیاهی که در معرض احتمالی تابش پرتو قرار میگیرند، باید اقدامات حفاظتی لازم اطمینان حاصل شود.

2-3-4-18- گزارش سوانح ایجاد شده در سایت در حین عملیات پرتونگاري صنعتی باید همراه با اقدامات کنترلی و حفاظتی بهعملآمده و مستندات نتایج ثبت شده توسط دزیمترهاي فردي و محیطی در اسرع وقت به مرجع صاحب صلاحیت ارایه شود.

2-3-5- حفاظت و ایمنی در آزمون غیر مخرب جوش به روش فراصوت (اولتراسونیک UT)

در صورت استفاده از تمیزکننده شیمیایی براي پاك کردن مواد موجود در سطح جوش و یا استفاده از برس سیمی ،باید تجهیزات حفاظتی لازم در صورت مضر بودن ماده شیمیایی براي دستگاه تنفس یا تماس با پوست بدن و براي جلوگیري از ورود ذرات فلزي پراکنده در هوا در اثر برسزنی به داخل ریه و چشم، مطابق بخش 2-10 عمل شود.

2-4- پیشگیري از آتش سوزي و سوختگی

2-4-1- مشخصات عمومی

2-4-1-1- در تمام محلهایی که خطر آتشسوزي وجود دارد از قبیل منطقه نگهداري مواد شیمیایی، انبار مصالح سوختنی، مواد قابل اشتعال و انفجار و مانند آن، استعمال دخانیات، روشنکردن آتشهاي روباز، روشن کردن وسایل روشنایی غیر محصور و وسایل گرمایشی غیر ایمن، وسایل روشنایی غیر محفوظ، همراه داشتن کبریت و اشیاي مولد آتش و جرقه و هر نوع ماده دیگري که بتواند ایجاد انفجار و حریق نماید، یا فعالیتهایی مانند جوشکاري و برشکاري که جرقههاي آتشزا بهوجود میآورد ،مطلقاً ممنوع است. در این نقاط ممنوعه باید تابلوهاي هشداردهنده از قبیل »خطر آتشسوزي ،«»سیگار نکشید« و» آتش روشن نکنید «و یا علایم قابل رویت دیگر نصب شوند.

2-4-1-2- هنگام انبارکردن مواد قابل اشتعال، باید فاصله ایمن از اطراف لامپها و چراغها تا مواد انبار شده رعایت شود. این فاصله باید حداقل 1 متر براي چراغهاي صنعتی و 5/0 متر براي چراغهاي فلورسنت در نظر گرفته شود .

2-4-1-3- هنگام کار با مواد شیمیایی قابل اشتعال باید وسایل خاموشکننده آتش، مناسب با نوع مواد شیمیایی آماده و در دسترس باشد.

2-4-1-4- شعلههاي باز، مشعل، کبریت مشتعل، جرقههاي برشکاري و جوشکاري، مواد گدازآور و مانند آن نباید در مجاورت دهانههاي مجاري فاضلاب، خطوط اصلی گاز و مجاري مشابه قرار داده شوند.

2-4-1-5- در کلیه محلهایی که پسماندها و ضایعات مصالح قابل احتراق از قبیل الیاف و پارچههاي آغشته به مواد نفتی و نظایر آن (گازوئیل، روغن، گریس و چسب و ...) همچنین پسماند و مواد دیگري که ممکن است به خودي خود آتش بگیرند (مانند ذغال چوب و خاکه آن)، باید بهطور روزانه از محل کارگاه جمعآوري شده و در صندوقهاي فلزي سرپوشدار نگهداري شوند تا در فواصل زمانی منظم به محلهاي مجاز حمل شود. سوزاندن این مواد در محل کارگاه ساختمانی مجاز نیست.

2-4-2- مایعات قابل اشتعال

در خصوص مایعات قابل اشتعال رعایت موارد زیر الزامی است:

2-4-2-1- رنگها، حلالها و دیگر مایعات قابل اشتعال باید در مکانهاي خاص دور از حرارت، جرقه، تابش نور مستقیم خورشید و محلهایی که احتمال وقوع آتش سوزي دارد، نگهداري شوند.

2-4-2-2- مایعاتی که نقطه شعلهزنی آنها کمتر از 7 درجه سانتیگراد میباشد، باید بر روي سکوهاي سیمانی،

بتونی، آجري و یا جایگاههاي فلزي نگهداري شوند و نباید آنها را روي سطح زمین قرار داد مگر اینکه بهصورت محدود درظرفهاي کمتر از 18 لیتر و داخل ظروف یا مخازن حفاظت شده نگهداري شوند.

2-4-2-3- قبل از سوختگیري باید موتور ماشینآلات ساختمانی خاموش شود و از ریختن مواد سوختنی روي اگزوز و قسمتهاي داغ موتور جلوگیري شود. خروجی و سرریز مخازن سوخت نباید در جایی تعبیه شده باشد که مواد مذکور روي موتور، اگزوز، تابلو برق ،کلید برق، باطري و سایر منابع ایجاد جرقه، ریخته شود. همچنین باید تدابیر لازم براي جلوگیري از ورود سرریز این مواد به داخل معابر مجاور کارگاه، جويهاي آب، منابع آب زیرزمینی و فضاهاي سبز (درختان و پوششهاي گیاهی) بهعمل آورده شود.

2-4-2-4- در مکانهایی که بخار مایعات قابل اشتعال وجود دارد، نباید از وسایلی که تولید جرقه یا شعله میکند ،از قبیل کبریت، فندك، سیگار، پیلوت گاز، چراغ و وسایل برقی جرقهزا استفاده شود.

2-4-2-5- ظروف محتوي مایعات سریعالاشتعال باید از جنس نسوز و نشکن و داراي درب کاملااملاً محکم و محفوظ بوده و بر روي آنها برچسبگذاري شده باشد.

2-4-2-6- انبارکردن مایعات قابل اشتعال در مخازن روزمینی باید با تایید دستگاه نظارت و رعایت فاصله ایمن

(حداقل بیش از 3 متر) از بقیه دفاتر و تاسیسات کارگاه، بهویژه محل انبار مواد قابل اشتعال باشد. همچنین باید اطراف مخزن، گود بوده و یا وصل به حوضچههایی باشد که در صورت سوراخ شدن و یا ایجاد پارگی در دیوار مخزن و ریزش یا نشت مواد سوختی، گنجایش محتویات آن را با توجه به شرایط ذیل داشته باشد:

الف- 10 درصد بیش از ظرفیت مخزن در صورتیکه تنها مخزن موجود در کارگاه باشد.

- 80 درصد ظرفیت دو یا چند مخزن در صورتیکه ظرفیت این مخازن که داراي یک گود یا حوضچه مشترك هستند از 250,000 لیتر تجاوز نکند.

پ- 50 درصد ظرفیت دو یا چند مخزن در صورتیکه از 250,000 لیتر تجاوز نماید.

- مخزن طوري ساخته شده باشد که امکان پیدایش فشار یا خلا در روي سطح مایع وجود نداشته باشد.

- با صاعقه گیر محافظت شده باشد.

- با تجهیزات اطفاي حریق متناسب با نوع مواد و به تعداد کافی مجهز باشد

2-4-2-7- مخازن مدفون مواد قابل اشتعال باید داراي شرایط زیر بوده و مشخصات آن به تایید شخص صاحب صلاحیت رسیده باشد.

الف- در زیر خاك با وضع محکم و ثابتی قرار گیرد و سقف آن با قشري خاك به ضخامت حداقل 06 سانتیمتر خاك پوشیده شده باشد.

- بدنه خارجی مخزن در مقابل زنگ زدگی محافظت شود.

پ- لوله پر کننده آن به خارج ساختمان ادامه داشته و دهانه آن بهغیر از مواقع پر کردن، بسته و قفل باشد.

- بهجز از راه یک لوله تهویه که باید همیشه باز نگهداشته شود، با فضاي خارج مربوط نباشد. لوله تهویه باید حداقل از سطح زمین 5/2 متر ارتفاع داشته و از دودکشها، منابع حرارتی و اماکنی که در آنجا شعله پخش میشود و یا نقاطی که ممکن است بخار در آن جمع و متراکم شود، فاصله مناسب داشته باشد. قطر آن نباید از 20 میلیمتر تجاوز کند مشروط بر اینکه لوله برگشت بخار در مخازن وجود داشته باشد. در غیر این صورت قطر آن حداقل باید 25 میلیمتر باشد.

- داراي یک لوله اندازهگیري میزان مایع محتوي مخزن باشد که در غیر مواقع اندازهگیري، سر آن بسته و قفل شده باشد.

- این مخازن باید در برابر فشار حداقل 7 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، مقاومت داشته باشد.

2-4-2-8- بشکهها یا ظروف خالی مورد استفاده براي پر کردن مایعات خطرناك باید شرایط ذیل را داشته باشند:

الف- چنانچه مخصوص پرکردن مایعات قابل اشتعال است داراي سرپیچ و یا روپوش محکمی باشد تا مانع از خروج بخار مایعات مذکور شود.

- چنانچه براي پر کردن اسید و یا سایر مایعات غیر قابل اشتعال بهکار میرود باید قبلاقبلاً تمیز و خشک شده باشد.

پ- بشکههاي خالی را از هر نوع که باشد باید بهصورت جدا از بشکههاي پر انبار نمود.

- چنانچه بشکهها و یا ظروف مایعات خطرناك غیر قابل اشتعال براي بهکار بردن مجدد قابل مصرف نباشد باید آنها را در هم کوبیده و یا پاره و غیرقابل استفاده نمود. در مورد بشکهها و ظروف مایعات قابل اشتعال، باید قبل از پاره کردن، آنها را با بخار آب کاملاً شسته و خشک نمود.

- بشکهها و ظروفی که براي مایعات خطرناك بهکار میرود باید قبل از ُپُرکردن از نظر نشت و سایر نقائص بهطور دقیق مورد معاینه قرار گیرد و اگر در نظر است با مایع دیگري پر شود قبلاً باید محصول خنثی کننده و بخار آب و یا آب جوش کاملاً شسته شده و خشک شود.

2-4-2-9- در موقع تعمیر تانکها و مخازن مواد خطرناك و قابل احتراق و اشتعال و انفجار از قبیل مخازن بنزین، گازوئیل، روغن و غیره باید مخازن مذکور تخلیه و سپس به خوبی شستشو شوند بهطوريکه هرگونه مواد زائد و خطرناك از جدار داخلی آن زائل شود. براي خروج گازهاي موجود احتمالی باید دریچههاي مخازن باز بوده و با وسایل لازم ،تهویه باید شود .باید تمهیدات لازم براي جلوگیري از ورود رواناب آلوده به مشتقات نقتی به معابر، فضاهاي سبز و محوطه باز کارگاه بهعمل آورده شود.

2-4-3- سایر مواد و مصالح قابل اشتعال

2-4-3-1- هنگام کار با حلالها، رنگها و پلیمرهاي سمی، مواد نانویی و اجراي پوشش سطوح با مواد شیمیایی

(مانند چسب موکت و کاغذ دیواري) یا سایر مواد مصالح و قابل اشتعال (مانند پوششهاي پلاستیکی) باید موارد ذیل رعایت شوند:

الف- محل کار بهطور طبیعی تا حد تامین هواي سالم براساس حدود مواجهه مجاز اعلام شده توسط وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهویه شود. چنانچه از تهویه مصنوعی استفاده شود، باید دستگاه ضد جرقه مکنده هوا در خارج از فضاي کار، قبل از شروع کار به روشن شود.

- استعمال دخانیات و استفاده از کبریت، فندك و هر نوع عملیاتی که ایجاد جرقه میکند باید اکیداداً ممنوع شود.

پ- استفاده از بنزین و دیگر مواد سریع الاشتعال بهعنوان رقیق کننده چسب، خطرناك و ممنوع است.

- کپسولهاي اطفاي حریق مناسب از نوع پودر شیمیایی باید در دسترس و آماده بهکار باشد.

2-4-3-2- برخی پلیمرها از جمله عایقهاي پلیمري فومی، پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات در هنگام آتشسوزي و یا در معرض حرارت بالا، تجزیه شده و گازهاي سمی از جمله کلرید هیدروژن، سیانید هیدروژن و ایزوسیانیدهاي سمی از خود متصاعد نموده و منجر به مسمومیت میشوند؛ بنابراین باید از کاربرد این مواد در معرض حرارت بالا جلوگیري به عمل آید و در صورت بروز حریق و سوختن این مواد و تولید دود، از استنشاق آن خودداري شود.

2-4-3-3- مواد ناسازگار مانند روغن و اکسیژن که ممکن است خطر آتش سوزي همزمان ایجاد کنند باید با استفاده از موانع خاص که حداقل 1 ساعت در برابر آتش سوزي تحمل داشته باشد از یکدیگر جدا شوند.

2-4-3-4- هر نوع ظرف بزرگ و کوچک و وسایل دیگري که مواد خطرناك در آنها نگهداري میشود باید داراي رنگ ساده و مشخصی بوده و داراي برگه اطلاعات ایمنی مواد، برچسبهاي هشداردهنده و دستورالعملهاي لازم براي بهکار بردن محتویات آن به نحو ایمن باشد.

2-4-3-5- تراشههاي چوب، خاك ارهها و غیره هنگام عملیات نجاري و نصب وسایل و تجهیزات چوبی باید مرتباً از محل کارگاه خارج شوند و کف کارگاه و محیط کار همواره تمیز و عاري از هر گونه ضایعات سریعالاشتعال باشد.

2-4-4- وسایل گرمکننده موقت

هنگام استفاده از وسایل گرمکننده موقت ،موارد زیر باید رعایت شود:

2-4-4-1- وسایل گرمکننده موقت از قبیل بخاريها در موقع استفاده باید به نحو مطمئن روي کف قرار داده شوند ،بهطوري که امکان واژگون شدن آنها وجود نداشته باشد.

2-4-4-2- وسایل گرمکننده برقی باید استاندارد و ساخت کارخانجات معتبر باشد. استفاده از وسایل برقی دست ساز مجاز نیست.

2-4-4-3- استفاده از وسایل گازسوز و نفتسوز بدون دودکش در فضاهاي کاملاً بسته و بدون تهویه کافی هوا ممنوع است. لوله دودکش بخاريها باید به نحو صحیح ،اصولی و ایمن نصب شده و از مجاورت آنها با مواد قابل اشتعال پرهیز شود.

2-4-4-4- باید از ریختن نفت در بخاريهاي نفتی، در هنگام روشن بودن آنها جلوگیري به عمل آید.

2-4-4-5- انبار نمودن و چیدن قطعات چوب و الوار و دیگر مواد قابل اشتعال در مجاورت بخاريها ممنوع است.

2-4-5- پخت قیر

اقدامات پیشگیري از آتشسوزي و سوختگی در عملیات پخت قیر در کارگاههاي ساختمانی باید مطابق الزامات فصل عایقکاري انجام شود.

2-4-6- وسائل و تجهیزات اطفاء حریق در کارگاه

2-4-6-1- مشخصات عمومی

الف- در تمام محدودههاي کارگاه ساختمانی (اعم از محلکار، دفاتر اداري، انبار و ...) و سایر مکانهاي مرتبط با آن از قبیل تاسیسات رفاهی و بهداشتی، باید وسایل و تجهیزات کافی اطفاي حریق استاندارد، متناسب با نتایج ارزیابی خطر حریق آن محل در دسترس باشد. همچنین باید در تمام ساعات شبانه روز، شخص یا اشخاص صاحب صلاحیت، که با روش استفاده صحیح به کارگیري وسایل و تجهیزات اطفاي حریق آشنا هستند، در کارگاه حضور داشته باشند تا در صورت بروز حریق و در شرایط اضطراري، بتوانند اقدامات مورد نیاز براي اطفاي حریق را بهعمل آورند. در این حالت باید لباسها ،پوششهاي محافظتی و ماسکهاي تنفسی آتشنشانی نیز در کارگاه به تعداد کافی در دسترس باشد.

- در نقاطی که در نزدیکی کارگاه ساختمانی مراکز آتشنشانی وجود دارد ،در کارگاه باید وسیله ارتباط با مراکز مزبور فراهم باشد تا در سریعترین زمان ممکن و وجود شرایط اضطراري اطلاع رسانی شود.

پ- باید با اتخاذ تدابیري در کارگاه، در هر منطقه کاري یا طبقه، به تناسب خطرات و وسعت محل، همواره حداقل یک نفر و حتیالمقدور تعدادي از کارگران شاغل در آن محل که آموزشهاي لازم در زمینه پیشگیري و اطفاي حریق را زیر نظر شخص مورد تایید سازمان آتش نشانی یا سازمانهاي مشابه فراگرفته و نسبت به روش صحیح انجام کار توجیه شده و نیز توان جسمی لازم براي این کار را داشته باشند، براي مشارکت در اطفاي حریق حضور داشته باشند. در صورت تغییر اکیپهاي کاري، باید نسبت به تعیین جانشین براي افراد خارج شده اقدام شود. با توجه به وضعیت ساختمان در حال ساخت ،باید نسبت به نحوه و راههاي خروج اضطراري در کارگاه، پیشبینیهاي لازم بهعمل آورده شود.

- در فواصل زمانی مشخصی که توسط شخص صاحب صلاحیت تعیین میشود، باید نسبت به برگزاري مانورهاي تمرینی و عملی با مشارکت پرسنل، براي اطمینان از آمادگی آنها در زمینه مدیریت پیشگیري و اطفاي حریق( از قبیل تمرین نحوه اطلاع رسانی بهموقع، امداد و نجات، تخلیه سریع محل در حالت بحران و مداخله صحیح در مهار آتش و ...) و ترجیح ااً با همکاري نزدیکترین سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی اقدام شود. البته نباید به کارگرانی که داراي بیماريهاي مثل بیماري قلبی عروقی، ریوي، صرع و معلولیتهاي محدود هستند، اجازه شرکت در فعالیتهاي اضطراري و اطفاي حریق داده شود.

- پیمانکار باید باتوجه به سطوح مختلف کارکنان و مسئولین در کارگاه، شرح وظایف خاصی تهیه نماید که در آنوظایف هر یک به هنگام بروز خطر آتش سوزي مشخص باشد.

- وسایل و سامانه اعلام حریق مانند تلفن، آژیر، بلندگو، زنگ و چراغ چشمک زن باید در محلهاي مناسب کارگاه نصب شده باشند تا بهوسیله آنها افراد حاضر درکارگاه از بروز آتش اطلاع یابند و محل را تخلیه نمایند. هشداردهنده صوتی باید بهگونهاي باشد که صداي آن تا فاصله 5/1 کیلومتري شنیده شود. در اماکن باز به ازاي هر 2000 متر مربع یک هشدار دهنده صوتی لازم است. پیام صوتی باید حداقل 30 و حداکثر 100 ثانیه تداوم داشته باشد و ترتیب روشن و خاموش بودن آن 5 تا 8 ثانیه روشن و 3 تا 5 ثانیه خاموش باشد. ارتفاع قرارگیري زنگ اعلام خطر باید حداقل 2 متر باشد. در مکانهایی که ضرورت دارد، باید از پیامهاي نوري یا دیداري متناسب نیز استفاده شود. پیام دیداري میتواند چراغ گردان یا چراغهاي چشمک زن و یا حروف دار باشد و در محلی نصب شود که در معرض دید اکثریت افراد باشد.

چ- دستورالعمل نحوه گزارش دهی اعلام حریق باید بهصورت مداوم بر روي تابلويهاي اطلاع رسانی بهویژه در محلهاي تردد کارگران نصب شود.

- در هر محدوده باید علائم و تابلوهاي راهنماي مناسب براي هدایت و تخلیه افراد پیشبینی شده باشد. سامانه روشنایی اضطراري باید با شدت روشنایی محیطی حداقل 50 لوکس تأمین شود.

- پیمانکار مکلف است با استفاده از مرجع صاحب صلاحیت، براي کلیه پرسنل شاغل در کارگاه، دوره آموزشی نحوه کار با خاموش کنندههاي دستی را برگزار نماید.

- سطلهاي آب و ماسه و کپسولهاي خاموشکننده (متناسب با نوع حریق) و سایر وسایل قابل حمل که به منظور اطفاي حریق بهکار میروند، بههمراه علائم و نشانههاي ایمنی باید در قسمتهاي مختلف کارگاه ساختمانی به نحوي که همواره در معرض دید و دسترس باشند نصب و آماده استفاده باشند. در مواقعی که لولهها و شیرهاي آتشنشانی باید به صورت بخشی از تأسیسات دائمی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند، باید با نظارت مرجع صاحب صلاحیت نصب و به تایید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی برسد. همچنین باید همیشه فاصله این لولهها و شیرها تا خیابان مشخص و در شعاع 2 متري از شیرهاي برداشت (شیر آتشنشانی) یا فاصله بین آنها و خیابان، نباید هیچگونه مصالح یا ضایعات ساختمانی ریخته شود.

2-4-6-2- خاموش کنندههاي دستی

الف- براي خاموش کردن آتش با توجه به درجه و ماهیت حریق و نوع خطر آن و شرایط کارگاه، باید از خاموشکنندههاي استاندارد استفاده نمود. در صورتیکه در هر محل وقوع بیش از یک نوع آتش محتمل باشد باید خاموش کننده به تعداد کافی از هر نوع مرتبط موجود باشد.

- با توجه به طبقهبندي انواع حریق، خاموش کنندههاي متناسب با آنها باید در مشخصات خصوصی توسط مشاور ارایه شود.

پ- براي خاموش کردن آتش ناشی از برق یا در مواقعی که تجهیزات الکتریکی در معرض آتش قرار دارند، فقط باید از خاموش کنندههاي نوع دي اکسید کربن استفاده شود. در صورت استفاده از خاموش کنندههاي دي اکسیدکربن در فضاهاي بسته باید میزان کاهش غلظت اکسیژن و مشکلات تنفسی ناشی از آن مورد توجه قرار گیرد.

- استفاده از خاموش کنندههاي حاوي بخارات سمی یا تولید کننده بخارات و گازهاي سمی ممنوع است.

- از خاموش کنندههاي پودر خشک شیمیایی نباید در محلهایی که اکسیدکننده هاي قوي وجود دارند، استفاده نمود. در موارديکه پودر فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم، تیتانیوم، سدیم، لیتیوم و پتاسیم در معرض حریق قرار میگیرد و موادي نظیر کربور کلسیم که با ریختن آب روي آنها ممکن است گازهاي قابل اشتعال، قابل انفجار و یا مضر از آنها متصاعد شود، باید از استفاده از خاموش کننده حاوي آب بهطور کلی خودداري نمود.

- بر روي کلیه خاموشکنندههاي آتش باید دستورالعمل راهنماي استفاده از خاموشکنندهها با جزئیات کامل شامل مشخصات فنی، سال ساخت، وزن دستگاه، نوع خاموش کننده و نحوه کارکرد به زبان فارسی و نیز نام، شماره تلفن و آدرس پستی سازنده یا توزیع کننده، درجشده باشد.

چ- فواصل خاموش کنندهها در هر محدوده نباید از 30 متر بیشتر باشد. یک خاموش کننده آتش با فشار تخلیه بیش از 5 اتمسفر باید بهطور فوقالعاده براي مکانهایی که بیش از 30 لیتر مایعات قابل احتراق و اشتعال یا 20 کیلوگرم گاز قابل اشتعال وجود دارد در فاصله 15 متري آن مکان نصب شود. براي خاموش کردن آتشهاي ناشی از مقدار قابل ملاحظهاي مایعات قابل اشتعال با مساحت بیش از 93/0 مترمربع نباید تنها به خاموش کنندههاي دستی اکتفا نمود.

تشخیص مقدار قابل ملاحظه مورد نظر این ماده به عهده دستگاه نظارت است.

- محل استقرار خاموش کننده باید با توجه به شرایط جوي و محیطی کارگاه انتخاب شود. خاموش کنندهها باید در محلهایی قرار داده شوند که به وضوح در معرض دید بوده و در مواقع آتش سوزي به آسانی و به سرعت در تمام اوقات قابل دسترسی باشند. محل نصب یا نگهداري آنها باید با علامت مشخصه و رنگ قرمز معلوم شود تا هنگام لزوم سریعاسریعاً قابل شناسایی باشد. در صورت استفاده از محفظه براي نگهداري خاموش کنندهها، هرگز نباید قفل شوند.

- خاموش کنندهها باید در ارتفاع حداقل 15 و حداکثر 120 سانتیمتر نصب شوند تا بهراحتی بتوان از آنها استفاده نمود.

- خاموشکنندههاي نوع آبی باید در دماي بین 49 و 4 درجه سانتیگراد و سایر خاموش کنندهها باید در دماي بین 49 + و 40- درجه سانتی گراد نگهداري و استفاده شوند.

- در مواردي که مایعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغنها و رنگها و یا گردهاي آلی قابل اشتعال در معرض حریققرار گرفته باشند، به هیچ وجه نباید مبادرت به استعمال آب کرد مگر آنکه بهصورت پودر استفاده شود.

2-4-6-3- خاموش کننده چرخدار

الف- براي مکانهایی با مساحت بیش از 100 متر مربع علاوه بر خاموش کنندههاي دستی ضروري است از خاموش کننده چرخدار با ظرفیت حداقل 20 لیتر خاموش کننده مایع یا 25 کیلوگرم خاموش کننده پودر، متناسب با ماهیت حریق احتمالی و سرعت گسترش آن و گنجایش خاموش کننده استفاده شود.

- براي کارگاههاي با وسعت بیش از 1000 مترمربع به ازاي هر 500 مترمربع باید یک دستگاه خاموش کننده چرخدار موجود باشد.

پ- در مکانهایی که از خاموش کنندههاي چرخدار استفاده میشود، باید امکان حرکت خاموش کننده مذکور در محل مورد نظر نیز بررسی شود. محل استقرار خاموش کننده چرخدار باید در مناسبترین نقطه دسترسی نیروهاي امدادي مانند. نزدیک درهاي ورودي و خروجی یا در مسیرهاي خروج اضطراري باشد.

- کلیه الزامات فنی خاموشکنندههاي دستی و بازرسیهاي مربوط در مورد خاموشکنندههاي چرخدار نیز باید رعایت شود.

2-4-6-4- توپ اطفاي حریق

الف- توپ اطفاي حریق که با نامهاي دیگري نظیر توپ ضدحریق، توپ آتشنشانی ،گوي آتشنشانی و گوي اطفاي حریق شناخته میشود نوعی خاموشکننده اضطراري آتش براي انواع کلاسهاي آتشسوزي است. این گويها را می توان به عنوان وسیله اطفاي مکمل در کنار سایر خاموشکنندهها به کار برد. محتویات این گويها، پودر آتشنشانی است که غیرسمی بوده و هیچگونه آسیب و خسارتی به انسان و محیط زیست وارد نمیکند. گوي آتشنشانی در صورتی که در معرض دماي 70 درجه سانتیگراد قرار بگیرد به صورت خودکار منفجر شده و عملیات خاموشسازي را تا شعاع 3 تا 5 متري انجام داده، حریق را خاموش کرده یا از گسترش آتش سوزي جلوگیري میکند. توپ هاي آتشنشانی را میتوان در مناطق پرخطر از قبیل انبارها و سایر مناطقی که تردد، دسترسی و دید کمتري وجود دارد، مستقر کرد .

میتوان پایه مخصوص توپ اطفاي حریق را بر روي دیوار نصب کرد و یا آن را رو یک سطح صاف قرار داد. در صورت بروز اولین نشانههاي حریق در مجاورت محل استقرار توپ اطفاي حریق، توپ بدون دخالت عامل انسانی وارد عمل میشود. این توپها پس از منفجر شدن صدایی تا حدود 120 دسی بل منتشر میکنند که هشداري مناسب براي خبردار کردن مسئولین و شاغلین در کارگاه است.

ب- از دیگر مزیت توپهاي اطفاي حریق، عدم نیاز به آموزش، سبکی و استفاده راحت از آن است. در مواردي که ورود آتشنشان به محدوده حریق پرمخاطره است، استفاده از گوي آتش نشانی سبب کاهش گستردگی آتش و کمتر شدن خطرات و آسیبها براي اطفاي کننده شده و مسیر براي پیشروي براي اطفاي سایر نواحی هموارتر میشود.

پ- پوشش توپ اطفاي حریق از نوع ضدرطوبت است و مانع نفوذ آب به داخل آن میشود. این محصول نیاز به نگهداري و شارژ سالانه ندارد و به مدت 5 سال قابلیت خاموشکنندگی خود را حفظ میکند. نباید توپ آتش نشانی را عمداً باز کرد یا آن را آتش زد.

2-4-6-5- بازرسی و نگهداري خاموشکنندهها

الف- براي اطمینان از عملکرد خاموش کنندهها باید بازدیدهاي دورهاي براي بازرسی و آزمون آنها توسط شخص مورد تایید سازمان آتشنشانی انجام شود. آزمون هفتگی شامل بازدید اجزاي مکانیکی و سالم بودن آنها، آزمون سه ماه براي عملکرد واقعی 5 درصد از خاموشکنندهها بهصورت تصادفی و آزمون سالیانه شامل باز نمودن و تخلیه کامل سیلندرها و بازدید کامل تجهیزات و ملحقات میباشد. خاموشکنندههاي قابل شارژ باید پس از هر بار مصرف، و نیز در زمان آزمون سالیانه مجدداً شارژ شوند. ماده تشکیل دهنده خاموشکننده نوع کف باید حداقل هر 3 سال یکبار تعویض شود. گواهی آزمون و شارژ خاموشکننده با ذکر سال و ماه و مرجع صاحب صلاحیت انجام آزمون و شارژ کننده، باید بر روي آن بهصورت برچسب یا کارت نصب شده و جدانشدن آن در طول دوره نگهداري کنترل شود. هنگام خارج نمودن خاموش کننده از محل براي شارژ، باید خاموش کننده جایگزین هم اندازه و مشابه براي آن محل وجود داشته باشد.

ب- سیلندر و ملحقات کلیه خاموشکنندهها از جمله شیلنگ و نازل باید در هر دوره 5 ساله مورد آزمون هیدرو استاتیکی معادل 150 درصد فشار عملکردي آنها قرار بگیرند. سیلندرهایی که زنگ زده، یا شکاف برداشته، یا ضربههاي منتهی به تغییرشکل دیده باشند باید از رده خارج شوند. در مکانهایی که رطوبت نسبی بیش از 80 درصد باشد، دوره آزمون باید به 3 سال کاهش یابد. خاموش کنندههاي پودر شیمیایی تحت فشار که نیاز به آزمونهاي هیدرولیکی تأیید شده12  ساله دارند، چنانچه خالی باشند باید هر 6 سال یکبار مطابق دستورالعمل به آنها رسیدگی شود. هنگامی که شارژ مجدد و یا آزمایش هیدرواستاتیک انجام میشود الزام 6 ساله از همان تاریخ آغاز میشود.

2-5- وسایل دسترسی و جایگاههاي کار در ارتفاع

2-5-1- مشخصات عمومی

منظور از وسایل دسترسی، وسایلی است موقتی از قبیل داربست، نردبان، بالابر سیار و نظایر آن که براي دسترسی افراد به قسمتهاي مختلف بناي در دست احداث، تعمیر، بازسازي و یا تخریب مورد استفاده قرار میگیرد. در مورد ضوابط راه پله موقت و راههاي شیبدار و گذرگاهها به بخش 2-2 مراجعه شود .

2-5-1-1- نردبان، اجزاي داربست، تجهیزات کار با طناب و سایر تجهیزات و دستگاههاي کار در ارتفاع باید قبل از هر بار استفاده توسط عامل کار در ارتفاع بازدید شده و در صورت فرسوده یا معیوب بودن، موضوع سریعاً به مسئول مربوط گزارش شود.

2-5-1-2- تمام متعلقات داربست، نردبان، تجهیزات، ابزار و وسایل کار در ارتفاع باید قبل از شروع و پس از اتمام کار و در فواصل معین توسط شخص صاحب صلاحیت بهصورت دورهاي مورد بازرسی قرار گرفته و مجوز انجام کار صادر شود .

در صورت مشاهده نقص و یا فرسودگی، باید براي از رده خارج نمودن آن وسیله اقدام باشد.

2-5-1-3- در صورت بروز هرگونه نقص یا عیب در وسایل دسترسی و کار در ارتفاع و عدم تامین شرایط براي انجام کار بهصورت ایمن، ضروري است نسبت به نصب تابلو با محتواي موضوعی» قابل استفاده یا عدم استفاده« بهگونهاي که در معرض دید کاربران آنها قرار داشته باشد، اقدام شود.

2-5-1-4- هنگام کار در ارتفاع فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار، مجهز به وسایل حفاظت فردي از قبیل لباسکار، هارنس تمام تنه، کلاه و کفش ایمنی و سایر لوازم حفاظت فردي شود.

2-5-1-5- استفاده از بشکه بهعنوان جایگاه کار ممنوع است. استفاده از چهار پایههاي کوتاه در عملیات سبک ساختمانی و تعمیرات جزیی در صورتی مجاز است که واجد استحکام و سطح اتکاي کافی و مطمئن باشد.

2-5-2- جایگاههاي کار

2-5-2-1- تمام جایگاههاي کار در ارتفاع باید داراي محل استقرار، پاخور، نرده حفاظتی و راه دسترسی ایمن مطابق بند 2-2-3 باشد.

2-5-2-2- کارگران باید به سامانه متوقفکننده سقوط مجهز باشند.

2-5-2-3- براي جلوگیري از وقـوع حوادث احتمالی، فضاي جایــگاه کار باید عاري از هرگونه حفره، دستانداز ،پیشآمدگی و سایر موارد مشابه باشد. همچنین جایگاه کار باید کاملا تمیز و عاري از هرگونه مواد لغزنده باشد بهگونهاي که از عدم تعادل فرد روي آن جلوگیري به عمل آید.

2-5-2-4- عرض جایگاه کار حداقل باید 60 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

2-5-2-5- ضروري است با نصب سرپوش حفاظتی در لبه خارجی جایگاه کار مطابق بند 2-2-3-3 در برابر سقوط اشیاي بر سر افراد واقع بر آن محافظت شود.

2-5-2-6- یک فضاي خالی بالاسري، حداقل به ارتفاع 180 سانتیمتر باید بالاي جایگاه کار درنظر گرفته شود.

2-5-2-7- محل ورود افراد از راه دسترسی به جایگاه کار باید داراي حفاظ یا سرپوش لولایی مناسب و ایمن باشد.

2-5-2-8- هر سکو یا جایگاه که بیش از 2 متر بالاي زمین یا کف قرار دارد باید داراي تختهبندي بههم بستهشده باشد تا هیچ نوع ابزار، لوازم کار و مصالح از لاي آنها به پایین سقوط نکند.

2-5-2-9- فاصله بین دیوار و جایگاه کار (به جز نوع دیوارکوب و نردبانی)، باید طوري باشد که امکان سقوط کارگر در هیچ حالتی از جایگاه کار ممکن نباشد و در مواردي که کـار بر روي جایگـاه کار بـهصورت نشسته انجام میشـود، این فاصـله نباید بیش از 45 سانتیمتر باشد.

2-5-3- نرده (حفاظ) گذاري جایگاههاي کار

2-5-3-1- هر بخشی از جایگاه کار یا محل کاري که بلندي آن بیش از 120 سانتیمتر بوده و امکان سقوط از روي آن وجود داشته باشد، باید مطابق بند 2-6-1-1 داراي نرده حفاظتی (جان پناه) و پاخور باشد.

2-5-3-2- در داربستها، نرده حفاظتی باید در سمت باز جایگاههاي کار تعبیه شود. جایگاههاي کار داربستهاي معلق باید از هر سو داراي حفاظ نردهاي و پاخور باشند. در صورتی که نتوان حفاظ را با شرایط بند فوق نصب نمود، با تایید دستگاه نظارت ارتفاع حفاظ طرف دیوار را میتوان 70 سانتیمتر اختیار نمود.

2-5-3-3- نردهها، پاخورها و وسایل دیگر حفاظتی که در جایگاه کار بهکار رفتهاند، نباید از جاي خود برداشته شوند مگر در زمانی و در حدي که براي ورود اشخاص، حمل یا جابجایی مصالح ساختمانی لازم باشد.

2-5-4- داربست

2-5-4-1- مشخصات عمومی

الف- در کلیه عملیات ساختمانی که امکان انجام آنها از روي زمین یا کف طبقات ساختمان و یا با استفاده از نردبان بهطور ایمن و بدون خطر امکان پذیر نباشد، باید از داربست استفاده شود.

- داربستها به جز داربست نردبانی باید از این اجزا برخوردار باشند: کف پایه یا کفشک (به غیر از انواع دیوار کوب ،معلق، آویزان)، پایه، تیر باربر، تیر افقی، میلههاي اتصال بالایی و میانی، صفحات پاخور، حفاظ مناسب بین میله میانی و پاخور، راه دسترسی مناسب و ایمن، پوشش کف محل استقرار کارگر از مصالح مقاوم و مناسب با نوع کار و تعداد کافی، لوله مهار، بادبندهاي عمودي، افقی، عرضی، طولی و مورب، بالشتک (به غیر از دیوار کوب)، بست و اتصالات (شکل4-2 ).

شکل 2-4- اجزاي داربست متعارف (لوله و بست فلزي)

شکل 2-5- داربست مدولار

پ- اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد، نباید قبل از رفع نقص و تعمیر داربست به کارگران اجازه کار کردن بر روي آن داده شود.

- تمام قسمتهاي داربست شامل جایگاه، اجزاي نگهدارنده، تکیهگاهها، اتصالات، راههاي عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب از جنس چوب، فولاد و امثال آن طوري طراحی، ساخته و آماده بهکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداري لازم، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.

- پیمانکار باید یک تابلو که مشخصاتی چون نام شرکت، نام و نام خانوادگی مدیر مسئول، نام و نام خانوادگی مسئول فنی، تلفن تماس شرکت و آدرس شرکت بر روي آن درج شده باشد تهیه نموده و با اتمام کار برپایی داربست، بر روي آن نصب نماید .

- در برپایی، استفاده و جمعآوري داربست توجه به موارد زیر الزامی است:

  - تمام عملیات اجرایی اعم از برپایی، تغییر، تعمیر، جمعآوري و نگهداري داربست باید تحت نظارت و سرپرستی شخص صاحب صلاحیت انجام شود.

  - هنگام جابجایی لولهها و اجزاي فلزي در حریم خطوط برق، باید براي پیشگیري از برقگرفتگی و تجهیز آن به سیستم اتصال زمین مطابق ضوابط بخش 2-12 عمل شود.

  - باید از قرار دادن بار، اعمال فشار و تکیه دادن داربست به دیوارهایی که تازه اجرا شدهاند، ممانعت به عمل آید.

  - انجام کار بر روي داربست معیوب و ناقص مجاز نمیباشد.

  - اجزاي چوبی باید عاري از انحنا و اعوجاج، زوائد و برجستگیها، مواد چسبنده و لغزنده، پوسیدگی، تركخوردگی و سایر نواقص مشابه باشند. رنگ کردن اجزاي چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نواقص آن میشود ممنوع است.

  - براي ایمن سازي اماکن قرار گرفته در زیر داربست و حفاظت از عابران، شاغلان کارگاه و خودروها، باید مطابق ضوابط بند 2-2-3 نصب سرپوش حفاظتی و ایجاد راهروهاي سرپوشیده موقت در دستور کار قرار گیرد.

  - باید از بارگذاري بیش از حد مجاز طراحی بر روي داربست جلوگیري به عمل آید.

  - انبار کردن مصالح ساختمانی به اندازه مورد نیاز فقط براي انجام کار فوري و کوتاه مدت، با رعایت تعادل توزیع بار بهصورت یکنواخت بر روي داربست مجاز است.

  - باید از برخورد مصالح با داربست هنگام بالاکشیدن آنها از روي جایگاه کار جلوگیري به عمل آید.

  - بعد از اتمام کار روزانه باید تجهیزات و مصالح از روي داربست جمعآوري شود.

  - در شرایط جوي نامساعد اعم از بارش برف و باران و وزش باد شدید باید کار بر روي داربست تعطیل شود.

  - در فصول سرد سال باید جایگاه کار از برف و یخ پاکسازي شود و قبل از شروع کار، روي آن با ماسه نرم پوشانده شود.

  - تمامی میخها از قطعات پیاده شده چوبی باید کشیده شوند.

  - هنگام برپایی و برچیدن داربست باید از پرتاب لولهها و بستهاي اتصال از ارتفاع جلوگیري شود.

  - در صورت نیاز به نصب هرگونه تجهیزات روي داربست، باید استحکام داربست قبل از نصب توسط دستگاه نظارت مورد تایید قرار گیرد.

2-5-4-2- مشخصات داربستهاي فلزي لولهاي

هنگام استفاده از داربستهاي لوله فلزي در کارگاه، علاوه بر مشخصات عمومی بیان شده در بند 1-4-5-2، باید مشخصات ذیل نیز رعایت شود:

الف- در هیچ یک از اجزاي فلزي داربست شامل لولهها، بستها، پایهها، چفتها و سایر قطعات آن، نباید عیب و نقصی نظیر تركخوردگی، زنگزدگی، لهشدگی، پوسیدگی، خمیدگی و اعوجاج و سایر عیوب ظاهري وجود داشته باشد.

        - سرهاي انتهایی لولههاي فلزي باید صاف باشند تا در مواقع افزایش ارتفاع داربست ،نقاط اتکا و اتصال، کامًلاً  روي همدیگر قرار گیرند. لولهها باید به اندازه و با مقاومت مناسب براي باري که میباید تحمل نمایند، اختیار شوند و در هیچ مورد قطر خارجی آنها نباید کمتر از 5 سانتیمتر باشد.

پ- اتصالات در پایههاي عمودي باید به تیرهاي افقی یا سایر قطعات مقاوم که مانع جابجایی آنها شود، متصل شوند و به تناوب طوري بسته شوند که اتصالات مجاور در یک سطح نباشند.

        - فواصل بین پایههاي عمودي نباید از اندازههاي زیر تجاوز نماید:

ت-1- 8/1 متر براي کارهاي سنگین (با قابلیت تحمل 350 کیلوگرم بر مترمربع.) ت-2- 3/2 متر براي کارهاي سبک (با قابلیت تحمل 125 کیلوگرم به مترمربع.)

        - پایههاي عمودي داربست باید بر روي سطوح مناسب، صاف، هموار و غیرشیبدار قرار بگیرند .استفاده از کفشک در پایهها براي جلوگیري از فرو رفتن آنها در زمین ،جابجایی و لغزش پایهها الزامی است. هر پایه داربست باید داراي کفشک دایرهاي شکل از جنس مقاوم، به مساحت حداقل 150 سانتیمترمربع یا مربعی شکل به مساحت حداقل 175 سانتیمتر مربع با ضخامت حداقل 5 میلیمتر باشد.

        - قرارگیري و نصب پایهها بر روي آجر، بلوك، بشکه، جعبه، دریچههاي آدمرو و سایر موارد نامطمئن دیگر به عنوان تکیهگاه پایههاي عمودي ممنوع است.

چ- تیرهاي افقی باید حداقل تا 3 پایه عمودي ادامه داشته و بهطور مطمئن به هر پایه عمودي متصل باشند .

اتصالات بین تیرهاي افقی باید به پایههاي عمودي بسته شده و در طبقات مختلف مستقیمامستقیماً روي هم قرار نگیرند.

فاصله عمودي بین تیرهاي افقی نباید از 2 متر تجاوز نماید. زمانی که جایگاههاي کار از جاي خود برداشته میشوند ،باید کلیه تیرهاي افقی براي حفظ پایداري داربست در محل خود باقی بمانند.

        - در داربستهاي فلزي لولهاي باید یک دستک کنار هر پایه عمودي قرار گیرد. لولههاي مهار باید در نقاط برخورد پایهها با تیرهاي افقی به داربست بسته شوند. اولین، آخرین و یکی در میان از پایهها حتما باید به ساختمان مهار شوند.

        - داربست باید بهصورت محکم در دو جهت عمودي و افقی و در فواصل مناسب به ساختمان مهار شود. همچنین در محل تلاقی دو ضلع مجاور، باید به هم کلاف شوند.

        - در حالتی که یک سر دستک به لولههاي داربست و سر دیگر به دیوار ساختمان تکیه دارند، باید حداقل 10 سانتیمتر در داخل دیوار فرو روند. طول هرکدام از دستکها درداربستهاي فلزي لولهاي نباید از 5/1 متر تجاوز نماید. فاصله دستکها براي کارهاي سنگین در داربستهاي فلزي لولهاي نباید از 90 سانتیمتر و براي کارهاي نیمه سنگین از 115 سانتیمتر تجاوز نماید. حداکثر طول لوله هاي دستکهاي مهار، نباید از 150 سانتیمتر بیشتر باشد.

        - مفاصل و اتصالات داربستهاي فلزي لولهاي باید از جنس فولاد چکشخوار و غیرقابل خُُرد شدن یا از مواد مشابهی با همان مشخصات و استقامت ساخته شده باشند و به وسیله قفل و بست یا بوشن و یا سه راهی و چهارراهی بر روي سرتاسر قطعات، به سطوح اتکاي مورد استفاده متصل گردند، به نحوي که اتصالات هرز نبوده و حرکت و لرزش نداشته باشند. اتصالات نباید باعث تغییرشکل در لولهها شده و یا خود تغییرشکل یابند. اتصالات داراي پیچ و مهره باید تا آخرین دندانه کاملاً سفت شوند.

2-5-4-3- جایگاه کار در داربستها

الف- عرض جایگاه کار باید با نوع کار مناسب باشد و در هر بخش آن گذرگاه باري به عرض حداقل 60 سانتیمتر بدون هرگونه مانع فراهم شود. در هیچ موردي عرض جایگاه کار نباید از اندازههاي زیر کمتر باشد:

الف-1- 06 سانتیمتر، اگر جایگاه فقط براي عبور اشخاص به کار میرود.

الف-2-80 سانتیمتر، اگر از جایگاه براي قرار دادن مصالح ساختمانی استفاده میشود.

الف-3-110 سانتیمتر، اگر از جایگاه براي نگهداري جایگاه یا سکوي بلندتر دیگري استفاده میشود.

الف-4-130 سانتیمتر، اگر از جایگاه براي نصب یا شکل دادن به سنگهاي نماي ساختمان استفاده میشود.

الف-5- 150 سانتیمتر، اگر از جایگاه هم براي نگهداري سکوي بلندتر دیگر و هم براي نصب و شکل دادن به سنگهاي نماي ساختمان استفاده میشود.

    - بهطور کلی عرض جایگاهی که با تیرهاي داخل دیواري نگهداري میشود ،نباید از 150 سانتیمتر بیشتر باشد.

پ- جایگاه هر داربست باید حداقل 1 متر پایینتر از منتهی الیه تیرهاي عمودي قرار گیرد.

    - هر الوار که جزیی از جایگاه کار بهشمار میآید نباید بیش از 4 برابر ضخامت آن از انتهاي تکیهگاه تجاوز نماید .

الوارها نباید روي همدیگر قرار گیرند تا خطر برخورد پاي کارگران به لبه الوارها و افتادن آنان به حداقل کاهش یابد و نیز جابجایی چرخهاي دستی در جایگاه باید به آسانی صورت گیرد.

    - تختههاي مورد استفاده در جایگاه کار باید حداقل 250 میلیمتر عرض و 50 میلیمتر ضخامت باشند.

    - الوارهایی که جزو سکوي کار بهشمار میآیند، باید حداقل با 3 تکیهگاه نگهداري شوند، مگر آنکه فاصله بین تکیهگاهها و ضخامت الوارها به اندازهاي باشد که خطر شکم دادن بیش از حد و یا بلند شدن سر دیگر تخته در بین نباشد.

چ- الوارهاي استفاده شده در جایگاه کار، باید بهگونهاي کنار هم بسته شوند که ضمن جلوگیري از جابجایی هنگام استفاده، از سقوط ابزار و مصالح از فاصله بین تختهها ممانعت شود.

2-5-4-4- شرایط دسترسی به تراز بالاتر در تمام داربستها

الف- براي دسترسی به تراز بالاتر در تمام داربستها به جز داربست نردبانی ،باید از نردبان ثابت با پاگرد حفاظ دار ایمن استفاده شود.

ب- در صورت استفاده از راه پله بهعنوان راه دسترسی در داربست این راه پلهها باید داراي شرایط ذیل باشند:

ب- 1- ارتفاع پله 15 سانتیمتر باشد.

ب- -2 طول کف پله حداکثر 30 سانتیمتر باشد.

ب- -3 نرده راه پله در سطوح صاف باید حداقل 90 و حداکثر 110 سانتیمتر ارتفاع و در سطوح شیبدار حداقل 75 و حداکثر 85 سانتیمتر ارتفاع داشته باشد.

2-5-4-5- نصب دستگاههاي بالابر روي داربست

الف- هرگاه لازم شود روي داربست دستگاه بالابر نصب شود، باید ابتدا بخشهاي متشکله داربست به دقت بازرسی شده و در صورت لزوم بهنحو مناسبی به مقاومت آن افزوده شود. باید از حرکت و جابجایی تیرهاي افقی داخل جلوگیري بهعمل آمده و پایههاي عمودي در محلی که دستگاه بالابر باید نصب شود، بهطور محکم به بخش مقاوم ساختمان متصل و مهار شوند.

ب- هرگاه هنگام بالا یا پایین رفتن بار امکان برخورد آن با داربست وجود داشته باشد باید براي جلوگیري از گیرکردن بار به داربست، سرتاسر ارتفاع آن در مسیر حرکت بار، با نردههاي عمودي پوشیده شود.

2-5-4-6- بازرسی و کنترل داربست

داربست باید در موارد زیر توسط شخص صاحب صلاحیت مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداري، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل و گواهی کتبی صادر شود. مستندات تایید استحکام سازه مذکور باید در آرشیو کارگاه نگهداري شود.

الف- قبل از شروع به استفاده از آن.

        - حداقل هفتهاي یکبار در حین استفاده.

پ- پس از هرگونه تغییرات، تعویض اجزا و یا ایجاد وقفه طولانی در استفاده از آن.

        - پس از قرارگرفتن در معرض باد، طوفان، زلزله و...که استحکام و پایداري داربست مورد تردید باشد.

2-5-4-7- داربست دیوارکوب

الف- تکیهگاههاي داربست دیوارکوب باید فلزي و داراي مقاومت کافی بوده و بهطور مطمئن به وسیله پیچ و مهره و واشر به بدنه ساختمان مهار گردند.

ب- داربست دیوارکوب فقط باید مورد استفاده افرادي قرار گیرد که به لوازم و تجهیزات سنگین احتیاج ندارند.

پ- تکیهگاههاي جایگاه کار دیوارکوب باید از جنس فلز مقاوم با عرض حداکثر75  سانتیمتر باشد و قادر به تحمل حداقل نیروي 175 کیلوگرم وارده به قسمت جلوي آن باشد. فاصله بین تکیهگاههاي داربست دیوارکوب نباید از 3 متر تجاوز نماید.

      - داربست نردبانی

الف-1- داربست نردبانی فقط باید براي عملیات سبکی به کار رود که در آنها از مصالح با وزن کم استفاده میشود و بهطور کلی باید براي انجام کار مورد نظر مناسب باشد.

الف2-- نردبانهاي دو طرفهاي که براي پایههاي داربست نردبانی بهکار میروند ضمن دارا بودن مقاومت و استحکام کافی، باید داراي یکی از دو شرط زیر نیز باشند:

1-پایههایی که در داخل خاك محلی قرار گرفتهاند باید به میزان مناسبی در زمین فرو رفته باشند تا هنگام استفاده از داربست لق نزنند و از استحکام کافی برخوردار باشند .2- یا روي زیر پایه یا تختههایی قرار داده شوند که هر دو پایه هر نردبان، روي سطح تراز قرار گیرند. پایهها براي جلوگیري از لغزش باید به طور محکمی مهار گردند.

الف3-- در مواردي که از نردبان دو طرفه براي ایجاد داربست استفاده میشود نباید ارتفاع داربست از 5/2 متر بیشتر باشد. همچنین تخته جایگاه باید در سطح تراز قرار داده شده و از پله سوم بالاي نردبانها بالاتر قرار نگیرد. از داربست نردبانی نباید در هر زمان بیش از 1 نفر استفاده نماید.

      - داربستهاي برجی متحرك و ثابت

الف- انتقال یا جابجایی داربستهاي متحرك چرخدار با نفر مستقر شده روي آن ممنوع است.

    - تمامی داربستها بهجز داربست متحرك باید در دو جهت عمودي و افقی بهطور محکم به سازه مهار شوند.

پ- حداکثر ارتفاع مجاز براي استفاده داربست متحرك برجی باید به 6/9 متر محدود شود و براي ارتفاع بیش از آن داربست مذکور باید مهار شود.

    - در داربست برجی متحرك نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از 3 به 1 باشد.

    - تمام چرخهاي داربست متحرك باید مجهز به قفل مناسب بوده و قطر خارجی چرخها نباید از 5/12 سانتیمترکمتر باشد.

    - در داربست برجی ثابت نسبت ارتفاع به عرض نباید بیش از 4 به 1 باشد.

چ- حداکثر ارتفاع داربست برجی ثابت در حالت آزاد نباید بیش از 12 متر باشد.

شکل 2-6- داربست نردبانی

2-5-4-10- داربستهاي آویزان (معلق) با راه اندازي ماشینی( کلایمر)1

الف- تیرهاي پیشآمده جایگاه کار آویزان باید داراي مقاومت، استحکام و پایداري کافی بوده و با اتصالات مناسب به تکیهگاه یا تکیهگاههاي ایمن متصل و مهار گردند. انتهاي هر یک از تیرهاي پیشآمده جایگاه کار آویزان باربر باید مجهز به قطعه متوقفکننده باشد.

ب- استفاده از کیسههاي شن یا وزنههاي تعادل بهعنوان وسایل نگهدارنده و مهار تیرهاي پیش آمده در داربست معلق مجاز نمیباشد.

    - تیرهاي پیشآمده باید بهوسیله پیچ یا وسایل مشابه بهطور مطمئنی به اجزاي اصلی ساختمان متصل و مهار شوند .

پیچهاي مهار باید بهخوبی سفت شوند و بهطور مطمئنی تیرهاي پیش آمده را به اسکلت و بدنه ساختمان متصل سازند.

پ- اسقرار بخش پیش آمده تیرها از ساختمان باید بهگونهاي باشد که در زمانی که جایگاه کار (پلات فرم) در حالت آویزان ثابت مانده، فاصله جایگاه از نماي خارجی ساختمان از 30 سانتیمتر بیشتر نباشد تا بههیچ عنوان احتمال تماس یا برخورد جایگاه کار با سازه وجود نداشته باشد. باید از تکان یا برخورد داربستهاي معلق به بدنه ساختمان به وسیله قیدها، نردههاي حایل و غیره جلوگیري بهعمل آید.

    - جایگاه کار باید با دو یا چند کابل سیمی آویزان باشد بهطوريکه فاصله سیمهاي فولادي از حداکثر 5/3 متر بیشتر نباشد و ضریب اطمینانی معادل 6 داشته باشد. این کابلها باید به مرکز تیرهاي پیش آمده متصل و نیروهاي حاصل از

-1                                                            climber

این اتصال باید مستقیما به قرقره انتقال یابد. طول کابلهاي سیمی آویزان باید به اندازهاي باشد که وقتی جایگاه در پایینترین حد خود قرار دارد، حداقل 2 دور کابل روي هر استوانه باقی بماند. انتهاي کابلهاي تعلیق باید بهطور مطمئنی بهوسیله گیرهها یا سایر وسایل موثر به ماشین بالابر بسته شوند.

شکل 2-7- داربست برجی متحرك

- جایگاه کار آویزان باید بهوسیله نردههایی که بر روي رکاب فلزي تکیه دارند محافظت شده و این رکابها به کابلهاي آویز متصل باشند. در صورت عدم استفاده از جایگاه کار آویزان، باید نسبت به جمعآوري یا مهار آن به سازه اقدام شود.

- وینچ1 ( استوانهگردان) موتوردار جایگاه کار آویزان، باید بهصورت مناسبی روي تکیهگاه متصل، مهار و قابل بهرهبرداري باشند. وینچ باید از نوع متوقف کننده خودکار باشند یا به ضامن، گیره (شیطانک) و یا وسیله قفلکننده موثر دیگر مجهز باشد، بهطوريکه جایگاه را بتوان در هر سطحی بهطور اطمینان بخشی متوقف نمود و مواقعی که از کنترل دست رها میشود، گیره بهطور خودکار عمل کند. زمانی که گیره قبل از پایین آوردن جایگاه، از قید رها میشود ،یک وسیله مناسب ایمنی باید فراهم باشد تا از برگشت وینچ جلوگیري نماید. شستی یا اهرم راه اندازي ماشین بالابر باید به ترتیبی باشد که وقتی فشار دست از روي آن رها میشود، موتور فوراً متوقف شده و بهطور اطمینان بخشی جایگاه را نگهدارد.

1                                                           - winch

چ- وینچها همچنین باید طوري ساخته و نصب شوند که براي بازرسی به آسانی در دسترس باشند. تمام اجزا بایدحداقل یک بار در هفته توسط شخص صاحب صلاحیت بازرسی شود. زمانی که محل داربست آویزان جابجا میشود ،باید قبل از بهکارگیري مجدد، مورد بازرسی و معاینه کامل قرار گیرد.

شکل 2-8 داربست آویزان( کلایمر)

2-5- 5- نردبان

2-5-5-1- مشخصات عمومی استفاده از نردبانها

الف- در استفاده از نردبان توجه به موارد عمومی زیر الزامی است:

الف-1- در انتخاب نوع جنس، ابعاد، قابلیت بارگذاري هر پله، نحوه نصب و نگهداري نردبان باید به شرایط اقلیمی و نوع عملیات توجه نمود .

الف-2- تردد یا استقرار همزمان 2 کارگر بر روي نردبان بهجز نردبان ثابت مجاز نیست.

الف3- – باید 3 نقطه اتکا بر روي نردبان تامین شود.

الف4- - بدن کارگر همواره باید رو به نردبان باشد و بدن از محور تقارن خارج نشود.

الف-5- قرارگیري جایگاه کار بالاتر از پله سوم انتهایی نردبان در صورت استفاده از نردبان بهعنوان جایگاه کار مجاز نیست.

الف-6- فواصل پلههاي نردبان از یکدیگر باید یکسان بوده و اندازه اي بین 25 تا 35 سانتیمتر داشته باشد.

الف-7- پایهها و تکیهگاه نردبان باید بر روي سطوح هموار و همتراز و مقاوم و غیرلغزنده قرارگیرد.

الف-8- استفاده از گوه یا کفشک لاستیکی شیاردار یا وسایل و موانع دیگر براي جلوگیري از لغزش و حرکت پایهها بر روي سطوح صاف و لغزنده ضروري است.

الف- 9- پلههاي نردبان فلزي براي جلوگیري از لغزش پا بر روي آنها باید آجدار باشد.

الف-10- تکیهدادن نردبان تنها به سازههاي بنایی یا دیوارهاي داراي استحکام و مقاومت کافی مجاز است.

الف- 11- باید از تکیه دادن نردبان به نبش دیوار یا به ستونهاي استوانهاي از قبیل لوله فلزي یا تیرچوبی و غیره جلوگیري به عمل آید.

الف-12- نردبانهاي فلزي باید بهوسیله ضد زنگ یا مواد مناسب دیگر در مقابل خوردگی و زنگزدگی محافظت شوند.

الف-13- باید در جایی که رفت و آمد زیاد است، از یک نردبان مخصوص بالارفتن و یک نردبان مخصوص پایین آمدن استفاده نمود.

الف-14- حمل بار با دست هنگام استفاده از نردبان مجاز نیست.

- استفاده از نردبان در موارد زیر ممنوع است:

ب- -1 قرارگیري داربست یا جایگاه کار در ارتفاع

  - استفاده بهعنوان الوار و تخته زیرپایی براي ایجاد جایگاه کار

  - قرار دادن پایهها بر روي اجسام ناپایدار از قبیل جعبه یا بشکه ،آجر، کیسه و موارد مشابه و نظایر آن ب-4- اتصال 2 نردبان کوتاه به یکدیگر براي افزایش ارتفاع

  - قراردادن پایهها برروي دریچههاي آدمرو یا قرارگیري نردبان جلوي دري که باز است یا قابل باز شدن است مگر آنکه در به نحو مطمئن بسته یا قفل شده باشد.

  - آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لکه چربی، گریس، روغن و سایر مواد لغزنده ب-7- بهکارگیري بهعنوان معبر و پل ارتباطی بین دو جایگاه کار در ارتفاع

ب-8- استفاده از نردبان با پایه یا پلههاي معیوب، شکسته، در رفته، ترك خورده، پوسیده و ناقص ب-9- سست، لغزنده و نا ایمن بودن تکیهگاه فوقانی ب-10- هنگام بارندگی و لغزندگی پایهها

2-5-5-2- نردبان یک طرفه قابل حمل

الف- نردبان یک طرفه قابل حمل باید به اندازه 1 متر از تراز جایی که براي رسیدن به آن مورد استفاده قرار میگیرد بالاتر بوده و این قسمت اضافی باید فاقد پله باشد. حداکثر طول نردبان یکطرفه باید 10 متر باشد.

- همتراز نمودن پایههاي نردبان یکطرفه قابل حمل در سطوح با شیب بیش از 16 درجه ممنوع بوده و براي کمتر از آن باید از گوه مناسب استفاده شود.

پ- استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در امتداد سطح شیبدار با شیب بیش از 6 درجه ممنوع است.

- استقرار نردبان یکطرفه قابل حمل باید بهگونهاي باشد که زاویه بین نردبان و سطح مبنا در حدود 75 درجه بودهو یا شیب آن طوري انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پاي سازه یک چهارم فاصله تکیهگاه فوقانی بر روي سازه تا سطح مبنا باشد. در صورت اجبار به استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در زاویهاي بین 75 تا 90 درجه، نردبان باید بهوسیله اتصالاتی با سازه یا دیوار بهصورت ایمن بسته و محکم شود.

2-5-5-3- نردبان دو طرفه

الف- نردبان دوطرفه باید مجهز به قید یا ضامنی باشد که از بههم خوردن شیب آن جلوگیري بهعمل آید. در حالت باز نباید ارتفاع آن از 3 متر بیشتر باشد.

ب- نردبان دوطرفه نباید با جمع کردن دو ضلع آن بر روي هم به جاي نردبان یک طرفه بهکار برده شود .

پ- لولاهاي بالاي نردبان دو طرفه باید در فواصل زمانی مناسب روغنکاري شوند تا حرکت آنها به آسانی انجام و از شکسته شدن آنها جلوگیري بهعمل آید. محل اتصال لولاها به نردبان، باید بهصورت مرتب بازرسی شود تا از محکم بودن آن اطمینان حاصل شود.

2-5-5-4- نردبان ثابت

الف- باید حداکثر در هر 9 متر، یک پاگرد تعبیه شود و هر قطعه از نردبان که بین دو پاگرد قرار دارد، نباید در امتداد قطعه قبلی باشد. نردبان و پاگرد آن باید بهوسیله نرده حفاظتی محافظت شود.

ب- براي نردبان ثابت عمودي که بیش از 2/2 متر ارتفاع دارد باید حفاظهاي حلقوي یا مربعی شکل نصب شود بهطوري که با فواصل حداکثر 9/0 متري از یکدیگر و با بستهایی در طول محفظه مهارشود تا احتمال سقوط کارگر از بین حفاظ وجود نداشته باشد. در نردبانهاي ثابت با طول بیش از 3 متر که مجهز به نرده جانبی بوده و امکان نصب حفاظهاي حلقوي یا مربعی شکل وجود ندارد کارگر باید مجهز به سامانه متوقفکننده از سقوط باشد.

2-5-5-5- نردبان چوبی

نردبان چوبی باید داراي مشخصات زیر باشد:

الف- پایهها و پلههاي نردبان چوبی باید از چوب مرغوب (مستحکم، فاقد عوارضی چون پوسیدگی، سوراخهاي کرم و موریانه، ترك) ساخته شده و الیاف چوب در جهت طول قطعات باشند. اجزاي نردبان نیز باید فاقد هرگونه عیب و ایراد ظاهري از قبیل ترك، شکستگی و پوسیدگی باشد.

- پلههاي نردبان چوبی باید بهصورت کام و زبانه بهطور محکم به پایهها متصل شده باشند.

پ- از بهکاربردن نردبان چوبی که پلههاي آن فقط بهوسیله میخ و پیچ به پایههاي متصل شده باشند، باید خودداري شود.

- از رنگ کردن نردبان چوبی که باعث پوشیده شدن نواقص آن میشود، باید خودداري شود و براي محافظت آن از پوسیدگی، باید از مواد محافظ شفاف استفاده شود.

- نردبانی که روي یک پایه تک به وسیله اتصال چوبهاي افقی ساخته شود، نباید مورد استفاده قرار گیرد.

2-5-5-6- پلکان منهول1

پلکان منهول باید داراي مشخصات زیر باشد:

الف- توسط دیوارهها و اطراف کاملا احاطه شده باشد.

- عرض پله باید بین 40 تا 50 سانتیمتر باشد.

پ- فاصله نصب اولین پله از کف نباید بیش از 20 سانتیمتر باشد.

- سطح مقطع دایرهاي پله باید حداقل 14/3 سانتیمترمربع باشد.

- در بالاترین نقطه بعد از آخرین پله بالایی محلی براي قرار دادن موقت دو عدد دسته 1 متري براي سهولت ورود و خروج تعبیه شود.

2-5-5-7- نردبان طنابی

الف- استفاده از نردبان طنابی هنگامی مجاز است که امکان استفاده از سایر نردبانها میسر نباشد.

ب- طول نردبان طنابی نباید بیش از 30 متر باشد. پله نردبان طنابی باید از جنس مقاوم بدون تركخوردگی و پوسیدگی باشد. استفاده از نردبان با پله طنابی ممنوع است.

پ- نگهدارندههاي نردبان طنابی باید بهصورت محکم و ایمن در بالاي هر پله بسته شده باشند.

2-5-5-8- سایر نردبانها

الف- نردبان قلابدار و نظائر آن که در بهرهبرداري از تأسیسات مورد استفاده قرار میگیرد باید بهطرز مطمئنی محکم شود تا از تغییر مکان تصادفی آن جلوگیري بهعمل آید.

ب- در موقع استفاده از نردبان پلهمرغی2 بر روي سقفهاي شیبدار باید نردبان مذکور از راس شیب تا لبه انتهایی آن ادامه داشته و بهصورت ایمن مهار شود.

1                                                           - Manhole stairs

- Chicken ladder

الف- قانون سه نقطه اتکا 	 ب- زاویه مناسب بین نردبان و سطح مبنا

هاي ثابتهاي حفاظت از سقوط در نردبانپ- انواع سیستم

ت- تثبیت پایه نردبان در محل اتکاء ث- نردبان پله مرغی شکل 2-9- نکات مهم در استفاده از نردبانها

2-5-5-9- رعایت حریم خطوط برق

نردبان قابل حمل فلزي یا از دیگر جنسهاي هادي نباید در مجاورت خطوط یا تجهیزات برقدار مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از نردبان فلزي در هنگام کار با پستهاي فشار قوي تحت نظر شخص صاحب صلاحیت مجاز است. نردبانهاي هادي باید بهطور وضوح علامت گذاري شوند.

2-5-6- روش دسترسی با طناب

دسترسی با طناب باید داراي مشخصات زیر باشد:

الف- نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردي مناسب، مکانیزمهاي ایمنی از قبیل ابزارهاي قفلشونده، نصب و جمعآوري طنابهاي عملیات و پشتیبان براي عامل کار در ارتفاع، انتخاب محل مناسب و ایجاد نقاط تکیهگاهی ایمن و مستحکم باید توسط شخص صاحب صلاحیت مشخص شود.

      - در عملیات دسترسی با طناب حضور تیم یا فرد نجاتدهنده صاحب صلاحیت الزامی است.

پ- عامل کار در ارتفاع باید همواره داراي حداقل 2 نقطه اتکا یا تماس بوده و هر یک از نقاط اتکاء باید بهصورت مجزا به یک تکیهگاه ایمن متصل شده باشند. عامل کار باید دورههاي آموزشی تخصصی براي اجراي عملیات را در مراکز مجاز و زیر مرجع صاحب صلاحیت گذرانده باشد.

      - استفاده بیش از یک نفر بهصورت همزمان از یک طناب ممنوع است.

      - تجهیزات بهکار رفته باید بر اساس دستورالعمل تولیدکننده در فواصل زمانی مشخص توسط شخص صاحب صلاحیت مورد بازرسی ادواري قرار گیرد.

شکل 2-10- دسترسی با طناب

2-5-7- بالابر سیار (سکو متحرك براي کار در ارتفاع)

الف- بر روي بـدنه بالابرهاي سیار بایـد لوح شناسایی، دستورالعملهاي ایمنی و علائم هـشداردهنده استاندارد بهگـونهاي که واضح و خـوانا باشد، نصب شود.

    - بالابرهاي سیار باید داراي حداقل 4 چرخ و اهرم ترازکننده بوده و به مکانیزم قفلشونده و محدودکننده شعاع حرکت بازو و مجهز باشند.

پ- استفاده از بالابر سیار بهعنوان جرثقیل ممنوع است.

    - براي استفاده از بالابرهاي سیار ماشینی در مکانهاي پر تردد باید از 3 نفر شامل راه انداز دستگاه، فرد مستقر در جایگاه کار و پرچمدار استفاده شود. پرچمدار باید در فاصله 150 متري قبل از خودروِ مذکور مستقر شده و با علایم مناسب (قندیلهاي هدایت مسیر)، سایرین را از توقف خودرو یا جایگاه کار مذکور مطلع کرد.

    - هنگام کار با بالابر سیار، باید از تردد افراد متفرقه در حریم دستگاه جلوگیري شود.

    - هـنگام جابجایی بالابرهاي سیار، نباید فرد در سکوي بالابر مستقر شده باشد. استفاده از هرگونه نردبان، زیرپایی و سایر موارد مشابه به منظور افزایش ارتفاع ممنوع است. همچنین بالا رفتن و پایین آمدن از مهارها، ستونها، بومها و مفاصل سکوي کار بالابر سیار ممنوع است.

چ- هنگام استقرار بالابر سیار، اپراتور باید براي تعادل دستگاه از جکهاي تعادلی، ترمز و گوهِ زیر چرخ استفاده کند. استقرار بالابر سیار، در صورتی مجاز است که زیر جکها از استحکام کافی برخوردار بوده و شیب مجاز سطح مبنا رعایت شده باشد.

    - هنگام انتخاب محل و بهکارگیري بالابرهاي سیار باید حریم خطوط برق هوایی و پستهاي برق رعایت شده و اقدامات حفاظتی در این زمینه بهعمل آورده شود.

    - کنترل عملکرد صحیح حسگرها و مکانیزمهاي کنترل یا توقف اضطراري ذیل بر روي دستگاه الزامی است:

خ-1- حسگرهاي فعال وزن بار و گشتاور براي جلوگیري از ادامه کار و واژگونی خ-2- حسگرهاي محدودکننده ارتفاع

خ-3- حسگرهاي فعال حرکت روي سطح زمین، براي توقف دستگاه در شیب بیش از حد مجاز خ-3- حسگر سیستم فرمان جکها، براي جلوگیري از جمع شدن جکها در حالت بالابودن سکو خ-4- دکمههاي توقف اضطراري قرارگرفته در دو محل سکوي کار و کنار منبع تغذیه

  - شیرهاي قفلکننده حفاظتی در تمام سیلندرهاي هیدرولیک بهمنظور جلوگیري از واژگونی

  - سیستم کنترل اضطراري براي جمع کردن دستگاه بهصورت ایمن در مواقع قطع برق دستگاه یا از کار افتادن موتور و یا هر دو

شکل 2-11- بالابر سیار

  - سامانه حفاظت از سقوط1

2-6-1- سامانه محدود کننده (جلوگیري از) سقوط2

در این سامانه، حفاظت از عوامل انسانی پروژه از طریق حذف امکان سقوط از ارتفاع، با استفاده از تدابیر و تجهیزات محدودکننده حرکت انجام می شود.

الف- قسمتهاي مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه اطراف آن از قبیل پلکانها، سطوح شیبدار، دهانههاي باز در کف طبقات، چاههاي آسانسور، اطراف سقفها و دیوارهاي باز و نیمه تمام طبقات، محلهاي عبور لولههاي عمودي تأسیسات ،چاههاي در دست حفاري آب و فاضلاب، کانالها، اطراف گودبرداريها، گودالها، حوضها و استخرها و سایر مکانهایی که احتمال خطر سقوط افراد را در بردارد، باید تا زمان پوشیده شدن و محصور شدن نهایی یا نصب حفاظها و نردههاي دائم و اصلی، حسب مورد با استفاده از شبرنگها، چراغها و تابلوهاي هشداردهنده مناسب و قابل رویت در طول روز و شب و به وسیله نردهها یا پوششهاي موقت بهطور محکم و مناسب حفاظت گردند.

ب- تمام لوازم و تجهیزات مورد استفاده در سیستمهاي محدودکننده سقوط باید توسط شخص صاحب صلاحیت بهصورت دورهاي مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و در صورت مشاهده نقص و یا فرسودگی ،استفاده از آنها متوقف و از رده خارج شوند.

1                                                           - fall protection system

2- Restraint system

2-6-1-1- نرده (جان پناه) حفاظتی موقت

حفاظی است قائم و موقت که باید براي جلوگیري از سقوط افراد در موارديکه ارتفاع سقوط بیش از 120 سانتیمتر باشد، نصب شود.

الف- جان پناه باید داراي شرایط زیر باشد:

الف-1- ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوي کار نباید از 9/0 متر کمتر و از10 /1 متر بیشتر باشد .

ارتفاع نرده حفاظتی موقت راهپله و سطوح شیبدار نباید از 75/0 متر کمتر و از 85/0 متر بیشتر باشد.

الف-2- در اجزاي نرده حفاظتی که به ترتیب از بالا به پایین شامل نرده بالایی، نرده میانی و پاخور است، نباید قسمتهاي تیز و برنده وجود داشته باشد.

الف-3- نردهها، پاخورها و وسایل دیگر حفاظتی که در جایگاه کار بهکار میروند، نباید از جاي خود برداشته شوند مگر در زمان و در حدي که براي ورود اشخاص، حمل یا جابجایی مصالح ساختمانی لازم است.

الف-4- براي جلوگیري از سقوط ابزارها و مصالح، باید مطابق بند 4-3-2-2، اقدام به نصب پاخور حفاظتی در محل اتصال نرده با کف (سطح زمین) شود.

الف-5- براي جلوگیري از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه کار، نرده حفاظتی نصب شود.

شکل 2-12- نرده (جان پناه) حفاظتی موقت ب- بارهاي وارده بر سیستم هاي نرده (حفاظ)

ب-1- دستگاه نظارت موظف است نقشههاي ارائه شده توسط پیمانکار براي نردههاي حفاظتی را با توجه به ضوابط و مقررات »آییننامه بارگذاري پلها (حفاظت از وسایل نقلیه و تامین ایمنی عابران پیاده)«، ضابطه شماره 139 دفتر نظام فنی- اجرایی سازمان برنامه و بودجه، کنترل نموده و اصلاحات مورد نیاز را به پیمانکار ابلاغ نماید .

ب-2- نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر 2 متر، داراي پایههاي عمودي بوده و ساختمان و اجزاي سازه آن باید داراي چنان مقاومتی باشند که بتوانند در مقابل نیروها و ضربههاي وارده در تمام جهات (براي مواقعی که در معرض برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرك قرار میگیرد) مقاومت نمایند .سیستم نرده و یا نرده حفاظ باید بتواند یک بار متمرکز یک کیلو نیوتن وارد بر هر نقطه و در هر جهتی از آن (به نحوي که سبب ایجاد حداکثر اثر بار بر روي اجزاي سازه مربوط شوند) را تحمل کرده و آن را توسط تکیهگاههاي خود به سازه منتقل نماید. نرده و یا نرده حفاظ باید بتواند یک بار گسترده 75 کیلو نیوتن بر متر طول را در هر جهتی در امتداد نرده و یا نرده حفاظ تحمل کند.

ب-3- در مواردي که نرده در معرض برخورد خودروهاي شخصی قرار دارد، باید بتواند یک بار متمرکز 30 کیلو نیوتنی که بهصورت افقی و در هر جهتی به سیستم حفاظ وارد میشود، تحمل کند. نرده باید داراي مهارها و یا اتصالات مناسب براي انتقال این بار به سازه باشد.

2-6-1-2- پوشش حفاظتی موقت دهانههاي باز

پوشش حفاظتی موقت دهانههاي باز باید داراي شرایط زیر باشد:

الف- در مورد دهانههاي باز با ابعاد کمتر از 45 سانتیمتر، تخته یا الوارهاي چوبی با پهناي حداقل5 /2 سانتیمتر.

- در مورد دهانههاي باز با ابعاد بیشتر از 45 سانتیمتر، تخته یا الوارهاي چوبی با پهناي حداقل 5 سانتیمتر.

پ- در صورت استفاده از پوششهاي فولادي، پوشش مذکور باید از مقاومت لازم برخوردار باشد.

- چنانچه به هر دلیلی پوشش روي دهانه برداشته شود باید با استفاده از نردههاي حفاظتی موقت، در برابر سقوط افراد و اجسام حفاظت شده و بهوسیله علایم و نوارهاي ایمنی مناسب و با چراغ گردان در شب، نسبت به هشدار و آگاهی به عابران و اطرافیان اقدام شود.

2-6-1-3- تجهیزات محدودکننده دامنه حرکت کاربر

الف- در مواردي که در مجاورت محل کار کارگران، پرتگاه قرار دارد ولی ماهیت عملیات، کار در ارتفاع نیست، باید از سیستم محدودکننده حرکت براي جلوگیري از قرارگرفتن فرد، در وضعیت سقوط استفاده نمود.

- یک سامانه محدود کننده حرکت از کمربند ایمنی داراي حلقه، طناب اتصال دهنده (لنیارد) و نقطه تکیهگاه امن تشکیل شده است .

پ- استفاده از کمربند ایمنی1 براي عملیات کار در ارتفاع، فقط در صورتی مجاز است که بهعنوان جزئی از سامانهمحدودکننده مورد استفاده قرار گیرد و کاربر نباید در وضعیت سقوط قرار گیرد.

- براي ممانعت از نزدیکی به محدوده پرتگاه، استفاده ترکیبی و توأمان از نرده حفاظتی موقت و تجهیزات محدودکننده حرکت و پوششهاي موقت دهانههاي باز، با تایید شخص صاحب صلاحیت مجاز است (شکل-2 13).

شکل 2-13- سامانه محدودکننده دامنه حرکت کاربر

2-6-2- سامانه توقف سقوط (متوقفکننده سقوط)2

سامانه توقف سقوط، در مواردي که نوع فعالیت بهگونهاي است که خطر سقوط قابل حذف کردن نیست (بر خلاف سیستم محدودکننده سقوط) و افراد لاجرم در لبه پرتگاه در حال فعالیت هستند، باید به کار روند. در این حالت، ریسک سقوط وجود دارد. یک سامانه متوقف کننده سقوط باید داراي شرایط زیر باشد:

2-6-2-1- مشخصات فنی اجزاي بهکار رفته در آن از قبیل لایفلاینهاي افقی و عمودي، لنیارد، ابزار قفل شونده ،قلاب قفل شونده (اتصال دهندهها)، هارنس تمام تنه، شوكگیر (جاذب انرژي) باید مطابق با استانداردهاي معتبر بین المللی یا ملی باشد.

- Safety belt

- Fall arrest system

2-6-2-2- تکیهگاههاي نگهدارنده سامانه توقف سقوط، با توجه به شرایط محیط کار باید بهصورت نقطهاي یا طنابی

(بهصورت طناب منعطف یا ریل (صلب)) اجرا شوند. لایفلاینهاي افقی و عمودي اعم از طنابها و کابلهاي فولادي یا ریلها، همچنین نحوه اتصال لایفلاینها به تکیهگاههاي امن، باید مطابق با استانداردهاي معتبر بین المللی یا ملی اجرا شود.

2-6-2-3- لایفلاین باید به نقاط تکیهگاهی مناسب از سازه که حداقل قادر به تحمل نیروي 2200 کیلوگرم باشد ،متصل شود. نحوه اجراي تکیهگاه باید مطابق با استانداردهاي معتبر بین المللی یا ملی باشد و نحوه اجرا توسط شخص صاحب صلاحیت تایید شود.

2-6-2-4- در طراحی و تعیین محل تکیهگاه و فاصله آزاد سقوط ،باید حداقل فاصله ایمن تا سطح مبنا بدین صورت در نظر گرفته شود؛

حداقل فاصله ایمن تا سطح مبنا= 2/1 متر + طول لنیارد نگهدارنده + طول شوكگیر در حالت کاملاً باز شده + 5/2 متر همچنین پس از سقوط و انجام عملیات توقف سقوط، باید کف پاهاي کاربر، حداقل 15 سانتیمتر از سطح مبنا فاصله داشته باشد.

2-6-2-5- تمام اتصالات و اتصالدهندهها از قبیل حلقهها، قلابها و کارابینها، در نقاط اتصالی از جمله اتصال لنیارد به هارنس و اتصال لنیارد به نقطه یا طناب تکیهگاهی، باید از جنس مرغوب و تولید شده بر اساس استانداردهاي معتبر بین المللی یا ملی باشند.

2-6-2-6- استفاده همزمان افراد از لایفلاین عمودي در سامانه توقف سقوط ممنوع است.

2-6-2-7- میزان شکمدهی لایفلاین افقی در بین دو نقطه تکیهگاهی، نباید بیش از 2/1 متر باشد.

2-6-2-8- هنگام استفاده از لایفلاین، حداکثر جابجایی عمودي در زمان سقوط فرد نباید بیش از یک متر باشد.

2-6-2-9- طناب استاتیک بهکار رفته در لایفلاینها، باید بتواند بار وارده به میزان حداکثر 2000 کیلوگرم را تحمل کند. باید کنترل شود که طنابها در قسمت پایینی بههم تابیده نشده باشند و بهصورت ایمن به تکیهگاه متصل شوند .

طنابها باید فاقد گره بوده و لغزنده و روغنی نباشند. براي ازدیاد طول طناب، نباید طنابها بههم گره زده شوند و باید بهوسیله پوششهاي مناسب از لبههاي بُُرنده و تیز محافظت شوند و ترجیحاً با استفاده از رنگبندي، لایفلاین مشخص شود.

2-6-2-10- طناب نیمهاستاتیک در سامانه توقف سقوط باید حداقل 13 میلیمتر قطر داشته و مجهز به طناب پشتیبان عمودي براي حداقل هر 9 متر باشد. حداکثر تغییرشکل هنگام کشیده شدن، نباید بیش از 40 میلیمتر به ازاي هر 9 متر طول باشد. همچنین باید مجهز به پوشش حفاظتی مناسب باشد که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظت کند .

2-6-2-11- طنابها و کابلها باید در برابر هرگونه سایش، مواد خورنده، گرما و شعله مستقیم مقاوم باشند.

2-6-2-12- طنابها باید با آب و مواد شوینده ضعیف شسته شده و توسط جریان هوا خشک شوند.

2-6-2-13- در انتهاي طنابها و لنیاردهاي مورد استفاده در سامانه توقف سقوط، باید حلقه وجود داشته باشد. اینحلقه باید توسط تولیدکننده تجهیزات ایجاد شده باشد. در صورت بریدن طناب و لنیارد و کوتاه کردن آن، هر یک از دو سر بریده شده باید مجدداً بسته شده و در آن حلقه ایجاد شود. ایجاد این حلقه باید توسط شخص صاحب صلاحیت انجام شود.

2-6-2-14- هارنس تمام تنه مورد استفاده در سیستمهاي توقف سقوط، باید داراي حلقههاي سینه (جناغی) و پشتی باشد که به تناسب نوع عملیات کار در ارتفاع، لنیارد متصل به ابزار متوقف کننده سقوط1، به این حلقهها متصل شود.

2-6-2-15- استفاده از شوكگیر در وسایل و تجهیزات حفاظت فردي کار در ارتفاع که در اثر سقوط آزاد شخص ،امکان وارد آمدن فشار زیادي به بدن وي وجود دارد، الزامی است. پس از وقوع سقوط بر روي شوكگیر و در صورت استفاده از آن باید این ابزار از رده خارج شود و استفاده مجدد آن ممنوع است.

2-6-2-16- در ارتفاع بیش از 2/1 متر، چنانچه سامانه توقف سقوط مجهز به شوكگیر نباشد، این سامانه باید سطح شوك وارده را در شرایط سقوط به مقدار کمتر از 400 کیلوگرم کاهش دهد.

2-6-2-17- استفاده از میخ پرچ براي اتصال اجزاي انواع کمربند ایمنی و هارنس ممنوع است.

2-6-2-18- شخص صاحب صلاحیت موظف است سامانه توقف سقوط را قبل از هر شیفت کاري بازرسی و کنترل نموده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کند.

2-6-2-19- پس از اطلاع از فرسوده و معیوب بودن لوازم و تجهیزات سامانه توقف سقوط، باید برچسب» خطرناك است، استفاده نشود« روي آنها درج شده و از دسترس کارگران خارج شوند.

2-6-2-20- استفاده از تجهیزات معیوب تعمیرپذیر منوط به اجازه تولیدکننده براي تعمیرات و انجام این کار توسط مرجع صاحب صلاحیت است که توسط تولیدکننده مشخص میشود.

2-6-2-21- در موقع کار بر فراز یا در نزدیکی آب و موقعی که خطر غرق شدن وجود دارد باید از جلیقههاي نجات استفاده شود.

-1 rope grab fallarrester

تنهالف- هارنس تمام	 ب- لنیارد 	 پ- لنیارد دو بازو	 گاهی ت- لنیارد با قلاب اتصال تکیه

ث- قلاب اتصال به هارنس  ج- شوك گیر(جاذب انرژي) چ- کارابین(قلاب قفل شونده) شونده توقف سقوطح- ابزار قفلشکل 2-14- اجزاي اصلی سامانه توقف سقوط

2-6-3- تور ایمنی1 حفاظت از سقوط افراد

2-6-3-1- در موارديکه نصب سکوهاي کار و نردههاي حفاظتی در ارتفاع بیش از 5/3 متر امکانپذیر نباشد، براي جلوگیري از سقوط افراد، یا براي کاهش صدمات و افزایش ضریب اطمینان، باید از تورهاي ایمنی با روزنههایی به ابعاد 15 * 15 سانتیمتر و با رعایت موارد زیر استفاده شود:

الف- تور ایمنی باید حداقل 4/2 متر و حداکثر6 /4 متر پایینتر از ناحیه یا تراز کاري نصب شده باشد.

ب- تور ایمنی باید4 /2 متر از هر طرف از کنارهاي ناحیه کاري بیشتر ادامه داشته باشد.

-1 Safety net

2-6-3-2- تور ایمنی که از چندین تور تشکیل شده باید بهصورت ایمن بههم متصل شوند، بهطوريکه توانایی جذبنیرویی برابر یا بزرگتر از مقدار طراحی شده را داشته باشند.

2-6-3-3- تور ایمنی باید بهگونهاي نصب شود که بین کارگر و تور هیچ مانعی وجود نداشته باشد. همچنین باید فاصله ایمنی تا سطح زیرین، در حالتی که تور ایمنی در اثر سقوط فرد، در وضعیتِ حداکثر شکمدهی قرار دارد، برقرار باشد.

2-6-3-5- برپایی و نصب تورهاي ایمنی، همچنین جمعآوري و برچیدن آنها باید توسط شخص صاحب صلاحیت و با استفاده از سیستم توقف سقوط انجام شود.

2-6-3-5- تور ایمنی قبل از استفاده و در طول مدت بهرهبرداري باید بهصورت مستمر توسط شخص صاحب صلاحیت از نظر نصب صحیح، پارگی، پوسیدگی و موارد دیگر به دقت بازرسی شده و مقاومت آنها به لحاظ تحمل وزن افراد هنگام سقوط در شرایط مختلف مورد آزمایش قرار گیرد و بعد از اطمینان از کارایی تورهاي ایمنی دستور اجراي عملیات را صادر کند. استفاده از تورهاي فرسوده و آسیبدیده به هیچ وجه مجاز نیست.

شکل 2-15- تور ایمنی

2-6-4- حفاظت از سقوط بر روي بام (سقف) شیبدار

2-6-4-1- در هنگام کار بر روي سقفهاي شیبدار با پوشش صفحات موجدار نورگیر و یا صفحات شکننده مانند ورقهاي آزبست- سیمان (ایرانیت)، در صورتیکه سقف فاقد هرگونه نقص، ترك و شکستگی بوده و فاصله تکیهگاههاي زیر آن به اندازهاي باشد که تحمل بارهاي وارده را داشته باشند، باید از صفحات چوبی با عرض حداقل 25 سانتیمتر استفاده شود. تعداد صفحات چوبی باید حداقل 2 عدد باشد تا براي جابجا کردن یکی از آنها، نیاز به ایستادن بر روي ورقهاي شکننده نباشد. این صفحات چوبی باید بهطور محکم و مطمئن نصب گردند تا از لغزش آنها در زیر پاي کارگر جلوگیري بهعمل آید .

2-6-4-2- در مواردي که کار روي بامهاي شیبدار بهویژه با شیب بیش از 20 درجه انجام میپذیرد، استفاده از سیستم توقف سقوط اجباري است و توصیه می شود تورهاي ایمنی در زیر محل کار نصب شود.

2-6-4-3- کارگرانی که بر روي سقفهاي شیبدار بهکار گمارده میشوند، باید داراي تجربه کافی و توانایی جسمیو روانی لازم باشند.

2-6-4-4- در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی براي جلوگیري از ریزش ابزار کار نصب شود .

2-6-4-5- از کار کردن کارگران بر روي بام ساختمانها در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید و یا هنگامیکه سطح بام پوشیده از یخ باشد، باید جلوگیري بهعمل آید.

شکل 2-16- حفاظت از سقوط بر روي بام (سقف) شیبدار

2-7- ماشین آلات (موتوري)، تجهیزات ساختمانی و ابزارها

2-7-1- مشخصات عمومی

2-7-1-1- ماشینآلات ساختمانی مورد بحث در این بخش براي جابجایی و حمل مصالح، خاك و ضایعات ساختمانی ،همچنین در گودبرداري و نظایر آنها مورد استفاده قرار میگیرند.

2-7-1-2- باید از ماشینآلاتی که مطابق با استاندارد ملی به شماره 12544 یا داراي استانداردهاي بین المللی هستند در عملیات اجرایی استفاده شود. اتاقک (کابین) و سـاختارهاي حفاظتی ماشین آلات ساختمانی باید مطابق استانداردهاي ملی به شمارههاي 8610، 8157 و 10482 طراحی و ساخته شده باشد. علاوه بر موارد بیانشده تجهیزات، ماشین آلات ساختمانی باید:

الف- مطابق با استانداردهاي بین المللی ،ملی و منطبق با اصول و قواعد ارگونومی ساخته شده باشند.

- بهموقع و مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده، نگهداري و تعمیر دورهاي شوند.

پ- حفاظها، ورق ها، سایر تجهیزات و ابزار آلات باید مطابق با دستورالعمل سازنده تعمیر شوند.

- به یک کاهنده صداي منبع و کنترل کننده صدا مجهز شده باشند.

2-7-1-3- ماشین آلات ساختمانی باید مطابق ضوابط، توسط شخص صاحب صلاحیت مورد بازرسی و معاینه فنی ادواري قرار گیرند و تنها در صورت اخذ معاینه فنی بهکارگیري آنها مجاز است.

2-7-1-4- نصب، راهاندازي، بهرهبرداري، تعمیر، آزمایش و تنظیم ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و هدایت آنها باید توسط شخص صاحب صلاحیت و مطابق مقررات مرجع صاحب صلاحیت و دستورالعملهاي فنی و ایمنی شرکت سازنده انجام شود. دستورالعمل کار با ماشین آلات ساختمانی باید در اختیار راننده و متصدي قرار داده شود و راننده یا متصدي نیز موظف به رعایت و اجراي آن می باشند .

2-7-1-5- تمام رانندگان یا متصدیان ماشینآلات و تجهیزات ساختمانی باید آموزشهاي لازم در خصوص آشنایی با ساختار ماشین آلات ساختمانی ،اصول سرویس و نگهداري روزانه، بازدید فنی مطابق با وظایف محوله و اصول ایمنی مربوط به حرفه خود را فرا گرفته و مفهوم علائم و تابلوهاي هشدار دهنده و کاربرد آنها را بدانند. همچنین با قوانین و مقررات رانندگی در جادههاي مختلف به خوبی آشنا بوده و از آنها پیروي کنند. حسب مورد، مطابق با قوانین جاري ،داراي گواهینامه ویژه مهارتی از مرجع صاحب صلاحیت باشند. بهکارگیري رانندگان و متصدیان فاقد گواهی سلامت معتبر از مراکز درمانی معتبر ممنوع است.

2-7-1-6- ماشین آلات ساختمانی باید مطابق با استاندارد ملی به لوازم زیر مجهز باشند:

الف- دستگاه سیگنال صوتی برقی

- نورافکن جلو و عقب ماشین و چراغ هاي عقب و جلو مطابق با استاندارد ملی به شماره 10182

پ- ترمز دستی و ترمز پدالی و در صورت لزوم ترمز اضطراري مطابق با استانداردهاي ملی به شماره هاي 8415، 8612 و 10975

- چراغ گردان هشدار دهنده

- کاهنده صداي منبع و کنترل کننده صدا (صدا خفه کن ها) مطابق با استانداردهاي ملی به شماره هاي 10974، 11583

- آژیرهاي هشدار دهنده (دنده عقب، تجاوز از شرایط عملیاتی ماشین) که میزان صداي آنها حداقل 10 دسی بل بیشتر از صداي زمینه باشد .

چ- حفاظ ایمن هنگام تعویض، باد کردن و پنچرگیري لاستیک چرخ ح- علایم و برچسبهاي ایمنی که خوانا، تمیز و قابل رویت باشد.

2-7-1-7- اتاقک راننده و متصدي ماشین آلات ساختمانی باید داراي مشخصات زیر باشد:

الف- راننده یا متصدي را در شرایط جوي نامساعد و نفوذ گرد و غبار هنگام عملیات اجرایی محافظت نماید.

ب-داراي شیشه ایمن و مقاوم در برابر ضربه مطابق با استاندارد ملی به شماره 10182 باشد.

پ- دید راننده یا عامل انجام کار را مطابق با استانداردهاي ملی به شماره هاي 8415، 8612 و 10975 محدودنکند.

- مجهز به آینههاي جانبی براي دید اطراف و حسب مورد نمایشگر هاي آشکارساز مناسب باشد.

- داراي سیستم گرمایشی و سرمایشی ایمن و مناسب مطابق با استانداردهاي ملی به شمارههاي 10974 و 11583 باشد.

- داراي کپسول اطفاي حریق مناسب و جعبه کمکهاي اولیه باشد.

چ- داراي شبکه یا محافظ ایمن در جلوي شیشه براي ماشینآلاتی که در معرض ریسک بالاي خطر ناشی از برخورد سنگ یا سایر اجسام مشابه از جبهه کاري قرار دارند، باشد

هـ- ابعاد شبکه حفاظ در جلوي شیشه باید حداکثر 2×2 سانتیمتر باشد.

- دفترچه راهنماي ارائه شده توسط سازنده درخصوص ایمنی کار با ماشین مذکور مطابق با استاندارد ملی به شماره 10484 موجود باشد.

- برف پاکن مناسب، سالم مجهز و به تعداد کافی باشد.

توجه: آن دسته از ماشین آلاتی که داراي اتاقک بدون شیشه و فقط داراي سازه محافظ هستند از شمول بندهاي الف، ب، پ، ث، د خارج هستند.

2-7-1-8- صندلی ماشین آلات ساختمانی باید داراي مشخصات فنی زیر باشد:

الف- مجهز به ضربهگیر باشد.

ب-کمربند ایمنی سالم داشته باشد.

پ- قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع را داشته باشد.

- راحت بوده و مطابق با اصول ارگونومی طراحی و ساخته شده باشد.

- مطابق با استانداردهاي ملی به شمارههاي 8404 و 9932 یا استانداردهاي معتبر بین المللی باشد.

2-7-1-9- ماشینآلات ساختمانی باید مجهز به علایم و برچسبهاي ایمنی مناسب باشند .این علایم باید کاملا خوانا، تمیز و قابل رویت بوده و مطابق با استاندارد ملی به شماره 10477 باشد.

2-7-1-10- مسیر تردد افراد روي ماشین آلات سنگین عمرانی که مرتفع بوده و خطر سقوط افراد در هنگام راه رفتن در آن زیاد است باید به نردههاي حفاظتی به ارتفاع حداقل 85 و حداکثر 100 سانتیمتر مجهز باشند .

2-7-1-11- قسمتهاي انتقالدهنده نیرو از قبیل تسمهها، زنجیرها، چرخدندهها، محورهاي گردنده و بهطورکلی تمام قسمتهاي متحرك ماشینآلات که امکان درگیري و ایجاد حادثه براي راننده یا متصدي آن یا سایر افراد را دارد، باید داراي پوشش یا حفاظ مناسب با استقامت کافی باشند. همچنین کارگرانی که در نزدیکی قسمتهاي گردنده ماشین آلات مشغول بهکار میباشند، باید موهاي خود را کوتاه نموده و یا آنها را بهوسیله سربند نگهداري نمایند.

2-7-1-12- قسمتهاي داغ ماشینآلات و تجهیزات از قبیل لولهها و خطوط انتقال بخار و گازهاي خروجی و همچنین قسمتهاي تیز و برنده ماشینآلات و تجهیزات که امکان برخورد با آنها وجود دارد، باید با پوشش مناسب محصور و حفاظت گردند.

2-7-1-13- ماشین آلات ساختمانی باید داراي لوح مشخصات به شرح زیر باشند:

الف- نام شرکت سازنده یا وارد کننده ب- وزن ماشین ساختمانی بدون بار پ- ظرفیت مجاز عملیاتی ماشین( SWL)1

ت- شماره شناسایی محصول مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8405 ث- سال یا مدل ساخت ج- شماره سریال ساخت

2-7-1-14- بهدلیل گردوخاك موجود درکارگاهها باید فیلترهواي ماشین و فیلتر سیستم تهویه در اتاقک تریلرها و کامیونها و ... موجود در محوطه کارگاه مرتب و زود به زود تعویض شوند.

2-7-1-15- هرگاه علائم هشدار دهنده روي ماشین نصب شده باشد، نباید موتور را روشن کرد یا کنترلها را حرکت داد.

2-7-1-16- هر نوع تغییري در مشخصات وسایل و ماشین آلات باید با توجه به دستورالعمل سازنده آنها و نظر کارشناسی افراد صاحب صلاحیت انجام شود. این تغییرات نباید سلامتی کارکنان و رانندهها را به خطر بیندازد.

2-7-1-17- تابلو و صفحاتی که داراي اطلاعات نحوه راه اندازي و کار با ماشین میباشند باید در داخل اتاقک نصب شده و نباید حذف، تغییر داده شده و یا مخدوش شوند.

2-7-1-18- بهکارگیري ماشین آلات عمرانی در مناطق داراي تاسیسات الکتریکی و خطوط لوله نفت وگاز و نظایر آن فقط باکسب مجوز از مراکز صاحب صلاحیت وبا رعایت اصول ایمنی مجاز است .

2-7-1-19- ماشین آلات ساختمانی که متصدي بهصورت پیاده با آن اقدام به انجام کار میکند، باید به سامانهاي مجهز باشند که در صورت رها کردن فرمان یا اهرم هدایت، متوقف گردند.

2-7-1-20- باز و بسته نمودن در مخزن ماشین آلات عمرانی حمل قیر و اسفالت، بونکر سیمان و حمل مواد سوختی و نظایر آن هنگامی که تحت فشارند ممنوع است.

-1                                                            Safe Working Load

2-7-1-21- هنگام تردد ماشین آلات ساختمانی در تونلها، زیر پلها و سایر مکانهایی که در آنها محدودیت ارتفاعوجود دارد باید قبل از تردد، توسط مسئول عملیات یا راننده، ارتفاع ماشین و بار در حال حمل اندازهگیري شده و در صورت سرگیر نشدن، اجازه عبور صادر شود.

2-7-2- وظایف رانندگان و متصدیان

2-7-2-1- راننده یا متصدي باید در هنگام کار و رانندگی از انجام اعمالی نظیر خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، صحبت با تلفن همراه و نظایر آن و استفاده از داروهاي خواب آور و سایر اعمالی که سبب کاهش هوشیاري و تمرکز وي می گردد، خودداري نماید.

2-7-2-2- ورود افراد متفرقه به اتاقک راننده به غیر از تعمیرکار، فرد صاحب صلاحیت و مسئول فنی کارگاه در حین عملیات اجرایی ممنوع است.

2-7-2-3- قبل از شروع بهکار ماشین آلات ساختمانی، راننده موظف است نسبت به بررسی و کنترل موارد زیر و اطمینان از صحت عملکرد آنها اقدام کند:

الف- بازدید اطراف و زیر ماشین

- کنترل چراغها، پلکانها، دستگیرهها، اهرمها، ترمزها، جعبه فرمان پ- بررسی میزان فشار باد و وضعیت لاستیک ت- کنترل میزان فشار هیدرولیک و پنوماتیک مخزن ث- کنترل بوق، برف پاكکن و آینهها

- سایر مواردي که در دستورالعمل شرکت سازنده ذکر شده است .

2-7-2-4- قبل از حرکت ماشین باید تا حد امکان محل اجراي عملیات شناسایی شود. در این رابطه حجم ترافیک ،عرض راه، وجود دست انداز، حفره، گلولاي، یخ، گردوغبار زیاد، خطوط لولۀ آب و گاز، کابلهاي برق و تلفن در زیر زمین یا بالاي سر و به طور کلی هر نوع خطر احتمالی در مسیر باید مورد توجه قرار گیرد تا راننده در حین کار با شرایط غیر منتظره و پیشبینی نشده روبهرو نشود.

2-7-2-5- راننده یا متصدي موظف است در هنگام کار نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید:

الف- رعایت سرعت مطمئنه در حمل و جابجایی توده مواد و خاك به بالاي پرتگاه و یا انتهاي سراشیبی ب- رعایت توزیع یکنواخت بار بر روي سطح تیغه و جام

پ- جمع آوري و قرار دادن ادوات کاري ماشین در تراز 30 سانتیمتري از سطح زمین در سراشیبی ت- رعایت فاصله ایمن از وسیله نقلیه جلویی

- رعایت فاصله ایمن از لبه پرتگاه، محل تجمع کارگران، تاسیسات و ساختمانها

- رعایت محدوده عملیاتی توصیه شده توسط سازندگان ماشینچ- حرکت در سراشیبی و سربالایی با دنده سنگین.

- تخلیه و بارگیري روي سطوح مقاوم، مستحکم و ایمن با مجوز مسئول آن در کارگاه

- قرارگیري بوم در راستاي محور طولی ماشین درحین حرکت در ماشین آلات ساختمانی داراي بوم

- تسلط بر نقاط دید کور ماشین و قرار دادن یک نفر علامت دهنده براي علامت دادن در مواردي که نقاط کور دید متصدي می تواند باعث بروز حادثه شود. (مطابق بند 2-7-3)

2-7-2-6- هنگام سوار و پیاده شدن از اتاقک ماشین آلات، باید موارد زیر رعایت گردد:

الف- از پلکان نصب شده بر روي ماشین براي تردد استفاده شود.

- قاعده سه نقطه تماس در بالا رفتن یا پایین آمدن از پلکان رعایت شود (دو پا و یک دست یا دو دست و یک پا).

پ- پلکان باید عاري از هرگونه آلودگی به مواد لغزنده از قبیل لکه چربی ،روغنی یا گریسی، گِلِ و نظایر آن باشد.

- اولین پلکان تردد به اتاقک باید حداکثر 06 سانتیمتر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

ث-هنگام تردد از روي پلکان همواره باید صورت فرد رو به پلکان باشد.

2-7-2-7- در شرایط زیر تلفن همراه راننده یا متصدي باید خاموش باشد:

الف- در زمان سوختگیري

ب- در محلهایی که عملیات انفجاري انجام میشود.

پ- در محلهایی که خاموش بودن تلفن همراه طبق تابلوها یا دستورالعملها و دیگر قوانین الزامی شده باشد.

2-7-2-8- هنگام حرکت با ماشین آلات ساختمانی انجام اعمال زیر ممنوع است:

الف- مسابقه دادن با ماشین آلات ب- انجام کارهاي نمایشی با ماشین آلات

پ- هر نوع عمل دور از احتیاط، توقف و دور زدن سریع و ناگهانی

2-7-2-9- وسایل و تجهیزات مکانیکی و ماشین آلات نباید در نقاطی پارك، نصب و مورد استفاده قرار گیرند که خطراتی چون لغزش، ریزش دیوار محل گودبرداري ،رانش، فرو رََوي ،سقوط به پرتگاه یا اشتعال و انفجار وجود داشته باشد.

در شرایطی که به دلیل سستی بستر یا ازدیاد شیب آن احتمال به خطر افتادن تعادل وسیله موتوري وجود دارد باید قبل ازشروع عملیات، اقدامات ایمنی و حفاظتی لازم بهعمل آید .

2-7-2-10- راننده یا متصدي هنگام توقف ماشین و قبل از ترك آن، باید نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید:

الف- از توقف ماشین بر روي سطوح شیبدار خودداري نموده و ماشین را روي زمین مستحکم و مسطح متوقف، ادوات ماشین را بر روي زمین قرار دهد و سپس آن را خاموش نموده و دندهها را درگیر و از ترمز دستی استفاده نماید. چرخهاي ماشین آلات بارگیري و باربري باید هنگام توقف براي جلوگیري از حرکات ناخواسته، با استفاده ازتخته سنگ یا گوه محکم و مقاوم در زیر چرخ لاستیکی و زنجیري مهار شوند. موانع گوهاي که براي جلوگیري حرکت وسیله نقلیه چرخ لاستیکی زیر چرخها قرار میگیرند، باید قادر به نگهداري چرخ هایی که سنگینترین بار را تحمل میکنند، باشند.

- راننده باید از توقف کامل ماشین اطمینان حاصل نموده و سوئیچ را در وضعیت خاموش قرار داده و آن را بردارد.

پ- نصب حصار، علامت، پرچم و روشنایی کافی بهمنظور پارك ماشین در مسیر عمومی الزامی است.

- در موقع توقف وسایل موتوري گودبرداري و خاکبرداري از قبیل بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی، لیفتراك و نظایر آن باید ادواتی چون تیغه، چنگگ، جام و،...  پایین آورده شده و روي زمین قرار گیرند و رها کردن آنها به حالت آویزان و معلق ممنوع است. جمع آوري ادوات کاري بهداخل و قرارگیري آنها باید در ارتفاع 40 الی 50 سانتیمتري از سطح زمین در هنگام حرکت ماشین انجام شود

- در مکانهایی که خطراتی نظیر ریزشی بودن دیواره و برقگرفتگی وجود دارد راننده باید از راهنما براي هدایت ماشین استفاده کند.

- از تیغههاي بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی و ...، نباید بهعنوان ترمز استفاده شود، مگر در مواردي استثنایی و اضطراري.

2-7-2-11- پیاده و یا سوار شدن از ماشین آلات در حال حرکت تحت هر شرایط ممنوع است. تعویض و جابهجایی رانندگان و اپراتورهاي ماشین آلات و دستگاهها فقط در زمان توقف آنها مجاز است. سوار شدن افراد غیرمجاز بر ماشینآلات عمرانی نظیر لودر، گریدر، بولدوزر و اجزاي آنها نظیر تیغهها، جام و مانند آنها ممنوع است.

2-7-2-21- ماشین چرخ لاستیکی که بهطور مرتب در شیبی بیش از 5 درصد کار میکند، اگر وزن بدون بار آن کم تر از 4 تن باشد، باید حداقل به یک مانع گوهاي و در صورتی که وزن بدون بار آن 4 تن و یا بیشتر باشد، باید به دو عدد مانع گوه اي براي توقف، مجهز شود.

2-7-2-31- کار با ماشین آلات ساختمانی در حالت خلاص در سراشیبی ممنوع است.

2-7-2-41- انجام عملیات اجرایی در شب و در محیطهاي تاریک ،تنها در صورت تامین روشنایی کافی و مناسب مجاز است.

2-7-2-51- جابهجایی و عبور تیغه، جام و چنگک ماشین آلات ساختمانی از روي تاسیسات و کارگران ممنوع است.

چنانچه امکان حذف حرکت جام ماشین از روي تاسیسات و کارگران وجود نداشته باشد، باید تمهیدات ایمنی و اقدامات احتیاطی لازم بهعمل آمده باشد

2-7-2-61- فاصله اتاقک از جبهه کاري باید حداقل 1 متر باشد.

2-7-2-71- دور زدن ماشین آلات ساختمانی روي سطح شیبدار تنها با توجه به محدوده عملیاتی ماشین، براساس توصیه کارخانه سازنده مجاز است.

2-7-2-81- استفاده از ادوات ماشین براي کاهش سرعت و افزایش اصطکاك در سراشیبی ممنوع است.

2-7-2-91- بکسل (یدكکش) کردن ماشین روي سطوح با شیب تند ممنوع است و فقط با استفاده از بکسل ثابت مجاز است.

2-7-2-20- در صورت بهکارگیري ماشین آلات چرخ لاستیکی بر روي اجسام تیز و برنده باید از زنجیر حفاظتی مناسب استفاده شود.

2-7-2-12- قبل از روشن کردن ماشین در مکان هاي سرپوشیده باید اطمینان حاصل شود که سیستم تهویه کارایی لازم را دارد. براي خروج دود از این مکانها، لولۀ اگزوز را باید به بیرون از محوطه ارتباط داد.

2-7-2-22- اسقرار جک ماشینآلات بر روي تاسیساتی از قبیل لوله هاي نفت، گاز و خطوط برق ممنوع است.

2-7-3- میدان دید

2-7-3-1-رانندگان یا متصدیان ماشین آلات ساختمانی موظفند ضمن رعایت قوانین و مقررات موجود از مسیرهاي مشخص شده در کارگاه تردد نمایند تا ضمن انضباط در تردد، نقاط کور دید به حداقل کاهش یابد.

2-7-3-2- حـضور افراد غیرمجاز در منـطقه عملیاتی ماشینآلات و تجهیزات ممنوع است. راننده در صورت نیاز به حضور افراد در حوزه عملیات ماشین، باید بهگونهاي کار کند که در همه اوقات شخص مزبور در میدان دید وي قرار داشته باشد (شکل .)17-2

2-7-3-3-در موارديکه میدان دید راننده یا متصدي ماشینآلات راه سازي و ساختمانی محدود باشد، وجود یک نفر کمک یا علامتدهنده الزامی است. فرد علامتدهنده به راننده یا متصدي با ماشینآلات ساختمانی باید با دستورالعملها و نشانههاي علامت دهی مطابق بخش 2-11 بهطور کامل آشنا باشد. در موارد زیر باید نسبت به استفاده از فرد علامت دهنده اقدام شود:

الف- هنگام ورود ماشین به حریم دکلهاي برق و خطوط انتقال نیرو براي رعایت مقررات حریم مطابق بند 2-12-2.

ب- درمحیطهایی که اطراف ماشین بهنحو مناسبی قابل رویت نباشد.

پ- در محیطهاي خطرناك که ریسک حادثه بالاست (تعدد ماشین آلات، شلوغی کارگاه، محدودیت فضا، قرارگیري کارگاه در بافت شهري، کار در شب ،وضعیت نامناسب آب و هوایی و.)...

2-7-3-4- انجام عملیات اجرایی در شب و در محیطهاي تاریک ،تنها در صورت تامین روشنایی کافی و مناسب پس از تایید دستگاه نظارت مجاز است.

2-7-3-5- ماشین آلات ساختمانی که بخشهایی از آن فاقد دید کافی است باید به وسایل آشکارساز مناسب تجهیز شوند.

2-7-3-6- لباس کارگران در محوطه کارگاه براي دیده شدن توسط رانندگان ماشین آلات بهویژه در زمانهاي تاریک شدن هوا باید مطابق مشخصات ذیل باشد:

الف- رنگ لباس زرد یا نارنجی فلورسنت باشد.

- عرض نوارهاي منعکس کننده در لباس باید حداقل 5 سانتیمتر باشد.

پ- نوارها باید حتی الامکان از شبرنگ زرد یا نقرهاي رنگ انتخاب شوند.

- عرض نوارهاي شبرنگ روي پوشش (کاورها) نباید کمتر از 3 سانتیمتر باشد.

2-7-3-7- در صورت اخذ مجوز استفاده وسایل، تجهیزات و ماشینآلات ساختمانی در معابر عمومی، این وسایل نباید در فاصله کمتر از 15 متر از تقاطع قرار گیرند، همچنین نباید مانع از دیده شدن علایم راهنمایی و رانندگی شده و یا باعث محدودیتی در انجام وظایف سازمان آتشنشانی و سایر واحدهاي خدماتی شوند.

2-7-3-8- باید نسبت به توقف عملیات اجرایی در شرایط جوي نامساعد نظیر طوفان، مه گرفتگی، گرد و غبار شدید و نظایر آن (به استثناي ماشینآلاتی که براي شرایط اضطراري و عملیاتی مذکور تجهیز شدهاند) اقدام شود. براي کار با ماشین آلات ساختمانی، براي فعالیت در شرایط جوي نامساعد، رعایت شرایط زیر الزامی است:

الف- سرعت باید متناسب با فاصله دید، ترافیک و شرایط جاده باشد.

- براي دیدن فضاي اطراف و دیدهشدن توسط سایر رانندگان، باید برف و یخ از ماشین (بدنه، سقف، شیشهها) توسط راننده یا متصدي پاکسازي شود.

پ- در زمان کار بر روي مسیرهاي پوشیده از برف و یخ که احتمال لغزش ماشین وجود دارد، ضمن راندن با سرعت مطمئنه، چرخ ها باید به لاستیکهاي یخ شکن یا به زنجیرهاي مناسب طبق دستورالعمل شرکت سازنده تجهیز شوند.

- از تمیز بودن لوله خروجی دود (اگزوز) از برف اطمینان حاصل شود.

2-7-3-9- گذاشتن بار یا اشیا در جلو یا عقب ماشین اعم از داخل یا خارج اتاقک بهگونهاي که مانع دید راننده شود ممنوع است.

2-7-3-10- توقف در داخل قوسهاي فاقد دید کافی ممنوع است و در صورت اجبار باید علایم هشدار دهندهاي را که مبنی بر ارسال پیام احتیاط به وسایل عبوري است در فاصله ي مناسب، قبل از وسیله متوقف شده، قرار داد.

2-7-3-11- در صورت توقف ماشین آلات در غیر از توقفگاههاي مشخص شده، ماشین باید با استفاده از علائم هشدار دهنده و آگاه کننده مانند شبرنگ، چراغ، شعله آتش و یا هر وسیله هشدار دهنده دیگري که براي محیط مورد نظر مناسب و ایمن باشد، مشخص شود.

2-7-3-12- در تمام محلهاي کار بهخصوص در مکانهاي انتقال مواد و مسیرهاي ارتباطی که امکان کاهش دید در اثر گرد و خاك وجود دارد، باید گرد و خاك را مطابق بند 2-9-6-5 کنترل نمود.

شکل 2-17- نقاط کور دید برخی از ماشین آلات پروژههاي ساختمانی

2-7-4- مشخصات محل تخلیه و بارگیري و راههاي دسترسی

2-7-4-1- مشخصات راههاي دسترسی و ابعاد توقفگاهها مانند عرض، فواصل وسیله باربري تا دیوارهها و ارتفاع کف تا سقف، باید بهگونهاي باشد که تجهیزات متحرکی را که براي عملیات تخلیه به این مکان وارد میشوند، به نحو ایمن در خود جاي دهد.

2-7-4-2- راههاي ارتباطی، رمپها و محلهاي توقفگاه ماشینآلات و وسایل نقلیه موتوري ویژه حمل و جابجایی مصالح ساختمانی باید از استحکام کافی برخوردار باشد و قادر به تحمل نیروهایی که در معرض آن قرار دارند باشند تا از فرونشست زمین، دََر رفتن جک، واژگونی و ایجاد سایر حوادث احتمالی جلوگیري بهعمل آید .

2-7-4-3- کف توقفگاه ماشینآلات سنگین ساختمانی و وسایل نقلیه موتوري ویژه حمل و جابجایی مصالح ساختمانی علاوه بر موارد بیان شده در بند 2-7-4-2 باید داراي شرایط زیر باشد:

الف- هموار و حتی الامکان قابل شستشو باشد.

ب- مجاري مناسبی در آن پیشبینی شده باشد تا در صورت ریزش یا نشت مواد سوختی، مواد مذکور به چالههاو مخازن قابل تخلیه هدایت گردند.

2-7-4-4- ماشینآلات ساختمانی نباید در کنار گودبرداري و کانالها توقف یا حرکت کنند مگر اینکه مهارهاي گودبرداري یا کانال نصب شده و بار سربار ماشین آلات در طراحی آنها لحاظ شده باشد.

2-7-4-5- براي عبور ماشینآلات ساختمانی از روي پل یا سازههاي نظیر آن، باید قبلاً از استحکام و مقاومت آن از طریق شخص صاحب صلاحیت اطمینان حاصل شده و تاییدیه لازم از دستگاه نظارت اخذ شود.

2-7-4-6- در مواردي که کار تخلیه و بارگیري در محیطهاي بسته انجام میشود، باید تهویه لازم و کافی صورت گیرد. در غیر این صورت باید موتور وسیله نقلیه خاموش شود.

2-7-4-7- ماشینآلات ساختمانی حمل مواد و مصالح باید در سطوح صاف و مسطح براي تخلیه قرار گیرند. تخلیه در شرایطی که این ماشین آلات زاویه دار باشند، ممنوع است.

2-7-4-8- محلهاي بارگیري یا باربري مرتفع، باید به تابلوي علائم اخطاري و هشدار دهنده مناسب در نزدیک به محل اجراي عملیات مجهز باشند.

2-7-4-9- نواحی تخلیه و بارگیري باید تا شعاعی که خطر سقوط، پرتاب سنگ یا برخورد با ماشین آلات وجود دارد حفاظت شوند و از ورود افراد غیرمجاز به آن نواحی مطابق بخش 2-11 ممانعت شود.

2-7-4-10- هنگام تخلیه و بارگیري باید حریم خطوط و پستهاي برق مطابق بخش 2-12 رعایت شده و تدابیر حفاظتی لازم بهعمل آورده شود.

2-7-4-11- ماشین الات حمل مواد و مصالح باید در فاصله اي مطمئن و ایمن از محل تخلیه بایستند و منتظر اجازه براي تخلیه بار باشند.

2-7-5- الزامات تخلیه و بارگیري

2-7-5-1- تخلیه و بارگیري آهن آلات از ساعت 24 تا ساعت 6 در مناطق با کاربري مسکونی و درمانی ممنوع است.

2-7-5-2- در هنگام بارگیري و یا تخلیه، باید علاوه بر استفاده از ترمز دستی از موانع مناسب از قبیل بلوكهاي چوبی نیز براي جلوگیري از حرکت اتفاقی و مهار وسایل مذکور استفاده شود.

2-7-5-3- هنگام تخلیه و قبل از فعال کردن جک تخلیه، ماشین حمل مواد باید در محل خود کاملا متوقف شده باشد.

2-7-5-4- پس از تخلیه بار از دستگاه و قبل از حرکت آن، راننده باید اطمینان حاصل نماید که محفظه از بار خالی است. حرکت ماشین آلات در حالی که محفظه آن در وضعیت تخلیه قرار دارد ممنوع است.

2-7-5-5- زمانی که اهرم در تخلیه بار محفظه کامیون حمل بار (دامپر) بهصورت دستی فعال میشود، ابزار باز وبسته کردن اهرم تخلیه باید در محلی خارج از محل تخلیه مواد مانند داخل اتاقک و یا پشت محفظه کامیون باشد.

2-7-5-6- بار باید از ارتفاع مناسبی به داخل کامیون تخلیه شود. رها کردن بار از ارتفاع زیاد به داخل محفظه کامیون ممنوع است.

2-7-5-7-در موقع بارگیري وسایل نقلیه موتوري با مواد و مصالحی از قبل شن، ماسه، سنگ، آجر، خاك، نخاله و ضایعات ساختمانی بهوسیله جرثقیل، بیل مکانیکی، لودر و امثال آنها، باید تمام سرنشینان وسایل مذکور را ترك و تا پایان بارگیري درمحل مناسب و ایمن مستقر شوند.

2-7-5-8- بارگیري بیش از ظرفیت مجاز وسایل موتوري، همچنین بیش از ارتفاع دیوارههاي محفظه دپوي بار ممنوع است.

2-7-5-9- بارهایی که احتمال ریزش، لغزش و یا سُُر خوردن آنها در زمان حمل وجود دارد باید قبل از حرکت، بهطور مطمئنی با استفاده از تجهیزات و وسایلی از قبیل زنجیر، کابل، طناب، توري، چادر، برزنت و نظایر آن محکم به بدنه وسیله نقلیه مهار شده یا پوشانده شوند، مگر آنکه ارتفاع بار از ارتفاع دیوارههاي اطاق بارگیري کمتر باشد. در مورد مصالح ریزدانه پوشاندن بار با استفاده از پوشش برزنتی یا پلاستیکی و در حمل آجر استفاده از پوشش توري شکل یا برزنتی الزامی است.

2-7-5-10- درهنگام بارگیري قطعات و مصالح سنگین و حجیم از قبیل تیرآهن، قطعات ساخته شده اسکلتهاي فلزي، لولههاي بزرگ و غیره، باید طوري روي هم چیده شوند که هنگام تخلیه بار و بازکردن دیوارههاي اطاق بارگیري، از لغزش نابههنگام آنها بر روي هم و ایجاد حادثه جلوگیري بهعمل آید. هم چنین نحوه بارگیري و توزیع قطعات مذکور در اتاق بارگیري باید بهترتیبی باشد که باعث نا متعادل ساختن وسیله نقلیه در هنگام حرکت نشود.

2-7-5-11- وسیله باربري نباید قبل از متوازن نمودن بار حرکت کند.

2-7-5-12- حمل و جابجایی بارهایی که داراي طول زیاد و یا در نوسان هستند باید با رعایت کلیه مسایل ایمنی و قوانین مربوطه صورت پذیرد. همچنین باید با نصب علائم هشداردهنده و آگاهکننده نظیر چراغ چشمکزن یا پرچم قرمز از بروز هرگونه حادثه جلوگیري شود.

2-7-5-13- هنگام بارگیري تودههاي خاك، نخاله هاي ساختمانی، آجر، ماسه، شن و مانند آن توسط ماشینآلات مربوطه، فاصله کامیونت، دامپر، کمپرسی از بیل مکانیکی یا لودر باید حداقل 06 سانتیمتر باشد.

2-7-5-14- در صورتیکه بارگیري مصالح و نخالهها، در موقعیتهایی که مستعد ریزش و آوار هستند انجام میشود، باید ماشین آلات بارکننده و یا حمل بار در وضعیت مناسب و ایمن نسبت به محل ریزش قرار گیرند. بارگیري تنها پس از ایمن سازي و حصول اطمینان از عدم ریزش جبهه کار مجاز است و باید یک نفر ناظر بر عملیات کار باشد تا در صورت لزوم، رانندهها را از وضع بهوجود آمده با بهکارگیري علایم مشخصی مطلع سازد.

2-7-5-15- فرد علامت دهنده (راهبر) براي تخلیه بار در محل باید در فاصله ایمن از کامیونی که در حال عقبرفتن به محل تخلیه است، مستقر شده و در صورت لزوم از چراغهاي علامت دهنده مناسب استفاده کند تا اگر راننده نتواند علایم راهبر را دریافت کند، ماشین را سریعا متوقف نماید .

2-7-5-16- هنگام انتقال ماشین آلات ساختمانی بر روي سکو یا تریلر حمل ماشین آلات، باید موارد زیر رعایت شود:

الف- شخص صاحب صلاحیت براي کمک و علامت دادن به راننده در انتقال صحیح ماشینآلات بر روي سکو یا تریلر حمل ماشین آلات بهکار گرفته شود.

- سکوي انتقال ماشین روي تریلر عریض و مقاوم باشد.

پ- سکوي انتقال یا تریلر لغزنده نباشد.

- فقط از اهرم حرکت ماشین استفاده شده و دیفرانسیل قفل باشد.

- ماشین بهطور آهسته و ایمن به سکو منتقل شود.

- سکوي انتقال و تریلر تراز باشد.

چ- ماشین بر روي سکو یا تریلر مهار شود.

2-7-6- حفاظت در برابر برق گرفتگی و حریق

علاوه بر موارد بیان شده در بخش 2-12 باید اقدامات ذیل در زمینه ایمنی ماشین آلات بهعمل آورده شود:

2-7-6-1- تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل برق ماشین آلات و تجهیزات، از قبیل کلیدهاي قطع و وصل ،کلیدهاي خودکار، فیوزها و همچنین تابلوهاي برق و کلیدها، باید مطابق ضوابط مرجع صاحب صلاحیت، نصب و مورد استفاده قرار گیرند.

2-7-6-2- عبور ماشین آلات از روي کابلهاي برقی که در سطح زمین قرار دارند، مجاز نیست مگر آنکه در برابر له شدن و پارگی محافظت شده باشند.

2-7-6-3- بهکار بردن ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی در نزدیکی خطوط انتقال نیروي برق باید با رعایت ضوابط بند 2-12-2 صورت گیرد. تمام رانندگان ماشین آلات ساختمانی باید در زمینه اصول ایمنی و حفاظت در مجاورت تاسیسات خطوط انتقال برق، آموزشهاي لازم را زیر نظر شخص صاحب صلاحیت دیده باشند.

2-7-6-4- در صورت برخورد ماشین آلات به خطوط هوایی یا زمینی انتقال برق در حین عملیات (ولتاژ گام) تا زمان جداشدن جریان برق از ماشین و تایید نیروهاي امدادي، راننده یا متصدي باید در ماشین بماند. ولی اگر ماشین به سبب برخورد با خطوط انتقال برق در معرض آتش سوزي باشد راننده یا متصدي باید براي خروج از ماشین موارد زیر رارعایت کند:

الف- باید از روي ماشین بپرد تا بدون اتصال به ماشین به زمین برسد.

ب- از تماس با ماشین پس از خروج خودداري کرد.

پ- براي فاصله گرفتن از ماشین و عدم ایجاد ولتاژ گام، باید با پاهاي به هم چسبیده، بدون اینکه هیچیک از پاها از روي زمین جدا شود، حرکت کند از محدوده خطر خارج شود.

2-7-6-5- کلیه دستگاههایی که در آنها امکان بروز حریق وجود دارد باید داراي شناسنامه فنی بوده و برگه نگهداري و تعمیرات نیز بر روي آنها نصب شود. کلیه کسانی که با ماشین آلات برقی یا حرارتی سروکار دارند باید آموزشهاي لازم را براي پیشگیري و اطفاي حریق بگذرانند.

2-7-6-6- نگهداري مواد قابل اشتعال یا انفجار در داخل اتاقک راننده ممنوع است.

2-7-6-7- هنگام سوختگیري راننده یا متصدي موظف است:

الف- موتور را خاموش نماید.

- از سوختگیري در محلهاي بدون تهویه مناسب خودداري نماید .

پ- از وسایل تولید جرقه و مصرف دخانیات در زمان سوختگیري خودداري نماید .

- تلفن همراه خود را خاموش کند .

2-7-6-8- حمل و جابهجایی مواد قابل اشتعال و انفجار تنها با استفاده از ماشینآلاتی که براي این منظور طراحی و ساخته شدهاند مجاز است.

2-7-6-9- استفاده از ماشینهاي با موتور احتراقی و الکتریکی غیرحفاظت شده در محیطهاي آلوده به گازهاي قابل انفجار ممنوع است.

2-7-6-10- ماشین آلات ساختمانی با موتور الکتریکی باید به سیستم اتصال به زمین مناسب مجهز باشند.

2-7-6-11- قطع و وصل جریان برق از منبع تغذیه در ماشین آلات ساختمانی با موتور الکتریکی باید توسط شخص صاحب صلاحیت انجام پذیرد.

2-7-6-12- استفاده از ماشین آلات عمرانی حمل مواد قابل اشتعال و انفجار، در مواقعیکه راننده یا متصدي را در محدوده خطر قرار میدهد فقط با استفاده از کنداکتورهاي موثر و عایقهاي الکتریکی مناسب مجاز است.

2-7-6-13- محل توقف ماشین آلات باید از مخازن سوخت فاصله داشته باشد.

2-7-7- سایر ضوابط ماشین آلات

2-7-7-1- استفاده از ماشین آلات کنترل از راه دور در محدوده تاسیسات برقی و مخابراتی ممنوع است.

2-7-7-2- وسایلی که براي محکم نگاه داشتن وینچ به بدنه ماشین بهکار میروند باید طوري طراحی شده باشندکه قادر به تحمل نیرویی معادل 2 برابر حداکثر کشش را داشته و همچنین نیروي وارد ناشی از سیم بکسل را بدون ایجاد تغییرشکل دائمی تحمل کند. ماشینآلات مجهز به وینچ عقبسوار باید به صفحات محافظ در ابعاد و اندازه کافی با حداقل ضخامت 6 میلیمتر و ابعاد 45×45 میلی متر بین کاربر و وینچ مجهز باشند.

2-7-7-3- جکهاي هیدرولیکی ماشین آلات ساختمانی که براي ایجاد تعادل ماشین مورد استفاده قرار میگیرند باید به سامانه شیرهاي قفلدار مجهز باشند تا در صورت بروز اختلال در عملکرد آنها، مانع از برهم خوردن تعادل ماشین شوند .

2-7-7-4- لیفتراك

الف- رانندگان لیفتراك موظفند بههنگام کار، از وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار مطابق بند 2-6 و-2 10 استفاده نمایند.

ب- در صورت بروز هر یک از شرایط زیر استفاده از لیفتراك ممنوع است:

−  دکل از محلهاي جوش شکسته شده یا ترك برداشته باشد؛ در روي میلههاي چنگک یا در پاشنه آنها ترك مشاهده شود؛ روغن یا سیال هیدرولیک از سیلندرهاي مربوطه نشت پیدا کند؛ پیستونهاي هیدرولیک و اتصالات آنها بیش از اندازه ساییده یا کج شده باشد؛ سیلندرهاي بالابر لق (شُُل) شده باشد؛ تایرهاي لیفتراك ساییده یا پاره شده باشد، باتري لیفتراك ترك برداشته یا سوراخ شده باشد؛ پس از روشن کردن لیفتراك صداهاي غیرعادي شنیده شود و فشار هواي داخل تایرها به اندازه معین شده نباشد.

− براي کسب اطمینان از توانایی لیفتراك براي بالا بردن بار بعد از بالا بردن بار، باید چرخهاي عقب لیفتراك به اندازه پنج سانتیمتر، کاملاً با زمین در تماس باشند.

− براي برداشتن بار، چنگک ها باید در حالت افقی قرار گرفته باشند (به عقب کج نشده و با افق زاویه حاده نداشته باشند). بار باید در ارتفاع کم و با چنگکهاي به عقب کج شده، حمل شود. موقع حمل بار بههیچ عنوان نباید چنگکها به بالا یا پایین حرکت داده شود. اگر بار از نظر توزیع وزن در حالت متعادلی نباشد قسمت سنگین تر آن باید نزدیک اتاقک لیفتراك قرار داده شود تا وزن بار به عقب منتقل شده و چنگک ها با افق زاویه حاده داشته باشند. موقع حمل بار به منظور جلوگیري از برخوردهاي احتمالی، فاصله پایینترین نقطه بار از سطح زمین باید بین 15 تا 25 سانتی متر باشد.

−  موقع حمل بار باید از خارج کردن دست، پا و سر از اتاقک لیفتراك خودداري شود. بههیچ عنوان نباید از داخل اتاقک لیفتراك ،براي تنظیم کردن یا جابهجا کردن بار روي چنگکها اقدام شود. براي بالا بردن افراد با لیفتراك حتماً باید از پالت (سبد) مخصوص استفاده شود.

− به هیچ عنوان نباید از لیفتراك براي هل دادن وسایط نقلیه دیگر استفاده شود و از دنده عقب نباید براي متوقفکردن و یا کم کردن سرعت لیفتراك استفاده شود.

− موقع رانندگی با لیفتراك باید حداکثر سرعت مجاز، 5 کیلومتر بر ساعت، رعایت شود.

2-7-7-5- چکش هیدرولیکی نباید بیش از 15 ثانیه بهطور پیوسته در یک نقطه بهکار رود؛ زیرا این کار باعث گرم شدن چکش و در نتیجه گرم شدن بیش از حد روغن هیدورلیک میشود.

2-7-7-6- از چکش هیدرولیکی نباید براي بلندکردن و جابهجا کردن موانع و اشیا استفاده شود.

2-7-7-7- الزامات مربوط به سلامت و محیط زیست براي رانندگان، متصدیان و کارگرانی که در مجاورت ماشین آلات ساختمانی فعالیت میکنند مطابق بندهاي-6-9-2 11 و-6-9-2 10 لازم الاجراست.

2-7-7-8- الزامات ایمنی کار با ماشین آلات مورد استفاده در عملیات خاکی (کامیون، بیل مکانیکی ،لودر، بولدوزر، اسکریپر) باید مطابق بند 3-6-5 و ماشین آلات اجراي عملیات غلتکزنی، قیرپاشی و آسفالت کاري مطابق بند 12-5-4 در دستور کار قرار گیرد...

2-7-8- ابزارهاي دستی و قدرتی

2-7-8-1- مشخصات کلی

براي جلوگیري از خطرات استفاده از ابزارهاي دستی و قدرتی، رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف- حمل ابزار از طریق کابل برق یا شیلنگ آن ممنوع است.

- قطع ابزار از منبع تغذیه از طریق کشیدن کابل برق یا شیلنگ آن ممنوع است.

پ- تماس کابل برق یا شیلنگ ابزار با روغن، حرارت و لبههاي تیز ممنوع است.

- هنگام عدم استفاده از ابزار، قبل از سرویس کردن و تمیز نمودن و در زمان تعویض قطعات یدکی نظیر تیغهها ،سََرمتهها و قطعات بُُرنده اتصال ابزار به منبع تغذیه ممنوع است.

- گرفتن قطعه در دست، هنگام کار با ابزار بر روي آن ممنوع است.

- ابزار باید داراي ساز و کاري1 باشد تا از شروع بهکار ناخواسته آن جلوگیري کرد.

چ- حفاظ ابزارهاي دستی قدرتی در حین کار نباید از آنها جدا شود. حفاظ دستگاهها باید بهگونهاي فراهم شود تا متصدي و دیگر اشخاص را از موارد مخاطره آمیز از جمله منطقه عملیاتی، قسمتهاي چرخشی، جرقه و ذرات در حال پرتاب و بین دو قسمت گردنده محافظت کند.

- قرار دادن ابزار بر روي زمین، میز و جایگاه کار در حالت روشن و پیش از توقف کامل حرکت و دوران آن ممنوع است.

-1                                                            Mechanism

- قرار دادن کابل برق و شیلنگ هوا در محل رفت و آمد ممنوع بوده و باید به نحوي قرار گیرد که از احتمالآسیب رسیدن به آن جلوگیري شده و موجب پاگیرشدن و پیچیدن به پاي اشخاص نشود.

- در زمانی که ابزار در حال کار است، نباید خاك اره یا پلیسههاي بهوجود آمده توسط کاربر تمیز شود و استفاده از هواي فشرده (دمنده) براي تمیز کردن سطوح یا کنار زدن خاك اره، پلیسهها و غیره، ممنوع است.

- تمام دستگاههاي رومیزي مانند دریلها یا فارسی بُُرها باید بهنحو مطمئن و مناسبی در محل خود یا سطح میز کار نصب گردند.

- سوخت گیري (پر کردن باك) ابزاراحتراقی، در زمان روشن و گرم بودن موتور آن ممنوع است.

2-7-8-2- ابزارهاي دستی

منظور از ابزار دستی، ابزاري است که فقط با نیروي اعمال شده توسط کاربر مورد استفاده قرار میگیرد و شامل انواع آچار، انبردست، پیچگوشتی، چکش و غیره است.

الف- باید از ابزار ایمن و متناسب و مناسب با انجام کار استفاده شود و بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود. ابزارها باید همواره مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت وجود عیب، برچسب گذاري و از کارگاه خارج شوند.

- حمل ابزار برنده یا نوك تیز در جیب لباس ممنوع بوده و جابجایی ابزارهاي تیز و برنده باید با استفاده از غلاف آنها انجام گیرد تا از تماسهاي ناخواسته و ایجاد جراحت پیشگیري شود. ابزارها باید در جعبه ابزار محکم و مناسب به محل کار برده و برگردانده شود. هنگام استفاده از کمربند حمل ابزار، باید از کمربند ایمن و متناسب حمل ابزار استفاده شود و ابزارها به جاي قسمت پشت بدن، در پهلو آویزان شود و انتهاي نوك تیز و سنگین آنها در زمان حمل به سمت پایین قرار گیرد.

پ- زمان جابجایی در ارتفاع، نظیر استفاده از نردبان، حمل ابزار با دست ممنوع بوده و در این مواقع، ابزارها باید با استفاده از طناب یا وسایل دیگر به بالا و پایین حمل شود.

- ابزار و لوازم جانبی قبل استفاده باید مورد بررسی قرار گیرد تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. تمام ابزارها و لوازم جانبی آنها باید در شرایط مناسب نگهداري شوند و سرویس، تعمیر و نگهداري آنها باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده بهصورت منظم انجام گیرد. استفاده از لوازم و تجهیزات جانبی غیر از آنچه تولید کننده براي ابزار تعیین کرده، ممنوع است.

- مترها یا نوارهاي اندازهگیري فلزي یا داراي الیاف هادي نباید در موقع کار در روي خطوط برقدار یا در مجاورت آنها مورد استفاده قرار گیرند.

- هنگام کار با ابزار بر روي یک قطعه (که نیاز به ثابت شدن در یک نقطه دارد)، باید از گیرهاي که بر روي میز با ارتفاع مناسب محکم شده، استفاده نمود.

چ- ابزارهاي تیز با لبه برنده باید در جعبه، غلاف و یا ورق هاي محافظ نگهداري و حمل شوند.

2-7-8-3- ابزارهاي قدرتی

منظور از ابزار قدرتی، ابزاري است که علاوه بر نیروي کاربر با نیروي قدرت بیرونی بهکارگرفته میشوند. در انواع ابزارهاي دستی قدرتی از موتور الکتریکی، موتور احتراق درونی، هواي فشرده، موتور بخار، احتراق مستقیم سوخت و پیشرانها استفاده میشود.

الف- براي ابزارهايهاي برقی باید اتصال به سیستم ارتینگ در نظرگرفته و در هنگام کار، به سیستم برقرسانی داراي ارتینگ متصل شوند، مگرآنکه در ساخت آنها، عایق حفاظت مضاعف استاندارد بهکار رفته و یا از ترانس ایزوله استفاده شود.

- استفاده از ابزارهاي برقی در مکانهاي خیس و مرطوب و یا در شرایطی که در مواجه با آب و مایعات دیگر ،خیس یا مرطوب شده و براي کار در این شرایط طراحی و ساخته نشده باشند، ممنوع است. ابزارهاي برقی باید در زمان عدم استفاده در جاي خشک و مناسب نگهداري شوند.

پ- کابلهاي معیوب و زدهدار ابزار برقی باید تعویض شود. در صورتیکه کابل برق ابزار بیش از اندازه گرم شود یا ایجاد جرقه کند، باید سریعاً نسبت به رفع نقص آن اقدام شود. استفاده از چندین کابل رابط متصل بههم براي برقرسانی به ابزار ممنوع است.

- ابزارهاي برقی باید قبل از قطع از جریان الکتریکی خاموش گردند و قبل از اتصال ابزار به جریان برق، باید کلید آن درحالت خاموش قرار داشته باشد. حذف کلید روشن و خاموش ابزار ممنوع بوده و آن را نباید از طریق قطع و وصل کردن کابل از منبع جریان برق، مورد استفاده قرار داد.

2-7-8-4- ابزارهاي بادي (پنوماتیکی)

الف- ابزارهاي بادي که کار آنها زدن میخ، پرچ، سوزن دوخت یا سایر محکمکنندهها میباشد و در فشاري بیش از 7 کیلوگرم بر سانتیمترمربع( psi100) کار میکنند، باید به یک مکانیزم ویژه براي جلوگیري از پرتاب محکم کنندهها به خارج مجهز باشند. کارگرانی که در اطراف مته بادي، رنده، تفنگهاي پرچ و ماشینهاي دوخت قرار دارند، باید با حفاظ مناسب که مانع برخورد ذرات به آنها میشود، محافظت شوند.

      - باید از شیلنگهاي مخصوص که داراي انعطاف پذیري بالا و مقاوم در برابر خردشدن، سایش و پارگی است استفاده شود. فشارکاري براي شیلنگها، شیرها، لولهها، فیلترها و دیگر لوازم نباید از مقدار تعیین شده توسط تولید کننده تجاوز کند. شیلنگ ابزار باید بهطور مرتب مورد بازدید قرار گیرد تا موارد پارگی، ساییدگی یا بادکردگی در آن وجود نداشته و در صورت معیوب بودن، برچسبگذاري و از کارگاه خارج شود.

پ- رها نمودن ابزار بادي، هنگامی که فشار باد روي آن است ممنوع بوده و هنگامی که مورد استفاده قرار نمیگیرد یادر زمان تعویض متعلقات آن، باید فشار هواي روي ابزار قطع شود. هواي فشرده فراهم شده براي ابزارها باید خشک و تمیز باشد.

      - شیر هوا در ابزار بادي قابل حمل باید در مواقعی که فشار بهره برداري متغیر است، بهصورت خودکار تنظیم شود .

شیلنگ و اتصال شیلنگ هواي فشرده باید براي فشار کاري مجاز طراحی شده و بهصورت محکم و ایمن به خروجی لوله بسته شده باشند.

      - ابزارهاي بادي از قبیل چکش و دریلهاي بادي، باید به گیره ایمن و ابزار آزادساز براي جلوگیري از قلاب شدن ابزارها مجهز باشند.

2-7-8-5- جک هیدرولیکی

الف- جکهایی که در عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند، باید کاملاً سالم و بدون نواقصی از قبیل ترك خوردگی، سائیدگی، پیچیدگی و غیره باشند. همچنین باید داراي نشانگر توقف باشند و محدوده بار که توسط تولیدکننده آن تعیین گردیده، باید در یک محل روي جک مشخص شود و از بلند کردن بار بیش از این اندازه خودداري شود.

      - استفاده از هر نوع وسیله براي افزایش ارتفاع در قسمت سر جک ممنوع است. در هنگام نصب، پایه و سر جک باید بر روي سطح تراز و محکم، بدون انحراف از محور قرار گرفته و نیروي لازم براي بالابردن بار باید بهطور یکنواخت اعمال شود. تمام جکها باید داراي سیستم ترمز باشند تا در صورت از کار افتادن جک یا نقص فنی فشار وارد شده را تحمل کند و در همان وضعیت متوقف شود. هنگامی که بار توسط جک جابجا میشود؛ باید بلافاصله بهطور کامل توسط وسایلی نظیر بلوك و خرك تثبیت شود. استفاده ازجک هیدرولیکی براي نگهداري باري که توسط جرثقیل، بالابر و دیگر ابزار مشابه بالا برده شده، ممنوع است.

پ- جکها باید به روش مناسب بهطور منظم سرویس و نگهداريشده و جکهایی که تحت بار یا شوك غیرعادي قرار گرفتهاند قبل از استفاده باید توسط شخص صاحب صلاحیت مورد بازدید قرار گیرد. دوره زمانی بازرسیها باید به ترتیب زیر باشد:

پ- 1- براي جکهایی که براي انجام یک کار خاص از کارگاه خارج می شوند در هنگام خروج از کارگاه و همچنین هنگام ورود مجدد به کارگاه.

پ- 2- براي استفاده مداوم یا متناوب در یک محل هر شش ماه یکبار.

پ-3- براي جکهایی که تحت بارهاي سنگین و غیرطبیعی قرار میگیرند، قبل و بلافاصله بعد از استفاده از عملیات.

      - براي جکهاي هیدرولیکی که در معرض درجه انجماد قرار دارند باید از مایع ضد یخ استفاده کرد.

2-7-9- بازرسی، نگهداري و تعمیر

الف- ابزارها، تجهیزات و ماشینآلات ساختمانی باید در موارد زیر توسط شخص صاحب صلاحیت بازدید و کنترل شده و سپس مورد بهره برداري قرار گیرند:

الف-1- قبل از استفاده براي اولین بار.

الف-2- پس از هرگونه جابجایی، نصب یا تغییرات و تعمیرات اساسی .

الف-3- در فواصل زمانی معین و مناسب، طبق دستورالعمل سازنده دستگاه.

      - قبل از شروع به تعمیر، نظافت و روغنکاري ماشینآلات، اجراي تدابیر پیشگیرانه زیر ضروري است:

ب1-- برقراري حالت انرژي صفر یا وضعیت ایمن در ماشین بهطوري که احتمال حرکت ناخواسته ماشین و اجزاي آن یا تخلیه ناگهانی فشار سیستم وجود نداشته باشد.

ب2-- قفل کردن منبع نیرو و نصب علامت هشدار دهنده بر روي ماشین بهنحويکه کارکنان دیگر دانسته یا ندانسته بدون هماهنگی آن را روشن نکنند یا حرکت ندهند. استفاده از علائم و تابلوهاي هشداردهنده در موارد فوق، الزامی است.

پ- بازرسی ،تنظیم، روغنکاري، تعمیر، تمیزکردن و شستشو، در زمان حرکت ماشین و یا با موتور روشن مجاز نیست ،مگر آنکه از طرف کارخانه تولیدکننده توصیه شده باشد و دستورالعمل آن نیز در دسترس باشد.

      - محل انجام سرویس و تعمیر ماشینآلات باید تمیز و مرتب باشد. روغن، گریس، گازوئیل و آب بهطور منظم از محدودة کار پاك شوند و مواد و وسایل غیرضروري در محل مخصوص خود قرار گیرند. محیطهاي سرپوشیده باید روشنایی، تهویه و فضاي مناسب داشته باشند تا شرایط مطلوب براي انجام کار فراهم گردد.

2-8- وسایل موتوري بالابر و ادوات باربرداري

2-8-1- مشخصات عمومی

2-8-1-1- دستگاهها و وسایل موتوري بالابر عبارتند از؛ تمام وسایل و تجهیزات ثابت و متحرك موتوري از قبیل جرثقیل ثابت و متحرك، آسانسورهاي استاندارد کارگاهی حمل بار و نفر و بالابرهاي متعارف ساختمانی که براي بالا بردن ،پایین آوردن و نصب قطعات و مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند.

2-8-1-2- باید از دستگاههاي بالابر که داراي استانداردهاي بینالمللی معتبر یا مطابق با استانداردهاي ملی هستند در عملیات اجرایی استفاده شود و بر اساس دستورالعملها و توصیههاي سازندگان آنها، توسط شخص صاحب صلاحیت نصب ،راه اندازي ،بهرهبرداري ،نگهداري و تعمیر شوند.

الف- تمام متصدیان (اپراتورها)، علامتدهندگان، افراد ماهر براي انجام نگهداري و تعمیرات، باید آموزشهاي لازمدر مورد نحوه انجام وظایف را طبق قوانین و مقررات مربوط در مراکز صاحب صلاحیت آموزش از مراجع صاحب صلاحیت فرا گرفته و داراي گواهینامه ویژه مهارتی معتبر باشند. همچنین باید گواهی سلامت معتبر از مراکز درمانی صاحب صلاحیت نیز اخذ شود. در مورد جرثقیل متحرك (نصب شده بر روي کامیون)، علاوه بر شرایط فوق، داشتن گواهینامه ویژه رانندگی مربوط، طبق ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی نیز الزامی است.

- متصدي دستگاهها و وسایل بالابر، همزمان با کار بر روي دستگاه مورد نظر، حق انجام کار دیگري را ندارد و در موقع کار کردن دستگاهها و یا هنگام روشن بودن یا آویزان بودن بار، مجاز به رها کردن دستگاه نیستند. در حین انجام کار، مجاز به خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه و از این قبیل که باعث کاهش هوشیاري فرد میشود ،نیستند. مواقعیکه اپراتور آمادگی جسمانی یا روانی لازم را ندارد، نباید با جرثقیل کار کند.

پ- میزان حداکثر ظرفیت بار مجاز هر وسیله بالابر و متعلقات آن از قبیل زنجیرها، کابلها و سایر وسایل بستن و بلند کردن بار، باید بر روي تابلو یا پلاك فلزي درج و در محل مناسبی بر روي بدنه دستگاه یا محل مناسب در معرض دید متصدي نصب شود. باري که حمل میشود و سرعت کار بالابر، به هیچ وجه نباید از ظرفیت بار و سرعت کار مطمئن آن بیشتر باشد.

- محل استقرار و مسیر حرکت دستگاههاي بالابر باید قبلاً بهطور دقیق بازدید و بررسی شود تا در موقع حرکت و کار، خطري از طریق نشست زمین، برخورد با سایر جرثقیلها و بالابرها، کابلهاي برق، لولههاي گاز یا تأسیسات و بناهاي موجود و یا سقوط در محلهاي حفاري شده و از این قبیل، متوجه اپراتور، کارگران و افراد دیگر نشود.

رعایت حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق، پستهاي برق و نظایر آن مطابق بند-2 12-2 الزامی است.

- جام (باکت)، سبد و یا هرگونه وسیله حمل بار، ضمن داشتن استاندارد ساخت، باید متناسب با نوع بار و ظرفیت بالابر انتخاب و داراي تعادل کافی باشد.

- بالا کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله تیرآهن، قطعات فولادي و غیره بهصورت دستی با طناب، کابل و غیره، مجاز نبوده و باید از بالابرهاي مکانیکی مناسب استفاده شود.

چ- بار باید بهطور آهسته و ملایم جابجا پایین آورده شود، بهطوريکه در شروع بلندکردن یا حین پایین آوردن و توقف، ضربهاي به دستگاه وارد نشود و کنترل آن نیز براي اپراتور بهراحتی امکانپذیر باشد.

- جابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل بالابرنده بار ممنوع است.

- در هنگام باد و طوفان شدید باید از کارکردن با دستگاهها و وسایل بالابر خودداري شود.

- بار باید عموماً بهطور عمودي بالا و پایین آورده شود بهطوريکه در حال بلندکردن نوسان نداشته باشد. در مواردي که لازم است بار بهطور مایل بلند شود باید عملیات با حضور شخص صاحب صلاحیت انجام شده و احتیاطهاي لازم بهعمل آید تا کارگران مربوط در معرض خطر قرار نگیرند.

- در بالابرهایی که با موتور الکتریکی کار میکنند باید وسائلی تعبیه شده باشد تا هنگامی که بار به حداکثر ارتفاعپیشبینی شده رسید، بتواند بهطور خودکار محرك الکتریکی را از کار بیندازد. بالابرها باید داراي ترمزهاي حفاظتی باشند و این ترمزها باید طوري تعبیه و محاسبه شده باشد که بتواند باري معادل 5/1 برابر ظرفیت مجاز بالابر را نگهداري نمایند.

- تمام پیچها و مهرهها در دستگاه بالابر باید به ترتیبی باشند که طول پیچ به اندازه کافی بوده و در صورت لزوم بتوان مهره را آچارکشی و مطابق شرایط سازنده دستگاه محکم نمود. پیچها و مهرههاي قطعات متحرك باید داراي واشرهاي فنی باشند تا از شل شدن مهرهها جلوگیري به عمل آید.

- پیش از نصب اتصالدهندههاي مکانیکی مانند پیچها، مهرهها یا خارها، آنها باید بهصورت چشمی بازرسی شوند. وجود هرگونه ترك، باریک شدگی، تغییر شکل رزوه میتواند دلیلی براي عدم پذیرش اتصالدهنده براي استفادههاي بعدي باشد. براي تشخیص وجود ترََترَكَك در ماده اتصالدهنده، توصیه میشود از آزمون غیرمخرب استفاده شود .نشانهگذاريهاي اندازه مناسب و درجه(نمره) نیز باید بررسی شوند و اگر این موارد موجود و خوانا نباشند ،اتصالدهنده پذیرفته نمیشود.

ژ- وزن باري که باید از زمین بلند شود باید مشخص بوده و در محدوده بار اسمی دستگاه بالابر قرار داشته باشد.

- حمل و نقل، نصب، جمعآوري، انبار نمودن و کار با دستگاهها، ماشینآلات و تجهیزات باربرداري باید بهگونهاي باشد که خطري را براي کارگران، تاسیسات و ماشین آلات دیگر کارگاه و معابر و املاك و تاسیسات عمومی مجاور کارگاه ایجاد نکند.

- باید تمهیداتی براي حفاظت در برابر معکوس شدن جهت حرکت هر موتور الکتریکی در اثر معکوسشدگی اتصالات فاز صورت گیرد.

2-8-2- بازرسیهاي مستمر و دورهاي

2-8-2-1- قسمتهاي مختلف دستگاهها و وسایل بالابر باید طبق برنامه زیر مورد بازدیدهاي دورهاي یا معاینه فنی و آزمایش قرار گیرند.

الف- بازدید روزانه قلابها، حلقهها، اتصالات، چنگکها ،کابلها، زنجیرها و بهطورکلی تمام لوازمی که براي بستن و بلند کردن بار مورد استفاده قرار میگیرند، از نظر فرسودگی ،خوردگی، شکستگی، تركخوردگی و هر نوع عیب و ایراد ظاهري دیگر، توسط متصدي و مسئول دستگاه.

  - بازدید فنی تمام قسمتهاي دستگاه، هفتهاي یک بار، توسط شخص صاحب صلاحیت.

پ- معاینه فنی و آزمایش تمام قسمتهاي دستگاه توسط شخص صاحب صلاحیت و صدور برگ گواهی اجازه کار، هر 6 ماه یک بار و همچنین قبل از استفاده براي اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.

  - در صورتیکه در دستورالعمل سازنده دستگاه، فواصل زمانی کمتر از 6 ماه براي بازرسی فنی ادواري مشخصشده باشد ،باید بر مبناي دستورالعمل سازنده اقدام شود.

    - 2-کلیه تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و لوازم اصلی که بر روي دستگاه بالابر انجام میشود، باید در دفتر ویژهاي ثبت و توسط متخصص مربوط امضا شود. این دفتر همراه با گواهینامههاي اجازه کار مرجع صاحب صلاحیت موضوع (بند پ) باید در مستندات کارگاه نگهداري شوند.

    - وسایل بستن و بلند کردن بار (اسلینگها)

2-8-3-1- مشخصات عمومی

الف- مقصود از وسایل بستن و بلندکردن بار وسائلی است که بار بهمنظور بلند کردن یا جابجا نمودن با آن بسته میشود که در این بخش به اختصار وسایل بستن بار نامیده می شود. این وسایل  باید از زنجیرها، کابلهاي فلزي یا طنابهاي لیفی (منسوج) با مقاومت کافی ساخته شوند.

- حداکثر بار مجاز هر نوع وسیله بستن بار باید بهطورکامل تعیین و بهوسیله لوح مخصوص یا پلاك فلزي و یا طرق ممکن دیگر، مشخص شده باشد.

پ- میزان بار مجاز براي زنجیرهاي بلند کننده و همچنین میزان بار مجاز براي زنجیر باربند بر حسب زوایاي مختلف باید بهطور وضوح در جدول مخصوص قید و در معرض دید کامل قرار داده شود. مندرجات و طرز استفاده از جدول باید دقیقاً توسط فرد صاحب صلاحیت به کسانی که با این زنجیرها کار میکنند آموخته شوند.

- تمام وسائلی که براي بستن بار بهکار میرود (به استثناي وسایل بستن بدون حلقه انتهایی) باید داراي حلقهها ،قلابها، چنگکها یا سایر وسایل اتصالی باشند بهطوريکه بتوان آنها را با اطمینان به قلاب بلندکننده آویزان کرد. در صورتی که لازم شود باري توسط دو یا چند رشته به وسیله بستن بار، بالا برده شود انتهاي فوقانی وسایل مزبور باید به حلقه مناسبی متصل شده و سپس این حلقه به قلاب بلندکننده آویزان شود.

- درصورتی که وسایل بستن بار درمجاورت لبههاي تیز بار قرارگیرند بهطوريکه احتمال صدمه دیدن آن برود، بهویژه در حین جابجایی آهنآلات، باید بین لبه تیز بار و وسایل مزبور بالشتک مناسبی قرار داد.

- براي بلند کردن بار معمولامعمولاً از وسیله بستن بار که با شاخههاي مساوي به قلاب بلند کننده متصل میشود استفاده میگردد .ولی هرگاه وضع بار طوري باشد که بهعلت عدم تعادل نتوان آن را بهطور اطمینان بخش و بدون خطر بلند نمود باید شاخههاي وسیله بستن بار را براي ایجاد تعادل بهصورت نامساوي تنظیم کرد.

چ- زاویه رأس بین شاخههاي وسایل بستن بار نباید بیش از 06 درجه باشد.

- در صورتیکه طول بار بیش از 60/3 متر بوده و از چندین قطعه تشکیل شده باشد و یا احتمال لغزیدن وسایل بستن بار برود، این وسایل باید به میله یا قلاب جداکننده مخصوص مجهز باشند.

- چنانچه در وسایل بستن بار علایم شکستگی و خوردگی زیاد یا ضایعات دیگر مشهود شود باید فوراً آنها را ازعملیات خارج نمود و دیگر مورد استفاده قرار ندارد. حلقههاي شکسته شده زنجیرهاي بستن بار نباید بههیچ وجه بهوسیله پیچ یا میخ یا پرچ و یا سیم و یا سایر وسایل اتصالی بههم متصل شده و مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.

2-8-3-2- زنجیرها

الف- زنجیرهاي مخصوص بستن و بلند کردن بار باید از آهن چکشخوار یا از فولاد باشد و مشخصات آنها با استانداردهاي معتبر بینالمللی و یا ملی مطابقت نمایند. حلقهها، قلابها، گیرهها، بستهاي زنجیرهاي مخصوص بستن و بلند کردن بار، باید از همان جنس زنجیري که به آن بسته شدهاند انتخاب شود.

- حداقل ضریب ایمنی (اطمینان) با احتساب حداکثر بار مجاز باید 5 در نظر گرفته شود. زنجیرها باید در مواردي که بیش از 5 درصد به طول اولیه آن اضافه شده یا بیش از ضخامت اولیه حلقههاي زنجیر در اثر کار خورده شده باشند، تعویض شوند.

پ- قبل از استفاده از زنجیرها براي بلند کردن بار باید توجه داشت که پیچ و تاب نداشته و گره نخورده باشد...

- زنجیر بلند کننده باید روي استوانهها، محورها یا قرقرههایی که داراي شیارهاي مناسب با شکل و ابعاد زنجیر باشد، پیچیده شود بهطوريکه زنجیر بتواند بدون پیچ و تاب روي قطعات فوق قرار گرفته و به نرمی کار کند.

- هنگامی که زنجیر چندین ساعت متوالی در درجات حرارت خیلی پایین قرار میگیرد باید قبل از استفاده مجدد، آن را گرم نمود.

2-8-3-3- کابلهاي فلزي

الف- ضریب اطمینان کابلهاي فلزي نباید کمتر از 6 باشد.

ب- حلقههاي کابلها، چنگکها، حلقههاي اتصالی و سایر قطعات کابل فلزي باید داراي حفاظ مخصوص و مناسب براي جلوگیري از آسیب دیدن سطح قطعات مزبور باشد.

پ- کابلهاي فلزي که پارگی یا زدگی پیدا کرده و یا زنگ زده است بسته به نوع کابل در موارد ذیل باید تعویض شود:

پ-1- کابلهاي 6 رشتهاي 7 سیمه در صورتیکه در طول 50 سانتیمتر، از مقاومت آن، 12 درصد کم شده باشد.

پ-2- کابلهاي 6 رشتهاي 19 سیمه در صورتیکه در طول 50 سانتیمتر، از مقاومت آن، 02 درصد کم شده باشد.

پ-3- کابلهاي 6 رشتهاي 37 سیمه در صورتیکه در طول 50 سانتیمتر، از مقاومت آن، 25 درصد کم شده باشد.

پ-4- کابلهاي 6 رشتهاي 61 سیمه در صورتیکه در طول 50 سانتیمتر، از مقاومت آن، 25 درصد کم شده باشد.

پ-5- کابلهاي سیل1 درصورتی که در طول50 سانتیمتر، از مقاومت آن، 12 درصد کم شده باشد.

-1                                                            Seal

پ-6- کابلهاي رشتهاي با مقطع مثلثی در صورتیکه در طول 1 متر، از مقاومت آن ، 15 درصد کم شده باشد.

پ-7- کابلهاي نوفلکس1 در صورتیکه در طول 1 متر، از مقاومت آن، 20 درصد کم شده باشد.

- بهمنظور جلوگیري از خمیدگی زیاد و کم شدن تاب خوردگی اولیه کابلهاي نو باید نکات زیر مراعات شود:

  - در صورتیکه کابل فلزي به شکل حلقه خریداري شود براي بازکردن آن باید حلقه پیچیده شده را بر روي سطح افقی و تمیز بدون ماسه غلتانده و قبل از اینکه روي قرقره شیاردار سوار شود ،آن را صاف نمود.

  - در صورتیکه کابل فلزي بهصورت قرقره تحویل شده باشد، براي باز کردن کابل، باید قرقره کابل را روي زمین غلتاند، یا آن را بهطور افقی روي محور سوار کرد و یا اینکه قرقره را بهطور قائم روي صفحهگردان قرار داد و بعداً کابل را به آرامی باز نمود.

  - کابلهاي فلزي که براي بلند کردن، پایین آوردن و یا کشیدن بار بهکار میروند، باید بدون گره و خمیدگی باشند.

- براي جلوگیري از باز شدن رشتههاي سرکابل باید هر یک از دو انتهاي آن محکم بسته شده باشد. قبل از بریدن کابل، باید دوطرف محل برش با نوار بسته شود.

- اتصالات انتهایی کابلها باید در فواصل زمانی منظم مورد معاینه و بازدید قرار گیرد و چنانچه بستها یا گیرههاي مختلف اتصال کابلها لقی داشته باشد باید مجددامجدداً آنها را محکم کرد. در در صورت مشاهده کمترین نشانه خطر در روي اتصالهاي کابلهاي فلزي، باید از این نقطه در حدود 1 تا 3 متر برید و مجددامجدداً اتصالهاي کابل را بست.

چ- در حین استفاده یا جابجایی، باید دقت شود تا کابل روي اشیاي آلوده یا چیزهایی که باعث ایجاد خراشیدگی، دندانه دندانهشدن، لهیدگی، یا خمیدگیهاي تیزلبه در کابل میشوند ،کشیده نشود.

- کابل فلزي بالابر نباید دور بار پیچیده شود. پیش از اینکه بار بیش از چند سانتیمتر از زمین بلند شود، باید بار در وسیله بستن بار، بهصورت ایمن محکم و متعادل قرار گرفته شده باشد.

2-8-3-4- طنابهاي لیفی

الف- طنابهایی که از الیاف تهیه شده و براي بالا بردن و پایین آوردن و یا کشیدن بار بهکار میروند باید از نوع الیاف مرغوب و مناسب با حداقل مقاومت 800 کیلوگرم برسانتیمترمربع بوده و ضریب اطمینان براي این نوع طنابها نباید کمتر از 10 باشد.

ب- هنگامی که طناب لیفی لازم است به اندازه معینی بریده شود قبل از بریدن باید دو طرف محل برش طناب بسته شده باشد. محل بافت 2 قطعه طناب لیفی باید داراي روپوش باشد. طنابهاي لیفی که براي بلند کردن بار بهکار میروند نباید روي سطوح خشن و ناصاف و یا محلهایی که داراي ماسه و یا مواد مشابه است کشیده شوند. هنگامی

1                                                            -Nuflex

که طناب لیفی کاملاً خیس شده باشد باید در محل خشکی با حرارت متعادل بهحالت کلاف و بهطور آزاد آویزان قرارگیرد تا خشک شود.

2-8-3-5- قرقرههاي شیاردار

شیارهاي قرقرههایی که زنجیر روي آن کار میکند باید بهشکلی باشد که حلقههاي زنجیر در آن شیارها جاي گیرد .

شیارهاي قرقرههاي کابل باید داراي لبه پخ و سطح صاف باشند، بهطوريکه هیچگونه صدمه به کابل نرسانند. همچنین اندازه آنها باید به نحوي باشد که بدون برخورد با قطعات دیگر یا تولید خراش، کابل از روي آنها به آسانی عبور داده شود.

2-8-3-6- قلابها

قلابهاي دستگاههاي بالابر باید:

الف- از آهن یا فولاد چکشخوار یا از مجموعه ورقههاي فولادي تشکیل شده باشد.

- مجهز به شیطانک یا سایر وسایل حفاظتی بوده و یا برحسب نوع کار به شکلی باشد که مانع جدا شدن اتفاقی بار نشود.

پ- در مورد دستگاههاي سنگین، مجهز به بلبرینگهاي ساچمهاي یا غلتکی باشد.

- حداکثر باري که میتوان بهوسیله قلاب بلند نمود باید بهطور خوانا در روي آن نوشته شده باشد.

- آن قسمت از قلابها که درتماس با زنجیر و یا کابل است باید گرد بوده و فاقد لبههاي تیز باشد.

2-8-3-7- بازرسی وسایل بستن بار

الف- وسایل بستن بار اعم از کابلها، زنجیرها، تسمهها، طنابها، قلابها، باید از نظر کشش، فرسودگی، خوردگی ،شکستگی، ترك خوردگی و هر نوع خرابی دیگر، به وسیلهکارگران علامتدهنده و یا اشخاص دیگري که بهعنوان کمک به متصدي بالابر از روي زمین دستور میدهند در مقاطع زمانی زیر مورد بازدید قرار گیرد:

الف-1- قبل از هر دفعه استفاده بهوسیله کارگر مربوطه و یا کارگرانی که براي این منظور در نظر گرفته شدهاند.

الف-2- هر هفته یکبار توسط شخص صاحب صلاحیت دیگري که توسط مسئول کارگاه تعیین میشود.

الف-3- در مواقع صدمات وارده و همچنین در فواصل معینی که از 3 ماه بیشتر نباشد بهوسیله شخص صاحب صلاحیت

ب- پس از هر بازرسی و آزمایش، شخص صاحب صلاحیت، باید گواهینامه اجازه کار صادر نماید. این گواهینامه باید در مستندات کارگاه نگهداري شود.

2-8-3-8- نگهداري و انبار داري وسایل بستن بار

هنگامی که وسایل بستن بار مورد استفاده نیستند باید آنها را در محل مخصوصی که دسترسی به آن آسان باشد مطابق ضوابط ذیل، آویزان و نگهداري نمود:

الف- وسایل بستن بار باید به چنگک مخصوص بهصورتی آویخته شود که کارگر در موقع برداشتن و یا گذاشتن آن دچار حادثه و زحمت نشود.

      - کابلهاي فلزي و زنجیرها باید در وضع و شرایطی نگهداريشوند که از زنگزدگی آنجلوگیري بهعمل آید.

پ- در محلهایی گذارده شوند که در اثر عبور ارابههاي حمل و نقل از روي آنها دچار خوردگی و یا خرابی نشوند.

      - براي حفظ قابلیت انعطاف و جلوگیري از زنگ زدن کابلهاي فلزي باید مرتباً در فواصل منظم کابلها را با روغنی که عاري از مواد اسیدي و قلیایی باشد روغنکاري نمود.

      - کابلفلزي باید در محل خنک و خشک نگهداري شده و در معرض حرارت زیاد و یا بخار اسید قرار نگیرد.

      - طناب لیفی را نباید در محلهایی که امکان تماس با اسیدها، بخارات اسیدي یا سایر مواد مخرب شیمیایی وجود دارد بهکار برد یا انبار نمود. هنگامیکه طنابهاي لیفی مورد استفاده نیستند باید آنها را بهصورت کلاف و بهطور آزاد به میخ چوبی آویزان کرد و یا روي سکوهاي مشبک چوبی که حداقل ارتفاع آن از زمین 15 سانتیمتر باشد، قرار داد. محلی که طنابهاي لیفی انبار میشود باید کاملاً تهویه شده و آنها را باید دور از دیگهاي بخار، لولههاي بخار یا سایر منابع حرارتی یا رطوبت یا بخار آب انبار نمود. طنابهاي لیفی که براي بلند کردن بار مورد استفاده قرار گرفتهاند باید قبل از انبار کردن تمیز و خشک شوند.

2-8-4- عبور بار از فراز کارگاه و معابر و بناهاي مجاور

از روي معابر و فضاهاي عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باري بهوسیله دستگاههاي بالابر عبور داده شود و چنانچه انجام این کار اجتنابناپذیر باشد، باید پس از اخذ مجوز از مرجع صاحب صلاحیت و رضایت صاحب نفعان، مشروط به انجام یک یا چند اقدام حفاظتی به شرح ذیل، بر اساس نظر دستگاه نظارت انجام گیرد:

2-8-4-1- براي حصول اطمینان از ایمنی معابر عمومی هنگام عبور بار از فراز آن، در صورت امکان باید ناحیهاي که در زیر بار قرار میگیرد، با استفاده از موانع هدایت مسیر و علائم هشداردهنده موثر از قبیل تابلوها، پرچمهاي مخصوص یا چراغهاي چشمکزن، علائم نوري دستی با قابلیت دید در شب و سایر وسایل هشداردهنده مقتضی، قرنطینه شده و از تردد عابران و وسایل نقلیه در آن محدوده جلوگیري شود. سازههاي حفاظتی مقتضی نیز مطابق ضوابط بند 2-2-3 در صورت قابل اجرا بودن تعبیه شود. در صورت امکانپذیر نبودن انجام اقدامات بیان شده، باید با استقرار افراد علامتدهنده به تعداد مقتضی و تجهیز آنها به علائم هشداردهنده پیشگفته، از عدم قرارگیري عابران و وسایل نقلیه در زمان عبور بار از فراز معابر عمومی اطمینان حاصل نمود.

2-8-4-2- به تناسب وزن و نوع بارهاي عبوري، باید توسط شخص صاحب صلاحیت، مشخصات راهروهاي سرپوشیدهو سرپوشهاي حفاظتی موقت مطابق ضوابط بند 2-2-3 براي مهار بار یا متعلقات باربرداري در صورت سقوط بار یا اجزاي بار یا متعلقات جرثقیل، احداث شود .

2-8-4-3- شعاع گردش دستگاههاي بالابر از جمله جرثقیلهاي برجی باید بهگونهاي تنظیم و محدود شود که عبور بار از روي بناهاي مجاور به حداقل میزان خود برسد.

2-8-4-4- استفاده از روشهاي ترکیبی از قبیل استفاده توأمان از آسانسورباري و جرثقیلهاي برجی براي کاهش یا حذف عبور بار، استفاده از تعداد بیشتري از جرثقیلهاي برجی براي کاهش و محدودکردن شعاع حرکت، استفاده از جرثقیلهاي برجی بوم متحرك که شعاع عمل محدودتري نسبت به جرثقیلهاي برجی سرچکشی دارند مجاز میباشد.

2-8-4-5- عملیات باربرداري به ساعتها یا روزهاي مشخص همراه با حضور فرد علامت دهنده محدود شود.

2-8-4-6-کنترل شود که بوم یا وزنههاي تعادلی جرثقیلهاي برجی در زمان تعطیلی کار بر فراز بناهاي مجاور قرار نگیرد.

2-8-4-7- تاسیسات عمومی و شهري واقع در ناحیه زیر بار نیز باید مطابق بند 2-8-4 حفاظت گردند.

2-8-5- جرثقیل برجی (تاورکرین)1

2-8-5-1- نقشه جانمایی (سایت پلان)

پیش از برپایی جرثقیل، شخص صاحب صلاحیت باید یک سایت پلان آماه کند. نقشه جانمایی باید به تایید دستگاه نظارت برسد. در نقشه جانمایی براي هر جرثقیل برجی، باید جزئیات و موارد ذیل مشخص شده باشد:

الف- محل، تراز تکیهگاه و محور مرکزي پایه برج

      - سیستم تکیهگاهی مناسب براي جرثقیل با توجه به بارهاي وارد، جنس خاك، شرایط همواري (همترازي) و سطحی زمین، مجاورت پی با حفاريها، شیبها، سازههاي زیرسطحی پ- جهت پایه برج براي بالارَوَي جرثقیل در صورت امکان ت- طول بوم یا بوم متحرك و بوم تعادلی ث- حداکثر شعاع کاري بوم یا بوم متحرك

      - سازههایی که در شعاع 2 متري از نوك بوم یا بوم متحرك قرار دارند

چ- فضا و فواصل ایمن براي جرثقیل، شامل مواردي از قبیل مسیرهاي دسترسی براي اجزاي مختلف جرثقیل و تجهیزات مربوط، فضاي کافی براي برپایی و پیادهسازي جرثقیل.

-1                                                            Tower crane

- شناسایی و انعکاس خطوط برق، دکلهاي مخابراتی، خطوط راهآهن یا قطار سبک شهري، بناها، معابر، تاسیسات عمومی و شهري و سازههاي زیرسطحی (زیر زمینی) در محدوده شعاع کارکرد جرثقیل و حریمهوایی ممنوعه.

- پیشبینی روشها و نقشههاي تجهیزات و تاسیسات حفاظتی براي ایمنی عابران، شاغلان کارگاه و تاسیسات قرار گرفته در زیر محدوده شعاع عملکرد تاور کرین.

- شعاعهاي کارکرد سایر جرثقیلهاي برجی و بومهاي حمل و جابجایی مصالح و محل بالابرهاي ساختمانی در همان کارگاه یا کارگاههاي مجاور که ممکن است تداخلی با عملکرد طرحریزيشده جرثقیل داشته باشند و روشها و تجهیزات مورد نیاز براي جلوگیري از برخورد احتمالی با هم پیش بینی شود.

- جمعآوري اطلاعات مرتبط با موقعیت جغرافیایی محلی که قرار است جرثقیل برپا شود از قبیل سرعت و جهت وزش باد، حداقل و حداکثر دماي محیطی، شرایط اسیدي و قلیایی و شیمیایی نامطلوب در محیط و سایر شرایط محیطی نامطلوب موثر بر عملکرد جرثقیل .

- مشخص کردن الزامات الکتریکی جرثقیل، نشانگر ولتاژ، شدت جریان (آمپراژ)، فازبندي، اتصال زمین و هر نوع اطلاعات الکتریکی دیگر مختص جرثقیل.

2-8-5-2- تکیهگاه پایه جرثقیل برجی ثابت

الف- تکیهگاه(پی/پایه) جرثقیل، باید توسط شخص یا اشخاص صاحب صلاحیت مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل سازنده دستگاه طراحی و اجرا شود.

ب- احتمال نشست نامتقارن یا خیز (تغییرمکان) سازه باید در طراحی تکیهگاه لحاظ شود تا جرثقیل در محدوده رواداريهاي قائم تعیینشده باقی بماند. بهجز مواقعیکه تکیهگاهها ویژه شرایط زیرآب (مغروق) طراحی شدهاند، در سایر موارد تکیهگاه باید بالاتر از سطح آبهاي زیرزمینی بوده و زهکشی مناسب داشته باشد.

پ- مهار (انکر) هاي مدفون در تکیهگاه بتنی، نباید پس از اجرا، مجددا در محل دیگري مورد استفاده قرار بگیرد.

مواقعیکه تولیدکننده یا شخص صاحب صلاحیت مجاز بداند، میتوان جرثقیلها را مجددا روي مهارهاي مدفون در تکیهگاه بتنی قبلی، برپا کرد.

2-8-5-3- پایه جرثقیل برجی

الف- جرثقیلها باید تا ارتفاعی برپا شوند که تولیدکننده جرثقیل یا شخص صاحب صلاحیت مشخص کرده است .

توصیه میشود هنگامیکه برپایی جرثقیل در مناطق داراي تندبادهاي فصلی انجام میشود، ارتفاع آن کمتر از ارتفاع مجاز مندرج در ضوابط در نظر گرفته شود. سازنده یا شخص صاحب صلاحیت باید ارتفاع مجاز را متناسب با سرعت باد منطقه نصب مشخص کنند.

ب- به منظور جلوگیري از سقوط درحین عملیات و یا در زمان وزش باد و طوفان، پایه برج باید در فواصل مشخصمطابق جزئیات مشخص شده در دستورالعمل سازنده دستگاه، به سازه میزبان اتصال داده شود.

پ- هرگونه افزایش ارتفاع پایه برج (بالارَوَي جرثقیل)، باید با مطابق با دستورالعملهاي سازنده دستگاه و توسط افراد ماهر و تحت نظارت مستقیم شخص صاحب صلاحیت یا دستگاه نظارت انجام شود. پیش از شروع عملیات بالارََوي جرثقیل، باید سازه برج بازرسی شود که مانعی براي حرکت آزاد جرثقیل وجود نداشته باشد.

2-8-5-4- وزنه هاي تعادل، بالاست1

الف- جرثقیلها نباید بدون بالاست یا وزنه تعادل، که توسط سازنده دستگاه تعیین میشود کار کنند. وزن بالاست یا ستوزنه تعادل نباید از حداکثر مقداري که تولیدکننده براي استفاده بر روي جرثقیل مشخصی تعیین کرده، بیشتر باشد.

ب- براي برجهاي داراي بالاست (وزنههاي تثبیت)، باید تمهیداتی براي نگهداشتن و استقرار بالاست در پایهها در نظر گرفته شود .بالاست، حین عملیات جرثقیل نبایدجابجا شده یا از محل خود خارج شود.

پ- بر روي تمامی وزنههاي تعادل و بالاست (که مطابق مشخصات سازنده جرثقیل ساخته شدهاند)، باید وزن واقعیشان درج شود. نشانهگذاريها باید زمانیکه وزنهها در محل نصب میشوند، قابل رویت باشند. وسیلهاي باید تهیه شود که اجازه ندهد وزنهها یا بلوكها حین عملیات جرثقیل، جابجا شده یا از محل خود خارج شوند. وزنههاي تعادلی باید از بتن با قاب فولادي یا وزنههاي تعادل فولادي صلب (توپُُر) ساخته شده باشند.

2-8-5-5- شاریوت2

الف- شاریوت باید بتواند بهطور یکنواخت، حرکت را شروع و خاتمه دهد و وقتی در حین عملیات بر روي بوم حرکت میکند، قابلیت کاهش و افزایش شتاب حرکت در درجات مختلف را داشته باشد. در هر دو سر بوم باید ضربهگیر و متوقفکننده شاریوت تعبیه شود. بر روي بدنه یا قاب شاریوت باید سازوکاري تعبیه شود که در مواقع شکستن چرخ ،محور و یا بارگذاري جانبی، مانع از جداشدگی آن از ریل (هاي) هدایتکننده3 (گایدریلها) نشود.

ب- شاریوت باید ترمز عملیاتی فعال داشته باشد که بتواند آن را در هر دو جهت (رفت و برگشت) متوقف کند. سیستم ترمز باید وسیلهاي براي نگهداشتن شاریوت، بدون نیاز به انجام فعالیت دیگري در اتاقک اپراتور داشته باشد تا در صورت قطع نیرو یا فشار وارد به ترمز، بهطور خودکار درگیر شود. علاوه بر ترمز عملیاتی، شاریوت باید ابزار ترمز خودکار داشته باشد که در صورت پارهشدن سیمبکسل محرکه شاریوت، جابجایی شاریوت را به طرف بیرون متوقف کند.

- Ballast

- Chariot

3- guide rail

2-8-5-6- ابزارهاي محدودگر عملیات

جرثقیل باید مجهز به ابزارهاي محدودگر عملیات براي اطمینان از ایمنی عملکرد و پیشگیري از بروز مخاطرات و کنترل شرایط اضطراري باشد. عملکرد و دقت این ابزارها باید بهصورت مستمر توسط شخص صاحب صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد. مهمترین این ابزارها عبارتند از:

الف- محدودساز وزن بار غیرمجاز

      - محدودساز شعاع عملکرد مطابق با ظرفیت اسمی جرثقیل از جمله لنگر بار

پ- کاهنده سرعت و متوقفکننده حرکت شاریوت در دو طرف بوم پیش از رسیدن به حدِ نهایی فعالیت

      - کاهنده سرعت و متوقفکننده حرکت بوم متحرك در شعاع حداقل و حداکثر پیش از رسیدن به حدِ نهایی فعالیت ث- محدودساز حرکت جرثقیل در هر دو سر مسیر ریلی

2-8-5-7- اتاقک راننده (کابین)

اتاقک (محل کار متصدي دستگاههاي بالابر) باید داراي شرایط زیر باشد:

الف- داراي سقف محکم و مطمئن باشد تا متصدي از خطر احتمالی سقوط اجسام بر روي سقف محفوظ بماند.

      - اتاقک جرثقیلها باید محفوظ بوده و تمام اطراف آن داراي پنجرههايکشویی باشد.

پ- پنجرهها باید در جلو و دو طرف اتاقک تعبیه شوند تا اتاقک هم از جلو و هم از هر دو طرف، میدان دید داشته باشد. توصیه میشود میدان دید جلو شامل شاریوت و نقاط برداشت بار از روي زمین باشد.

      - پنجرههاي بازشودار باید طوري قرار گیرند که حین عملیات جرثقیل، سهواً بسته نشوند.

      - پنجره جلویی باید مجهز به شیشهپاكکن بوده و شیشههاي اتاقک باید از نوع شیشههاي ایمن (سکوریت) باشند.

      - داراي ارتباط صوتی با خارج از اتاقک براي دریافت پیام و همچنین مجهز به وسیله اطفاي حریق باشد.

چ- اتاقک باید روشنایی طبیعی یا لامپ داشته باشد. شدت روشنایی لامپ نباید از 5 لومن( 50 لوکس) کمتر در نظر گرفته شود .

      - درها و دریچههاي اتاقک، چه از نوع کشویی یا لولایی، باید به سازوکاري مجهز باشند که اجازه ندهند در یا دریچه، حین حرکت یا بهرهبرداري از جرثقیل سهواً باز یا بسته شود.

      - ورود افراد متفرقه و فاقد مسئولیت در هدایت، بازرسی و نگهداري و تعمیرات جرثقیل، به داخل اتاقک ممنوع است.

      - صندلی قابل تنظیم پشتیدار باید براي اپراتور در داخل اتاقک تعبیه شود. چیدمان و ساختار این صندلی باید بهگونهاي باشد که خستگی اپراتور به حداقل برسد.

      - ابزارها، روغندانها و سایر مواد ضروري باید درجعبه ابزاري که داخل اتاقک یا روي سکو بهصورت ایمن قرار دارد، نگهداري شوند.

      - باید یک خاموش کننده حاوي گاز خنثی یا گازکربنیک براي خاموش کردن آتش در اتاقک در دسترس باشد.

2-8-5-8- کنترل اثر باد بر عملکرد جرثقیل

الف- ابزار اندازهگیري سرعت باد (سرعتسنج باد) باید دقیقاقاً در بالاي برج یا محل نزدیک به آن نصب شود. امکان قرائت سرعت باید از ایستگاه اپراتور داخل اتاقک فراهم باشد. در مواقعیکه سرعت باد از مقدار مجاز بیشتر میشود ،باید اخطار تصویري یا صوتی در داخل اتاقک و در ایستگاههاي کنترل از راه دور فعال شود.

ب- مواقعیکه سرعت باد از حداکثر مقدار مجازي که تولیدکننده توصیه کرده، تجاوز کند، نباید از جرثقیل استفاده شود.

پ- اثرات باد باید بر روي بارهایی که سطح بادگیر بزرگی دارند لحاظ شود.

2-8-5-9- وظایف متصدي (اپراتور)

الف- ابتداي هر شیفت کاري باید همه ابزارهاي کنترل توسط اپراتور آزمون شوند.

  - پیش از غیرفعال کردن وسیله قطع برق یا استارتزدن تجهیز، اپراتور باید بررسی کند که همه کنترلها در وضعیت خاموش یا خلاص باشند.

پ- در صورتیکه علامت هشداردهنده روي ابزارهاي قطع برق یا کنترلهاي استارت دیده شود، اپراتور تا زمانیکه علامت هشدار توسط شخص صاحب صلاحیت مورد رسیدگی قرار نگرفته و ادامه عملیات تایید نشده، نباید مدار را بسته یا تجهیز را روشن کند.

  - موقع چرخش بوم یا فلش، انتقال بار با شاریوت یا حرکت دادن جرثقیل، باید از شروع و توقف ناگهانی خودداري شود.

  - سرعت چرخش و حرکت باید طوري تنظیم شود که چرخش بار بیشتر از شعاع قابلکنترل نباشد. بدین منظور باید حد نهایی چرخش با نشانه یا خط محدودساز مشخص شود. بار نباید تا زیر نقطهاي پایین آورده شود که کمتر از 3 دور کامل سیمبکسل روي درام باقی بماند.

  - در شرایط آب و هوایی که باعث یخزدگی سازه جرثقیل یا کاهش میدان دید میشود، توصیه میشود عملیات جرثقیل با سرعت کمتر و با وسایل علامتدهی متناسب با این شرایط انجام شود.

چ- اپراتور پیش از ترك جرثقیل باید اقدامات ذیل را انجام دهد:

چ-1- بار، جام، آهنرباي باربرداري و سایر ابزارها را روي زمین بنشاند.

چ-2- ترمزهاي شاریوت و سایر ابزارهاي قفلکننده را فعال کرده و قلاب را به بالاترین ارتفاع انتقال بدهد.

چ-3- جریان برق را قطع کرده و در صورت امکان کلاچ اصلی را خلاص کند.

ج-4- تمام کنترلها را خاموش نموده یا در وضعیت خلاص قرار دهد.

چ-5- موتور احتراقی درونسوز را در داخل جرثقیل ، خاموش کند. در خلال تعویض شیفت کاري با تایید شخص صاحب صلاحیت، جرثقیل می تواند روشن بماند.

چ-6- بهجز موارديکه تولیدکننده یا شخص صاحب صلاحیت، مقرراتی براي عدم چرخش در اثر وزش باد تعیین کرده باشد، سازه فوقانی را خلاص کند تا همراه با وزش باد بچرخد.

چ-7- در جرثقیلهاي پایه متحرك، باید پایه را بهگونهاي تثبیت کند که سهواً حرکت نکند.

چ-8- هنگام فعال شدن اخطار باد یا پس از اتمام کار در جرثقیلهاي پایه ریلی ،باید با استفاده از گیرههاي ریل یا سایر ابزارهاي تعبیهشده، جلويحرکت احتمالی جرثقیل گرفته شود.

ح- در صورتیکه اپراتور تردیدي در مورد علامتدادهشده در ارتباط با حرکت جرثقیل داشته باشد یا نیاز به ارتباط با شخص علامتدهنده داشته باشد، باید کل عملیات را متوقف سازد. عملیات جرثقیل نباید تا زمانی که اپراتور و شخص علامتدهنده در مورد رفع مشکل موجود به توافق میرسند، ادامه یابد.

2-8-5-10- وظایف علامتدهنده1 (کمک اپراتور)

الف- هر دستگاه بالابر بهویژه در مواقعی که رانندگان جرثقیل تسلط کامل به مسیر بار و جرثقیل ندارند ،علاوه بر متصدي یا راننده، باید حداقل داراي یک نفر کمک متصدي یا علامتدهنده نیز باشد.

  - علامتدهنده (کمک متصدي) باید در بستن صحیح بار و هدایت متصدي در بالا بردن، پایین آوردن و جابجایی صحیح و ایمن بار تسلط داشته باشد. علامت دهنده باید در زمینه روشهاي صحیح بستن و بازکردن بار، انتخاب و استفاده از وسایل بستن، نحوه علامتدهی با دست و استفاده از علائم صوتی، آموزش لازم را تحت نظر شخص صاحب صلاحیت گذرانده باشد.

پ- قبل از علامت دادن براي بالا بردن بار علامت دهندگان باید مطمئن باشند که:

پ-1- تمام طنابها، کابلها، تسمهها، زنجیرها، چنگکها و سایر وسایل اتصالدهنده بهطور صحیح بار را در برداشته و محکم به یکدیگر و به قلاب وصل شده باشند.

پ-2- بار مورد نظر باید کاملاً میزان و متعادل بوده و مانعی در سر راه آن قرار نگرفته باشد، بهطوري که در اثر برخورد با آن، سبب جابجا شدن و یا احیانًاً خراب شدن بار و یا مانع مزبور نشود.

پ-3- سایر کارگران در اثر بالا بردن بار در معرض خطر و برخورد قرار نگیرند.

  - در مواردي که بیش از یک نفر علامت دهنده یا کمک متصدي (ریگر) وجود داشته باشد، باید علایم فقط بهوسیله یکی از آنها که همیشه در میدان دید متصدي بالابر قرار دارد داده شود. در هر حال متصدي بالابر باید از علامت توقفی که توسط هر یک از علامت دهندگان داده میشود، تبعیت نماید.

-1                                                            Rigger

ث هرگاه به عللی بلند کردن بار درست انجام نشود، کارگر علامت دهنده باید فوراً دستور نگهداشتن بار و علامت پایین آوردن بار را براي تنظیم مجدد صادر کند. هنگام تغییر مکان افقی یا پایین آوردن بار، علامت دهندگان باید حرکت را طوري هدایت کنند که بار با اشیاي دیگري برخورد نکند.

ج- اپراتور جرثقیل و شخص علامتدهنده باید بهطور مستمر در تمام مدت عملیاتی بودن جرثقیل با یکدیگر ارتباط داشته باشند. پیش از شروع باربرداري، اپراتور و شخصعلامتدهنده باید با یکدیگر تماس برقرار کرده و یکدیگر را شناسایی کنند. در صورتیکه زمانی اختلالی در ارتباطشان بهوجود آید، اپراتور باید کل عملیات را تا برقراي ارتباط مجدد متوقف کند.

چ- همه جهاتی که شخص علامتدهنده به اپراتور اعلام میکند باید در جهتِ دید اپراتور باشند.

2-8-5-11- علائم دستی و صوتی

الف- باید از علائم دستی مندرج در بخش 2-11 استفاده نمود و جدول تصاویر علائم در محل کارگاه نصب شود.

ب- تلفنها، رادیوها یا وسایل مشابه در صورت استفاده، باید پیش از آغاز عملیات باربرداري آزمون شوند.

2-8-5-12- راههاي دسترسی

الف- پلکان و نردبانهاي تعبیه شده براي دسترسی به اتاقک و سایر قسمتها، باید سالم و فاقد شکستگی و خوردگی و پوسیدگی و مانند آن باشند. پلههاي باید داراي سطح پاخور ضدلغزش و مجهز به ریل یا لایفلاین براي تامین تکیهگاه امن براي استفاده از سیستم توقف سقوط باشند.

ب- براي دسترسی به بوم و متعلقات آن باید راهرویی با عرض 18 اینچ (450 میلیمتر) یا بیشتر با سطحی ضدلغزش و مجهز به نرده حفاظتی پیشبینی گردد. راهروها، سکوها، نردبانها و نردهگذاريها باید قابلیت تحمل وزن فردي 136 کیلوگرمی را بدون اعوجاج دائمی داشته باشد.

پ- تمام متصدیان، بازرسان و افرادي که به هر نحو براي انجام وظایفشان بر روي پلکانها و سایر اجزاي افقی و عمودي واقع بر پایه و سازه فوقانی برج تردد میکنند باید مجهز به تجهیزات توقف سقوط مطابق بند 2-6-2 باشند.

2-8-5-13- جابجایی پرسنل با جرثقیل

جرثقیلهاي برجی باید فقط براي جابجایی مصالح و تجهیزات ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند. جابجایی پرسنل تنها تحت شرایط ذیل مجاز است:

الف- رئیس کارگاه و شخص صاحب صلاحیت باید مشخص کنند که هیچ روش عملی ایمن دیگري براي دسترسی و انتقال پرسنل به آن منطقه وجود ندارد و کتباً اجازه استفاده از جرثقیل را صادر نمایند.

ب	از سبد مخصوص حمل نفر که مطابق با استانداردهاي معتبر1 ساخته شده براي جابجایی نفرات استفاده شود .

همچنین تمام افراد داخل سبد، در کل زمان انجام عملیات جابجایی، باید مجهز به تجهیزات توقف سقوط باشند.

پ- باید ارتباط بین اپراتور جرثقیل، شخص علامتدهنده و فرد یا افرادي که با جرثقیل جابجا میشوند، حفظ شود.

2-8-5-41- کار در نزدیکی خطوط برق

الف- در صورت کارکردن جرثقیل در مجاورت خطوط برق هوایی در زمان وزش باد، باید توجه ویژه به جابجایی کابلها در اثر وزش باد شود.

- مواقعیکه جرثقیل در مجاورت خطوط برق برپا میشود، علائمی پایا و بادوام، باید در ایستگاه اپراتور و روي پایه جرثقیل نصب شود. این علائم، هشدار دهنده خطرِمِرگ در اثر برقگرفتگی یا واردشدن صدمات جدي جسمی باشند.

پ- جرثقیل برجی باید مجهز به سیستم اتصال زمین و صاعقهگیر (محافظ آذرخش) مطابق بخش 2-12 باشد.

- جرثقیلهایی که با موتور الکتریکی کار میکنند باید مجهز به ابزاري باشند که در مواقع قطع برق، اتصال تمام موتورها را از خط انتقال قطع نماید. تا زمانی که کنترل عملیاتی در وضعیت خلاص (خنثی) قرار نگرفته، هیچ موتوري نباید بهصورت خودکار روشن شود. تنظیم مجدد باید حتما بهصورت دستی فعال شود.

2-8-5-15- سایر ضوابط جرثقیلهاي برجی

الف- تمام فعالیتهایی از قبیل برپایی، پیادهسازي، بالارََوي و آرایش مجدد جرثقیل باید توسط شخص صاحب صلاحیت انجام شود.

- هنگامی که در سایت کارگاه دو یا چند جرثقیل برجی در مجاورت هم نصب شدهاند یا فاصله شان با کارگاه مجاور بهگونهاي است که در حین گردش، احتمال برخورد بوم آنها به همدیگر و به پایهها وجود دارد، ضروري است ضمن جانمایی مناسب، تدابیر حفاظتی براي محدود کردن شعاع گردش و توقف خودکار در مناطق داراي خطر برخورد، بهعمل آورده شود.

پ- علائم، تابلوها، محفظههاي انبار کردن، سازهها یا ضمائمی که توسط سازنده تهیه نشدهاند، نباید روي جرثقیل برجی نصب شوند، مگر آنکه اندازه و موقعیتشان با دستورالعملهاي تولیدکننده یا شخص صاحب صلاحیت مطابقت داشته باشد.

- براي هر جرثقیلی باید جدول بار اسمی با دوام، با حروف و شکلهاي خوانا تهیه شده و در مکانی نصب شود که براي اپراتور داخل اتاقک کنترل قابلرویت باشد.

-1                                                            B-ASME- 32-3

ث در محل نصب جرثقیل، باید برچسبها و تابلوهاي هشداردهنده مورد نیاز عملیاتهاي برپایی، پیادهسازي قطعات ،راهاندازي، اطلاعات تعمیرات، نگهداري و هشدارهایی که نصب آن توسط سازنده جرثقیل و مرجع صاحب صلاحیت مقرر شده، طبق مشخصات بیان شده در بخش 2-11 تعبیه شود.

- بهجز در موارديکه مقرراتی براي ایمنی چرخش جرثقیل توسط تولیدکننده یا شخص صاحب صلاحیت تهیه و تأیید شده باشد، هنگامی که جرثقیل خارج از سرویس باشد، باید بتواند تحت اثر نیروي باد در شعاع گردش 360 درجه بچرخد. حداقل فاصله آزاد در هنگام چرخش باید 2 متر از موانع در نظر گرفته شود.

چ- در زمان حرکت جرثقیل ،باید اخطار صوتی رََسا بهصورت خودکار و پیوسته پخش شود تا به افرادي که در مجاورت جرثقیل قرار دارند ،هشدار دهد.

- جرثقیلهایی که به مدت 1 ماه یا بیشتر از آنها استفاده نشده، پیش از اینکه به وضعیت بهرهبرداري بازگردند، باید مطابق ضوابط، توسط شخص صاحب صلاحیت مورد بازرسی قرار گرفته و پس از تایید فنی، مورد بهرهبرداري قرار گیرد.

- در بالاترین نقطه سازه فوقانی جرثقیل، باید یک چراغ چشمک زن قرمز رنگ براي اعلام موقعیت مکانی جرثقیل هنگام شب به خلبان هلیکوپترها و هواپیماهاي عبورکننده بر فراز کارگاه، نصب شود.

- در جرثقیلهاي پایه متحرك ریلی، درصورتیکه از گیرهریل استفاده میشود، توصیه میشود بین نقطه اتصال به ریل و انتهاي بسته شده ریل، فاصلهاي ایمن در نظر گرفته شود. از گیرههاي ریل نباید براي حفظ تعادل (جلوگیري از واژگونی و کجشدگی) جرثقیل استفاده شود.

2-8-6- جرثقیلهاي متحرك1

2-8-6-1- در طرح و نصب جرثقیل متحرك ، باید همیشه فاصله ایمن بین قسمتهاي زیر وجود داشته باشد:

الف- بین بلندترین نقطه جرثقیل و هر نوع حائل و بنایی که بالاي آن قرار گرفته.

ب- بین هر قسمت از جرثقیل با دیوارها، ستونها یا سایر قطعات و اسکلتهاي ثابت.

پ- بین دو انتهاي جرثقیل و دو انتهاي ریلهاي مسیر آن.

2-8-6-2- هنگام فعالیت بیش از یک جرثقیل متحرك در یک مسیر کار ،باید موارد ذیل رعایت گردد:

الف- حداقل فاصله دو جرثقیل متحرك از 9 متر نباید کمتر باشد.

ب- فقط یک نفر کارگر علامت دهنده به رانندگان هر دو جرثقیل علامت دهد.

پ- بهمنظور اطمینان از هماهنگی صحیح کار جرثقیلها پیشبینیهاي لازم بهعمل آید.

2-8-6-3- هنگام فعالیت جرثقیلهاي متحرك موتوري هنگام شب ،نکات زیر باید رعایت شود:

الف- جرثقیل باید داراي چراغ جلو و حداقل یک چراغ قرمز در عقب باشد.

-1                                                            Mobile crane

ب چراغها در داخل اطاق فرمان طوري تعبیه شوند که نور آنها مزاحم دید رانندگان جرثقیل نباشد و در عین حال رانندگان بتوانند محل کار خود را بهخوبی ببینند و دستگاههاي اندازهگیريسطح آب و درجه بخار و ... را بهطور صحیح کنترل نمایند.

2-8-6-4- در زمان استقرار جرثقیلهاي متحرك، باید با یک گردش آزمایشی دکل از استحکام بستر تکیهگاه جک و عدم احتمال وجود چاه یا حفره و ...، اطمینان حاصل شود.

2-8-6-5- متصدي جرثقیل متحرك باید همیشه در ابتدا و انتهاي کار، دستگاه محدودکننده ارتفاع بالا بردن بار را آزمایش نماید.

2-8-5-6- جرثقیل متحرك موتوري باید به آژیر خودکار هشداردهنده مجهز باشد که هرگاه جرثقیل، باري بیش از بار مجاز، بلند کند بهطریق مشخص و پرصدا اعلام خطر نماید. همچنین باید به بوقهاي آگاهکننده و قوي مجهز باشد تا بتوان قبل از بهکار انداختن جرثقیل و یا احیانااحیاناً در حین حرکت از آنها استفاده نمود.

2-8-6-7- در صورت نیاز به علامتدهنده، باید مطابق ضوابط بند 2-8-5-10 عمل شود.

2-8-6-8- مشخصات اتاقک اپراتور جرثقیل متحرك باید مطابق بند 2-8-5-7 باشد.

2-8-7- بالابرهاي ساختمانی (چرخ چاه)

2-8-7-1- پایهها یا بدنه جرثقیلهاي ساختمانی (چرخ چاه) باید بهطور مطمئنی روي پی محکمی استوار شده باشد .

براي تثبیت پایه، چیدن مصالح و امثال آن ممنوع است.

2-8-7-2- اتصال قطعات بالابرهاي معمول ساختمانی باید بهطریقی باشد که از حرکت جانبی دستگاه جلوگیري شود. بهعلاوه لازم است تمام دستگاههاي بالابر داراي سیستم قطعکننده براي مواقع اضطراري بهخصوص سیستم قطعکننده خودکار براي متوقف نمودن قلاب در فاصله حداکثر200  میلیمتري از قرقره وینچ باشد.

2-8-7-3- بالابرهاي ساختمانی به استثناي آنهایی که مجهز به حلزون و چرخ حلزون بوده و بهطور خودکار ترمز میشود ،باید مجهز به تجهیزاتی باشد که در صورت قطع قوه محرکه ، بار را به هر وضعی که هست در همان حال، محکم نگهداري نماید.

2-8-7-4- طول و قطر استوانه (درام) کابل باید در صورت امکان داراي چنان اندازه اي باشد که کابل بلندکننده بار فقط در یک ردیف روي آن پیچیده شود.

2-8-7-5- کلید فرمان باید مجهز به وسایل قفلکننده مخصوص باشد تا بالابر سهواً بهکار نیفتد. کلید فرمان بالابر باید فاقد هرگونه اتصالی برق باشد تا در اثر تماس با دست کاربر موجب برقگرفتگی نشود و باید مجهز به فیوز خودکار قطع جریان اضافی باشد. همچنین استفاده از دو کلید فرمان موازي ممنوع است.

2-8-7-6- در زمان نصب و بهرهبرداري از بالابر، باید حریم خطوط و تجهیزات انتقال برق رعایت شود.

2-8-7-7- بدنه فلزي بالابر باید اتصال زمین داشته و مدار برق بالابر، باید مجهز به کلید جریان باقیمانده (کلید تفاضلی) باشد.

2-8-7-8- موتور الکتریکی (وینچ کشنده بار) باید بهصورت کامل به چهارچوب بالابر متصل شده و محل قرارگیري تسمهها و قرقره( پولی) ها1 باید با حفاظ پوشانده شود تا دست متصدي بالابر در حین انجام کار، سهواً با آنها برخورد نکند.

2-8-7-9- هنگام جابجایی بار، باید از تردد افراد در ناحیه زیر بار ممانعت بهعمل آید.

2-8-7-10- حمل کیسههاي گچ و سیمان و مانند آن باید تنها با جام یا سبدهاي مخصوص حمل بار انجام شود.

2-8-7-11- مشخصات قلابها و کابلهاي فلزي و بازرسی از آنها باید مطابق با ضوابط بند 2-8-3 باشد.

2-8-8- ضوابط آسانسورهاي موقت کارگاهی باري (حمل مصالح و نفرات)

2-8-8-1- مشخصات عمومی

الف - چاه آسانسور کارگاهی باید در سرتاسر ارتفاع و تمامی سطوح بسته بوده و بهجز درهاي طبقات و دریچههاي بازدید، خروجی دیگري نداشته باشد.

- آسانسورکارگاهی باید به یک منبع تغذیه نیروي اضطراري که بهطور خودکار قابل شارژ یا راهاندازي باشد مجهز شود.

پ- آسانسور کارگاهی باید مطابق بند 2-12-3 به سیستم ارت (اتصال به زمین) مجهز باشد.

- نصب علائم هشدار دهنده مناسب مطابق بخش 2-11 در دهانه ورودي محفظه آسانسور باري الزامی است.

- نصب چراغ گردان هشداردهنده، براي اعلان به کارگران در ابتدا و انتهاي شفت در هنگام انتقال بار ضروري است.

- نصب، برچیدن، تعمیر و نگهداري آسانسورهاي کارگاهی باید توسط اشخاص دارايصلاحیت انجام شود.

چ- قبل از شروع هرگونه عملیات تعمیر و نگهداري در چاه باید از واحد ایمنی مجوز گرفته شود و متصدي و سایر افراد در محیط کارگاه از عملیات مطلع شوند.

- آسانسورهاي کارگاهی باید داراي ریلهاي ثابت براي هدایت باربري در مسیر باشند.

- ورود غیرمجاز به چاه آسانسورکارگاهی ممنوع است. کارگرانی که در نصب ،نگهداري ،تعمیرات و برچیدن آسانسورکارگاهی و سایر فعالیتهاي مورد نیاز مشغول بهکار هستند باید مجهز به تجهیزات توقف سقوط کافی مطابق بند 2-6-2 بوده و نسبت به کار با این تجهیزات آموزشهاي لازم را دیده باشند.

- قبل از شروع کار آسانسورکارگاهی ،تمام دهانههاي باز دسترسی به چاه آسانسور در طبقات باید با استفاده از در (دروازه) فلزي ،حصارکشی موقت شود تا از سقوط کارگران و ریزش مصالح و نخالهها به داخل چاه جلوگیري شود. در ساخت درب فلزي باید اندازه چشمی توري فلزي حداکثر 50 x 50 میلیمتر باشد. دِرِ  فلزي موقت باید تمام ارتفاع دهانه باز چاه

-1                                                            Pulleyیا چرخک

آسانسور را بپوشاند. درب فلزي باید همیشه بسته باشد و از بیرون قفل شود و درعین حال باید بهراحتی از داخل محفظه آسانسورکارگاهی باز شود. در کنار در فلزي باید تابلوها و علائم هشداري مطابق بخش 2-11 نصب شود.

- در صورت استفاده از شبکه توري براي پیشگیري از ریزش مصالح و اجسام، چشمی توري نباید بزرگتر از 20 x 20 میلیمتر باشد.

- باید روشنایی مناسب در محفظه آسانسورکارگاهی و مسیرهاي منتهی به آن بهویژه براي کار در شب فراهم باشد.

- کارگران و متصدي آسانسورکارگاهی باید نسبت به نحوه تخلیه و خروج از آسانسورکارگاهی در صورت وقوع آتش سوزي و سایر شرایط اضطراري آموزشهاي لازم را دیده باشند.

ژ- بهتر است تعداد افرادي که در زمان نصب و برچیدن یا تعمیرات و نگهداري همزمان در چاه آسانسور کار میکنند به حداقل رسانده شود. کار همزمان کارگران در دو تراز مختلف ممنوع است.

- استفاده از آسانسورکارگاهی داراي گواهینامه استاندارد مجاز است و نصب و برچیدن آن باید توسط اشخاص دارايصلاحیت انجام شود.

2-8-8-2- متصدي آسانسورکارگاهی

الف- استفاده از آسانسورکارگاهی بدون حضور متصدي ممنوع است.

ب- متصدي دستگاه در زمان استفاده از دستگاه، اجازه استعمال دخانیات و خوردن و آشامیدن ندارد.

پ- کنترلهاي عملیاتی آسانسورکارگاهی باید در دسترس متصدي قرار داشته و امکان توقف سامانه در شرایط عادي و اضطراري فراهم باشد.

2-8-8-3- محفظه (کابین) آسانسورکارگاهی

الف- محفظه آسانسورکارگاهی (کابین یا قفس) باید بهگونهاي باشد که سقوط اشیا از داخل آن امکانپذیر نباشد. بار باید در داخل محفظه آسانسورکارگاهی در طول زمان جابجایی بیحرکت باقی بماند.

- آسانسورکارگاهی مخصوص حمل افراد باید داراي محفظه با سقف محافظ محکم و داخل آن میلهها یا دستگیرههایی براي گرفتن وجود داشته باشد. باید علاوه بر علائم ارتباطی زنگدار، ارتباط تلفنی یا بیسیم با متصدي آسانسورکارگاهی نیز برقرار باشد.

پ- تمام جوانب محفظه آسانسورکارگاهی حمل نفرات باید بهوسیله توري مقاوم با اندازه چشمی 13 میلیمتري تا ارتفاع 85/1 متر محصور شده باشد تا امکان سقوط اشخاص از آن به داخل چاه وجود نداشته باشد.

- درهاي محفظه آسانسورکارگاهی نباید به سمت خارج باز شوند و به شکلی باید تنظیم شوند تا در اثر ضربه یا تکانهاي ناگهانی باز نشوند.

- آسانسورکارگاهی باید به حداقل یک کپسول اطفاي حریق از نوع پودر خشک شیمیایی مجهز باشد.

- کف محفظه آسانسورکارگاهی باید تحمل فشارها و تنشهاي ایجاد شده در زمان بارگیري و تخلیه در شرایط معمولی و اضطراري را داشته باشد.

چ- ارتفاع محفظه آسانسورکارگاهی نفربر باید بهاندازهاي باشد تا اشخاص بهآسانی بتوانند در آن بایستند.

- داخل محفظه آسانسورکارگاهی باید لوح (پلاك) شناسایی با مشخصاتی چون نام شرکت سازنده، شماره استانداردي که آسانسورکارگاهی بر مبناي آن ساخته شده، ظرفیت حمل نفر یا بار یا هر دو، نوع کاربري ،سال ساخت، آدرس و شماره تلفن سازنده وجود داشته باشد و این لوح بهطور آشکار در محل مناسبی نصب شده باشد.

- هنگام توقف در طبقات، تراز کف محفظه آسانسورکارگاهی باید همتراز با کف طبقه قرارگیرد. سطح کف محفظه آسانسورکارگاهی و ورودي آن باید صاف و فاقد زوائد خطرناك بوده و نباید از مواد لغزنده ساخته شده باشد.

- کف محفظه آسانسورکارگاهی باید مرتب نظافت شود تا نخالهها و باقیمانده مصالح، به بیرون پرت نشده و اختلالی در عملگرها ایجاد نکنند.

2-8-8-4- کنترلگرها

الف- در آسانسورهاي کارگاهی که بهطور مشترك براي حمل نفر و بار استفاده میشوند، باید میزان سرعت حمل نفر و مصالح بهتفکیک و بهوضوح مشخص شده باشد. سرعت حمل بار نباید از حد مجاز طراحی تجاوز نماید و باید به سیستمهاي خودکار( حسگرکنترل) مهار سرعت و از کارانداز ناشی از اضافه بار مجهز باشد.

ب- دستگاه محرکۀ آسانسورکارگاهی باید به تنظیمکننده مکانیکی سرعت (گاورنر) مجهزشده و کنترلکننده مذکور با ترمز ایمنی آسانسورکارگاهی مرتبط شود.

پ- ترمز ایمنی( پاراشوت) باید قدرت متوقفکردن و نگهداشتن محفظه آسانسورکارگاهی با تمام ظرفیت آن را در هنگام افزایش سرعت و یا سقوط داشته باشد. آزادکردن آن باید فقط توسط کنترلکنندههاي مکانیکی سرعت انجام شود و پس از آزاد شدن بهصورت عادي عمل کند.

2-8-8-5- بازرسی

الف- آسانسورهاي کارگاهی باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت بر اساس استانداردهاي معتبر، هر 6 ماه یکبار مورد بازرسی قرارگرفته و گواهینامه سلامت دستگاه مذکورکه حاوي نام شرکت، آدرس و تلفن، نام بازرس، تاریخ اعتبار گواهینامه در داخل محفظه آسانسورکارگاهی و یا در محل مناسب در کارگاه نصب و نگهداري شود.

ب- تمام قسمتهاي انتقالدهنده نیرو، سیم بکسلها، نگهدارندهها و ترمزهاي آسانسورکارگاهی باید روزانه از نظر صحت عملکرد کنترل شوند.

پ- پیمانکار موظف است دفتري براي آسانسورکارگاهی درکارگاه ،براي ثبت موارد ذیل اختصاص دهد:

پ-1- شماره سریال و سایر مشخصات فنی آسانسورکارگاهی

پ-2- تاریخ تست بار و بازرسی از آسانسورکارگاهی

پ-3- امضاي شخص داراي صلاحیت براي انجام تست و بازرسی

پ-4- نگهداري گواهینامه ایمنی و سلامت دستگاه در پرونده مخصوص دستگاه.

پ-5- نام و نشانی کارخانه سازنده کابل فلزي و وسایل مربوط.

پ-6- مشخصات کابل، نوع سیمهاي بهکار برده شده و ساختمان آن و نتیجه آزمایشهاي انجام شده درباره کابل نو

پ-7- محاسبه مقاومت کل کابل فلزي و همچنین نتیجه آزمایشهایی که برطبق مقررات مربوط انجام میشود.

پ-8- تاریخ شروع استفاده از کابل و نوع باربري آن.

پ-9- وزن مرده تمام وسایلی که کابل متحمل میشود به انضمام وزن خود کابل و همچنین حداکثر وزن باري که حمل میکند.

پ-10- تاریخ و علت خارج کردن کابل از سرویس، نوع تعمیرات و تاریخ سر و ته کردن کابل.

پ-11- مقدار عملکرد کابل در حرکت به طرف پایین و در حرکت به طرف بالا و میزان تن ـ کیلومتر باربري ماهانه.

- بهمنظور اطمینان از عملکرد صحیح و شرایط ایمن تجهیزات و ملحقات آسانسورکارگاهی باید پس از نصب و اتمام فرآیند مونتاژ دستگاه، بازرسی و تست بار بر اساس 100 درصد نرخ ظرفیت دستگاه انجام پذیرد .تست بار و بازرسی شرایط ایمن تجهیزات و ملحقات آسانسورکارگاهی در موارد زیر الزامی است:

  - در زمان نصب و قبل از راه اندازي عملیاتی

  - حین بهرهبرداري ،پس از هرگونه تعمیر و یا تغییرات موثر بر ساختار و سازه آسانسورکارگاهی ت-3- حین بهرهبرداري ،تست سالانه

ت-4- پس از فعالشدن کنترلگرهاي ایمنی در شرایط اضطراري

2-9- سلامت شغلی و حفاظت محیط زیست

2-9-1- مشخصات (عمومی)

      - بهمنظور حفظ سلامت و تامین ایمنی کارگران، عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی باید اقدامات لازم براي پیشگیري از سرمازدگی و یا سایر عوارض ناشی از سرما، کنترل گرما و حرارت زیاد، رطوبت و بخار داغ، سر و صدا و ارتعاش ،گرد و غبار، دود و سایر عوامل آلودهکننده محیط زیست در کارگاه ساختمانی و اطراف آن بهعمل آید.

      - در هر مرحله از اجراي عملیات اجرایی و پیش از شروع یا در حین انجام کار، باید نسبت به ارزیابی ریسکهاي بهداشت کار و زیست محیطی شامل تمام خطرات و عوامل زیانآور مرتبط با کارگاه ساختمانی اقدام شود و براساس اولویتهاي حاصل شده از فرایند ارزیابی ریسک مربوط، برنامههاي مورد نیاز در خصوص کنترل خطرات و عوامل زیانآور محلهاي کار بهمورد اجرا گذاشته شود. نتایج شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل آنها، باید در دفتر کارگاه مستند و بهصورت مناسبی نگهداري شود.

      - میزان آلایندهها در محل کارگاه و یا محوطه اطراف آن نباید از حدود مجاز مواجهه بیشتر باشد.

      - مواد و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در کارگاههاي ساختمانی باید داراي برگه اطلاعات ایمنی مواد باشد و یک نسخه از آن در دفتر کارگاه ساختمانی نگهداري شود. این اطلاعات باید شامل نام ماده و یا ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، کاربردها، نحوه استفاده، درجه اشتعال، نحوه مقابله در شرایط نشت و آتشسوزي، مخاطرات بهداشتی براي انسان، قابلیت انفجار و اصولااصولاً هرگونه اطلاعات با ارزش در مقابله و پاسخ در شرایط اضطراري و رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی مربوطه، بهصورت خلاصه و کاربردي باشد.

      - مواد شیمیایی و ترکیبات مورد استفاده در محلهاي کار از قبیل ظروف حاوي حلالها، مواد قابل اشتعال و احتراق، اسیدها، فلوئور و سایر مواد مورد استفاده باید داراي برچسب بوده و فقط براي مصرف روزانه نگهداري شود .

نگهداري حجمهاي بیش از نیاز روزانه در محلهاي کار ممنوع است و باید در انبار مواد شیمیایی کارگاه ساختمانی و تحت دستورالعمل انبارداري مواد شیمیایی نگهداري شود.

      - در حین اجراي کار اعمالی از قبیل خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات، انجام اعمال نا ایمن مانند شوخیکردن، دویدن، پریدن، پرتاب کردن اجسام و سایر اعمال مشابه که مغایر اصول ایمنی و بهداشتی هستند، ممنوع میباشد. این موضوعات باید بهنحو مقتضی به اطلاع شاغلین کارگاههاي ساختمانی رسیده و از بروز آن جلوگیري شود.

      - در عملیات ساختمانی به کارگرانی که بهطور مستمر با گچ، سیمان یا سایر مواد آلودهکننده تماس مستقیم دارند، باید یک بار براي هر شیفت کاري شیر داده شود .

      - کمکهاي اولیه1

الف- در تمام کارگاههاي ساختمانی، باید با توجه به نوع کار و متناسب با تعداد کارگران، وسایل کمکهاي اولیه فراهم شود. جعبه کمکهاي اولیه باید داراي حداقل وسایل ضروري اعلام شده توسط مرجع صاحب صلاحیت مطابق جدول 2-2 باشد.

        - با توجه به شرایط محیطی و خطراتی مانند گرما زدگی، مار زدگی، مسمومیت و ... با نظر شخص صاحب صلاحیت علاوه بر موارد مندرج در جدول 2-2، اقلام دیگري می تواند به محتویات جعبه کمک هاي اولیه اضافه شود.

پ- لازم است به تعداد کافی جعبه کمکهاي اولیه در بخشهاي مختلف و دور از هم در محل کار و در موقعیتهاي مناسب نصب شود تا همه کارکنان در صورت نیاز بتوانند به سهولت به آنها دسترسی پیدا کنند. این جعبهها باید در جاي مناسب نصب و از هرگونه آلودگی و گردوغبار دور نگه داشته شده و همیشه در دسترس کارگران باشد.

        - وسایل کمکهاي اولیه باید در بستهبنديهاي مناسب بهطور ایمن و بهداشتی درون جعبه مخصوص در محل کار نگهداري شوند به نحوي که تابش مستقیم نور آفتاب و تغییر شرایط آب و هوایی نظیر درجه حرارت، رطوبت و جریان باد باعث کاهش کیفیت و فساد زود هنگام آنها نشود.

        - محتویات جعبه باید حداقل هر دو هفته یک بار توسط فرد داراي صلاحیت براي اطمینان از جایگزینی اقلام مصرفی بازدید شود. کتاب راهنماي کمک هاي اولیه باید در داخل جعبه و در دسترس تمامی کارکنان قرار داشته باشد.

        - یک فرد داراي صلاحیت و با تجربه که دورة کمکهاي اولیه را گذرانده است باید در کارگاه بهعنوان مسئول کمکهاي اولیه تعیین شود و براي تعدادي از کارکنان مجرب و قابل اعتماد که توانایی جسمی لازم را دارند نیز دوره عملی و نظري کمکهاي اولیه برگزار شود.

چ- باید براي ارتباط فوري با بخشهاي امداد و نجات و انتقال اضطراري کارگران آسیب دیده یا کارگرانی که دچار بیماريهاي ناگهانی می شوند، تمهیدات لازم به مراکز پزشکی فراهم شده باشد. شماره تلفنهاي تعدادي از پزشکان محلی و بیمارستان ها و مراکز اورژانس نزدیک محل کار باید همواره در دفتر کارگاه در دسترس باشد.

        - در مناطق صعب العبور یا مناطقی که کارگاه در خارج از محدوده هاي شهري قرار دارد و در شرایطیکه در نزدیکی محل کارگاه، بیمارستان، اورژانس یا درمانگاه محلی براي رسیدگی به مصدومین حادثه و بیماران وجود نداشته باشد، لازم است تا در کارگاه آمبولانس استقرار یابد.

        - در عملیاتی مانند نقشه برداري یا کار با ماشینهاي راهسازي که برخی اوقات افراد بنا بر ضرورت دور از محل تجمع کارکنان و امکانات کارگاهی کار میکنند و به خدمات شهري و محلی نیز دسترسی ندارند، باید وسایل و تجهیزات کمکهاي اولیه مورد نیاز در اختیار گروه اجرایی قرار داده شود و اطمینان حاصل شود که حداقل یکی از افراد گروه آموزش کافی در مورد کمکهاي اولیه را دیده است.

-1                                                            First Aids

## جدول 2-2-  محتویات جعبه کمکهاي اولیه

| موارد مصرف | نام کالا | موارد مصرف | نام کالا |
| --- | --- | --- | --- |
| رفع سوختگی درجه 1 و 2 | پماد سوختگی | مسکن- تب بر | قرص استامینوفن |
| استفاده در پانسمان | پنبه | ضد تهوع | قرص دیمن هیدرینات |
| چسباندن باند | چسب لکو پلاست | بستن رخم | باند نخی 5 سانتیمتري |
| روشن کردن الکل | کبریت | استریل و گرم کردن | الکل جامد |
| استفاده در پانسمان | دستکش لاتکس | بستن عضو ضرب دیده | باند کشی |
| تعیین میزان تب | درجه تب | ضدعفونی کننده زخم | بتادین 60 سی سی |
| پوشش زخم | هندي پلاست | معاینه حلق | آبسلانگ |
| پوشش مستقیم | گاز استریل | شستشوي زخم | سو آپ |
| پوشش زخم سوختگی | گاز وازلینه | پانسمان موقت چشم | پدچشمی |
| کوتاه کردن ناخن | ناخن گیر | بریدن باند | قیچی |

2-9-1-9- در کارگاه ساختمانی در مناطقی که احتمال گزیدگی کارگران توسط مارهاي سمی، عقرب، رتیل و مانند آن وجود دارد باید براي مقابله با این موارد ابزار آلات دفع حیوانات گزنده و جعبه کمکهاي اولیه حاوي پادزهر موجود باشد. تزریق پاد زهر و رسیدگی فوري به وضعیت افراد گزیده شده باید توسط فرد آموزش دیده انجام شود. در مناطقی که احتمال حمله حیوانات وحشی به شاغلان کارگاهی وجود دارد باید تمهیدات لازم براي مقابله و جلوگیري از ورود آنها به داخل محدوده کارگاه و حفاظت شاغلان در زمان تردد در داخل و اطراف کارگاه در برابر حملات حیوانات درنده بهعمل آورده شود.

2-9-1-10- باید دستورات بهداشتی مربوط به کارگاه و همچنین دستورات بهداشتی مربوط به امراض واگیر و امراضی که بهصورت همهگیر در آمده است براي اطلاع کارگران در محلهاي مناسب نصب شود.

2-9-1-11- مراقبتهاي بهداشتی در کارگاه باید شامل موارد ذیل باشد:

الف-کنترل بهداشت عمومی کارگاه از نظر وضع بهداشتی ساختمان، نظافت، آب آشامیدنی، حمام، سرویس بهداشتی ،دستشویی، رختکن، دفع زباله، فاضلاب و همچنین بهداشت تاسیسات دیگر از قبیل آشپزخانه، سالن غذاخوري، اقامتگاه کارگري و نظایر آن (در صورت وجود).

- کنترل بهداشت محیط کار نسبت به کلیه عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی که ممکن است سلامت کارگران را مختل سازد مانند گردوغبار، بخارات و گازهاي زیان آور، تشعشعات و صدا، حرارت، رطوبت، نور، تهویه و ارتعاش.

پ- انجام نمونه برداري و آزمایشهاي لازم.

- بهبود شرایط کار از نظر اثرات نامطلوبی که کارگران به مناسبت شغل، سن، جنس، ساعت کار، میزانکار و مسائلی از قبیل نوبتکاري و تسلسل کارها با آن مواجه میشوند.

2-9-2- معاینه شغلی

2-9-2-1- تمام شاغلین کارگاههاي ساختمانی، باید داراي کارت سلامت شغلی معتبر بوده و استعداد جسمانی و روانی متناسب با کارهاي ارجاع شده را داشته باشند. قبل از بهکارگماري مهندسان، کارمندان، پیمانکاران جزء، کارگران و کارآموزان، تکنیسینها، رانندگان و اپراتورهاي ماشینآلات و بهطورکلی شاغلان کارگاهی، باید از سلامت جسمانی و روانی و توان بدنی متناسب با نوع کار، عدم اعتیاد به الکل و مواد مخدر، عدم ابتلا به بیماريهاي مسري و صرع از طریق انجام آزمایشهاي پزشکی تحت نظر مرجع صاحب صلاحیت اطمینان حاصل شود.

2-9-2-2- کارگرانی که در فرایند شغلی خود بهطور پیوسته یا ناپیوسته حمل دستی بار را انجام میدهند یا کارگران مشاغلی که در زمره کارهاي سخت و زیانآور قرار دارند، باید علاوه بر برخورداري از سلامت جسمی، روحی و روانی متناسب با نوع کار، از نظر شرایط جسمانی نظیر قد و وزن و جنسیت نیز متناسب با وظیفه محوله باشند. بهکارگیري کارگران مذکور منوط به انجام معاینات بدو استخدام و دورهاي بهویژه از نظر آسیبهاي اسکلتی ـ عضلانی مطابق قوانین کار یا دسنورالعملهاي سایر مراجع صاحب صلاحیت است .باید ترتیبی اتخاذ شود که کارگران شاغل در کارهاي سخت و زیان آور و کارگران کمتر از 18 سال و معلولین تحت مراقبت مخصوص قرار گیرند. فواصل تجدید معاینات این افراد نیز از طرف مرجع صاحب صلاحیت تعیین میشود.

2-9-2-3- کارگران کارگاه باید لااقل سالی یکبار مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و نتایج آزمایش در پرونده پزشکی آنها منعکس شود.

2-9-3- مرکز بهداشت

2-9-3-1- در کارگاههاي ساختمانی با بیش از 200 نفر شاغل، باید نسبت به تشکیل خانه (مرکز) بهداشت اقدام شود و امکانات لازم براي ارائه کمکهاي اولیه و خدمات بهداشت کار در مخاطراتی چون مسمومیت، استنشاق گازهاي سمی، سوختگی، برق گرفتگی و غیره فراهم باشد.

2-9-3-2- مرکز بهداشت کار باید پرونده پزشکی براي کارگران تنظیم نماید و آمارهاي مربوط به حوادث و بیماريهاي ناشی از کار و اطلاعات مربوط به شرایط بهداشتی کارگاه و خدمات مرکز بهداشت کار را بهطور مرتب تهیه و بهمنظور بررسی، نگهداري نماید. مسئول مرکز بهداشت کار موظف است در صورت مشاهده بیماريهاي شغلی و حوادث ناشی از کار مراتب را به مرجع صاحب صلاحیت اعلام نماید.

2-9-4- تاسیسات و تسهیلات بهداشتی کارگاه

2-9-4-1- تاسیسات بهداشتی کارگاه

الف- آب آشامیدنی و بهداشتی

الف-1- در تمام محلهاي کار در کارگاه ساختمانی، باید آب آشامیدنی سالم، گوارا و کافی در اختیار کارگران قرار گیرد. آب آشامیدنی باید از منابع بهداشتی تأیید شده تهیه شود و تمام نکات بهداشتی از نظر سالم نگه داشتن مخازن و ظروف نگهداري آب رعایت شود. مصارف بهداشتی باید منطبق بر استانداردهاي بهداشتی و مورد تایید مرجع صاحب صلاحیت باشد.

الف-2- در کارگاههایی که از آب چاه استفاده مینمایند، ساخت، بهرهبرداري و لولهکشی آب باید منطبق بر ضوابط بهداشتی باشد و باید از طریق نمونه برداري و آزمایشهاي لازم از سالم بودن آب اطمینان حاصل شود. براي ضد عفونی کردن آب باید از دستگاه کلرزنی بهطوريکه کلر باقی مانده 5/0 – 2/0 قسمت در میلیون باشد استفاده شود. ذخیره سازي آب باید در مخازن سربسته و محفوظ که طبق اصول بهداشتی ساخته و نگهداري میشوند، انجام شود.

الف-3- چنانچه در کارگاه ساختمانی براي مصارف غیرآشامیدنی، آب ذخیره و نگهداري شود، باید بر روي مخازن و شیرهاي برداشت تابلوي »غیر قابل شرب «نصب شود.

- نور و روشنایی

  - در تمام کارگاههاي ساختمانی ،باید نور و روشنایی طبیعی و یا مصنوعی کافی و مناسب و در صورت لزوم وسیله روشنایی قابل حمل، در محلهاي کار، عبور و مرور، سرویسهاي بهداشتی، رختکن، غذاخوري، اقامت و استراحت کارگران فراهم شود.

  - تامین روشنایی مناسب به صورت طبیعی یا مصنوعی یا ترکیبی مجاز است. نور تامین شده باید داراي روشنایی کافی بوده، خیره کننده نبوده و بهطور یکسان پخش شده باشد. منابع روشنایی باید در فواصل مناسبی نسبت به هم نصب شوند.

پ- تهویه: تمام محلهاي کار، رختکن، سرویسهاي بهداشتی، اقامت، استراحت، آشپزخانه، انبار و غذاخوري کارگران و. باید بهطور طبیعی یا مصنوعی تهویه شوند، بهگونهاي که همواره هواي کافی و سالم براي تنفس فراهم شود. در محلهاي کار سرپوشیده، براي هر کارگر بر حسب نوع کار، باید حداقل در هر ساعت 30 الی 50 متر مکعب هواي سالم تامین شود.

- فاضلاب: فاضلاب اماکن عمومی کارگاهی باید طبق ضوابط بهداشتی جمعآوري و دفع شود. فاضلاب سرویسهاي بهداشتی دفاتر اداري و اقامتگاههاي کارگري و تاسیسات عمومی (آشپزخانه، حمام و ...) باید بهوسیله مجاري فاضلاب به چاه یا شبکه جمعاوري فاضلاب ریخته شود. این مجاري باید با مصالح مقاوم و مناسب ساخته شده و قطر داخلی و شیب آنها طوري باشد که بهسهولت فاضلاب را به چاهها یا شبکه فاضلاب هدایت نماید. در محلهایی که شیب کافی وجود ندارد انتقال فاضلاب باید با استفاده از وسایل مکانیکی انجام شود.

2-9-4-2- تسهیلات بهداشتی کارگاه

الف- آشپزخانه، سردخانه و انبار مواد غذایی

الف-1- مشخصات، ویژگیهاي عمومی و موقعیت آشپزخانه باید طوري باشد که از مکانهاي آلوده دور بوده و مجاور سالن غذاخوري باشد.

الف-2- آب مصرفی در آشپزخانه باید آب آشامیدنی باشد.

الف-3- آشپزخانه باید داراي سیستم جمعآوري و دفع بهداشتی فاضلاب بوده و در آن زبالهدانهایی دربدار، قابل شستشو و از جنس زنگ نزن به تعداد و حجم مناسب موجود باشد، بهطوريکه زبالهها به طریق بهداشتی جمعآوري و دفع گردند.

الف-4- نظارت مستمر بر وضعیت بهداشتی پرسنل شاغل در آشپزخانه، آموزش موازین بهداشتی و اخذ تاییدیههاي سلامت از مرجع صاحب صلاحیت الزامی بوده و استعمال دخانیات براي تمام کارکنان آشپزخانه در حین کار در محل آشپزخانه ممنوع میباشد.

الف-5- مواد غذایی فاسدپذیر باید در یخچال و سردخانه نگهداري شده و از ورود جوندگان به محل انبار مواد غذایی جلوگیري شود.

- غذاخوري

  - محل صرف غذا در کارگاه باید غذاخوري باشد. غذاخوري باید داراي روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداري شود. ظروف غذاخوري باید همیشه پاك و عاري از هر گونه آلودگی باشند.

ب-1- کارکنان  غذاخوري باید داراي روپوش تمیز بوده و نسبت به نظافت شخصی خود مراقبت کامل نمایند و بهصورت مستمر طبق ضوابط مرجع صاحب صلاحیت تحت معاینات شغلی و بهداشتی قرارگیرند.

ب-3- کارگران قبل از ورود به محل غذاخوري باید دست و روي خود را با صابون بشویند و درصورتیکه با مواد سمی یا عفونی و یا آلایندههایی چون آزبست و آلایندههاي بیولوژیکی سر وکار دارند، باید لباس کار خود را قبل از ورود به غذاخوري تعویض نمایند.

پ- سرویس بهداشتی و روشویی (دستشویی)

پ-1- در هرکارگاه ساختمانی باید به ازاي هر25  نفر کارگر، حداقل یک سرویس بهداشتی و روشویی بهداشتی محصور، با آب و وسایل کافی شستشو ساخته و آماده شود. در هر حال در هرکارگاه ساختمانی احداث حداقل یک سرویس بهداشتی و روشویی الزامی است.

پ-2- تهویه سرویسهاي بهداشتی باید طوري باشد که بوي عفونت آن بهوسیله هواکش به خارج منتقل شود. آب مصرفی در سرویسها باید لولهکشی شده باشد .شستشو و گندزدایی مرتب مستراحها الزامی است.

پ-3- روشوییها باید طوري ساخته شوند که طبق اصول بهداشتی قابل استفاده و قابل پاك کردن باشند و براي تامین نظافت کارگران به مقدار کافی صابون در آنها فراهم باشد.

- حمام

  - در کارگاههایی که کارگران در آن اقامت دارند، باید متناسب با تعداد کارگران و شیفتهاي کاري حمام در نظر گرفته شود. در کارگاههایی که داراي آلودگی معمولی هستند باید به ازاي هر 15 نفر کارگر یک دوش آب گرم و سرد در نظر گرفته شود.

  - حمام ها باید داراي محلی مناسب بهعنوان رختکن براي تعویض لباس باشند.

  - کف محل دوش ها باید مقاوم، قابل شستشو، غیر لغزنده و داراي شیب کافی به سمت کفشوي باشد.

  - کف و دیوارههاي حمام باید بهطور مرتب تمیز و با مواد مناسب گندزدایی شوند.

  - دیوارها باید داراي رنگ روشن و سطح صاف بوده و ترجیحا کاشی شده باشد.

  - محوطه حمام باید داراي هواکش متناسب با فضاي آن باشد.

  - حمام باید مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشو باشد.

  - در صورتیکه براي گرمکردن آب از منابع حرارتی غیرمرکزي استفاده میشود، این قبیل منابع حرارتی باید در خارج از محوطه حمام و در محل مناسب قرار داشتهباشند و تدابیر لازم براي جلوگیري از ورود گاز مرگآور منوکسیدکربن از طریق دودکشهاي وسایل گازسوز و گرمایشی از جدارههاي دیوارههاي حمام، به عمل آمده باشد .

رعایت فاصله ایمن از دودکش وسایل گاز سوز و سایر اقدامات مورد نیاز براي ممانعت از ترکیب رطوبت و بخار آب با گاز منوکسید کربن، به داخل حمام و بروز شوك تنفسی و خفگی به کارگران از جمله اقدامات ایمنی ضروري است.

  - براي رعایت موازین ایمنی ضروري است در داخل حمام از لامپ ایمنی با حباب شیشه اي استفاده شود و تمام کلیدها و پریزهاي برق باید خارج از محوطه حمام قرار داده شوند.

  - شستشوي هر نوع البسه در حمام ممنوع است.

- محلهاي ویژه شستشوي البسه کار

  - در سکونتگاههاي کارگري در کارگاههاي ساختمانی و در مجاورت حمامها، باید به تعداد کافی محلهایی براي شستشوي البسه کارگران تعبیه شود تا لباسها بهدرستی شستشو شده و از انتشار مواد آلایندهاي چون آزبست، ذرات حاوي سیلیس، مواد سمی و شیمیایی از قبیل رنگها و حلالها، آلودگیهاي بیولوژیکی و مانند آنها در اقامتگاه کارگري جلوگیري بهعمل آورده شود.

  - محلهاي شستشوي البسه باید داراي کفشور با شیب مناسب، شیر آب سرد و گرم بوده و بهگونهاي ساخته شوند که آب از داخل آنها به سایر قسمتها سرریز نشود .

  - مواد شوینده به میزان لازم در آنها فراهم باشد و بهطور روزانه با آب تمیز و با استفاده از محلولهاي گندزدا ،نظافت و پاکسازي شوند.

  - در مجاورت محلهاي شستشوي لباس، باید فضاي لازم عاري از گرد و غبار و سایر آلایندهها، براي آویزان کردن و خشک شدن لباسها در نظر گرفته شود.

- محلهاي تعویض لباس( رختکن)

در هر کارگاه ساختمانی باید متناسب با فضاي کارگاه، محلی سرپوشیده و بهداشتی، براي تعویض و نگهداري لباس کارگران فراهم شود. این فضا باید مرتباً تهویه، گندزدایی و نظافت شود.

چ- محل اقامت و استراحت کارگران

چ-1- در هر کارگاه ساختمانی، باید محلهایی براي اقامت و استراحت موقت کارگرانی که به دلیل دوري محل کار از محل سکونت یا حسب وظیفه مجبور به اقامت در کارگاه هستند، با وسایل و امکانات مورد نیاز فراهم شود.

چ-2- ساختمان اقامتگاه باید متناسب با وضع آب و هواي محل و داراي استحکام و مقاومت کافی باشد. سقف و بدنه و کف آن باید با مصالحی ساخته و اندود شود که از نفوذ رطوبت بهداخل جلوگیري نماید و حتیالامکان مانع نفوذ گرما و یا سرماي خارج شود.

چ-3-پنجرههاي اقامتگاه باید بهگونهاي باشند تا از ورود گردوغبار به داخل جلوگیري شده و مجهز به توري براي جلوگیري از ورود حشرات مزاحم باشند.

چ-4- اقامتگاه کارگري باید بهصورت مرتب نظافت و پاکسازي شود و تدابیر لازم براي جلوگیري از ورود و تکثیر شپش، کنه، ساس و سایر جانوران مزاحم و انتقال عوارض و بیماريهاي پوستی مانند گال بهعمل آورده شود .درصورت لزوم باید تدابیر لازم و سمپاشی براي دفع خطر گزیدگی و مسمویت در اثر نیش مارهاي سمی، عقرب، رتیل و ... بهعمل آورده شود.

چ-5- اقامتگاه کارگري باید داراي وسائلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلی آن بهوضع مناسبی نگهداري شود.

چ-6- زمانی که در محل کار از بخاري یا هر وسیله گرمکننده بهطور موقت استفاده میشود، باید تمام ضوابط و مقررات مربوط از قبیل درجه حرارت، فاصله وسیله گرمکننده تا مواد قابل اشتعال و خروج گازهاي مضر رعایت شود. استفاده از وسایل گازسوز و نفتسوز بدون دودکش در فضاهاي کاملاً بسته، بدون تهویه کافی هوا ممنوع است. باید بازرسیهاي مستمر و کنترلهاي لازم براي جلوگیري از نشت گاز خفهکننده منوکسید کربن به داخل خوابگاه و تعبیه دریچههاي تبادل هوا بهعمل آورده شود. باید از ریختن نفت در بخاريهاي نفتی، در هنگام روشن بودن آنها جلوگیري به عمل آید.

چ-7- وسایل گرمکننده موقت از قبیل بخاريها در موقع استفاده باید به نحو مطمئن روي کف قرار داده شوند، بهطوري که امکان واژگون شدن آنها وجود نداشته باشد. وسایل گرمکننده برقی باید استاندارد باشند. استفاده از وسایل برقی دستساز ممنوع است.

چ-8- سیمکشی برق اقامتگاههاي کارگري باید مطابق با ضوابط و استانداردهاي جاري باشد و باید فیوزها و کلیدهاي جریان باقیمانده و سایر الزامات براي جلوگیري و حفاظت از برقگرفتگی کارگران بهکار گرفته شود .

2-9-5- حمل دستی بار

2-9-5-1- حمل دستی بار درصورتی مجاز است که امکان استفاده از وسایل یا تجهیزات مکانیکی مناسب مقدور نباشد. درمواردي که کارگر مجبور به انجام فعالیتهاي خارج از حدتوان فیزیولوژیکی باشد، لازم است با اعمال تمهیداتی مانند چرخش کار، زمان استراحت و ... نسبت به حذف یا کاهش آسیبهاي ناشی از حمل دستی بار اقدام شود. همچنین باید وسایل حفاظت فردي متناسب با حمل دستی بار براي کارگران مربوطه فراهم شود.

2-9-5-2- حمل دستی بار بهصورت انفرادي در موارد ذیل ممنوع است:

الف- در محلی بسیار بلند یا کوتاه (خارج از حدود بین ران پا و شانه) قرار گرفته باشد بهگونهاي که امکان بلند کردن ایمن آن وجود نداشته باشد.

- بسیار بزرگ، حجیم و یا داراي شکلی بوده که امکان دسترسی به آن مشکل باشد و یا جلوي دید شخص را بگیرد.

پ- مرطوب، لغزنده و یا داراي لبههاي تیز بوده به طوريکه گرفتن آن مشکل باشد.

- بیثبات بوده و مرکز ثقل آن به دلیل حرکت محتویات آن تغییر کند.

- حداکثر وزن بلند کردن بار در کارهاي نشسته براي مردان و زنان نباید به ترتیب از 5 و 3 کیلوگرم بیشتر باشد .

نیروهاي وارده به منظور کشیدن و هل دادن بار در حالت افقی و عمودي نباید از مقادیر مندرج در جداول 2-3 و 2-4 و 5-2 تجاوز کند.

## جدول 2-3- حداکثر بار مجاز به تفکیک گروه سنی و جنس کارگران - حمل و جابجایی بار در شرایط حمل بهصورت یک نفره

| میزان مجاز بار بر حسب کیلوگرم |  | جنس |
| --- | --- | --- |
| کارگر نوجوان و بالاي 50 سال | 19- 50 سال |  |
| 18 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | مرد |
| 10 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | زن |

## جدول 2-4- حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروي کشیدن و هل دادن بار در راستاي افقی

| مثال هایی از نوع کار | نیروهایی که نباید از آن تجاوز نمود (برحسب کیلوگرم) | شرایط |
| --- | --- | --- |
| حمل بار با فرغون | 23 | الف: وضعیت ایستاده 1- تمام بدن در کار دخالت دارد |
| خم شدن بر روي یک مانع براي حرکت دادن یک شی یا هل دادن یک شی در ارتفاع بالاتر از شانه | 11 | 2- عضلات اصلی دست و شانه ، دستها کامًلاً کشیده شدهاند |
| برداشتن یا جابجا نمودن یک قطعه از دستگاه هنگام تعمیر و نگهداري. جابجا نمودن اشیا در محیطهاي کاري سر بسته نظیر تونل ها یا کانال هاي بزرگ | 19 | ب: زانو زدن |
| کارکردن با یک اهرم عمودي نظیر دستگیرههاي کنترل در ماشین آلات سنگین. برداشتن و گذاشتن سینیها و یا محصول بر روي نوار نقاله | 13 | ج: در حالت نشسته |

## جدول 2-5- حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروي کشیدن و هل دادن بار در راستاي عمودي

| موارد شمول | محدوده بالایی نیرو (برحسب کیلوگرم) | شرایط |
| --- | --- | --- |
| کارکردن با سیستم کنترل، گرفتن قلاب نظیر دستگیره ایمنی یا کنترل دستی | 55 کیلوگرم نیرو | کشیدن اجسام به سمت پائین، در ارتفاع بالاي سر |
| بهکار انداختن یک جرثقیل زنجیري، گیرههاي برقی، سطح گیره با قطري کمتر از 5 سانتیمتر. | 20 کیلو گرم نیرو |  |
| بهکار انداختن کنترل، گرفتن قلاب | 32 کیلوگرم نیرو | کشیدن به سمت پائین تا ارتفاع شانه |
| بلند کردن یک شیی با یک دست بلند کردن در یا درپوش | 32 کیلوگرم نیرو 15 کیلو گرم نیرو 5/7 کیلوگرم نیرو | کشیدن به سمت بالا in)25cm10) بالاي سطح زمین ارتفاع آرنج، ارتفاع شانه |
| بسته بندي کردن، باربندي، مهر و موم کردن بستهها | 29 کیلو گرم نیرو | فشار دادن به سمت پائین تا ارتفاع آرنج |
| بلند کردن یک گوشه یا انتهاي شیئی نظیر یک لوله یا تیر آهن ،بلندکردن یک شیئی تا قسمت بالاي قفسه | 20 کیلو گرم نیرو | فشار دادن به سمت بالا تا ارتفاع شانه |

2-9-6- عوامل زیان آور و آلاینده محیط کار

فعالیتهاي کارگاه ساختمانی باید بهنحوي انجام شود که این فعالیتها باعث آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی بیش از حد مقرر در استانداردهاي رایج کشور نشود. همچنین انجام عملیات ساختمانی نباید باعث آلودگی آب و خاك شود.

2-9-6-1- پسماند

الف- رهاسازي هرگونه نخاله، فاضلاب و پسماندهاي باقیمانده از فرایندهاي عملیات ساختمانی (اعم از مایع و جامد) در معابر عمومی و فضاهاي باز یا سوزاندن آنها در محیط زیست ممنوع است. دفع اینگونه مواد و ضایعات باید با رعایت ملاحظات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی مندرج در مقررات و شیوه نامههاي مربوط باشد.

- براي حفظ ایمنی و سلامت اشخاصی که پسماندها را حمل و دفع میکنند یا میسوزانند باید احتیاطات لازم به عمل آید.

پ- خودروهاي تخلیهکننده پسماندهاي ساختمانی باید مجوزهاي مربوط براي حمل به اماکن مجاز را از مرجع صاحب صلاحیت اخذ نموده باشند و مشخصات فنی و بهداشتی و زیست محیطی لازم براي بارگیري، حمل و تخلیه پسماندها را داشته باشند.

- پسماندهاي فلزي و فلزات غیرآهنی و پسماندهاي آلیاژ فلزات بهعنوان پسماندهاي ویژه محسوب شده و باید تدابیر خاص مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست در مورد آنها عملیاتی شود. خاکسترها و ضایعات مس، لجنهاي آبکاري ،پسماند مایع ناشی از پاکسازي فلزات، باقیمانده رسوبی/ فرآوري فلزات غیرآهنی ،پسماندها یا قراضههاي انبارههاي الکتریکی ،قطعات الکتریکی نمونههاي از این قبیل پسماندها میباشند.

- ضایعات مصالح قابل احتراق باید در جاي مناسبی در کارگاه جمعآوري و در فواصل زمانی منظم به محلهاي مجاز تعیین شده توسط مرجع صاحب صلاحیت حمل شوند. سوزاندن این مواد در محل کارگاه ممنوع است.

- مدفون ساختن ضایعات مواد خطرناك زیر خاك در محل کارگاه و سایر اماکن غیرمجاز ممنوع است.

چ- پسماندهاي غیرساختمانی در محوطه کارگاه باید بهصورت مرتب و در ظرفهاي سرپوشیده و دربدار جمعآوري شده و در هماهنگی با مرجع صاحب صلاحیت، بهصورت مرتب از کارگاه حمل و طبق ضوابط دفع شود.

- باید از تخلیه روغن و سوخت ماشین آلات در محوطه کارگاه خودداري شود. تعمیرات و سرویسهاي لازم ماشینآلات باید در محدوده تعمیرگاه انجام شده و مشتقات نفتی و ضایعات حاصل از ارائه خدمات تعمیر و نگهداري، باید بر اساس ضوابط زیست محیطی، نگهداري و توسط پیمانکار صاحب صلاحیت به خارج از کارگاه حمل و منتقل شود.

2-9-6-2- آلودگی صوتی

الف- در انجام عملیات ساختمانی باید تدابیر لازم براي رعایت حدود مجاز آلودگی صوتی مطابق جدول 2-6 بهعمل آورده شود.

ب- حد مجاز مواجهه صدا براي کارگران (یک تراز معین) براي 8 ساعت کار روزانه و 40 ساعت کار هفتگی باید به dB 85 (دسیبل) محدود شود. در صورتیکه کارگر بیش از تراز مجاز، مواجهه با صدا داشته باشد، زمان مجاز مواجهه وي باید کاهش یابد .بدین منظور براي مواجهه بالاتر از استاندارد 85 دسیبل، با افزایش هر 3 دسیبل تراز فشار صوت از استاندارد (85 دسیبل)، مدت زمان مواجهه کارگر باید نصف زمان کار روزانه( 8 ساعت) یعنی 4 ساعت در روز شود.

## جدول 2-6- حدود مجاز آلودگی صوتی در پهنههاي مختلف

| تراز متوسط شب (Lp شب) ( 10 شب تا 7 صبح) dB(A) | تراز متوسط روز (Lp روز) (7 صبح تا 10 شب) dB(A) | نوع منطقه | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 55 | پهنه مسکونی | 1 |
| 50 | 60 | پهنه مختلط (تجاري – مسکونی) | 2 |
| 55 | 65 | پهنه تجاري - اداري | 3 |
| 60 | 70 | پهنه فعالیت (مسکونی – صنعتی) | 4 |
| 65 | 75 | پهنه صنعتی | 5 |

*dB(A)  تراز سطح صوت مقیاس وزنی A

پ- خردکنندههاي پنوماتیک (بادي) و کمپرسورها، کوبش شمعها و سپرها، پتکزنیها، کوبیدن با گوي تخریب، حفاريها، ژنراتورها، تجهیزات و ابزارهاي برشکاري سنگ و فلزات، ماشین آلات راهسازي مانند لودر و بولدوزر، پمپهاي بتن، تجهیزات تولید بتن و آسفالت، سنگ شکنها، بارگیري و حمل ضایعات و پسماند از عوامل مهم تولید سروصدا و آلودگی صوتی در کارگاه ساختمانی هستند. براي به حداقل رساندن این دسته از سروصداها، بهویژه در کارگاههاي مجاور مناطق مسکونی و درمانی ،باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

پ-1- باید به کیفیت کار موتورها و تجهیزات توجه شده و از صداگیرها و پوششها استفاده شود.

پ-2- در حمل ماشینآلات، استفاده از محافظهایی همچون دیوارهاي موقت عایق صدا، جانمایی قابل قبول انبار مصالح و فاصله از محیطهاي حساس به سر و صدا در دستورکار قرار گیرد.

پ-3- باید محدودیتهاي زمانی کار براي کاهش مزاحمتها تعیین شود.

پ-4- استفاده از کمپرسورهاي یکطرفه به جاي کمپرسورهاي رفت و برگشتی و استفاده از مولدهاي برق به جاي موتور برق درونسوز1 میتواند به کاهش صدا منجر شود.

پ-5- توصیه میشود در عملیات تخریب روشهایی مانند نیزه حرارتی ،واترجت و شکافت تحت فشار به جاي روشهاي ضربهاي استفاده شود.

پ-6- استفاده از شوتهاي سرپوشیده براي پایین فرستادن مصالح به جاي انداختن یا پرتاب آنها توصیه میشود.

پ-7- با استفاده از عایقهاي پیشساخته باید سروصداي محیطی را کاهش داد.

پ-8- هنگام بارگیري ماشین آلات، رها سازي مصالح و پسماندها از جامِ بیل مکانیکی به داخل محفظه کامیون باید از فاصله کوتاه انجام شده و جام یکدفعه و یکجا تخلیه نشود.

- براي رعایت حدود مجاز موجهه با صدا براي شاغلان کارگاهی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردي و راهکارهاي کاهش صدا الزامی است.

- آزمایش شنوایی سنجی براي راننده و کارگران دیگري که ممکن است در اثر تماس مداوم با صدا دچار افت شنوایی شوند، باید بهصورت سالیانه در نظر گرفته شود.

2-9-6-3- آلایندههاي هوا

منابع آلاینده هوا و مواد خطرناك با منشاء شیمیایی و فیزیکی براي شاغلان کارگاههاي ساختمانی در جدول 2- 7 مشخص شده اند.

## جدول 2-7 – انواع مواد هوابرد2 و آلایندههاي هواي محیط کار

| مثال | تعریف | نوع آلاینده |
| --- | --- | --- |

1                                                           - Internal Combustion Engine (ICE)

-1 Bio Aerosol

| اکسیژن، نیتروژن ، مونوکسید کربن ،کلر | سیالی که در بالاي حرارت بحرانی خود قراردارد و در دماي اتاق 25( درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر) در فاز گازي است | گاز |
| --- | --- | --- |
| فرمالدئید، بنزن، تولوئن | ماده اي است که در حالت گازي، زیر حرارت بحرانی خود بوده و معمولا در دماي اتاق بهصورت مایع یا جامد است | بخار |
| نانو ذرات، سیلیس، ذغال سنگ | ذرات بسیار کوچک جامد که در اثر فرایندهاي مکانیکی مانند خرد کردن، آسیاب کردن، سائیدن مواد تولید می شود. سایز آنها از محدوده نانومتر مانند ذرات نانو و یا کمتر از یک میکرون مانند تالک تا ذرات با قطر یک میلیمتر مانند ذرات سنک آهک و یا بزرگتر، متغیر است. | گرد و غبار |
| الیاف آزبست، پشم شیشه | گرد و غبارهاي رشته اي ذرات کشیده شده یا بلند هستند که نسبت طول به عرض آنها بزرگتر از 3 به 1 است. | الیاف |
| فیومهاي جوشکاري، اکسیدهاي فلزي | آئروسلهاي بسیار ریز جامد که از تبخیر فلزات مذاب تولید شده و قطر آنها معمولا کمتر از 1,0 میکرومتر است و غالبا ایجاد اکسید فلزي می کنند. | فیوم1 |
| دود ناشی از آتش سوزي، دود خارج شده از اگزوز ماشین آلات ساختمانی | ترکیب پیچیده اي از ذرات آئروسل مایع و جامد، گازها و بخارات که از احتراق ناقص مواد آلی کربندار ایجاد می شود. ذرات اولیه دود در حدود 1-0 میکرومتر قطر داشته ولی در اثر متراکم شدن، ذرات بزرگتري تشکیل می دهند که دوده نامیده می شود. | دود |
| اسپري رنگ | قطرات ریز مایع کروي شکل که توسط فرآیندهاي مکانیکی مانند پاشیدن، جوشیدن یا اسپري کردن ایجاد شده و اندازه ذرات آن بین چند میکرون تا بیش از 100 میکرون متغیر است. | میست2 |
| مه در هواي سرد | قطرات ریز مایع معلق در هوا که در اثر متراکم شدن فاز بخار ایجاد شده و کوچکتر از ذرات میست بوده و قطر آنها بین 10-1 میکرومتر است. | مه |
| میکروارگانیسم ها، قارچ ها ،باکتري ها و ویروس ها | ذرات هوابرد داراي منشاء بیولوژیکی است که می تواند شامل گازها و بخارات با منشاء بیولوژیکی نیز باشد. | بیو آئروسل3 |

2-9-6-4- آزبست

استفاده از آزبست در صنعت ساختمان و فرآوردههاي مرتبط با آن ممنوع است. لذا ضروري است کارگرانی که در طی اجراي عملیات ساختمانی بهنوعی در معرض مواد و مصالح حاوي آزبست قرار میگیرند، ضمن آموزش و آگاهی از مخاطرات غیرقابل جبران استنشاق آزبست، از ماسک مخصوص تنفسی، لباسهاي مخصوص کار با آزبست و سایر تجهیزات حفاظتی استفاده نمایند. همچنین باید تدابیر لازم براي جلوگیري از انتشار ذرات حاوي آزبست به سایر قسمتهاي کارگاه یا مناطق مجاور کارگاه بهعمل آورده شود. ضایعات و باطلههاي حاوي مواد آزبستی باید بلافاصله بعد از انجام عملیات در ظرفها و محفظهها سربسته جمعآوري و بهصورت جدا از سایر نخالهها و ضایعات نگهداري شود و بر اساس ضوابط مرجع صاحب صلاحیت، دفع و امحا شود.

2-9-6-5- ذرات سیلیس و گرد و غبار

الف- ذرات سیلیس با توجه به نوع و فعالیت به شکلهاي مختلفی چون ماسه، خاك، شن و ریگ، ماسه سنگ، در زمان تخریب و خاکبرداري، خردکردن سنگدانهها، تولید بتن، حفاري، برشکاري آجر و سنگ، سمبادهکاري، پاشش بتن و ماسه پاشی (سندبلاست) و...  در محیط کارگاه ساختمانی پراکنده می شوند.

- Fume

- Mist

- Airborne

- برش سنگ در کارگاه ممنوع است و باید سنگها بهصورت برش خورده و آماده براي نصب به کارگاه حمل شوند.

در مواردي که برش سنگ یا آجر به اندازه مورد نیاز در حین نصب ضرورت مییابد باید تدابیر لازم براي جلوگیري از انتشار گردوغبار در محیط، مطابق بند پ مندرج به ذیل بهعمل آید .

پ- براي جلوگیري از انتشار سیلیس در کارگاه باید از اقدامات ذیل استفاده نمود:

پ-1- استفاده از سیستم تر بهجاي سیستم خشک

پ-2- برقراري نظم و ترتیب کارگاهی از جمله پوشاندن روي شن و ماسه با روکش مناسب و مرطوب نگه داشتن سطح آن

پ-3- شستشوي مرتب کارگاه با آب یا استفاده از ابزار دستی مجهز به سیستم آبپاش

پ-4- محصور نمودن کار با چادر برزنتی یا پلاستیکی و استفاده از سیستم مکنده موضعی مجهز به جمعآوري کننده قابل حمل در هنگام برش و ابزار زدن سنگ

پ-5- استفاده از تجهیزات حفاظت فردي (ماسک تنفسی، عینک حفاظتی و کلاه و سربند) مطابق بخش 2-10 پ-6- عدم استفاده از هواي تحت فشار براي تمیزکاري لباسها و ماشین آلات

- در فرونشانی گرد و غبار با آب باید از مکانی نزدیک به محل تولید آن آبپاشی شود تا فرونشانی گرد و غبار و جاري شدن پـسـاب به سمت خارج سایت با حداقل مصرف آب و حداقل پراکندگی رواناب در سطح زمین انجام شود.

2-9-6-6- فیوم جوشکاري1

براي جلوگیري از اثرات مضر استنشاق فیوم، کارگرانی که در معرض آن قرار میگیرند باید از ماسک تنفسی استفاده نموده و از استعمال سیگار در حین عملیات جوشکاري خودداري نمایند. علاوه بر آن در فضاها و محیطهاي بسته که امکان تهویه طبیعی وجود ندارد، باید از طریق تهویههاي موضعی اقدام به خارج نمودن فیوم و گازهاي مضر نمود.

2-9-6-7- پرتوهاي یونساز

به بند 2-3-4 مراجعه شود.

2-9-6-8- پرتوهاي غیر یونساز

الف-پرتوهاي غیر یونیزان حائز اهمیت به لحاظ عوارض فیزیولوژیکی باید مطابق جدول 2-8 باشند.

1                                                           - Fume

## جدول 2-8- پرتوهاي غیر یونیزان به لحاظ عوارض فیزیولوژیک

| مشخصات | نام پرتو | ردیف |
| --- | --- | --- |
| با طول موج 100 تا 400 نانومتر | پرتوهاي فرابنفش |  |
| با طول موج 400 تا 760 نانومتر | نور مرئی | 2 |
| با طول موج 760 نانومتر تا 1 میلیمتر | پرتو مادون قرمز | 3 |
| با طول موج بیشتر از 1 میلیمتر | پرتوهاي رادیویی (RF) و مایکرو ویو | 4 |

- شاغلین کارگاههاي ساختمانی عموماً در موارد ذیل در معرض پرتوهاي غیر یونساز قرار میگیرند:

  - پرتوهاي ماوراي بنفش UV (نور خورشید، لامپهاي پر فشار یا کم فشار بخار جیوه، فلورسنت، عملیات جوشکاري)

  - پرتوهاي مادون قرمز (جوشکاري و برشکاري با شعله (هوا گاز)، نور خورشید)

  - امواج الکترومغناطیسی و امواج رادیویی (دکلهاي رادیویی و مخابراتی و تلفنهاي همراه و دکلهاي برق فشار قوي موجود در مجاورت کارگاه).

براي جلوگیري از آسیبهاي بر شمرده، باید از تجهیزات حفاظت فردي از قبیل لباسکار مناسب (لباسهاي آستین بلند و کاملا پوشیده)، دستکش و حفاظهاي چشم استفاده شود.

پ- براي کاهش اثرات نور خورشید برروي کارگران، باید از تدابیري چون کاهش زمان قرارگیري در معرض نور مستقیم خورشید، ایجاد سایبان، استفاده از لباس محافظ، استفاده از عینکهاي مخصوص محافظ و بهکارگیري کرمهاي ضد آفتاب استفاده کرد.

- در صورتیکه در محیط یا مجاورت کارگاه، دکلهاي خطوط برق فشارقوي، مخابراتی و رادیویی و تلفن همراه قرار دارد باید حریمهاي مربوط که توسط مرجع صاحب صلاحیت اعلام میشود، رعایت شده و علاوه بر رعایت فاصله مناسب از منابع پرتوزا، از تدابیر حفاظتی دیگري چون کاهش زمان تماس با پرتوها و استفاده از لباسها و وسایل حفاظتی مناسب بهره گرفت.

الف- برخی افراد نسبت به گرما حساسیت بیشتري دارند کسانی هم که ناراحتی قلبی و عروقی دارند نمیتوانند همانندسایرین در محیط گرم کار کنند. باید براي شناسایی افراد حساس به گرما و انتخاب افراد مناسب براي کار در محیط گرم، از کلیه داوطلبان قبل از استخدام معاینات پزشکی بهعمل آورده شود. براي اطمینان از سلامتی کارگرانی که در حین اجراي کار با خطر ابتلا به بیماريهاي گرمایی روبرو هستند، باید هر سال یکبار براي آنها معاینات پزشکی دورهاي انجام شود.

- اغلب اوقات مواجهه با گرما در کارهاي ساختمانی اجتناب ناپذیر است، لذا باید وظایف و مسئولیتهاي افراد به نحوي طراحی شده و روشهایی براي انجام کار انتخاب شود که تا حد امکان در فصل گرما نیاز کمتري به فعالیت بدنی زیاد وجود داشته باشد و انجام کار در ساعات خنک روز انجام گیرد.

پ- باید براي کارگرانی که با خطر تنش گرمایی روبرو هستند با توجه به نوع کار و دماي محیط، برنامه معینی براي زمانهاي کار - استراحت در نظر گرفته شده و براي دوره استراحت آنها مکان مناسبی با امکانات مورد نیاز فراهم شود.

- لباس کار کارکنان از نظر رنگ، جنس و اندازه باید متناسب با شرایط کار در محیط گرم انتخاب شود. کارگران باید در حین کار از کلاه حصیري یا کلاه لبه دار مناسب استفاده کنند.

- کارگران نباید بهطور غیرضروري در کنار وسایل گرمازا و مصالح گرم قرار بگیرند و تا حد امکان از انجام فعالیت بدنی اضافی که دماي داخلی بدن را افزایش میدهد خودداري کنند.

- کارگران باید تا حد امکان از خوردن غذاهاي خیلی گرم و سنگین، همچنین نوشیدنیهاي کافئیندار در ساعات گرم روز خودداري کنند و بهطور مرتب و بدون در نظرگرفتن میزان تشنگی آب خنک بنوشند. به کارگرانی که در گرماي زیاد براي مدت مدیدي کار میکنند باید قرصهاي نمک طعام داده شود.

چ- باید در مورد نحوة سازش با محیط گرم، برنامه غذایی، ضرورت استراحت در بین زمانهاي انجام کار، علائم تنش گرمایی و راههاي مقابله با آن و سایر نکاتی که در پیشگیري از بروز عوارض ناشی از گرما مؤثر است، آموزشهاي لازم به کارگران ارائه شود.

- کارکنانی که در محیط گرم کار میکنند باید در صورت احساس علائم اولیه تنش گرمایی، موضوع را به سرپرست خود اطلاع دهند تا تحت درمان قرار گیرند یا در صورت ضرورت به نزدیکترین بیمارستان یا درمانگاه انتقال یابند.

2-9-6-10- ارتعاش

الف- حدود مجاز مواجهه شغلی در خصوص افرادي که با غلتکها، لرزانندهها، صفحات ارتعاشی و ماشینهاي متراکمکننده و سایر ماشین آلات ساختمانی سروکار دارند که علاوه بر تولید صدا، ایجاد ارتعاش نیز میکنند، باید بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شود.

- براي پیشگیري از بروز عارضه و شناخت افراد حساس به ارتعاش، باید معاینات پزشکی سالیانه و دورهاي در مورد کارگران و رانندگان در معرض ارتعاشات انجام شود.

پ- در صورتیکه میزان ارتعاشات در دستگاهی از حدود مجاز بالاتر باشد، دستگاهها باید به میراکنندهها و عایقهاي ارتعاش مجهز شوند.

- متصدیان وسایل و ابزارهاي ارتعاش دستی باید به دستکشهاي ضد ارتعاش مجهز شوند. کار باید به روش مناسب و توسط افراد کار آزموده و ماهر انجام گیرد بهطوري که دستها و بقیه بدن حین کار گرم نگهداشته شوند تا انتقال ارتعاش از ابزار مرتعش به کارگر تا حد امکان کاهش یابد. در شرایط تماس مداوم، براي تخفیف اثرات زیانآور ناشی از وسایل و ابزار ارتعاش دستی، برنامه کار باید تعدیل شود و بهصورت یک ساعت کار و ده دقیقه استراحت تنظیم شود.

2-9-6-11- سایر ملاحظات سلامت و زیست محیطی

الف- باید از آهک هیدراته درکارگاه استفاده شود. در صورت ضرورت استفاده از آهک زنده، باید کارگران از تجهیزات حفاظت فردي از قبیل دستکش، ماسک تنفسی، عینک محافظتی مناسب استفاده نموده و با پوشیدن لباس مناسب با آستین بلند، امکان تماس آهک با دست و صورت و احتمالاً سایر قسمتهاي بدن را کاهش دهند.

- در مواردي که در حین جابجایی، پاکتها و کیسههاي سیمان، پاره یا سوراخ میشوند مصالح پراکنده باید در اسرع وقت با روشی که حداقل انتشار آلایندهها را در هوا دارد، جمعآوري شود. مصالح بهجاي مانده از انبار کردن و دپوي بلوكهاي سفالی و سیمانی، انواع آجر، کیسههاي پودر سنگ، سیمان، گچ و مانند آن در کف محیط یا معابر مجاور کارگاه باید بهصورت مرتب جمعآوري شود.

پ- کیسههاي خالی سیمان و آهک، گچ و سایر مصالح مشابه باید از سطح کارگاه بهصورت روزانه جمعآوري شده و تا انتقال از کارگاه به محل مجاز، بهگونهاي نگهداري شود که از پخش شدن ذرات باقی مانده از مصالح در پاکتها در هوا جلوگیري شود. همچنین محل درست کردن ملات با مصالح فوق الذکر پس از پایان کار روزانه باید بهگونهاي پاکسازي شود که از انتشار ذرات و ایجاد آلودگی محیطی جلوگیري شود.

- دپوهاي مصالحی چون شن، ماسه، ماسه بادي، پوکه معدنی، خاك رس و مانند آن که فاقد بستهبندي محفوظ بوده و بهصورت فله در کارگاه تخلیه و نگهداري میشوند، باید توسط پوششی ترجیحا از جنس برزنت پوشانده شوند و در حین برداشتن مصالح از دپو، گوشه اي از آن کنار زده و پس از اتمام کار، مجدداً پوشانده شوند تا از انتشار گردوغبار در محیط، بهویژه در زمان وزش باد و طوفان جلوگیري گردد. توصیه میشود براي کاهش حداکثري پخش شدن ذرات گرد وغبار دپوهاي مصالح فوقالذکر، سطح پوشش برزنتی در فواصل زمانی مشخص آبپاشی شده و سطح آن همواره مرطوب باقی بماند.

- با توجه به حجم بالاي انتشار گردوغبار و احتمال برخورد ذرات معلق تحت فشار در اجراي عملیاتهایی چون سندبلاست، پاشش بتن (شاتکریت)، حفاري، تزریق دوغابسیمانی و آهکی تحت فشار و سایر فعالیتهاي مشابه ،کارگران شاغل در عملیات باید به ماسک تنفسی مخصوص، لباس کار با پوشش کامل سطح بدن، دستکش، کلاه وسربند ،چکمه یا کفش حفاظتی مطابق بخش 2-10 مجهز باشند.

- حرارتدادن قیرهاي خالص و محلول در کارگاه هنگام عایقکاري و متصاعد شدن دود آبی رنگ، موجب فرار حلالهاي موجود در قیرها (هیدروکلریدها) و انتشار گازهاي مضر و آلاینده از قبیل آلدئیدها در محیط میشود. هرقدر دما و مدت زمان مورد نیاز براي گرمکردن قیر پایینتر باشد، آلودگی زیست محیطی کمتر است. حداکثر دما براي گرمکردن قیرهاي خالص نباید از 176 درجه سانتیگراد تجاوز کند. دماي مناسب براي قیرهاي محلول بهویژه انواع رقیق آنها نباید از 30 درجه سانتیگراد کمتر و 50 درجه سانتیگراد بیشتر باشد. براي گروههاي غلیظتر قیرهاي محلول، حداکثر دما باید بین 80 تا 115 درجه سانتیگراد باشد. درصورتیکه از قیرهاي محلول و خالص در کارگاه استفاده میشود باید تدابیر حفاظتی براي جلوگیري از تنفس دود و بخارات مضر ناشی از حرارت براي کارگران عملیات عایقکاري بهعمل آورده شود. محل گرم کردن بشکههاي قیر باید در جایی انتخاب شود که ساکنان و مجاوران و سایر کارگران شاغل در ساختمان در معرض کمترین مواجه با گازهاي مضر قرار گیرند. با توجه به آنکه براي مصرف قیرهاي امولسیونی معمولا نیاز چندانی به حرارت دادن آنها نیست و در صورت حرارت دهی قیرهاي امولسیون، فقط آب تبخیر میشود، استفاده از آنها نسبت به قیرهاي خالص و محلول ارجحیت دارد.

چ- رها کردن باطلههاي عایقها و سایر محصولات پلیمري در طبیعت ممنوع است. سوزاندن پلیمرها از جمله پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات، مجاز نیست. ضایعات پلیمري نباید با سایر نخالههاي ساختمانی مخلوط گردد و باید بهصورت جداگانه و محفوظ جمعآوري شده و بر اساس ضوابط مرجع صاحب صلاحیت، حمل و دفع شوند.

د- در حمل و نقل و برشکاري محصولات عایق پشم معدنی، کاربران این مواد در کارگاه باید از دستکش و لباس مناسب استفاده نمایند.

- بهدلیل احتمال وجود ترکیباتی مانند اکسیدهاي سرب و کادمیم در کاشیهاي لعابدار، باید ضمن توجه به تدابیر حفاظتی براي کارگرانی که با آنها سر و کار دارند، در دفع ضایعات آنها، ضوابط زیست محیطی رعایت شود.

- بهدلیل احتمال بهکارگیري سرب و کروم در رنگها و پوششهاي ساختمانی، همچنین استفاده از رنگهاي روغنی که بهطور عمده داراي ترکیبات سمی هستند، کارگران در معرض اینگونه مواد باید از تجهیزات حفاظتی از قبیل ماسک، دستکش، کفش و لباس مناسب استفاده نمایند.

- هنگام کار با پلیمرهاي مایع از قبیل پوششها، افزودنیها، رزینها و چسبها که تنظیم گرانروي آنها مستلزم استفاده از حلالهاست، باید از دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده نمود تا از تماس حلالها با پوست جلوگیري به عمل آید. اگر کار در محوطه بسته انجام میشود باید تهویه مناسب براي تخلیه حلالها پیشبینی و از ماسکهاي مخصوص کار با مواد شیمیایی استفاده شود. ظروف و قوطیهاي خالی این مواد باید بعد از انجام کار جمعآوري و بر اساس ضوابط مدیریت پسماندها حمل و دفع شوند. سوزاندن آنها در کارگاه مجاز نیست .

- هنگام کار با مواد نانویی، باید از دستکش و ماسک استفاده شود. استفاده از محلولهاي نانویی براي ایجاد خواص بر روي چوب در محل کارگاه باید در محیط داراي تهویه صورت بگیرد.

- باید از درختان و پوششهاي گیاهی موجود در محوطه کارگاه (اعم از داخل یا محوطه و معابر مجاور آن)، در مقابل عوارض ناشی از عملیات ساختمانی محافظت بهعمل آید. هرگونه قطع یا جابجایی درختان ممنوع بوده و منوط به کسب مجوز از مرجع صاحب صلاحیت است.

- در محلهاي بستهاي که کارگران در آن مشغول بهکار هستند، استفاده از ماشینآلات با موتورهاي احتراقی و یا ماشینآلات تولیدکننده هر نوع گردوغبار، گاز و بخار به نحوي که از حدود مجاز مواجهه شغلی فراتر رود ممنوع است، مگر اینکه تهویه کافی در نظر گرفته شود.

2-9-6-12– بروز بیماريهاي همه گیر

در صورت بروز بیماريهاي همهگیر، اجراي دستورالعملهایی که بر اساس اقتضاي شرایط روز و وضعیت عمومی کشور از جمله نحوه گسترش بیماري، میزان آمادگی عمومی و کادر درمانی براي مقابله با بیماري و سایر موارد مقتضی، توسط مرجع صاحب صلاحیت تدوین و ابلاغ می شود، الزامی است.

بر اساس تجربیات حاصل از شیوع بیماري همهگیرکرونا ویروس، اجراي موارد ذیل در زمان بروز بیماريهاي همهگیر از نوع تنفسی، در کارگاههاي ساختمانی توصیه میشود:

الف- شناسایی راههاي انتقال عامل ایجادکننده بیماري

ب- سعی در کاهش مواجهه و قطع زنجیره انتقال بیماري با انجام اقداماتی نظیر قرنطینه و فاصلهگذاري اجتماعی .در این زمینه استراتژيها و تصمیمات اتخاذ شده توسط مرجع صاحب صلاحیت ملاك عمل خواهد بود.

پ- در موارديکه فاصلهگذاري اجتماعی اجتناب ناپذیر باشد باید موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد:

پ-1- نظارت مستمر بر اجراي فاصلهگذاري اجتماعی و مقررات و الزامات بهداشتی توسط شخص صاحب صلاحیت.

پ-2-کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثري از ابزارهاي غیرحضوري بهویژه ابزارهاي مجازي

(تلفن، شبکههاي اجتماعی و ویدئو کنفرانس) براي کاهش مخاطرات حضوري عوامل پروژه

پ-3- استفاده از سیستم تهویه مناسب و یا بازگذاشتن درب و پنجرههاي فضاهاي کاري و خوابگاهی

پ-4- استفاده از ماسک و محافظ مناسب چشم مناسب (عینک ایمنی یا شیلد) به هنگام حضور در کنار سایر عوامل پروژه

پ-5- آماده سازي محیط کار با رعایت فاصله ایمن بین شاغلان کارگاهی

پ-6- کاهش تجمع شاغلین خصوصاً در مکانهاي سربسته چون دفاتر فنی و اجرایی و استراحتگاه شبانه ،آبدارخانه، غذاخوري و...

پ-7- کاهش ترددهاي غیرضروري در داخل و بخشهاي مختلف کارگاه. کاهش تعاملات غیرضروري با خارج ازکارگاه، تعویق یا کاهش ماموریتهاي کاري و...

- لازم است تمام شاغلین بر اساس طرح فاصلهگذاري اجتماعی، پیش از ورود به محیط کارگاه، توسط شخص صاحب صلاحیت، بهطور مستمر از نظر علائم بیماري (بهویژه علائم تنفسی و تب)، مورد ارزیابی قرار گیرند و درصورتیکه فردي داراي علامت باشد، براي ارزیابی دقیقتر، مستقیماً به مراکز درمانی اعزام شود و از ادامه فعالیت شاغل در محل کار ممانعت بهعمل آید. این افراد باید پروسههاي مربوط به تشخیص، درمان، نقاهت و بازگشت به کار را مطابق با آخرین پروتکلهاي مرجع صاحب صلاحیت طی نمایند.

- گروههاي حساس (از قبیل افراد داراي بیماري زمینهاي یا بیماران با نقص ایمنی و ...) که احتمال دارد قرار گرفتن آنها در معرض عامل بیماريزاي همهگیر، منجر به ابتلاي شدید آنها به بیماري و به خطر افتادن جانشان شود، باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرند. براي این افراد لازم است تا پایان همهگیري امکان انجام فعالیتهاي شغلی به صورت دورکاري فراهم شود.

- اقدامات کلی پیشگیرانه: براي قطع چرخه انتقال بیماري و حفظ سلامت شاغلان کارگاهی، علاوه بر موارد پیشگفته، اجراي اقدامات زیر متناسب با بخشهاي مختلف کارگاه الزامی است:

  - استفاده از ماسک در محلهایی که افراد ناچارند با فاصله نزدیک با یکدیگر کار کنند.

  - حتی المقدور حذف یا کاهش استفاده از وسایل، ابزارها، تجهیزات مشترك ج-3- پرهیز از دست زدن به چشم، بینی و دهان.

ج-4- شستشوي مرتب دستها به مدت حداقل 20 ثانیه و تامین صابون مایع و مخزن پمپی در روشوییها ج-5- نظارت ویژه بر فرایند، محل و افراد دخیل در چرخه تامین، طبخ و توزیع آب و غذا و رعایت اقدامات پیشگیرانه شیوع بیماري از طریق مواد غذایی

  - نظارت ویژه بر بهداشت فردي بهویژه در اقامتگاه و تاسیسات بهداشتی که بهصورت مشترك از آنها بهره برداري می شود و رعایت اقدامات پیشگیرانه شیوع بیماري (تهویه مکرر هوا، گندزدایی مستمر، کاهش تراکم نفرات ،مراقبت بر انتقال آلودگی از طریق کفش و لباس، حذف استفاده مشترك از وسایل خواب و)...

  - ارایه آموزش مستمر به تمام شاغلان کارگاهی در زمینه نحوه پیشگیري از ابتلا به بیماري با استفاده از ابزارهایی چون نصب پوسترهاي هشداردهنده، استفاده از فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعی، ابزارهاي انتقال پیام صوتی و تصویري.

2-9-6-13- پساب ناشی از شستشوي بتن در تجهیزات

الف- پساب ناشی از شستشوي مرکز تولید بتن، دستگاههاي بتنساز دستی، کامیونهاي مخلوطکن و پمپهاي بتن و گاريهاي حمل بتن، سایر تجهیزات و ابزارهاي آغشته به بتن و سیمان، پساب اسیدشویی سطوح، بتنپاشی و ماسهپاشی ،رواناب حاوي مواد روغنی ناشی از شستشوي قالبها و ... یکی از مواردي است که باعث آلودگی آب و خاك میشود. در اثر وجود سنگآهک حلشده، پساب شستشو داراي خاصیت بازي شدید بوده وpH  آن بین 11 تا 12 است.

این پساب داراي مواد جامد محلول از قبیل سولفات، هیدروکسید، کلر و سایر مواد شیمیایی باقیمانده از هیدراتاسیون سیمان، افزودنیها و فوق روانکنندههاست. رهاسازي این پساب با قلیاییت زیاد براي آبزیان و گیاهان بسیار سمی و خطرناك است. این پساب نباید وارد محوطه، معابر، باغچهها، نهرها، چاهها و جويهاي آب واقع در محدوده کارگاه و اراضی مجاور آن شود.

        - استفاده مجدد از این پساب براي جلوگیري از آلودگی محیط زیست کاملاً ضروري است. براي حذف مواد سیمانی که به درام و تیغههاي کامیون مخلوطکن میچسبد، تقریب ااً معادل 570 تا 1130 لیتر آب( 150 تا 300 گالن) مصرف میشود .علاوه بر شن و ماسه که بهصورت فیزیکی در پساب تهنشین میشود ،اهداف اصلی تصفیه پساب بتن، بازگرداندنpH  آب به سطح نرمال( pH حدود 7 یا 8) و تهنشین کردن سنگدانهها و سایر مواد محلول در آن است.

پ- گام اول تصفیه پساب، بازگرداندنpH  آب با استفاده از تنظیمکننده هاي pH به محدوده نرمال و رفع خاصیت قلیایی آن است. هنگامیکه آب بهpH  مناسب رسید، باید از روشهاي فیلتراسیون مکانیکی براي حذف مواد جامد معلق و سنگدانهها استفاده شود. این کار باید با استفاده از انواع مختلفی از تجهیزات فیلتراسیون مکانیکی انجام شود. بسته به کاربرد دقیق از آب بازیافتی، ممکن است از استراتژيهاي تصفیه پساب مانند استفاده از منعقدکنندهها، لختهسازها یا بازدارندههاي خوردگی استفاده شود.

        - حوضچه و سایر تاسیسات تصفیه پساب باید در محلی واقع شود که در مسیر جاري شدن سیلاب نباشد و باید بهنحوي باشد که پساب در یک محل مشخص تجمع پیدا کرده و قابلیت جمعآوري و بازیابی داشته باشد. این مکان نباید مستعد نشت و سرریز پساب به محیطهاي مجاور (بهویژه سرریز به داخل نهرها و پوششهاي گیاهی اطراف) باشد. براي تصفیه پساب لازم است تا حوضچه (سپتیک) با ابعاد متناسب با ظرفیت پساب تولیدي مرکز تولید و شستشوي کامیونهاي مخلوطکن و ... احداث شود پساب باید از طریق کانال به داخل حوضچه هدایت شود و باید توجه شود که در طول مسیر انتقال به حوضچه، پساب از کانال سرریز و خارج نشود.

        - براي شستشوي کامیونهاي مخلوطکن و سایر ماشین آلات و تجهیزات آغشته به بتن و سیمان، باید محوطهاي مشخص در مجاورت واحد تصفیه پساب احداث شود. کف محل شستشو باید بتنی باشد و پساب شستشو از طریق کانال یا مجاري تعبیه شده به حوضچه تصفیه منتقل شود. شستشوي کامیون مخلوطکن در محلهاي دیگر کارگاه ممنوع است.

        - مواد تهنشین شده در حوضچههاي تصفیه( آرامش) و کانالها و گودالهاي مهار روانابها و تهنشینی مواد آلایندهباید مرتبا جمعآوري شده، درگونی و کیسههاي پلاستیکی بهصورت محفوظ نگهداري شوند. این مواد باید توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت بر اساس ضوابط زیست محیطی، جمعآوري و دفع گردد.

چ- رها سازي پساب مرکز تولید بتن در نهرها یا محوطه کارگاه پروژه، مشروط به کاهشpH  پایه آب به مقدار حدود 7 یا 8 و ته نشینی سنگدانه ها و جداسازي مواد شیمیایی محلول در آب و رعایت قوانین و ضوابط کشور در این زمینه مجاز است.

        - استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ناشی از شستشوي تجهیزات آغشته به بتن براي ساخت بتن سازهاي و سایر محصولات بتنی غیرسازهاي، منوط به انطباق مشخصات آب مصرفی با آییننامه بتن ایران و یا سایر ضوابط سازمان برنامه و بودجه در این زمینه است.

2-10- تجهیزات حفاظت فردي( PPE)

2-10-1- مشخصات عمومی

      - پیمانکار مکلف است وسایل حفاظت فردي متناسب با مخاطرات و محیط کار را تهیه و به رایگان در اختیار کارگران قرار دهد و کارگران مکلف به استفاده و حفظ آنها میباشند. به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردي متناسب با نوع کار، پیمانکار مکلف به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار براي تشخیص و کنترل خطرات میباشد.

      - تمام وسایل و تجهیزات حفاظت فردي مورد استفاده در کارگاه، باید از نظر کیفیت مواد مورد استفاده و مشخصات فنی ساخت، مطابق با استانداردهاي ملی ایران یا سایر استانداردهاي مورد قبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا برحسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.

      - کلیه کارگران کارگاههاي ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند. در صورتیکه شرایط و نوع کار اقتضا نماید، سایر وسایل حفاظت فردي از قبیل دستکش حفاظتی، عینک و نقاب حفاظتی، ماسک تنفسی حفاظتی ،گوشی حفاظتی، چکمه و نیم چکمه لاستیکی، کمربند ایمنی، هارنس، لنیارد و لایف لاین و ... طبق ضوابط این فصل باید در اختیار کارگران قرار داده شود.

      - وسایل حفاظت فردي که در اختیار کارگران قرار میگیرد باید متناسب با نوع کار بوده و سالم، بهداشتی ،تمیز، کامل و آماده استفاده باشد. براي رعایت اصول بهداشتی، استفاده از وسایل حفاظت فردي بهصورت مشترك ممنوع است.

      - وسایل حفاظت فردي باید بهراحتی قابل استفاده بوده و ضمن تامین ایمنی کامل نباید مانع انجام کار شود و باید عاري از هرگونه لبه تیز، زائده، شکستگی و یا دیگر عیوب باشد. جنس تمام وسایل حفاظت فردي باید به گونهاي باشد که شرایط محیطی تغییري در خصوصیات و کارایی آنها ایجاد نکند. جنس آن دسته از وسایل حفاظت فردي که در تماس مستقیم با پوست بدن هستند باید بهگونهاي باشد که موجب تحریک و حساسیت پوست نشود.

      - در محیطهاییکه به لحاظ تجمع بارهاي الکتریسیته ساکن، احتمال اشتعال و یا انفجار وجود دارد ،استفاده از وسایل حفاظت فردي ضدالکتریسیته ساکن الزامی است.

      - پیمانکار مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردي را به کارگران آموزش دهد و باید بر استفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردي نظارت کامل داشته باشد. کارگران موظفند با توجه به آموزشهاي ارائه شده از وسایل حفاظت فردي خود مراقبت، نظافت و استفاده صحیح کنند. عدم رعایت موارد مذکور، قصور در انجام وظیفه محسوب میشود. کارگر موظف است در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا ایراد در وسیله حفاظت فردي مراتب را به سرپرست مربوط گزارش دهد.

-1-8- روش استفاده و یا هر نوع اطلاعات مورد نیاز مصرفکننده وسایل حفاظت فردي باید به همراه محصولارائه شود. اطلاعات مشروح ذیل باید بر روي تمامی وسایل حفاظت فردي بهگونهاي پایدار، نشانهگذاري شود و به وضوح قابل رویت باشد:

الف- نام یا علامت مشخصه کارخانه سازنده ب- نام کشور سازنده

پ- سال و ماه ساخت و در صورت نیاز تاریخ انقضا ت- نوع کاربرد

ث- استانداردي که بر اساس آن ساخته شده است

و- شماره و تاریخ تاییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

      - تمام وسایل و تجهیزات حفاظت فردي باید قبل از اینکه در اختیار کارگران قرار گیرند، همچنین در طول زمان استفاده، بهطور مستمر توسط شخص صاحب صلاحیت، کنترل و در صورت لزوم، تعمیر یا تعویض شوند. تجهیزات حفاظت فردي باید در شـرایط مطـلوب نگهداري شوند، بهگونهاي که دسترسی سریع به آنها امکانپذیر باشد.

      - وسایل حفاظت فردي معیوب، مستهلک و یا تاریخ مصرف گذشته باید جمعآوري و معدوم شوند و در کارگاه در دسترس کارگران نباشند.

      - تمام اطلاعات مربوط به وسایل حفاظت فردي اعم از نوع وسایل، زمان تحویل، مکان مورد استفاده و عیوب احتمالی ناشی از مصرف باید در دفتر کارگاه ثبت و نگهداري شوند.

      - کارگرانی که در مواجه با خطر پرتوهاي یونساز هستند باید از وسایل حفاظت فردي مناسب استفاده کنند.1

2-10-2- حفاظت از سر (کلاه ایمنی)

      - در تمام کارگاههاي ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل، تجهیزات و مصالح و یا برخورد با موانع وجود دارد، باید از کلاه ایمنی استاندارد و متناسب با نوع عملیات استفاده شود.

      - وزن کلاه ایمنی به انضمام کلاف آن باید حداکثر 400 گرم بوده و در صورت اضافه شدن وسایل جانبی

(لامپ، سپر محافظ صورت، بند چرمی چانه و غیره) نباید از 430 گرم بیشترشود. وسایل جانبی که بر روي کلاه ایمنی نصب میشود، باید ایمن بوده و از نظر وزن و جايگیري، اصول و موازین ایمنی رعایت گردند.

      - از مواد مقاوم در برابر احتراق ساخته شده و در برابر ضربه و نفوذ اجسام تیز و ُبُرنده از مقاومت کافی برخوردار باشد و براي افراد برقکار باید عایق در برابر الکتریسیته باشد.

1- مطابق آییننامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي یونساز سازمان انرژي اتمی

2-10-2-4- استفاده از قطعات فلزي در داخل پوسته کلاه ایمنی ممنوع است.

2-10-2-5- به محض مشاهده علائم فرسودگی در تجهیزات داخلی کلاه ایمنی، باید تعویض گردند .

2-10-2-6- لبه جلویی کلاه ایمنـی نباید مانع دید اطراف و یا استفاده از عینک شود.

2-10-2-7- کارگرانی که داراي موهاي بلند بوده و با ماشینآلات کار میکنند و یا در جوار آن مشغول کار هستند، باید بهوسیله سربند و یا وسیله حفاظتی دیگري موهاي سر خود را کاملا بپوشانند.

2-10-2-8- کلاه ایمنی جوشکار یا برشکار باید مجهز به سپر جوشکاري باشد بهگونهاي که در هنگام بالا زدن فیلتر جوشکاري، چشمها و صورت کارگران را در برابر پرتاب ذرات سرباره محافظت کند.

2-10-3- عینک ایمنی و سپر محافظ صورت

2-10-3-1- به هنگام جوشکاري، برشکاري، آهنگري، ماسهپاشی (سند بلاست)، بتنپاشی (شاتکریت)، تخریب و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی براي سر و صورت و چشم کارگران میشود، باید عینک ایمنی و سپر محافظ صورت استاندارد، مناسب با نوع کار و خطرهاي مربوط تهیه و در اختیار کارگران قرار گیرد.

2-10-3-2- عیـنک حــفاظتی باید سبک و محکم بوده ،کاملاً روي صورت قرار گیـرد و در صورت لزوم به حفاظهاي جانبی مجهز شود.

2-10-3-3- قاب عینکهاي حفاظتی براي کارگرانی که در معرض باد و یا گردوغبار هستند، باید مقاوم، قابل انعطاف و ضدحساسیت بوده و کاملاً با صورت کارگر مطابقت داشته باشد.

2-10-3-4- عینکهاي حفاظتی براي کارگرانی که با فلزات مذاب یا جرقههاي گدازآور کار میکنند، باید در برابر حرارت مقاوم باشند.

2-10-3-5- جنس قاب عینکهاي حــفاظتی براي کارگرانی که با مایـعات خورنده و گازهاي خطرناك کار میکنند، باید نرم، قابل انعطاف و مقاوم در برابر مایعات و گازهاي مذکور باشد، به نحوي که از نفوذ آنها به داخل چشم جلوگیري نماید .

2-10-3-6- کارگرانی که داراي نقص بینایی بوده و از عینکهاي طبی استفاده میکنند باید از عینکهایی استفاده نمایند که ضمن تامین بینایی کامل کارگر، شرایط ایمنی لازم را نیز براي آنان فراهم کند.

2-10-3-7- در محیطهاي کاري که احتمال وجود تابشهاي نوري (فرابنفش، مادون قرمز)، گردوغبار، گازها و بخارات مضر وجود دارد، باید براي پیشگیري از عوارض چشمی، حساسیت و سوزش چشم، عینکهاي حفاظتی مناسب (گاگل) تهیه و در اختیار کارگران قرار داده شود.

2-10-3-8- استفاده از عینکهاي با تراز حفاظتی براي کارگرانی که احتمال خطر برخورد اجسام به چشم آنها زیاد است، ممنوع بوده و باید از عینکهایی با تراز ایمنی استفاده شود.

-3-9- شمارههاي درجهبندي و تیرگی فیلترهاي محافظ چشم مربوط به انواع جوشکاري، برشکاري باید متناسببا نوع عملیات بر اساس استاندارد مربوط به اشعهها انتخاب شود.

2-10-3-10- عینکها و سپرهاي محافظ دستی باید به خوبی نگهداري شده و همواره تمیز و بدون عیب باشند.

2-10-3-11- سپر محافظ صورت باید کاملا شفاف بوده و میدان دید لازم را تامین نماید.

2-10-3-12- فیلتر و پوشش بیرونی در محافظهاي دستی، عینکهاي جوشکاري و کلاه با شیلد (سپر) جوشکاري ،باید در مقابل پاشش مواد جوشکاري، سایش و خردشدن موضعی، مقاوم بوده و از جنس شیشه یا پلاستیک شفاف نسوز باشد.

2-10-4- کفش ایمنی

2-10-4-1- براي تمام کارگرانی که هنگام کار، پاهايشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برُُنده و خورنده یا سقوط اجسام قرار دارند، یا مستلزم راه رفتن بر روي سطوح لغزنده، ناهموار و گلآلود هستند، همچنین هرگاه اجراي عملیات در آبوهواي بسیار گرم یا بسیار سرد صورت میگیرد و یا خطر گزیدگی، نیش زدن و حمله حشرات و حیوانات وجود داشته باشد، باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد، متناسب با نوع کار و خطرهاي مربوط تهیه و در اختیار کارگران قرار داده شوند. براي کارگرانی که در معرض خطر برقگرفتگی قرار دارند، باید کفش ایمنی مخصوص عایق الکتریسیته (عدم استفاده از کفشهاي پنجه فولادي)، تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

2-10-4-2- کفشها و پوتینهاي ایمنی باید بهراحتی قابل پوشیدن و درآوردن باشند و بند آنها به آسانی باز و بسته شود.

2-10-4-3- کارگرانی که احتمال سقوط اجسام سنگین روي انگشتان پاي آنها وجود دارد، باید از کفش یا چکمه با سرپنجه ایمنی استفاده نمایند.

2-10-4-4- کارگرانی که با مواد خورنده مواجهه دارند، باید ازکفشهاي لاستیکی یا جنس مقاوم در برابر اینگونه مواد استفاده کنند.

2-10-4-5- کفشهاي کارگرانی که با فلزات مذاب، مواد داغ و خورنده کار میکنند، باید مقاوم بوده و لبه کفش براي جلوگیري از نفوذ مواد مذکور به داخل آن کاملاً به پا و قوزك پا چسبیده و فاقد سوراخ بندِِکفش باشد.

2-10-4-6- در محیطهایی که احتمال بروز جرقه الکتریکی و انفجار وجود دارد، کفشهاي مورد استفاده باید نارسانا و فاقد هر گونه قطعه فلزي بوده و داراي زبانه متصل به دو طرف کفش و ساق بلند باشند.

2-10-4-7- در محیطهایی که احتمال نفوذ اجسام تیز و بُُرنده به کف پا وجود دارد کارگران باید از کفشهاي مخصوص که در زیر آنها ورقه فلزي مقاوم بهکار رفته استفاده نمایند.

-5- چکمه و نیمچکمه لاستیکی

در عملیات بتنریزي و در مواردي که کار ساختمانی الزاماالزاماً در آب انجام میشود، بهمنظور حفاظت پاي کارگران در مقابل بتن، رطوبت، آب، گل و از این قبیل باید به تناسب نوع کار، چکمه یا نیمچکمه لاستیکی استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

2-10-6- گتر حفاظتی پا

به منظور حفاظت قسمتهاي پایینی ساق پاي کارگرانی که در معرض پاشش فلزات مذاب یا جرقههاي جوشکاري یا برشکاري و قیر مذاب قرار دارند باید گتر حفاظتی مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

2-10-7- دستکش حفاظتی( حفاظت دست و بازو)

2-10-7-1- در هر نوع عملیات یا کار با وسایل و تجهیزاتی که ممکن است دست و بازو مجروح شود یا بهطور مداوم با مواد شیمیایی خطرناك در تماس باشد و نیز درکارهایی که دست ها با اشیاي داغ، تیز،  برُنده و خشن و یا مواد خورنده و تحریککننده پوست مواجهه دارند، باید براي حفاظت دست کارگران، دستکشهاي حفاظتی استاندارد و ساقدار، متناسب با نوع کار و خطرهاي مربوط تهیه و به شرح ذیل در اختیار آنان به قرار داده شود:

الف- کارگرانی که مواد و مصالح داغ مانند قیر و آسفالت حمل میکنند باید از دستکشهاي حفاظتی مقاوم در برابر حرارت استفاده کنند.

ب- کارگرانی که با اشیاي نوك تیز و برنده کار میکنند باید از دستکشهاي مقاوم در برابر پارگی و سوراخ شدگی استفاده کنند.

پ- کارگرانی که با روغن و سایر مواد شیمیایی سروکار دارند باید از دستکشهاي حفاظتی مقاوم در برابر این مواد استفاده کنند.

ت - کارگرانی که با آهک و سیمان سروکار دارند باید از دستکشهاي حفاظتی مقاوم در برابر این مواد استفاده کنند.

- راننده هاي ماشینآلات ساختمانی مانند لودر و بولدوزر براي جلوگیري از بروز ناراحتیهاي پوستی باید از دستکشهاي مناسب استفاده کنند.

- کارگرانی که با برق سروکار دارند باید از دستکشهاي عایق با مشخصات استاندارد استفاده کنند به طوري که مقاومت الکتریکی آنها متناسب با حداکثر ولتاژ اسمی دستگاه باشد.

2-10-7-2- اندازه، جنس و شکل دستکش باید بهگونهاي باشد که ضمن تامین راحتی انگشتان، حرکت آنها در درون دستکش به سادگی امکانپذیر باشد.

-7-3- کارگرانی که با دستگاه مته برقی و یا کارهایی که احتمال درگیري آن با قطعات متحرك و گردندهماشینآلات وجود دارد کار میکنند، نباید از هیچ نوع دستکشی استفاده نمایند.

2-10-7-4- دستکشهاي لاستیکی باید براي حصول اطمینان از سالم بودن آنها، قبل و بعد از استفاده با هواي فشرده مورد آزمون قرار گیرند.

2-10-7-5- نشانهگذاري دستکشها باید علاوه بر مشخصات مشترك همه وسایل حفاظت فردي، شامل موارد زیر باشد:

الف- اندازه1

ب ـ حداکثر دما در مواردي که دماي مجاز براي تمیز کردن دستکش زیر °C 82 است.

2-10-8- لباس کار

2-10-8-1- کارگران و کارکنانی که حین اجراي کار، در معرض پرتاب اشیاي ریز یا برادههاي داغ، استنشاق گردوغبار و سایر ذرات معلق در هوا، پاشیدن اسید یا بخارات آن، تماس با مواد و مصالح گرم میباشند، یا در محیط خیلی گرم و یا خیلی سرد کار میکنند، یا با گازوئیل، روغن، گریس، رنگ و سایر مواد شیمیایی سروکار دارند باید به لباس کار مناسب مجهز شوند.

2-10-8-2- در تمام محلهاي کار، باید کیفیت، جنس، رنگ، طرح و اندازه لباس کار، متناسب با شرایط محیطی، خطرات کار و اندازه کارگر باشد. لبـاس کار باید ضمن تامین حفاظت کافی، راحت، سبک و متناسب با بدن باشد و هیچ قسمت آن نباید آزاد باشد. قسمتهایی از لباس کار که در تماس با بدن کارگر میباشد باید فاقد زبري، لبههاي تیز و برجسته باشد تا از تحریک پوست و یا عوارض دیگر جلوگیري بهعمل آید.

2-10-8-3- لباس کار باید حتیالامکان فاقد جیب بوده و در صورت نیاز، جیبهاي آن کوچک و تعداد آنها کم باشد.

2-10-8-4- لباس کار کارگرانی که احتمال درگیري آنها با قطعات متحرك ماشینآلات از قبیل مته برقی و دستگاه فرز وجود دارد، باید کاملا بسته، فاقد شکاف، چینخوردگی، پلیسه، لبه برگردان، درز و یا موارد مشابه باشد. آویزان کردن زنجیر، ساعت ،کلید و نظایر آنها و نیز استفاده از شال گردن و موارد مشابه روي لباس کار مجاز نیست .

2-10-8-5- لباس کار پرچمدار، مباشر عملیات خاکی و فرد علامت دهنده و سایر کارگرانی که در عملیات اجرایی یا کنترل ترافیک در مسیر تردد ماشین آلات فعالیت میکنند باید مطابق بند 2-7-3-6 از قابلیت دید بالایی برخوردار باشد به طوري که از راه دور به خوبی قابل تشخیص باشد.

2-10-8-6- لباس کار براي جوشکاري و برشکاري و مشاغل مشابه آن باید در برابر پرتاب ذرات داغ فلزي حاصل از جوشکاري و سوختگی مقاوم باشد .پیشبندهاي محافظ در برابر شعله، جرقه و فلزات مذاب، باید تمام سینه را پوشانده و

1                                                           - Size

از جنس مقاوم در برابر شعله تهیه شود. لباسکار جوشکاران و برقکاران باید از جنس نارسانا بوده و فاقد قطعات فلزي از قبیل دکمه، زیپ و موارد مشابه باشد.

2-10-8-7- براي نشانهگذاري لباس کار جهت مشخص شدن نوع حفاظت ایجادشده، باید از علایم تصویري مربوط به آن استفاده شود.

2-10-8-8- پیمانکار موظف است در هر سال دو دست لباس کار در اختیار کارگران بگذارد.

2-10-9- ماسک تنفسی

2-10-9-1- در مواردي که جلوگیري از انتشار گردوغبار، گازها و بخارهاي شیمیایی زیانآور و یا تهویه محیط آلوده به مواد مزبور، از لحاظ فنی ممکن نباشد، باید ماسک تنفسی حفاظتی استاندارد، مناسب با نوع کار، شرایط محیط و خطرهاي مربوط، تهیه و در اختیار کارگران قرار داده شود.

2-10-9-2- وسایل محافظ دستگاه تنفسی باید بهگونهاي روي صورت قرارگیرند که هیچگونه منفذي براي نفوذ گازها و هیچگونه ذرات گردوغبار وجود نداشته باشد. عدسی چشمی باید بهگونهاي بر روي ماسک کامل نصب شود که از نفوذ گاز ممانعت بهعمل آورد. عدسی چشمی ماسک کامل، باید میدان دید مناسب و کافی را تامین نموده و باعث ایجاد اختلال در دید نشود .

2-10-9-3- نوع فیلتر بهکاررفته در انواع ماسکها باید متناسب با نوع کار شرایط محیطی و آلایندههاي محیط کار باشد. فیلتر باید در برابر دما، رطوبت و مواد فاسدکننده مقاوم و مستحکم باشد و لایههاي میانی آن در برابر مواد خورنده مقاوم بوده و ذرات آن براي استفادهکننده مضر نباشد. اتصال بین فیلتر و بدنه ماسک باید محکم و بدون منفذ بوده و فیلتر آن بهسادگی قابل تعویض باشد. درج تاریخ تولید و انقضا بر روي ماسک و فیلترهاي آن الزامی بوده و براي فیلترهاي ویژه (اکسیدهاي نیتروژن- جیوه) باید مدت زمان استفاده و نوع کاربرد نیز درج شود. حداکثر وزن فیلتر همراه با نیمماسک نباید از 300 گرم بیشتر و حداکثر وزن فیلتر همراه با ماسک نباید از 500 گرم بیشتر شود.

2-10-9-4- شستشو و ضدعفونی نمودن ماسکها فقط با رعایت دستورالعملها و توصیههاي شرکت تولیدکننده و همچنین رعایت اصول ایمنی مجاز است. ماسک تنفسی که مورد استفاده قرار گرفته، قبل از اینکه در اختیار فرد دیگري قرار داده شود، باید با آب نیمگرم و صابون شسته و کاملاً ضدعفونی شود.

2-10-9-5- ماسکهاي تنفسی را در مواقعی که مورد استفاده قرار نمیگیرند، باید در محفظههاي در بسته نگهداري شود.

2-10-9-6- در محیطهایی که میزان اکسیژن موجود در هوا کمتر از حد مجاز باشد، کارگران باید از ماسکها و تجهیزات هوارسان متناسب با نوع فعالیت و با توجه به دسـتورالعملها و توصیـههاي شرکت تولیدکننده و با رعایت اصـول ایمنی استفاده نمایند.

2-10-10- محافظ گوش

2-10-10-1-هرگاه در محل کار، کارگران در معرض صداهاي شدید و مداوم باشند، باید گوشی حفاظتی مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

2-10-10-2-گوشی حفاظتی (ایرماف) باید کاملا لاله گوش را پوشانده، از مواد جاذب صدا ساخته شده و در تماس مستقیم با پوست، ایجاد عرق و حساسیت نکند.

2-10-10-3- طول باند اتصالی گوشی حفاظتی باید متغیر و قابلانطباق با وضعیت سر باشد. قابلیت ارتجاعی گوشی حفاظتی باید بهحدي باشد که از ایجاد هر نوع فشار یا ناراحتی براي سر جلوگیري کند.

2-10-10-3- بخشهاي فلزي گوشی حفاظتی باید در برابر اکسید شدن مقاوم بوده و قابل ضدعفونی کردن باشد.

2-10-10-4- حفاظ گوش در صورتیکه یکبار مصرف نباشد باید باید هر روز تمیز شود. ضمنا گوشیهاي مشترك قبل از استفاده باید ضدعفونی گردند. در مواقعیکه گوشی حفاظتی مورد استفاده قرار نمیگیرد، باید در جلد مخصوصی نگهداري شود تا در اثر تماس با روغن، چربی و سایر مواد دچار آلودگی و فرسودگی نشود.

2-10-10-5- پلاگ باید بهگونهاي باشد که به سهولت و بدون آسیب در مجراي گوش خارجی قرار گرفته، آن را بپوشاند و بهراحتی از گوش خارج نشود. رعایت مسائل بهداشتی پلاگها الزامی بوده و در زمان عدم استفاده باید در محفظه مخصوصی نگهداري شوند.

2-10-11- تجهیزات سیستم توقف سقوط

2-10-11-1- در سیستمهاي توقف سقوط که براي محافظت از کارگران شاغل در عملیات کار در ارتفاع بهکارگرفته میشوند، باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردي کار در ارتفاع از قبیل هارنس تمام تنه، لنیارد، لایفلاین افقی و عمودي ،شوكگیر (جاذب انرژي)، ابزار قفلشونده خودکار، قلاب قفل شونده( کارابین) و سایر تجهیزات مورد استفاده از نوع استاندارد تهیه و در اختیار کارگران قرار داده شود.

2-10-11-2- هارنس تمامتنه باید کاملاً با اندازه بدن کاربر منطبق بوده و هنگام استفاده از آن، از سطح بدن جابجا نشود.

2-10-11-3- هارنس مورد استفاده در سیستمهاي توقف سقوط، باید داراي حلقه جناغی (سینهاي) و پشتی بوده و ابزار متوقف کننده سقوط به تناسب نوع عملیات، به این حلقههاي سینهاي یا پشتی متصل شود.

2-10-11-4- کمربندهاي ایمنی مورد استفاده در سیستمهاي محدودکننده باید داراي حلقه شکمی باشند.

2-10-11-5- قبل از هر بار استفاده از وسایل مذکور، تمام قسمتها و اجزاي آنها باید از نظر داشتن خوردگی، پارگی، بریدگی و یا هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد. باید بر اساس شرایط و دستورالعملهاي تولیدکننده آنها، اقدامات نگهداري و بازرسیهاي ادواري بهعمل آمده و بهطرز صحیح انبارداري شده و در معرض مواد آسیب رسان بهویژه اسیدها، حلالها، رنگها و سطوح تیز و برنده قرار نگیرند.

2-10-12- جلیقه نجات

در موقع کار بر فراز و یا نزدیکی آب و موقعی که خطر غرق شدن کارگران وجود دارد، باید جلیقه نجات مناسب تهیه و در اختیار کارگران قرار گیرد و یک قایق نجات همواره در محل و در دسترس قرار داشته باشد.

2-10-13- تجهیزات حفاظت فردي در برابر پرتوهاي یونساز

2-10-13-1- استفاده از دزیمترهاي فردي TLD، دزیمتر با قرائت مستقیم و دزیمتر هشداردهنده، همچنین دزیمترهاي محیطی براي پایش میزان اشعه موجود در محیط اجراي عملیات پرتونگاري الزامی است.

2-10-13-2- هنگام اجراي عملیات پرتونگاري صنعتی باید تجهیزات ایمنی و حفاظتی در شرایط اضطراري شامل محافظها( کالیماتورها) از قبیل روپوش، جلیقه سربی، ساقبند سربی، دستکش سربی، عینک سربی، چندین کیسه سربی ،انبر بلند در سایزهاي مختلف مطابق با استانداردهاي تعیین شده توسط مرجع صاحب صلاحیت در دسترس تیم اجرایی قرار داشته باشند.

2-11- علایم

2-11-1- انواع علائم

انواع علائم کارگاهی و محل کاربرد آنها باید مطابق جدول 2-9 باشد.

## جدول 2-9- انواع علائم کارگاهی

| کاربرد | کلمه اعلان | نوع علامت |
| --- | --- | --- |
| در مواقعی که خطر بسیار جدي افراد را تهدید میکند، بهکار میروند بیانگر موقعیتی است که بهصورت بالفعل خطرناك بوده و بهطور آنی و غیرمنتظره منجر به مرگ یا صدمات شدید و بسیار جدي به افراد خواهدشد این علایم نشان دهنده یک خطر قطعی است. | درج کلمه »خطر« در بالاي علامت | علایم خطر |
| بیانگر موقعیتی است که بهصورت بالقوه خطرناك بوده و در صورت عدم اجتناب میتواند منجر به مرگ یا آسیبدیدگی جدي به افراد شود. هرگاه احتمال وقوع خطري مابین سطوح »خطر« و »احتیاط« باشد، باید علامت ایمنی »هشدار« بهکار گرفته شود. | درج کلمه »هشدار« در بالاي علامت | علایم هشدار دهنده |
| بیانگر موقعیتی که بهصورت بالقوه خطرناك بوده و در صورت عدم پیشگیري، ممکن است منجر به ایجاد آسیبهاي جزئی، خفیف و نه چندان جدي به افراد شود. | درج کلمه »احتیاط« در بالاي علامت | علایم احتیاط |
| بیانگر خط مشی ایمنی کارگاه براي حفاظت از منابع انسانی و مادي و حاوي اطلاعات عمومی براي جلوگیري از سردرگمی و سوءتفاهم در برخی از موقعیتها است. | درج کلمه »توجه« در بالاي علامت | علایم آگاهکننده |
| بیانگر و یادآور آموزش دستورالعملهاي عمومی مرتبط با کار ایمن بوده و نشاندهنده روند انجام صحیح کار به افراد و مشخصکننده موقعیت و محل تجهیزات و ابزار ایمنی و کمکهاي اولیه است. استفاده در محلهایی که نیاز به دستورالعملها و پیشنهادات عمومی در ارتباط با معیارهاي ایمنی دارند | - | علایم دستورالعملهاي ایمنی |
| براي نشان دادن حضور بالقوه یا بالفعل خطر مواد و عوامل زیست محیطی داراي قابلیت به مخاطره انداختن سلامتی افراد و شیوع بیماريهاي مسري نصب بر روي وسایل، تجهیزات، ظروف، اماکن و مواد آلوده به این عوامل | - | علایم خطرات بیولوژیکی |
| نصب در موقعیتهایی که خطرات حاصل از تابش امواج ایکس، آلفا، بتا، گاما و یا سایر پرتوهاي یونیزان که بر سلامت بدن اثر سوء و مرگبار دارند. نصب بر روي تجهیزات، محتویات، محلها و وسایل و ابزاري که با این پرتوها آلوده شدهاند. | - | علایم خطرات امواج تشعشعی |
| مجزا از علایم راهنمایی و رانندگی و براي نشان دادن جهت مکانهاي مختلف در کارگاه | - | علایم نشان دهنده جهت |
| حاوي اطلاعاتی مربوط به امکانات و تجهیزات اطفاي حریق، نحوه کاربرد آنها در مواقع لزوم و راههاي خروج اضطراري در زمان وقوع آتشسوزي علایم ایمنی حریق شامل علایم ترکیبی که کلمه اعلان آنها یکی از عبارات خطر، هشدار، احتیاط، توجه و یا سایر کلمات اعلان خطر، به همراه عبارات یا اشکال ایمنی مربوط به پیشگیري از آتشسوزي و حریق در پایین کادر اصلی | درج کلمه »حریق« در بالاي علامت | علایم ایمنی حریق |
| استفاده در کارگاههایی که در آنها وسایل نقلیه جابجا میشوند (طبق ضوابط مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی)، براي جابجایی ایمن این وسایل و حفظ سلامتی افراد پیادهرو در تمامی محلهاي مورد نیاز |  | علایم ترافیکی و راهنمایی و رانندگی |
| به منظور راهنمایی و خروج سریع افراد در هنگام وقوع سوانح و حوادث در کارگاهها به سمت مکانهاي منتهی به مسیرها و دربهاي خروج اضطراري از محل وقوع حادثه |  | علایم خروج اضطراري |

2-11-2- مفهوم رنگ در علائم

رنگهاي بهکار رفته در علائم ایمنی، باید به شکلی انتخاب شوند که معرف ماهیت اصلی علامت مربوط، شدت و نوع خطري باشند که افراد در معرض آن هستند. رنگها باید بر اساس 2-10 انتخاب شوند.

## جدول 2-10- مفاهیم رنگهاي مورد استفاده در علائم

| دستور | معنا و مفهوم | رنگ |
| --- | --- | --- |
| کار خطرناك، ایست، توقف اضطراري، تخلیه | بازدارنده (اعلام خطر) | قرمز |
| تجهیزات آتشنشانی | آگاه کننده (حریق) |  |
| احتیاط کنید، مواظب باشید، بیازمائید | هشداردهنده (احتیاط) | زرد (کهربایی) |
| کار یا اقدام خاص مثل استفاده از وسایل حفاظت فردي | الزام کننده و حکم کننده | آبی |
| فضاي پناه، امکانات مناسب سازي شده براي استفاده از افراد ناتوان جسمی و حرکتی | آگاه کننده نسبت به راه و امکانات مربوط به افراد ناتوان جسمی و حرکتی |  |
| راهنمایی به خروجیهاي حریق، راههاي امداد رسانی، کمکهاي اولیه و برگشت به حالت عادي | آگاه کننده (به شرایط ایمن) | سبز |
| خطرات بیولوژیکی | آگاه کننده | نارنجی |
| خطرات تشعشعی و تابشی | آگاه کننده | ارغوانی |

2-11-3- مفهوم شکل در علائم

علائم تصویري و دیداري باید با ترکیبی از شکل، رنگ و نوشته، سمبل و نشانه تصویري، حاوي پیام مشخصی براي مخاطبین باشند. انواع علائم تصویري و دیداري قابل کاربرد در جداول 2-11 و-2 12 ارائه شده است .

## جدول 2-11- علائم تصویري

| نشانه | خصوصیات اصلی | کاربرد | نوع علائم |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - دایرهاي شکل - نشانه تصویري به رنگ سیاه روي زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب به رنگ قرمز (از چپ به راست که قسمت قرمز رنگ باید حدقل 35% سطح علامت را بپوشاند). | منعکننده کاري است که احتمال خطر را افزایش می دهد یا آن را بهوجود می آورد | علائم تصویري بازدارنده |
|  | - مثلثی شکل - نشانه تصویري به رنگ سیاه روي زمینه زرد با حاشیه سیاه قسمت زرد رنگ باید حداقل 50% سطح علامت را بپوشاند. | علائمی که احتمال بروز خطر را هشدار داده و لزوم احتیاط در انجام کار را بیان می کند | علائم تصویري هشدار دهنده |
|  | - دایرهاي شکل - نشانه تصویري سفیدرنگ روي زمینه آبی (قسمت آبی رنگ باید حداقل50 % سطح علامت را بپوشاند) | علائمی که الزام و اجبار در کار خاصی را بیان می کند. | علائم تصویري الزامکننده |
|  | - مربع یا مستطیل شکل - نشانه تصویري سفید رنگ روي زمینه سبز | علائمی که اطلاعاتی راجع به امکانات نجات و امداد مثل مسیر خروج، مسیر امدادرسانی ،فضاي پناه ،کمکهاي اولیه و نظایر آن را ارائه میکنند. | علائم تصویري مربوط به خروج اضطراري و کمک هاي اولیه |
|  | - مربع یا مستطیل شکل - نشانه تصویري سفید رنگ روي زمینه قرمز (قسمت قرمز رنگ حداقل 50 % سطح علامت را بپوشاند) | علائمی که اطلاعات راجع به امکانات و تجهیزات آتشنشانی، از قبیل محل و جهت رسیدن به آنها را ارائه می کنند | علائم تصویري مربوط به وجود تجهیزات آتشنشانی |

## جدول 2-12- نمونه علائم تصویري

|  | نمونه علائم بازدارنده |
| --- | --- |
|  | نمونه علائم تصویري هشدار دهنده |
|  | نمونه علائم تصویري الزام کننده |
|  | نمونه علائم تصویري مکمل مربوط به خروج اضطراري و کمکهاي اولیه |
|  | نمونه علائم تصویري مربوط به وجود تجهیزات آتشنشانی و علائم مکمل |

2-11-4- طراحی علایم و برچسبها

در ساخت، اجرا و نصب تابلوهاي علایم و برچسبهاي ایمنی ،موارد زیر باید رعایت شود:

2-11-4-1- سـاخت و نصب هـرگونه تابلوي تجـاري، علائم ایمـنی، ترافیکی و سردر ورودي محوطه کارگاه، با لحاظ نمودن نیروهاي وارده بر آن از قبیل باد و زلزله و استفاده از پایه و مهار مناسب انجام شود.

2-11-4-2- علایم باید داراي گوشههاي گرد و ضخیم بوده و فاقد لبههاي تیز، تراشه، گره و یا سایر برآمدگیهاي بُرنده باشند.

2-11-4-3- تهیه تابلوي علایم و برچسبهاي ایمنی بر روي سطوح شیشهاي و یا سایر سطوح شکننده ممنوع است مگر آنکه از جنس شیشههاي نشکن بوده یا داراي شبکه محافظ داخلی باشند.

2-11-4-4- پیام نوشتاري باید ساده، گویا، صریح و روشن بوده، به آسانی قابل خواندن باشد و بهسهولت و بهموقع به مخاطبین منتقل شود.

2-11-4-5- در برچسبهاي ایمنی باید سعی شود هر تصویر نشاندهنده یک خطر بوده و از اشاره به چند خطر در مواردي که قالب یک تصویر اجتناب شود، مگر درموارديکه خطرات، بسیار مشابه و در ارتباط با یکدیگر باشند.

2-11-4-6- کلمات و عبارات کادر پیام نوشتاري باید به زبان فارسی باشد، مگر در موارد خاص.

2-11-4-7- حد زیرین ارتفاع تابلوهاي علایم ایمنی که ممکن است از زیر آنها عبور و مرور افراد صورت گیرد نباید کمتر 1/2 متر از سطح زمین باشد.

2-11-4-8- تمام تابلوهاي علایم ایمنی باید در محلی نصب شوند که در هر موقع از شبانهروز براي کارگران و افراد در معرض خطر، به سهولت قابل دید باشند.

2-11-4-9- تابلوهاي علایم ایمنی برحسب شرایط و با توجه به نوع کاربرد و محل نصب آن باید بهصورت روزرنگ ،شبرنگ و یا ساخته شده از مواد بازتابنده نور بوده و یا داراي لامپ روشنایی باشند.

2-11-4-10- در صورتیکه بر اثر عدم وجود روشنایی کافی در محیط کار، تابلوهاي علایم نصب شده بهراحتی قابل رویت نباشند، باید براي رویت آنها از وسایل روشنایی مناسبی استفاده شود.

2-11-4-11- تابلوي علایم و برچسبهاي ایمنی باید در محل نصبشده از آسیبهاي احتمالی، خراشیدگی و سایش ،امواج ماوراي بنفش، گردوغبار، پاشش مواد شیمیایی و روغنها، رنگ پریدگی و سایر آسیبها محافظت شوند.

2-11-4-12- تابلوهاي علایم ایمنی و برچسبها تا حد ممکن نزدیک به خطرات مربوط و در فاصله مشاهده ایمن نصب گردند، به نحوي که مخاطب فرصت انجام عکسالعمل و اقدام مناسب را داشته باشد.

2-11-4-13- نصب بیش از 3 تابلو از علایم ایمنی مختلف و 7 برچسب، در یک مکان و در مجاورت یکدیگر ممـنوع میباشد.

2-11-4-14- نصب تابلوي علایم ایمنی در محلهاي خطرناك مانند لبه پرتگاهها، انبارها، محلهاي عبور و مرور ،محل ذخیره مواد خطرناك و سایر مکانهایی که احتمال وقوع حادثه را داشته باشد، الزامی است.

2-11-4-15- نصب تابلوي علایم ایمنی بر روي تیرهاي برق یا درختان، صخرهها و سایر عناصر طبیعی و در محل پنجره یا درب، روزنهها، بازشوها و نورگیرها ،کانالهاي تهویه و در مسیرهاي عبور کارگران مانند پلکانها، نردبانها و راههاي خروج اضطراري، ممنوع است. نصب آنها باید بهگونهاي باشد که هیچ بخشی از سطح یا پایه آنها مانع استفاده از هر نوع پله فرار و خروجیها نشود.

2-11-4-16- قرارگرفتن هرگونه مانعی در مقابل تابلوي علایم ایمنی در محوطه بیرونی و باز کارگاه از جمله درخت ،بوته، علف هرز و پوشال، وسایل نقلیه، ابزار و ماشینآلاتی که منجـر به عدم دید کامل این تابلوها میشوند، ممنوع است .

نصب تابلوهاي کارگاه، نباید مانع دید یا وارد آمدن صدمه به علائم انتظامی و کنترل ترافیک و ایجاد اغتشاش عبور یا اشتباه در هدایت وسیله نقلیه شود.

2-11-4-17- تابلوهاي علایم ایمنی باید بهگونهاي نصب شوند که احتمال هرگونه سقوط و یا جابجایی آنها بهصورت کنده شدن، لرزش یا چرخش توسط جریان هوا و یا کارکرد دستگاهها وجود نداشته باشد.

2-11-4-18- در صورتیکه برحسب شرایط، تابلو و برچسب ایمنی بهکار رفته مدتی قبل از زمان انقضا، ناخوانا شده و یا از بین رفته باشد، باید در اسرع وقت نسبت به تعویض یا ترمیم آن اقدام شود.

2-11-4-19- با تغییر شرایط و از بین رفتن احتمال خطر یا شرایط خطرساز در کارگاه و یا پایان مراحل کار، باید به منظور جلوگیري از گمراه شدن کارگران، علایم نصبشده، سریعاً بهطور ایمن پوشانده شده و یا جمعآوري گردند.

2-11-4-20- بازدید از تابلوها توسط مسئول مربوط به منظور پایداربودن، استحکام و ایمنی تابلو و سازه آن باید حداقل در مراحل زیر انجام گیرد:

الف- قبل از شروع به استفاده از آن

ب- پس از هرگونه تغییرات و ایجاد وقفه در استفاده از آن

پ- پس از وقوع باد شدید، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداري تابلوها مورد تردید قرارگیرد.

2-11-4-21- تابلوي علایم و برچسبهاي ایمنی را باید در زمانهاي لازم تمیز و به دقت از آنها نگهداري کرد تا محتواي آنها به آسانی قابل رؤیت باشد.

2-11-4-22- تمام شاغلان کارگاهی موظف به حفظ و نگهداري علایم ایمنی موجود در حیطه وظایف و مسئولیتهاي خویش میباشند.

2-11-4-23- نصب علایم خطرات امواج تشعشعی در موقعیتهایی که خطرات حاصل از تابش امواج ایکس، آلفا، بتا ،گاما و یا سایر پرتوهاي یونیزان که بر سلامت بدن اثر سوء و مرگبار دارند و نیز بر روي تجهیزات، محتویات، محلها و وسایل و ابزاري که با این پرتوها آلوده شدهاند، ضرورت دارد.

2-11-4-24- تابلوهاي موقت معرفی کننده دست اندرکاران امر ساخت در کارگاههاي ساختمانی که حاوي مشخصات کارفرما، پیمانکار، مشاور و دستگاه نظارت و تاریخ آغاز بهکار عملیات ساختمانی، کاربري آتی است تا ابعاد حدکثر یک مترمربع در طول مدت ساخت بینیاز از اخذ جواز از مرجع صاحب صلاحیت هستند. تابلوهاي هشداردهنده موقت در کارگاه ساختمان در دست احداث که حداکثر مساحت آنها 25/. مترمربع است، بی نیاز از اخذ جواز از مرجع صاحب صلاحیت میباشند.

## جدول 2-13-پیام و نحوه درج آن در علامت

| نمونه تابلو | پیام و نحوه درج آن در علامت |
| --- | --- |
|  | خطر بیانگر موقعیت خطرناك که موجب مرگ یا آسیب شدید میشود رنگ سفید بر روي زمینه قرمز بههمراه علامت سهگوش هشدار ایمنی در کنار آن |
|  | هشدار و اخطار بیانگر موقعیتی خطرناك که می تواند موجب آسیب دیدگی جدي شود. رنگ سیاه بر روي زمینه نارنجی بههمراه علامت سه گوش هشدار ایمنی در کنار آن |
|  | احتیاط بیانگر موقعیتی خطرناك که میتواند موجب آسیب دیدگی جزئی شود رنگ سیاه بر روي زمینه زرد بههمراه علامت سهگوش هشدار ایمنی در کنار آن |
|  | توجه بیانگر اطلاعاتی مهم هستند اما مستقیما به خطر ارتباط ندارند رنگ سفید بر روي زمینه آبی |

## جدول 2-14- نمونه علائم هشدار ایمنی و عنوان پیام

|  | پیامهاي ایمنی با مضمون مشترك در صورت وجود چند پیام ایمنی، بازدارنده ،هشداردهنده و الزام آور در محلی از یک کارگاه با مضمون مشترك، تابلوها را می توان بهصورت چند قسمتی مانند نمونه طراحی و نصب نمود. |
| --- | --- |
|  | تابلوهاي دستور العمل کارگاهی متنی است که با دقت انتخاب میشود و به مخاطب مورد نظر بهصورت خلاصه، دقیق و واضح، پیام تابلو را منتقل میکند. این تابلوها براي اعلام اطلاعات تکمیلی مانند رویهها و دستورالعملهاي ایمنی بهکار میروند مانند دستورالعمل خاموش کردن ایمن یک تجهیز یا دستگاه . دستورالعملهاي ایمنی باید بهصورت دو قسمتی با عنوان »دستورالعمل ایمنی« به رنگ سفید بر روي زمینه سبز و شرح دستورالعمل در ذیل آن تهیه شود. |

2-11-5- علائم صوتی ایمنی

فرکانس علامت صوتی باید بهمیزان حداقل 10 دسیبل بالاتر از صداي نوفه محیط در همان فرکانس باشد تا وضعیت اضطراري را القا کند، مشروط به آنکه اصوات به سادگی قابل تشخیص بوده و گوشخراش نباشند .بهصورت همزمان فقط باید یک نوع علامت صوتی منتشر شود.

2-11-6- علائم ایمنی کلامی

از علائم ایمنی کلامی می توان بهمنظور هدایت عملیات مخاطرهآمیز استفاده نمود. مکالمات اینگونه پیامها باید واضح و خلاصه و بهراحتی قابل درك باشد. در صورت استفاده از علائم کلامی حتیالامکان باید از جدول 2-15 استفاده شود.

## جدول 2-15– علائم ایمنی کلامی

| مفهوم | کلمه | ردیف |
| --- | --- | --- |
| شروع عملیات | شروع | 1 |
| قطع موقت عملیات | ایست | 2 |
| پایان عملیات | پایان | 3 |
| بالابردن یک بار | بالا | 4 |
| پایین بردن یک بار | پایین | 5 |
| حرکت به جلو | جلو | 6 |
| حرکت به عقب | عقب | 7 |
| حرکت به سمت راست علامت دهنده | راست | 8 |
| حرکت به سمت چپ علامت دهنده | چپ | 9 |
| توقف اضطراري | خطر | 10 |
| براي تسریع حرکت | سریع | 11 |

2-11-7- علائم ایمنی حرکات دست

علائم ایمنی حرکات دست باید دقیق، ساده، سهلالاجرا و قابل درك و مطابق با جدول 2-16 باشند.

در مواردي ممکن است علائم حرکت دست اعلام شده در جدول 2-16 کفایت نکند. در چنین مواقعی از علائم توافق شده تکمیلی نیز می توان استفاده کرد. چنانچه شرایط جوي به نحوي باشد که نور کم شود و یا کاهش دید پدید آید ،علامت دهنده باید از لباسهاي بازتابنده نور یا خودنور استفاده کند. استفاده از وسایلی مانند راکت یا بازوبندهاي شبرنگ نیز براي درك و شناسایی بهتر علائم توصیه می شود.

2-11-8- نوار خطر

براي جلوگیري از صدمات ناشی از سقوط افراد از ارتفاع، یا اصابت اجسام در حال سقوط و یا تصادم و ...، علاوه بر نصب علائم تصویري ایمنی، در صورت تشخیص دستگاه نظارت و مراجع داراي صلاحیت باید از نصب نردههاي محافظ استفاده کرد. در صورتیکه احتمال خطر کم بوده یا حفاظت با دیگر ابزارها ناممکن باشد، علامتگذاري مکان خطرناك با استفاده از نوارهاي خطر ممتد زرد و مشکی (قرمز و سفید)، در اطراف مکان فوقالذکر الزامی است. در این نوارها، باید بر روي رنگ زمینه، خطوط هاشوري تحت زاویه 45 درجه قرار داشته و کم و بیش داراي اندازههاي مساوي باشند (شکل 2-18).

استفاده از نوارهاي اعلام خطر به معناي ایمن سازي محیط نیست و تنها جنبه اخطاري دارد و باید تدابیر مکمل مقتضی براي ایمن سازي بهعمل آورده شود.

شکل 2-18- نوار خطر

## جدول 2-16- علائم حرکت دست

| نمایش | شرح | پیام |
| --- | --- | --- |
|  | علائم کلی |  |
|  | دو بازو کاملا باز (180 درجه) و کف دستها رو به جلو باشد | شروع فرمان |
|  | بازوي راست به طرف بالا طوري که کف دستها رو به جلو باشد | توقف (پایان حرکت، قطع) |
|  | دو دست در حوالی سینه چفت شوند | پایان کل عملیات |
|  | حرکات عمودي |  |
|  | بازوي راست به طرف بالا طوري که کف دست رو به جلو داراي حرکت دایرهاي آهسته باشد | بالا بردن |
|  | بازوي دست راست به طرف پایین با کف دست رو به داخل و داراي حرکت دایرهاي آهسته باشد | پایین آوردن |
|  | فاصله بین دو دست بیانگر حدود فاصله باشد | فاصله عمودي |
| حرکات افقی |  |  |
|  | دستها خم شده و کف دستها رو به بالا و ساعدها حرکت آهسته به سمت بدن دارند | حرکت به جلو |
|  | دستها خم شده و کف دستها رو به پایین و ساعدها حرکت آهسته برخلاف سمت بدن دارند | حرکت به عقب |
|  | دست راست بهصورت کشیده باز شده کف دست به سمت پایین و بازو حرکت محدودي به سمت راست دارد | راست |
|  | دست چپ بهصورت کشیده باز شده کف دست به سمت پایین و بازو حرکت محدودي به سمت چپ دارد | چپ |
|  | دستها فاصله تقریبی را نشان می دهد | فاصله افقی |
| خطر |  |  |
|  | دستها با کف دست به جلو به سمت بالا | توقف اضطراري |

2-11-8-1- در مکانهایی که ایجاد کارگاه موقت در داخل معابر لازم باشد، براي حفاظت جان کارگران در محلهایی که حرکت وسایل نقلیه در آنها جریان دارند، محدوده کار باید با نوارهاي ممتد بهصورت واضح و قابل دید ترجیحا با رنگ

150                                                                                                   18/10/1403 	مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی

سفید یا زرد و با در نظر گرفتن رنگ محیط علامتگذاري شوند. ابعاد این علامتگذاري باید با مقیاس واقعی موانع و مکانهاي داراي خطر متناسب باشد.

2-11-8-2- نوارها باید طوري قرار بگیرند که فاصلهاي ایمن بین وسیله نقلیه و ابزارهاي لازم را معلوم کند و محل عبور عابرین را از سواره رو تفکیک کند.

2-11-8-3- در جوار کارگاههاي ساختمانی، راههاي دائمی و محلهاي مسکونی حتیالامکان باید توسط علائم مشابه بند فوق علامتگذاري گردند، مگر در صورتیکه حفاظ مناسب و پیاده رو داشته باشند.

2-11-8-4- در اطراف گودالهاي با خطر سقوط، نصب دستگاههاي علامتدهنده چشمکزن نیز توصیه میشود. این دستگاهها باید در زمان خطر احتمالی مجهز به لامپهاي اضافه بوده و تحت مراقبت خاص باشند.

2-12- تاسیسات برق موقت (دوران ساخت)

2-12-1- مشخصات عمومی

2-12-1-1- تمام تجـهیزات الکتریـکی مورد استفاده درکـارگاه باید الزامات ضابطه 110 سازمان برنامه و بودجه را رعایت نمایند.

2-12-1-2- تجهیزاتی که براي قطع جریان الکتریکی مدار بهکار میروند، باید با ولتاژ و جریان نامی آن مطابقت داشته باشند.

2-12-1-3- نصب، تنظیم، آزمایش، نگهداري و تعمیرات تمام تجهیزات الکتریکی در کارگاه فقط باید توسط افراد صاحب صلاحیت انجام شود.

2-12-1-4- در زمان اجراي عملیات ساختمانی باید تجهیزات الکتریکی از صدمات ناشی از شرایط فیزیکی و جوي محافظت شوند. تمام تجهیزات الکتریکی شامل شینها، ترمینالها، سیمکشیها و عایقها باید کاملاً سالم بوده و نباید با رنگ، گچ، گردوغبار، مواد پاكکننده، مواد ساینده و یا دیگر آسیب رسان مواد آلوده شوند.

2-12-1-5- قبل از بهکارگیري تمام تجهیزات الکتریکی باید از صحت عایقبندي الکتریکی قسمتهاي برقدار آنها اطمینان حاصل شود.

2-12-1-6- هیچیک از تجهیزات الکتریکی بخصوص سیمها و هاديها نباید در معرض عوامل شیمیایی خورنده ،گازها، بخارات، رطوبت، مواد قابلاشتعال و انفجار، مایعات یا عوامل دیگر آسیب رسان قرار گیرند، مگر اینکه بهطور مشخص براي کار در چنین محیطهایی طراحی و ساخته شده باشند.

2-12-1-7- تمام تابلوهاي برق، جعبه تقسیمها و تجهیزات مشابه دیگر باید داراي علایم هشدار دهنده مناسب باشند.

2-12-1-8- در محلهاي استقرار تاسیسات برق کارگاه (اعم از تابلوها و پستهاي برق کارگاه) یا در مکانهاي استفاده از تجهیزات و ابزارهاي برقی ،باید با رعایت ضوابط بند6-4-2 ، خاموشکنندههاي متناسب در دسترس باشد.

2-12-1-9- تمام هاديها، خطوط و تأسیسات برقی در محوطه و حریم کارگاه ساختمانی باید برقدار فرض شوند ،مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

2-12-1-10- موتورهايالکتریکی، وسایلی که با موتور کنترل میشوند و سیمهاي مدارهاي انشعابی موتورهاي الکتریکی باید در برابر افزایش دماي ناشی از اضافه بار موتور یا معایب مربوط به روشنشدن موتور محافظت شوند.

2-12-1-11- به دلیل امکان گرم شدن زیاد و جرقهزنی فیوزها و قطع کنندههاي مدار، نگهداري مواد قابل اشتعال و انفجار در مجاورت آنها ممنوع است.

2-12-1-12- در صورتیکه در کارگاه استفاده از وسایل سیار الکتریکی ضروري باشد، باید به تعداد کافی پریز ثابت در نقاط مناسبی که دسترسی آسان و ایمن به آنها میسر باشد، تعبیه شود. دستگاههاي الکتریکی سیار باید داراي دستههایی از جنس عایق باشند.

2-12-1-13- تمام کارگران در کار با وسایل و تجهیزات برقی باید از تجهیزات فردي مطابق بخش 2-10 استفاده نمایند.

2-12-1-14- هنگام استفاده از مترهاي فلزي در کنار تجهیزات، لوازم و سیمهاي برق، باید تدابیر لازم براي جلوگیري از برقگرفتگی بهعمل آورده شود.

2-12-1-15- در محل انبار باتريهاي مورد استفاده در سیستمهاي برق اضطراري( UPS) در کارگاه، باید علایم هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت سیگار کشیدن و روشن کردن آتش تا شعاع 8 متري از آن نصب شوند.

2-12-1-16- طراحی شبکه توزیع برق موقت دوران ساخت باید بهگونهاي باشد که احتمال برقراري اتصال کوتاه و عبور جریان اضافی وجود نداشته باشد. باید در ورودي مدار توزیع برق کارگاه، وسیله مناسبی براي قطع کامل برق تجهیزات تعبیه شود.

2-12-2- حریم شبکه برق

2-12-2-1- حریم شبکههاي برق1 به منظور ایجاد فاصلهاي ایمن براي جلوگیري از اثرات میدان الکترومغناطیسی خطوط انتقال و شبکههاي توزیع برق، فاصله ایمن از نظر برق گرفتگی و احتراز از خطرات، خسارات، صدمات احتمالی به افراد، باید رعایت شود.

2-12-2-2- حریم خطوط هوایی و زمینی و پستهاي برق واقع در مجاورت کارگاه، در تمام مراحل عملیات ساختمانی و کار با ماشین آلات (بهویژه در مراحل تخریب و گودبرداري، عملیات کار در ارتفاع اعم از نصب و برچیدن داربست، نصب سیلوهاي سیمان، استفاه از پمپ بتن، جابجایی آرماتورها و قالبهاي بتنی فلزي، استفاده از سکوهاي متحرك، جانمایی جرثقیلهاي برجی و شعاع گردش آن، عملیات باربرداري با جرثقیلهایی متحرك و برجی، تخلیه و بارگیري کامیونهاي حمل مصالح و مانند آن) باید مورد توجه قرار گرفته و تمام تدابیر حفاظتی و پیشبینیهاي لازم براي پیشگیري از بروز حادثه برقگرفتگی بهعمل آورده شود.

2-12-2-3- در صورت لزوم به انجام اقدامات احتیاطی از قبیل قطع جریان، تغییر موقت یا دائم مسیر، حفاظت و ایزوله کردن خطوط برق (با لولههاي پلی اتیلن یا شیلنگهاي لاستیکی و نظایر آن)، باید تمام این اقدامات توسط مراجع –صاحب صلاحیت انجام شود. به همین منظور پیمانکار مکلف است تا با نامهنگاري و پیگیري از مرجع صاحب صلاحیت در محل پروژه، از ایمن بودن شرایط انجام کار اطمینان حاصل نماید.

1- مبناي فواصل حریم، آخرین مقررات ابلاغ شده توسط مرجع صاحب صلاحیت (وزارت نیرو) است.

2-12-2-4- در مسیر عبور برق فشار قوي، نصب علایم هشداردهنده »برق فشار قوي «الزامی است.

2-12-2-5- فواصل حریم

الف- حریم زمینی( a): حریم زمینی باید مطابق جدول 2-17 و شکلهاي-2 16 و 2-17 تعیین گردد.

## جدول 2-17– حریم زمینی

| 765 کیلو ولت | 400 کیلو ولت | 230 کیلو ولت | 132 کیلو ولت | 63 کیلو ولت | 33 کیلو ولت | 1000 ولت تا 20 کیلو ولت | کمتر از 1000 ولت | ردیف ولتاژ ولتاژ حریم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 متر | 14 متر | 9/11 متر | 9 متر | 8 متر | 5/3 متر | 1/2 متر | 3/1 متر | حریمزمینی (a) |

- حریم هوایی (b,c): حریم هوایی شامل دو حریم افقی و عمودي در اطراف هادي در هوا بوده که فواصل آن عبارتند از:

  - حریم افقی( c): فاصله افقی در هوا از طرفین هادي که در شکلهاي-2 16 و 2-17 و جدول 2-18 آمده است.

  - حریم عمودي( b): فاصله عمودي در هوا از طرفین هادي که در شکلهاي-2 16 و 2-17 و جدول 2-18 آمده است .

## جدول 2-18- حریم هوایی

| 765 کیلو ولت | 400 کیلو ولت | 230 کیلو ولت | 132 کیلو ولت | 63 کیلو ولت | 33 کیلو ولت | 1000 ولت تا 20 کیلو ولت | کمتر از 1000 ولت | ردیف ولتاژ ولتاژ حریم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 متر | 9 متر | 5/6 متر | 5/4 متر | 3 متر | - | - | - | حریم افقی (c) |
| 15 متر | 10 متر | 8 متر | 7 متر | 6 متر | - | - | - | حریمعمودي (b) |

تبصره: مقادیر حریم افقی( c) و عمودي( b) تا ولتاژ33  کیلو ولت در جدول توسط وزارت نیرو بهصورت موردي تعیین و اعلام می شود.

2-12-2-6- هرگونه احداث بنا و ایجاد تاسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن، تاسیسات دامداري، باغ و یا درختکاري در مسیر حریم زمینی( a) و هوایی (b,c) خطوط توزیع و انتقال نیروي برق (شکلهاي-2 16 و-2 17) ممنوع است .

حدفاصل دو نوار طرفین خط هوایی (a)، جزو حریم زمینی است (شکلهاي-2 19 و-2 20)

2-12-2-7- فاصله خطوط هوایی و کابلهاي زمینی در شبکههاي توزیع برق شهري، همچنین خطوط تلفن و مخابرات، خطوط و شبکه لولههاي آب، گاز و سوخت رسانی، راه آهن و غیره، باید تابع ضوابط و دستورالعملهاي سازمانهاي مربوط باشد.

2-12-2-8- حداقل فاصله تیر و یا دکل خط هوایی براي برق فشار ضعیف از خطوط شبکه گاز طبیعی در مسیرهاي موازي و یا متقاطع باید برابر 1 متر و براي برق فشار متوسط با ولتاژ 20 کیلو ولت برابر 2 متر باشد.

شکل 2-19- خط هوایی فشار متوسط( 11، 20 و 33 کیلو ولت)

شکل 2-20- خط هوایی فشار قوي( 63 کیلو ولت و بالاتر)

2-12-3- اتصال زمین

2-12-3-1- تمام پوششها و زره کابلهاي برق، لولهها، بستها، حفاظها، بدنه سایر قسمتهاي فلزي وسایل ،تجهیزات و ماشینآلات برقی که مستقیماماً تحت فشار برق نیستند، باید بهمنظور جلوگیري از بروز خطرات احتمالی، اتصال زمین موثري داشته باشند. سیمهاي اتصال زمین باید داراي ضخامت کافی و در نتیجه مقاومت کم باشند تا جریان برق احتمالی را که بر اثر از بین رفتن یا خراب شدن روکش عایق سیمهاي داخلی دستگاه و ایجاد اتصال بدنه بهوجود میآید ،بهخوبی به زمین هدایت نمایند. ضمناً در نقاطی که احتمال آسیب دیدن سیمهاي اتصال زمین وجود دارد، باید آنها را با وسایل و پوششهاي مطمئن حفاظت نمود.

2-12-3-2- براي اطمینان از صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین در تجهیزات و ماشین آلات، اخذ تاییدیه در فواصل زمانی مشخص شده در ضوابط، از مراجع صاحب صلاحیت الزامی است.

2-12-3-3- تجهیزات سیستم اتصال به زمین نباید براي اهداف دیگر بهکار گرفته شوند، بهویژه استفاده از سیم ارت بهجاي سیم نول و برعکس تحت هر شرایطی ممنوع است.

2-12-4- جریان باقیمانده

2-12-4-1- تمام تجهیزات الکتریکی کارگاه از جمله تجهیزات سیار الکتریکی، باید به کلیدهاي جریان باقیمانده مجهز شوند. این کلیدها باید در مکان مناسبی قرار گیرند و دسترسی سریع به آنها امکانپذیر بوده و در معرض صدمات فیزیکی نباشند.

2-12-4-2- نصب کلیدهاي جریان باقیمانده باید متناسب با نوع حفاظت مورد نظر باشد .کلیدهاي جریان باقیمانده باید قبل از استفاده و پس از نصب در فواصل زمانی معین و منظم آزمایش شوند تا از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.

2-12-4-3- استفاده از کلید جریان باقیمانده بهعنوان جایگزین سیستم اتصال به زمین براي حفاظت در برابر برق گرفتگی ممنوع است و فقط بهعنوان حفاظت مضاعف میتوان از آنها استفاده نمود.

2-12-5- برقگیر (صاعقه گیر)

2-12-5-1- دودکشها و دستگاههاي تهویه و اشیاء فلزي، جرثقیلهاي برجی و ماشین آلات دیگري در کارگاه که نسبت به بدنه ساختمان مرتفعتر بوده یا پیش آمدگی دارند، باید به طریق قابل اطمینانی به سامانه برقگیر ساختمان اتصال داده شوند. فاصله ایمن چاه برقگیر با سایر چاههاي ارت موجود در کارگاه باید طبق ضوابط و بر اساس نظر شخص صاحب صلاحیت رعایت شود.

2-12-6- سیمکشی، کلیدها و پریزهاي موقت

2-12-6-1- استفاده از سیمکشیهاي موقت درکارگاههاي ساختمانی، با رعایت اصول ایمنی و صرفًاً در زمان تخریب، ساخت، تعمیرات و تغییرات مجاز است و بلافاصله پس از اتمام کار باید تمام سیمکشیهاي موقت جمعآوري شود.

2-12-6-2- براي جلوگیري از ازدیاد و پراکندگی سیمهاي آزاد متحرك (سیار)، باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محلهاي مناسب نصب شود.

2-12-6-3- سیمکشیهاي موقت باید در ارتفاع مناسبی نصب و یا به روش مطمئن دیگري استفاده شود تا از تماس تصادفی افراد و تجهیزات با آنها جلوگیري شود .سیمکشی براي استفادههاي موقت در صورت امکان باید در ارتفاع 5/2 تا 3 متري از کف انجام شود. در غیر این صورت باید سیمها طوري نصب شوند که از آسیبهاي احتمالی محفوظ بمانند. تمام سیمها و کابلهاي نصبشده در ارتفاع، سقف و دیوارها باید در فواصل مناسبی تثبیت شوند تا از آویزان شدن آنها جلوگیري شود.

2-12-6-4- تمام سیمها و کابلهاي برق اضافی از محیط کارگاه باید جمعآوري شود. سیمها و کابلهاي مورد استفاده بهویژه کابلهاي سیار، بسته به شرایط کارگاه باید از داخل کانالها، محافظها و یا لولههاي مخصوص و مناسب عبور داده شود تا در زمان کشیده شدن روي زمین یا عبور تجهیزات و وسایل، روکش آنها دچار ساییدگی، ضربه، لهیدگی ،بریدگی و معیوب شدن نشوند. باید دقت شود تا سیمها زیر بارها و تجهیزات ثابت موجود در محیط کارگاه قرار نگیرند.

2-12-6-5- سیمهاي رابط نباید در معرض صدمات ناشی از تماس با لبههاي در و پنجره و بستها قرار گیرند .سیمهاي رابط باید پیوسته و یک تکه بوده و توسط تجهیزات ایمن نظیر دوشاخه و سه شاخه به وسایل و پریزها متصل شده و احتمال کشیدگی سیم نیز وجود نداشته باشد.

2-12-6-6- براي جلوگیري از صدمه دیدن کابلها در اثر ساییده شدن به لبههاي تیز ورودي به تابلوها، جعبه تقسیمها و دستگاهها، باید از کلمپهاي لاستیکی استفاده شود.

2-12-6-7- پیچیدن سیمها به دور هم براي ایجاد اتصال الکتریکی و عایق بندي محل اتصال با نوارچسب الکتریکی ممنوع است. اتصالات سیمها به همدیگر و انشعابات از سیمها باید با استفاده از ترمینالهاي پیچی انجام شود.

2-12-6-8- انجام سیمکشی هاي موقت روکار با استفاده از سیمهاي چندلایه و نیز بستهاي میخی یا میخ معمولی اکیدا ممنوع است.

2-12-6-9- تمام قسمت لخت سیمهاي هادي برق باید به نحو ایمن عایقبندي شود.

2-12-6-10- بهکار بردن سیمهاي برق خارج از استاندارد رنگ سیمها مطابق شرح ذیل ممنوع است:

الف- رنگ سیم فاز: قرمز یا مشکی یا قهوهاي .

- رنگ سیم نول: آبی

پ- رنگ سیم اتصال به زمین: زرد سبز یا راه راه زرد و سبز.

- برگشت مدار (فاز): سفید یا خاکستري

2-12-6-11-کلیدهاي روشنایی باید بهگونهاي تعبیه و نصب شوند که شخص براي روشن کردن چراغ، در معرض تماس احتمالی با قسمتهاي برقدار قرار نگیرد. کلیدها باید در برابر تماس اشیا ،افراد و شکستن حفاظت شوند.

2-12-6-12- پریزهاي مورد استفاده در مدارهاي سیمکشی موقت باید از نوع ارتدار بوده و به سیستم اتصال به زمین مطمئن و مؤثر وصل شوند.

2-12-7- لامپهاي الکتریکی

2-12-7-1- سرپیچ لامپهاي الکتریکی باید بهگونهاي باشد که قبل از بازنمودن کامل لامپ، احتمال تماس بدن با هیچ یک از قسمتهاي برقدار وجود نداشته باشد.

2-12-7-2- استفاده از چراغهاي دستی با ولتاژ بیش از 50 ولت ممنوع است، مگر آنکه به کلیدهاي جریان باقیمانده تجهیز شوند.

2-12-7-3- استفاده از لامپهاي الکتریکی سیار صرفاصرفاً در صورتی مجاز است که تأمین روشنایی ثابت و مناسب امکان پذیر نباشد. لامپهاي الکتریکی سیار باید مجهز به دستگیره و نگهدارنده عایق مناسب باشند و در صورت استفاده از آنها در مکانهاي مرطوب و خیس، باید از نوع ضد آب باشند.

2-12-8- تابلوهاي برق موقت

2-12-8-1- تابلوهاي برق موقت باید بهوسیله محفظههایی با درپوش قفلدار مسدود گردند و پیرامون آنها روي زمین یا کف، فرش و یا سکوي عایق انجام شود.

2-12-8-2- تابلوهاي برق، جعبه تقسیمها و نظایر آن باید بهگونهاي نصب شوند که از نفوذ و تجمع آب در داخل آنها جلوگیري شود.

2-12-8-3- بدنه فلزي تابلوهاي برق باید در قفلدار داشته و مجهز به سیستم اتصال به زمین باشد و پیرامون آن کفپوش یا سکوي عایق مؤثر نصب شود.

2-12-8-4- قرار دادن هرگونه مواد و اشیا و همچنین استراحت افراد حتی بهصورت موقت در محل استقرار تابلوهاي برق و پستها ممنوع است. باید فاصله مناسب و ایمن تا پستهاي برق و تجهیزات الکتریکی رعایت شود.

158                                                                                                   18/10/1403 	مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی

فصل سوم

مستندسازي

فصل سوم: مستندسازي                                                                    18/10/1403  	  161

3-1- کلیات

3-1-1- هدف و دامنه کاربرد

هدف اصلی از مستندسازي در این ضابطه، ثبت و مستند کردن آن دسته از اطلاعات فنی و اجرایی است که منجر به تسهیل اقدامات مدیریت نگهداري و تعمیرات در دوران بهرهبرداري، بر اساس اطلاعات مستند و متقن بهدست آمده از دوران ساخت میشود .

سایر اهداف مورد انتظار از مستندسازي در این ضابطه عبارتند از:

الف- در دسترس بودن تمام نقشههاي چونساخت1، نتایج آزمایشهاي کنترل کیفی (مواد و مصالح، اجراي عملیات) ،دستور کارها و صورتجلسات کارگاهی، کاتالوگها و مشخصات فنی مواد و مصالح و تجهیزات و تاسیسات بکار رفته ،مستندات ضمانتنامههاي (گارانتی) تجهیزات و تاسیسات و بیمهنامههاي تضمین کیفیت و غیره براي رجوع به آنها در شرایط مقتضی در دوران بهرهبرداري .

    - ایجاد بستر مناسب براي دسترسی به اطلاعات و مدارك فنی مرتبط با مدیریت نگهداري و تعمیرات در دوران بهرهبرداري و افزایشکیفیت و دقت در انجام بازرسیهاي ادواري   .

پ- افزایش دقت اقدامات مرتبط با اجراي پروژههاي بهسازي و مقاومسازي و بازسازي بنا در آینده از طریق فراهم ساختن زیرساختهاي اطلاعاتی مورد نیاز براي انجام دقیقتر محاسبات و ارزیابیهاي سازهاي و غیر سازهاي .

    - دسترسی به اطلاعات و مشخصات فنی اجزایی از سازه که در زمان اجرا پوشیده شده و قابل رویت نبوده و در دسترس بهرهبردار جهت ارزیابی و مشاهده قرار ندارند.

    - فراهم نمودن بستر اطلاعاتی لازم براي بررسی دقیقتر کارشناسان مراجع فنی، حقوقی و قضایی ذيربط در مورد ادعاهاي احتمالی شاکیان دولتی و خصوصی در پروندههاي شکایت مرتبط با پروژه در مورد عیوب و نقص عملکرد سازه یا تاسیسات آن، بروز حوادث و ایراد خسارت احتمالی در حین ساخت یا دوره بهرهبرداري به مجاورین و تاسیسات عمومی (از قبیل خسارت به مجاورین در حین عملیات تخریب یا گودبرداري، آسیب به تاسیسات مدفون شهري ،آسیبهاي زیست محیطی متاثر از اجراي پروژه و مانند آنها.)

3-1-2- دامنه مسئولیت

پیمانکار مسئول ارائه این مستندات در محدوده عملیات اجرایی پیمان، و دستگاه نظارت مسئول نظارت بر انجام و تایید مستندسازي انجام شده توسط پیمانکار است. کارفرما موظف است تمام مستندات تایید شده را در سامانه اطلاعات قراردادهاي سازمان برنامه و بودجه2 درج کند.

1                                                           - As built

2- https://cdb.mporg.ir

3-1-3- تعاریف و اصطلاحات

دستور کار: اوراق اجرایی که در حین انجام کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله میشود و در برگیرنده تمام تغییرات و مواردي است که در نقشهها و مشخصات فنی پیشبینی نشده است.

صورتجلسه: مستندي است مکتوب که در ارتباط با تصمیم گیري عوامل پروژه (کارفرما، مشاور و دستگاه نظارت ،پیمانکار و سایر عوامل احتمالی در پروژه) در خصوص موضوعاتی چون وضعیت انطباق مشخصات مصالح و تجهیزات بکار رفته در اجراي پروژه و نحوه انطباق کیفیت کار اجرا شده بر اساس آزمایشهاي کنترل کیفی با استانداردها، نقشههاي فنی و مشخصات خصوصی پیمان، احجام و مقادیر اجراي عملیات، نحوه تصمیمگیري درخصوص حل مسائل و مشکلات پروژه و سایر موضوعات خاص پروژه تهیه و تنظیم و به امضاي عوامل پروژه رسیده است و براي طرفین سندیت دارد.

گزارش آزمایشگاهی: مستندات نتایج آزمایش (هاي) انجام شده بر روي مصالح و تجهیزات و کار اجرا شده بر اساس استانداردها ،نقشههاي فنی و مشخصات خصوصی پیمان.

مستندات تصویري: فیلم و عکس مربوط به وقایعنگاري از وضع موجود (قبل از شروع عملیات اجرایی مرتبط با فصول این ضابطه)، مراحل اجراي عملیات و جزئیات1 اجرایی، تجهیزات و تاسیسات مدفون یا پوشانده شده (که بعد از اجرا، امکان دسترسی به آنها نیست) .

نقشه چون ساخت: نقشههاي کامل از وضع موجود ساخت و نصب، که شامل تمام تغییرات نسبت به نقشههاي اولیه است و به تایید مشاور و دستگاه نظارت رسیده است.

1                                                           - Detail

3-2- روش انجام

3-2-1- دستگاه نظارت باید قبل از شروع هر یک از مراحل اجرایی مطابق فصول این ضابطه، بر اساس الگوي ارائه شده در این بخش، دستورکار و شرح وظایف پیمانکار در تدوین و ارائه مستندات فنی را به او به صورت کتبی ابلاغ و ضمن نظارت برکیفیت و کمیت مستندسازي فنی پیمانکار در طول اجراي پروژه، در پایان اقدامات اجرایی هر یک از فصول ضابطه، درستی انجام مستندسازي را تایید کند .

3-2-2- پیمانکار موظف است آن دسته از مواردي که در فهرست اولیه وجود ندارد و در طی عملیات اجرایی، ثبت و مستند کردن آن بر اساس اهداف مستندسازي به تشخیص دستگاه نظارت ضروري است را نیز به فهرست اولیه اضافه کند .

تحویل مستندات توسط پیمانکار، بر مبناي فهرست نهایی اصلاح شده الزامی است.

3-2-3- پیمانکار باید همزمان با شروع عملیات اجرایی پروژه، براي دسترسی سریع و بازیابی دقیق مستندات ،دستورالعمل شماره گذاري (کد گذاري) مستندات را تهیه کرده و تاییدیه دستگاه نظارت را اخذ کند .

3-2-4- پیمانکار باید همزمان با پیشرفت عملیات اجرایی، مستندات را تهیه و تدوین و در پایان عملیات اجرایی هر یک از فصول ضابطه، به رویت دستگاه نظارت رسانده و تاییدیه صحت و کفایت مستندات را از دستگاه نظارت اخذ کند و تا زمان تحویل به نماینده کارفرما در پایان پروژه، به نحو مناسبی ذخیره1 و نگهداري نماید. دستگاه نظارت موظف است گزارش اقدامات فوق را به نماینده کارفرما به صورت کتبی ارایه کند.

3-2-5- مستندات باید به تفکیک فصول ضابطه دستهبندي شوند و همراه با فهرست دقیق مندرجات و با قابلیت ارجاع و ردیابی (درج شماره (کد) اختصاص یافته) مطابق بند 3-2-3 و بر اساس فرمت مندرج در جدول 3-1 تحویل نماینده کارفرما شوند.

3-2-6- پیمانکار موظف است همزمان با شروع فرایند تحویل موقت، مستندات را تحویل نماینده کارفرما داده و در صورت وجود نقص در مستندات، موظف است در بازه زمانی مورد توافق با نماینده کارفرما ،نواقص را برطرف کرده و مستندات را تحویل دهد. تایید صورت وضعیت قطعی پیمانکار، منوط به تحویل مستندات این بخش و تایید نماینده کارفرما مبنی بر صحت و کفایت مستندات است.

3-2-7- تمام مستندهاي تصویري تهیه شده (اعم ازعکسها، فیلمها و ...) باید تمام اشیا و جزئیات لازم را پوشش دهند .

شاخصها و استاندارد کمی و کیفی مستندهاي تصویري و جزئیات مربوط، شامل مواردي مانند وضوح  تصاویر، زوایاي صحیح عکسبرداري و فیلمبرداري براي نمایش کامل جزئیات تصاویر، محدودیتهاي مربوط به حجم فایلهاي تصاویر، نحوه ذخیره مستندات در بانک اطلاعاتی و سایر موارد نظیر آن بر اساس دستورالعملها و ضوابط ابلاغی سازمان برنامه و بودجه (از جمله پایگاه اطلاعات قراردادها و نظایر آن) تعیین میشود. مشاور و دستگاه نظارت, مسئولیت تایید شاخصها و استانداردهاي تصاویر و نظارت بر حسن انجام مستندسازي تصویري توسط پیمانکار را مطابق بند 3-2-4 بر عهده دارند.

1                                                           - Archive

3-3- ساختار ارائه مستندات

مستندات تهیه شده توسط پیمانکار باید در ساختارهاي زیر ارایه شود.

3-3-1- نقشههاي چونساخت سازه، معماري، تاسیسات برقی و مکانیکی و سایر موارد به تناسب فصول این ضابطه با تایید دستگاه نظارت همراه با فهرست کامل نقشهها.

3-3-2- دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت .

3-3-3- صورتجلسات (انطباق مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده توسط پیمانکار با استانداردهاي بیان شده در شرح فصول این ضابطه و صورتجلسات تایید کنترل کیفیت عملیات اجرا شده.)

3-3-4- گزارشهاي نتایج انواع آزمایشهاي تعیین و تایید مشخصات فنی و کنترل کیفی مصالح .

3-3-5- مستندات تصویري (فیلم و عکس مربوط به وقایعنگاري) از وضع موجود، از مراحل اجراي عملیات، از تجهیزات و تاسیسات مدفون یا پوشانده شده که بعد از اجرا، امکان دسترسی به آنها نیست .

3-3-6- کاتالوگها و مشخصات فنی دستگاهها و تجهیزات بهویژه اطلاعاتی که مورد نیاز برنامههاي مدیریت نگهداري

و تعمیرات در زمان بهرهبرداري است که لازم است در زمان تحویل قطعی به کارفرما (بهره بردار) ارائه شود (جدول 1-3).

## جدول 3-1- قالبهاي ارایه مستندات

| توضیحات | آرایه لازم براي ارایه | نوع مستندات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PDF و DWG | نقشههاي چونساخت | 1 |
|  | PDF | دستورکارها | 2 |
|  | PDF | صورتجلسات | 3 |
|  | PDF | گزارشهاي ازمایشگاهی | 4 |
|  | PDF | گزارشهاي نظارتی | 5 |
|  | JPEG/ MP4 | مستندات تصویري (عکسها و فیلم هاي اجرایی مربوط به وقایعنگاري پروژه) | 6 |
| در صورت وجود | PBX/ SHP | اطلاعات مکانی GIS | 7 |
| در صورت وجود | RTB / IFC | مدل سازي اطلاعات ساختمان BIM | 8 |

3-4- الگوي مستندسازي پروژه

الگوي مستندسازي پروژه (تهیه و تحویل مستندات) به شرح ادامه (و نه الزاما محدود به آن) خواهد بود.

3-4-1- فصل دوم- سلامت، ایمنی و محیط زیست

3-4-1-1- مستندات و گزارشهاي ارزیابی ریسک و تهیهHSE  پلان (اعم از نسخه اولیه و سایر نسخ بروز رسانی شده در طول پروژه مطابق بند 2-2-1).

3-4-1-2- گزارش حوادث به وقوع پیوسته در طول زمان اجراي پروژه مطابق الگوي وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی.

3-4-1-3- فهرست تجهیزات حفاظتی و دسترسی مورد استفاده در پروژه همراه با مستندات تصویري.

3-4-1-4- مستندات تصویري نحوه و مراحل مختلف پیاده سازي الزامات HSE در پروژه.

3-4-2- فصل چهارم- تخریب

3-4-2-1- مستندات گزارش سایت (بند 3-1-1-2-4).

3-4-2-2- مستندات تصویري از وضعیت پیش از آغاز عملیات تخریب .

3-4-2-3- صورتجلسات، مجوزها و سایرمستندات اعم از: مکاتبات پیمانکار با شهرداري و دستگاههاي ذيربط

(ادارات برق، آب و فاضلاب، گاز و غیره)، پلان، کروکی و شرح عملیات ایمن سازي و جابجایی تاسیسات زیرزمینی شهري که با عملیات تخریب تداخل داشته و امکان آسیب وجود داشته است  .

3-4-2-4- مستندات تاییدیه نهادهاي ذيربط در زمینه صدور مجوز محل تخلیه ضایعات و پســماندها.

3-4-2-5- مستندات تاییدیه نهادهاي ذيربط در زمینه صدور مجوز حمل ایمن و محل تخلیه مجاز ضایعات و پســماندهاي ویژه از قبیل مواد رادیواکتیو، آزبست، مواد سمی یا مواد آلودهکننده سمی، شیمیایی یا بیولوژیکی و مانند آن.

3-4-2-6- مستندات تصویري در زمینه وجود اجزاي مشترك سازه در دست تخریب با سازههاي همجوار (ازقبیل دیوار و سقفهاي مشترك)  .

3-4-3- فصل پنجم- ژئوتکنیک

3-4-3-1- صورتجلسه کروکی محل اجراي عملیات خاکبرداري قبل از شروع عملیات (با امضاي نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما).

3-4-3-2- نقشههاي چونساخت ،مشخصات فنی ،دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت و مستندات تصویري و تاییدیههاي آزمایشگاهی (کنترل کیفی) در زمینه پیکنیها و گودبرداريها .

3-4-3-3- صورتجلسات تمهیدات ویژه بهعمل آمده در برخورد با عوارض زیرسطحی مانند لولههاي تاسیسات شهري، آثار باستانی و مانند آن .

3-4-3-4- دستورکار پرکردن فضاهاي خالی اعم از قنوات، چاههاي فاضلاب قدیمی و مانند آن به انضمام کروکیمحلهاي قرارگیري این عوارض.

3-4-3-5- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت و مستندات تصویري در زمینه خاکریزيها (مصالح، حداکثر ضخامت خاکریزي، رطوبت بهینه، روش اجرا، درصد تراکم و تاییدیههاي آزمایشگاهی کنترل کیفی.)

3-4-3-6- نقشههاي چونساخت ،مشخصات فنی ،دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت و مستندات تصویري در زمینه روشهاي پایدارسازي گود و احداث سازه نگهبان.

3-4-3-7- شناسنامه چالها در صورت استفاده از روش میخگذاري( مهار فعال و غیرفعال (نیلینگ)) شامل شماره چال، موقعیت تراز و کیلومتراژ چال، طول حفاري، قطر چال، زاویه حفاري، موقعیت برخورد به حفرههاي بالقوه، وضعیت آب در چال (در صورت وجود)، تاریخ حفاري و نام حفار  .

3-4-3-8-  مستندات تصویري از مراحل مختلف انجام عملیات پایدارسازي گود به ویژه در مواقع برخورد با عوارض و تاسیسات زیرسطحی، چاههاي جذبی ،قنوات و حفرات و مانند آنها.

3-4-3-9- مستندات در زمینه اخذ مجوز از مالکین بناهاي مجاور در صورت استفاده از روش میخگذاري مبنی بر بلامانع بودن انجام کار.

3-4-3-10- مستندات تصویري از وضعیت پی و دیوارهاي بناهاي مجاور که پس از گودبرداري قابل رویت شده است.

3-4-3-11- مستندات تصویري از وضعیت چاه و چاهکهاي حفرشده پیرامون گود جهت نصب ستونها در روشهاي مهار متقابل، روش از بالا به پایین، ستون برلنی.

3-4-3-12- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت و مستندات تصویري در زمینه روشهاي مورد استفاده در بهسازي خاك (مصالح، مواد افزودنی شیمیایی (آهک، قیر، سیمان ،خاکستر بادي و غیره)، رطوبت بهینه، روش اجرا، درصد تراکم و تاییدیههاي آزمایشگاهی کنترل کیفی.)

3-4-3-13- صورتجلسه نتیجه بررسی و شناسایی عوارض و شریانهاي زیرسطحی از طریق سونداژ یا استعلام از سازمانهاي ذيربط قبل از آغاز عملیات حفاري چال و تزریق دوغاب.

3-4-3-14- نقشههاي چونساخت ،مشخصات فنی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت و مستندات تصویري و تاییدیههاي آزمایشگاهی (کنترل کیفی) در زمینه روشهاي مورد استفاده در زهکشی و آببندي (مصالح زهکشهاي زیرسطحی، کانالهاي زهکشی، پوشش محافظ (فیلتر زهکش)

3-4-3-15- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی، دستورکارها و و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت و مستندات تصویري و تاییدیههاي آزمایشگاهی (کنترل کیفی) در زمینه آببندي و عایقکاري بر اساس روش و مصالح بکار رفته (ژئوممبران، ژئوکامپوزیتهاي رسی ،عایقهاي درجاساز و غیره)

3-4-3-16- نقشههاي چونساخت ،مشخصات فنی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت و مستندات تصویري و تاییدیههاي آزمایشگاهی (کنترل کیفی) در مسلح سازي و بهسازي با استفاده از ژئوسنتتیکها .

3-4-3-17- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت و مستندات تصویري و تاییدیههاي آزمایشگاهی (کنترل کیفی) در روشهاي اجراشده براي ساخت دیوارهاي خاك مسلح.

3-4-4- فصل ششم- بتن و اجراي آن

3-4-4-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات فنی مصالح بتن شامل سیمان، سنگدانه، سبکدانه، آب و یخ، مواد افزودنی شیمیایی، مواد افزودنی پودري معدنی، رنگدانه، الیاف، میلگرد و فولادهاي مسلح کننده، با استانداردهاي مندرج در فصل.6

3-4-4-2- مستندات و مشخصات فنی طرح نهایی مخلوط بتن (و انواع بتن تولید شده اعم از پاششی، خودتراکم ،نمایان، کم سیمان و بتن هاي با چگالیهاي مختلف) به همراه صورتجلسات نشان دهنده محلهاي استفاده هر یک از انواع طرح مخلوط بتن در پروژه .

3-4-4-3- نقشههاي چونساخت ،مشخصات فنی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در موضوعات قالببندي، آرماتورگذاري، توزیع و پخش بتن، عملآوري و پروراندن بتن، اجراي سقفهاي بتنی و درزهاي ساختمانی پروژه.

3-4-4-4- مستندات اطلاعات کنترل کیفیت و پذیرش انواع بتن مطابق بند 6-3-7.

3-4-4-5- دستورکارها و صورتجلسات تعمیرات حین اجرا مطابق بند 6-3-8.

3-4-4-6- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در زمینه بتن پیشتنیده مورد استفاده در پروژه و مستندات کنترلکیفیت منطبق بر بند 6-3-9-7.

3-4-5- فصل هفتم- فولاد و اجراي سازههاي فولادي

3-4-5-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات فنی اجزاي فولادي بهکار رفته در سازه فولادي (قطعات فولادي، مصالح مصرفی براي جوشکاري با قوس الکتریکی، پیچ و مهره، میلمهار، گل میخهاي برشی ،مصالح پوشش محافظتی) با استانداردهاي مندرج در فصل 7 به ویژه بند2-1-2-2-7 .

3-4-5-2- نقشههاي چونساخت (وضع موجود ساخت و نصب)، مشخصات فنی خصوصی ،دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت شامل؛ ابعاد اعضا، اجزا و اتصالات سازهاي و موقعیت آنها، نوع و اندازه جوشها با علائم استاندارد، نوع پیچها، نوع سوراخ پیچها، ابعاد ورقهاي گوشوارهاي براي جوشهاي شیاري با نفوذ کامل، ابعاد سوراخهاي دسترسی در اتصالات گیردار تیر به ستون و ابعاد ورقهاي پشتبند در محل جوشهاي شیاري، وضعیت ورقهاي پشتبند بعد از عملیات جوشکاري ،تفکیک جوشهاي کارخانهاي از جوشهاي کارگاهی و نیز جوشهاي معمولی از جوشهاي لرزهاي بحرانی ،نوع پیچ (معمولی یا پرمقاومت) و نوع عملکرد اتصال (اتکایی غیر پیشتنیده، اتکایی پیشتنیدهو لغزش بحرانی)، حد محکم کردن منطبق با بند 7-3.

3-4-5-3- دستورالعملهاي جوشکاري (WPS) و دستورالعمل جوشکاري گلمیخها که به تایید دستگاه نظارت رسیده است.

3-4-5-4- مستندات و صورتجلسات و نتایج آزمایش جوشها مطابق بند 7-5-4 و آزمایش جوش گل میخها مطابق بند 7-5-5.

3-4-5-5- مستندات و صورتجلسات گواهی پایان کار مطابق بند 7-8-8.

3-4-5-6- صورتجلسات تایید موقعیت و تراز تمام پیها و میلمهارهاي اجرا (نقشهبرداري انجامشده بهمنظور بررسی موقعیت تکیهگاههاي پی باید ثبت و بهعنوان مستندات پروژه ارائه شود.)

3-4-5-7- دستورکار و دستورالعمل اجرایی انجام تدابیر حفاظتی (و مشخصات فنی انواع پوششهاي حفاظتی) مورد استفاده در پروژه که به تایید دستگاه نظارت رسیده است.

3-4-6- فصل هشتم- عملیات بنایی

3-4-6-1- عملیات بنایی

3-4-6-1-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات فنی مصالح، اجزا و فرآوردههاي مورد استفاده در عملیات بنایی

(ملات، آجر، بلوك سیمانی، سنگ، سرامیک و غیره) با استانداردهاي مندرج در بند 8-1.

3-4-6-1-2- نقشههاي چونساخت ،مشخصات فنی، روش و جزئیات اجرایی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در عملیات بنایی اجرا شده (شالوده و کرسیچینی ،دیوارچینی و اجراي سقف)

3-4-6-1-3- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات.

3-4-6-2- جداکنندهها

3-4-6-2-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات فنی مصالح، اجزا و فرآوردههاي مورد استفاده در اجراي جداکنندهها با استانداردهاي مندرج در بند 8-2.

3-4-6-2-2- نقشههاي چونساخت (از جمله سوراخها و محلهاي لازم براي عبور لولههاي تاسیساتی ،مجراهاي تهویه و کابلهاي توکار و نظایر آنها)، مشخصات فنی، روش و جزئیات اجرایی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي هر یک از انواع دیوارهاي احداث شده در پروژه (انواع دیوارهاي آجري و بلوکی (مطابق جزئیات فنی بند 1-2-8)، انواع دیوارهاي بنایی با بلوك سفالی سیمانی و گچی (مطابق جزئیات فنی بند 2-2-8)، انواع دیوارهاي صفحهاي و پانلی (مطابق جزئیات فنی بند 3-2-8)).

3-4-6-2-3- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات اجراي جداکنندههاي بهکار رفته در پروژه.

3-4-6-3-  سقفهاي کاذب

3-4-6-3-1- نقشههاي چونساخت ،مشخصات فنی، روش و جزئیات اجرایی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي سقف (هاي) کاذب مورد استفاده در پروژه.

3-4-6-3-2- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات اجراي سقفهاي کاذب در پروژه.

3-4-6-4- کفهاي کاذب

3-4-6-4-1- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی، روش و جزئیات اجرایی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي کف (هاي) کاذب مورد استفاده در پروژه.

3-4-6-4-2- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات اجراي کف (هاي) کاذب در پروژه.

3-4-7- فصل نهم- نماي ساختمانی

3-4-7-1- نماي خارجی

3-4-7-1-1- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی و جزئیات اجرایی نماي خارجی (نحوه حفاظت در برابر عوامل جوي، تمهیدات سازهاي ،حفاظت از آتش سوزي، مقاومت در برابر سیل و ضربه و انفجار)، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در عملیات اجرایی نماي خارجی پروژه.

3-4-7-1-2- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات نماي خارجی.

3-4-7-2- نماي سنگی

3-4-7-2-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات فنی انواع سنگهاي مورد استفاده مانند: گرانیت، سنگ آهک، تراورتن، ماسهسنگ، سنگ لوح، ماربل و کوارتزیت، همچنین مصالح مورد استفاده در نماي سنگی شامل مهارهاي فلزي ،درزگیرها، درزپوشها و آبچکانها و ملات مورد استفاده با استانداردهاي مندرج در بند 9-2-2.

3-4-7-2-2- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی و جزئیات اجراي نماي سنگی (جزئیات مهار اعم از پیش ساخته، فولادي یا مهارهاي سطحی در نماي سنگی چسبانده شده، جزئیات اجراي نماي سنگی به روش مهار شده، جزئیات اجراي نماي پردهاي سنگی، جزئیات درزهاي بین قطعات یا پانلهاي سنگی، جزئیات نماي سنگی چسبانده شده بر روي ستونها، نماي پردهاي سنگی پیشساخته)، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در عملیات اجراي نماي سنگی پروژه.

3-4-7-2-3- صورتجلسات تایید انطباق اجراي نماي سنگی با نقشهها، تایید کیفیت اجرا به ویژه تایید مهار قطعاتسنگی نما.

3-4-7-2-4- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات نماي خارجی.

3-4-7-3- نماي آجري

3-4-7-3-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات فنی آجرهاي استفاده شده با استانداردهاي مندرج در بند 9-2-3-1.

3-4-7-3-2- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی و جزئیات اجراي نماي آجري(دیوار پشتیبان، مهار ،نماهاي آجري چسبانده شده)، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در عملیات اجراي نماي آجري پروژه.

3-4-7-3-3- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات نماي آجري.

3-4-7-4- نماي سیمانی

3-4-7-4-1- جزئیات اجراي نماي سیمانی، دستورکارهاي دستگاه نظارت در عملیات اجراي نماي سیمانی پروژه.

3-4-7-5- نماي سرامیک

3-4-7-5-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات فنی سرامیکهاي استفاده شده در نماي خشک با استانداردهاي مندرج در بند 9-2-5-1.

3-4-7-5-2- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی و جزئیات اجراي نماي سرامیکی( نصب خشک سرامیک سرامیک تراکوتا، سرامیک پرسلانی)، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در عملیات اجراي نماي سرامیک پروژه.

3-4-7-5-3- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات نماي سرامیکی.

3-4-7-6- نماي شیشهاي

3-4-7-6-1- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی و جزئیات اجراي نماي شیشهاي (بر اساس نوع سیستم (نصب درجا، پیش ساخته، قطعه و وادار، پانلی، پوشش ستون و تیر درگاه) ،دیوارهاي پردهاي (پانلهاي شیشهاي) نصب شده از داخل و خارج ساختمان، شیشههاي چند لایه، نماهاي شیشهاي نامتعارف) دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در عملیات اجراي نماي شیشهاي.

3-4-7-6-2- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات نماي شیشهاي.

3-4-7-7- نماي بتنی پیشساخته

3-4-7-7-1- صورتجلسات تایید انطباق مقاومت بتن مصرفی در پانلها با مشخصات فنی بند 9-2-7-1.

3-4-7-7-2- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی و جزئیات اجراي نماي بتنی پیشساخته (ضخامت، نحوه اتصال به سازه، فاصله آزاد افقی بین پانلهاي پیشساخته و قاب سازهاي و غیره) دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در عملیات اجراي نماي بتنی پیشساخته نماي شیشهاي.

3-4-7-7-3- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات نماي بتنی پیشساخته.

3-4-7-8- نماي کامپوزیت

3-4-7-8-1- صورتجلسات تایید انطباق پوشش رویه خارجی پانلهاي بتنی پیشساخته با بند 9-2-7-4 و مواد و مصالح با بند 9-2-8-1.

3-4-7-8-2- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی و جزئیات اجراي نمايکامپوزیت (بر اساس سیستم نصب؛ روش ثابت، روش آویزان، روش L ،H، روش ثابت-ریلی، روش هوك)، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در عملیات نصب نماي کامپوزیت.

3-4-7-8-3- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف نصب نماي کامپوزیت.

3-4-7-9- نماهاي خاص

3-4-7-9-1- نقشههاي چونساخت، مشخصات فنی و جزئیات اجراي نماهاي خاص (سنگی مصنوعی، سیستمهاي عایق حرارتی خارجی، بتن مسلح به الیاف کوتاه شیشه، بتن مسلح شده با شبکه الیاف TRC، تختهسیمانی و تختهسیمان الیافی، صفحات سیمان الیافی)، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي نماهاي خاص.

3-4-7-9-2- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف نصب نماهاي خاص.

3-4-8- فصل دهم- عایق کاري

3-4-8-1- رطوبتی

3-4-8-1-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات و سوابق آزمونهاي تعیین کیفیت انواع عایقهاي رطوبتی مورد استفاده در پروژه با استانداردهاي مندرج در بند 10-1-2-1 و  بند 10-1-4-1.

3-4-8-1-2- صورتجلسات تایید کیفیت اجراي عایق کاري رطوبتی در مناطق اجرا شده.

3-4-8-1-3- نقشههاي چونساخت ،جزئیات اجرایی دقیق (نهایی) و مشخصات فنی(ترازها و ابعاد مناطق عایقکاري رطوبتی، میزان شیب و قرارگیري زهکشی، وجود هرگونه لایه کنترل بخار، نحوه آماده سازي مورد نیاز سازه (عرشه بام) ،روش اتصال به عرشه بام و نوع حفاظت از سطح، الزامات مورد نیاز براي تعمیر و نگهداري آینده)، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي انواع عایقکاري رطوبتی مورد استفاده در پروژه.

3-4-8-1-4- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات اجراي انواع عایقکاري رطوبتی در پروژه.

3-4-8-2- حرارتی

3-4-8-2-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات و سوابق آزمونهاي تعیین کیفیت انواع عایقهاي رطوبتی مورد استفاده در پروژه با استانداردهاي مندرج در بند 10-2-2-1 و 10-2-4-1.

3-4-8-2-2- صورتجلسات تایید کنترل کیفی اجراي عایق کاري حرارتی در مناطق اجرا شده شامل؛ اطمینان از اجراي عایقکاري حرارتی بهصورت کامل، صحت نوع و اندازه و ضخامت عایقها، اطمینان از درزبندي همه درزها (طولی ،عرضی و انتهایی) در برابر آب، اطمینان از درزبندي عایقهاي حرارتی تمام اتصالات و دریچهها درنقاط انتهایی، اطمینان از عدم پارگی، بریدگی و یا صدمهاي که باعث بروز مشکلات در عملکرد شود، اطمینان از خیس نبودن عایقها و عدم وجود رطوبت بین عایق و بستر، عدم وجود آسیب و نقص در لایه نهایی عایق (روکش یا پوشش)، محافظت عایق حرارتی (وجود غلاف یا پوشش) براي کاربردهاي فضاي باز .

3-4-8-2-3- نقشههاي چونساخت ،جزئیات اجرایی دقیق (نهایی) و مشخصات فنی عایقکاري حرارتی( دیوار، بام

(سقف نهایی تخت)، کف) دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي انواع عایقکاري حرارتی مورد استفاده در پروژه.

3-4-8-2-4- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات اجراي انواع عایقکاري حرارتی در پروژه.

3-4-8-3- صوتی

3-4-8-3-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات و سوابق آزمونهاي تعیین کیفیت مصالح عایقکاري صوتی مورد استفاده در پروژه (سقف، دیوار و کف) با استانداردهاي مندرج در بند 10-3-2-1 و 10-3-4-1.

3-4-8-3-2- صورتجلسات تایید کنترل کیفی اجراي عایقکاري صوتی در مناطق اجرا شده .

3-4-8-3-3- نقشههاي چونساخت ،جزئیات اجرایی دقیق (نهایی) و مشخصات فنی عایقکاري صوتی (دیوار، سقف، کف)، ابعاد و محلهاي عایقکاري صوتی ،دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي انواع عایقکاري صوتی مورد استفاده در پروژه.

3-4-8-3-4- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات اجراي انواع عایقکاري صوتی در پروژه.

3-4-8-4- پرتو (در مراکز درمانی)

3-4-8-4-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات و سوابق آزمونهاي تعیین کیفیت مصالح عایقکاري پرتو مورد استفاده در پروژه با استانداردهاي مندرج در بند 10-4-2-1 و 10-4-4-1.

3-4-8-4-2- صورتجلسات تایید کنترل کیفی اجراي عایقکاري پرتو در مناطق اجرا شده.

3-4-8-4-3- نقشههاي چونساخت ،جزئیات اجرایی دقیق (نهایی) و مشخصات فنی عایقکاري پرتو (دیوار، کف ،سقف، در، پنجره و گشودگیها) ابعاد و محلهاي عایقکاري پرتو ،دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي انواع عایقکاري پرتو مورد استفاده در پروژه.

3-4-8-4-4- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات اجراي انواع عایقکاري پرتو در پروژه.

3-4-9- فصل یازدهم- پوششها

3-4-9-1- کفپوشها

3-4-9-1-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات، انتخاب مناسب کفپوش با نوع کاربري، سوابق آزمونهاي تعیین کیفیت انواع کفپوشهاي مورد استفاده در پروژه بر اساس مشخصات مندرج در بند 11-2.

3-4-9-1-2- نقشههاي چونساخت ،جزئیات اجرایی دقیق و نهایی و الزامات فنی و استانداردهاي کفپوشها

(لمینیت، تمام چوب، نساجی، انعطاف پذیر، کاشی، سرامیک، موزائیک و سنگ، آجري و بتنی، پلیمري درجا و غیره) ،دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي انواع کفپوشهاي مورد استفاده در پروژه.

3-4-9-1-3- صورتجلسات تایید کنترل کیفی اجراي کفپوشها در مناطق اجرا شده.

3-4-9-2- دیوارپوشها

3-4-9-2-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات و سوابق آزمونهاي تعیین کیفیت انواع دیوارپوشهاي مورد استفاده در پروژه بر اساس مشخصات مندرج در بند 11-3.

3-4-9-2-2- جزئیات اجرایی دقیق و نهایی و الزامات فنی انواع دیوارپوشهاي بهکاررفته (پلیمري، چوبی، نساجی ،انعطاف پذیر، کاشی، سرامیک و سنگ، سیمان الیافی، گچی، کاغذدیواري، اندودکاري گچی، سیمانی و سایر (چوب پنبهاي ،چرمی ،آلومینیومی ،فومی،کامپوزیت چوب پلاستیک و غیره))، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي انواع دیوارپوشهاي مورد استفاده در پروژه.

3-4-9-2-3- صورتجلسات تایید کنترل کیفی اجراي دیوارپوشها در مناطق اجرا شده.

3-4-9-3- پوششهاي زینتی و حفاظتی

3-4-9-3-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات و سوابق آزمونهاي تعیین کیفیت انواع دیوارپوشهاي مورد استفاده در پروژه بر اساس مشخصات مندرج در بند 9-3.

3-4-9-3-2- جزئیات اجرایی دقیق و نهایی و الزامات فنی انواع پوششهاي زینتی و حفاظتی بکاررفته (رنگها ،جلاها، لاكها، لعابها، ضدخوردگی، مقاوم در برابر حریق و غیره) ،دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي انواع پوششهاي زینتی و حفاظتی مورد استفاده در پروژه.

3-4-9-3-3- صورتجلسات تایید کنترل کیفی اجراي پوششهاي زینتی و حفاظتی در مناطق اجرا شده.

3-4-10- فصل دوازدهم- در و پنجره ساختمانی

3-4-10-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات فنی و ابعاد در و پنجرههاي مورد استفاده در پروژه بر اساس مشخصات مندرج در بند 12-4-1.

3-4-10-2- جزئیات اجرایی دقیق و نهایی اتصالات، نصب و آببندي ،دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي انواع در و پنجرههاي مورد استفاده در پروژه بر اساس نوع دیوار اجرا شده.

3-4-10-3- صورتجلسات تایید کنترل کیفی نصب انواع در و پنجرهها در مناطق اجرا شده.

3-4-11- فصل سیزدهم- محوطه سازي

3-4-11-1- صورتجلسات تایید انطباق مشخصات و سوابق آزمونهاي تعیین کیفیت مصالح مورد استفاده در انواع روسازيها (بستر روسازي، مخلوطهاي آسفالتی ،بتن مورد استفاده در روسازي ،بلوك بتنی ،بتن نفوذپذیر)، جداول بتنی ،موزائیک، سنگ طبیعی و پله با استانداردهاي مندرج در بند 13-2-1.

3-4-11-2- نقشههاي چونساخت، جزئیات اجرایی دقیق و نهایی و مشخصات فنی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت در اجراي انواع بستر روسازي، روسازي نفوذپذیر، جدولها، سطوح شیبدار، پلههاي بیرونی، زهکشی و هدایت آبهاي سطحی، فضاي سبز اجرا شده در پروژه.

3-4-11-3- موقعیت و مشخصات چاههاي قدیمی از جمله چاه فاضلاب یا آب انبارها یا قناتهاي موجود در محوطه و در صورت پر کردن آنها، صورتجلسه روش و مصالح مورد استفاده براي پر کردن چاهها یا در صورت عدم نیاز به پر کردن چاه ،صورتجلسه طوقه چینی و مسدود کردن آنها .

3-4-11-4- موقعیت و مشخصات چاههاي جذبی .

3-4-11-5- موقعیت و مشخصات تأسیسات موجود (آب، فاضلاب، برق، گاز و مخابرات) در محوطه.

3-4-11-6- نتایج آزمایش کیفی عملیات روسازي مطابق بند 13-3-4 و صورتجلسات تایید کیفیت انجام کار.

3-4-11-7- مستندات تصویري از نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات اجراي محوطه سازي در پروژه.

3-4-12- فصل چهاردهم- بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود

3-4-12-1- موارد عمومی

3-4-12-1-1- نقشههاي اولیه اجرایی طرح بهسازي مطابق بند 14-3-1 و نقشههاي چون ساخت ،جزئیات اجرایی دقیق و نهایی) و مشخصات فنی، دستورکارها و دستورالعملهاي مشاور و دستگاه نظارت مورد استفاده در عملیات بهسازي لرزهاي (اعم از بهسازي ساختمانهاي بتنی، فولادي، بنایی، پیش تنیدگی، بهسازي پی و شالوده، جداسازي لرزهاي و بهسازي اجزاي غیر سازهاي)

3-4-12-1-2- مستندات تصویري از وضع موجود و نحوه و مراحل مختلف اجراي عملیات بهسازي لرزهاي در پروژه.

3-4-12-2- ساختمان هاي بتن آرمه

3-4-12-2-1- مستندات و نتایج آزمایشهاي شناسایی تکمیلی (آزمایشهاي غیر مخرب و مخرب) مطابق بند 41-3-1.

3-4-12-2-2- مستندات آزمایشهاي کنترل کیفیت سیستم تقویتی FRP مطابق بند14 -3-7-8.

3-4-12-3- ساختمان هاي فولادي

3-4-12-3-1- مستندات شناسایی مصالح و جزئیات اجزا و اعضا مطابق بند14 -5-1-1.

3-4-12-4- ساختمان هاي بنایی

3-4-12-4-1- مستندات تعیین خواص مصالح و جزئیات سازهاي موجود مطابق آزمایشهاي بند14 -6-1.

3-4-12-5- بهسازي پی و شالوده

3-4-12-5-1- مستندات آزمایشهاي شناسایی وضعیت تراوش آب در خاك بستر شالوده و علل نشست آن مطابق بند 41-7-1-1.

3-4-12-5-2- مستندات آزمایشهاي تعیین ارتباط بین حجم گروت و سطح چگالش مطابق بند14 -7-3-1.

3-4-12-6- تجهیزات و ادوات استهلاك انرژي

3-4-12-6-1- گزارشهاي آزمایشگاهی تایید کننده الزامات میراگرهاي اصطکاکی مطابق بند 14-8-2-1.

3-4-12-6-2- گزارش هاي آزمایشهاي تایید مشخصات فنی میراگرها مطابق مشخصات فنی 14-8-6.

3-4-12-6-3- دستورالعمل بازرسیهاي دورهاي و تعمیر و نگهداري مطابق بند 14-8-9.

3-4-12-7- جدا سازي لرزهاي

3-4-12-7-1- گزارش تاییدیه هاي فنی و آزمایشهاي سامانه جداساز مطابق بند 14-9-2 و ازمایش هاي کنترل کیفیت مطابق بند 14-9-3.

3-4-12-7-2- مدارك فنی طرح سامانه جداسازي لرزهاي مطابق بند 14-9-4.

3-4-12-7-3- دستورالعمل بازدید دورهاي و تعمیر و نگهداري مطابق بند 14-9-9.

3-4-13- سایر مستندات

3-4-13-1- شماره و تاریخ آخرین ویرایش نسخه استانداردهاي استفاده شده.

3-4-13-2- کاتالوگها و دفترچههاي مشخصات فنی تجهیزات و تاسیسات بکاررفته در پروژه.

3-4-13-3- دستورالعملهاي بهره برداري و مدیریت نگهداري تجهیزات و تاسیسات.

3-4-13-4- ضمانتنامهها (گارانتی) تجهیزات و تاسیسات و بیمهنامههاي تضمین کیفیت .

3-4-13-5- گزارشهاي نظارتی ماهانه و ادواري تهیه شده توسط دستگاه نظارت.

3-5- کتیبه شناسنامه ساختمان

3-5-1- اطلاعات مندرج در کتیبه

محتواي کتیبه شناسنامه ساختمان که در این ضابطه به اختصار کتیبه نامیده میشود ،شامل مواردي است که اطلاعاتی عمومی درباره ساختمان را به عموم ارائه میکند و باید اطلاعات زیر در آن درج شود:

3-5-1-1- نام ساختمان: نامی که به صورت سمبلیک به ساختمان نسبت داده میشود (در صورت وجود.)

3-5-1-2- وزارت متبوع: وزارتخانهاي است که وظیفه مدیریت یا نظارت بر بهرهبرداري ساختمان را برعهده دارد.

3-5-1-3- سرمایهگذار: نام نهادي که هزینه کل ساخت ساختمان یا بخشی از آن را تامین کرده است. در ساختمانهایی که بخشی از هزینه آن از محل وجوه عمومی تامین شده است، باید از عبارت »وجوه عمومی« براي سرمایهگذار استفاده شود.

3-5-1-4- وقفکننده: شخصی حقیقی یا حقوقی است که در تامین زمین یا هزینههاي ساخت بهصورت وقف مشارکت داشته است.

3-5-1-5- کارفرما: شخصی حقوقی است که سفارش ساخت ساختمان را برعهده دارد و پرداخت هزینههاي ساخت را مدیریت میکند.

3-5-1-6- مدیر طرح: شخصی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیارهاي قابل واگذاري کارفرما به وي واگذار شده است .

3-5-1-7- بهرهبردار: شخصی حقوقی است که به بهرهبرداري از ساختمان میپردازد.

3-5-1-8- مشاور: شخصی حقوقی است که مسئولیت طراحی و نظارت ساختمان را بر عهده دارد. در صورتیکه مشاور طراح و مشاور ناظر، دو شخص مستقل باشند، باید این دو هویت به طور جداگانه در کتیبه درج شود.

3-5-1-9- پیمانکار: شخصی حقوقی است که ساخت ساختمان را انجام میدهد.

3-5-1-10- تاریخ شروع ساخت: تاریخ شروع پیمان، طبق شرایط عمومی پیمان است.

3-5-1-11- تاریخ بهرهبرداري: تاریخ تحویل موقت، طبق شرایط عمومی پیمان است.

3-4-1-12- کاربري: یکی از حالات استفاده از ساختمان شامل؛ آموزشی، پژوهشگاه، اداري، بهداشتی، درمانی ،پرورشگاه، آسایشگاه، عبادتگاه، مسکونی ،تجاري ،تجاري-مسکونی ،تعمیرگاه، صنعتی ،مزروعی ،گلخانه، و مانند آن میباشد که در اسناد مالکیت درج میشود.

3-5-1-13- زیربنا: متراژ کل زیربنا و تعداد طبقات که در سند ساختمان ذکر میشود.

3-5-1-14- نوع سازه: بیان کننده کلیت سیستم باربري قائم و جانبی ساختمان است و شامل انواع بتنی، فولادي، ورق سرد نورد شده1، بنایی (فقط براي ساختمانهاي با ارزش میراث فرهنگی)، ترکیب انواع یادشده و نظایر آن میباشد. در صورتی که از جداساز یا میراگر لرزهاي استفاده میشود، باید نام این زیر سیستمها نیز در کنار نوع سازه اصلی، ارائه شود.

3-5-1-15- رتبه انرژي: ردهبندي انرژي ساختمان (یا بخشی از آن) شاخصی است که حد کیفیت ساختمان از نظر مصرف انرژي را مطابق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نشان میدهد.

3-5-1-16-توضیحات خاص: حسب ضرورت، ارائه مختصر هرگونه اطلاعات ضروري در مورد ویژگیهاي ساختمان تحت این عنوان ارائه میشود.

3-5-2- محل نصب کتیبه

محل نصب کتیبه باید داخل ساختمان باشد. این کتیبه باید در محلی عمومی و در معرض مراجعهکنندگان به ساختمان قرارگیرد .مکانهایی مانند سرسرا (لابی) ورودي، فضا یا راهرو مقابل پراستفادهترین طبقه آسانسور، ابتداي راهپله اصلی در همکف یا محلهایی مشابه میتواند براي این منظور مناسب باشد. محل دقیق کتیبه باید توسط مشاور (دستگاه نظارت) تعیین شده و پس از تایید کارفرما، به پیمانکار اعلام شود.

3-5-3- ابعاد و الزامات نصب کتیبه

موارد زیر باید در نصب کتیبه رعایت شوند:

3-5-3-1- ابعاد کتیبه باید بین40×30 تا50×35 سانتیمتر و بهصورت ایستاده2 در نظر گرفته شود.

3-5-3-2- باید فاصله مناسب براي خواندن کتیبه بین 2 تا 5,2 متر در نظر گرفته شود (شکل 3-1- الف و ب.)

3-5-3-3- با توجه به فاصله و با در نظرگرفتن نوع فونت، اندازه قلم لازم براي خوانا بودن محتوا باید بین 25 تا 30 با واحد استاندارد Pt در نظر گرفته شود، به گونهايکه فاصله بالاییترین بخش حروف یک سطر تا پایینیترین بخشهاي حروف ،بین 10 تا12  میلیمتر باشد. استفاده از فونت نستعلیق، مشروط به رعایت تناسبات بصري متناظر با این فونت ،بلامانع است.

- LSF (Light Steel Frame)

- Portrait

3-5-3-4- ارتفاع پایینیترین بخش کتیبه پس از نصب، نباید از 5,1 متر کمتر و از 8,1 متر بیشتر باشد.

(شکل .)2-5-3

3-5-3-5- جنس، رنگ و طراحی کتیبه باید هماهنگی و هارمونی با معماري بناي ساختمان و یا مصالح بکار رفته در محل نصب آن داشته و به تایید مشاور (دستگاه نظارت) رسیده باشد. همچنین جنس کتیبه باید از مصالح مقاوم بوده و مطابق ضوابط مقاومسازي اجزاي غیرسازهاي، بهصورت مستحکم به بنا وصل شده باشد.

3-5-3-6-  در حاشیه پایینی کتیبه لازم است تا از راست به سمت چپ به ترتیب نشانوارههاي (لوگو یا آرم)1 نظام فنی و اجرایی کشور ( الزامی براي طرحهاي از محل وجوه عمومی و مشارکت عمومی- خصوصی)، وزارت متبوع، کارفرما ،سرمایهگذار، وقف کننده، مدیر طرح، بهرهبردار، مشاور و پیمانکار مطابق ابعاد مشخص شده در(شکل 3-3) درج شود .

3-5-3-7-  در صورت وجود اطلاعات تکمیلی نظیر نشانی وبگاه مجازي(سایت اینترنتی) ،نمایش موقعیت مکانی بنا روي نقشه، دادن دسترسی به شناسنامه فنی ملکی ،گزارشها، تصاویر و فیلمهاي تکمیلی و مانند آن، این اطلاعات را میتوان در قالب نشاننشانِ رمزینه پاسخ سریع( QR code)2 با ابعاد حداقل 8 در 8 سانتی متر در سمت چپ بالاي کتیبه، نمایش داد.

3-5-3-8-  نمونه الگویی یک کتیبه در شکل 3-4- الف و ب نمایش داده شده است.

3-5-4- مسئولیت

پیمانکار موظف است با هماهنگی مشاور (دستگاه نظارت)، همزمان با تحویل موقت پروژه، مشخصات و اطلاعات مندرج بر روي کتیبه، جنس، ابعاد و محل نصب را مطابق این بخش تهیه و پس از اخذ تایید کارفرما، آن را ساخته و در محل مشخص شده نصب نماید و از دستگاه نظارت، تایید کتبی تطبیق کیفیت کار اجرا شده با طراحی مصوب را اخذ نماید.

(الف) 	 	(ب) 	 شکل 3-1- ابعاد و الزامات نصب کتیبه- فاصله مناسب خواندن

- Logo

- QR code(Quick Response Code)

شکل 3-2- ابعاد و الزامات نصب کتیبه – ارتفاع نصب

شکل 3-3- نحوه درج نشانواره (لوگو) در حاشیه پایینی کتیبه

شکل 3-4- الف- ابعاد گذاري الگو (نمونه طراحی) یک کتیبه

شکل 3-4 – ب- الگو (نمونه اجرا شده) یک کتیبه

3-6- فهرست نگهداري و تعمیرات

محتواي فهرست نگهداري و تعمیرات، شامل مواردي عمومی براي دوره بهرهبرداري ساختمان است و باید توسط مدیریت دستگاه بهرهبردار طبق مفاد این ضابطه و سایر ضوابط ابلاغی سازمان برنامه و بودجه رعایت شود. این فهرست باید در داخل ساختمان در معرض دید عموم و ترجیحا در مجاورت کتیبه بوده و  باید عناوین جدول زیر در آن درج شود:

## جدول 3-2- فهرست نگهداري و تعمیرات

| اقدام لازم | ردیف | محل |
| --- | --- | --- |
| تمیز کردن و خشک نگه داشتن آبروها و ناودانهاي سقف | 1 | سقف |
| کنترل و تعمیر تركها و درزها | 2 |  |
| تمیز کردن مکانهاي آبگیر در آسفالت یا موزائیک پشت بام بر روي سقف، پس از بارش | 3 |  |
| در صورت مشاهده نم در سقف، بررسی توسط کارشناس ذیصلاح و رفع سریع آن | 4 |  |
| بازدید و تجدید رنگ تمام قسمتهاي چوبی در صورت لزوم | 5 | درها و پنجرهها |
| کنترل دوغابها و درزها و بازسازي آن در صورت لزوم | 6 |  |
| روغنکاري تمام لولاها و مکانیزمهاي قفل، به ویژه در فصل سرد | 7 |  |
| کنترل چفت و بستها و در صورت لزوم، تعمیر و تعویض آنها | 8 |  |
| کنترل اتصال قسمت پائین چهارچوبها، زهوار و آب چکان پشت پنجرهها | 9 |  |
| کنترل و تنظیم تابستانه و زمستانهي نوار الاستیکی یا نوار آببندي دور پنجرههاي upvc و پرکردن درزها و آببندي آنها | 10 |  |
| کنترل شکسته نبودن شیشههاي درها و پنجرهها و تسریع در تعویض شیشههاي شکسته | 11 |  |
| کنترل شیرآلات و رفع نشتی و چکه احتمالی آنها | 12 | لولهکشی |
| کنترل نشتهاي لولهکشی و تعمیر سریع آنها | 13 |  |
| در صورت مشاهده نم در دیوارها، بررسی توسط کارشناس ذیصلاح و رفع سریع آن | 14 |  |
| بازدید چاهکها و در صورت نیاز، رفع گرفتگی و تعویض و یا تعمیر آنها | 15 |  |
| کنترل صافی در ورودي آب | 16 |  |
| کنترل منبع آب و حفاظت آز آن به صورتی که دست از حفاظ ان عبور نماید و در دسترس نیز نباشد | 17 |  |
| کنترل برقکشی ساختمان و رفع هر گونه خطر احتمالی آتشسوزي | 18 | برقی |
| کنترل دسترسی ساده و سریع به کنتورها و کلیدهاي برق | 19 |  |
| بازدید سیستم فیوزها و در صورت لزوم، تعویض آنها | 20 |  |

| اقدام لازم | ردیف | محل |
| --- | --- | --- |
| دقت در آمپر فیوزها در هنگام تعویض | 21 |  |
| کنترل استحکام و شل نبودن کابلها و کنتورها | 22 |  |
| کنترل عملکرد صحیح کلیدهاي محافظ جان | 23 |  |
| کنترل پوشش کلیدها و پریزهاي فضاهاي مرطوب و باز | 24 |  |
| کنترل عملکرد صحیح کلیدهاي اتوماتیک راه پله ها و راهروها و مکانهاي ضروري | 25 |  |
| کنترل روشنایی تمام فضاها به صورتی که فضایی بدون روشنایی نداشته باشیم | 26 |  |
| کنترل پایهها، اتصالات و محکم بودن پایه آنتنها به زمین و جدانشدن اجزا در اثر وزش باد | 27 |  |
| کنترل چاه ارت و اطمینان از صحت عملکرد آن | 28 |  |
| کنترل صاعقهگیر و اتصالات آن | 29 |  |
| کنترل برقدار نبودن حوض، آبنما و تیرهاي برق و روشنایی | 30 |  |
| کنترل عدم پاشش خروجی ناودانیها و آبروها به روي دیوارهاي خارجی | 31 | دیوارهاي خارجی |
| اصلاح سنگهاي نما و حائلهاي از جابجا شده | 32 |  |
| کنترل کیفیت ملات بین آجرها و در صورت لزوم تعمیر آنها | 33 |  |
| بررسی وضعیت درزگیريها و آببنديها در اطراف پنجرهها، درها و نورگیرها و در صورت لزوم، تعمیر آنها | 34 |  |
| کنترل دریچه هواي تازه و عملکرد صحیح آن | 35 | گرمایش و سرمایش |
| کنترل روزانه سطح آب و میزان مواد سوختنی بخار سازها و دیگهاي بخار | 36 |  |
| مرتب و تمیز نگه داشتن اتاق تاسیسات حرارتی | 37 |  |
| تعویض دورهاي فیلتر روغن موتورهاي حرارتی (توصیه: به صورت ماهانه) یا هرگاه که روغنریزي وجود دارد | 38 |  |
| کالیبرهسازي سالانه ترموستاتها | 39 |  |
| بازرسی شیرهاي کنترل فشار آب | 40 |  |
| کنترل آببندي شوفاژها | 41 |  |
| کنترل عایق پیچی کانال کولرها و لولههاي آب | 42 |  |
| کنترل پایداري پایهها، برق و کابلهاي کولرها | 43 |  |
| تعویض لامپهاي سوخته | 44 | ایمنی و حفاظت |
| کنترل سنسورهاي ضد حریق و تعویض دورهاي باتري آنها (توصیه: به صورت سالانه) | 45 |  |

| اقدام لازم | ردیف | محل |
| --- | --- | --- |
| کنترل علامتدار بودن تمام شیرهاي آتشنشانی (تا در شرایط اضطراري دسترسی ساده و سریع به آنها میسر باشد) | 46 | در برابر حریق |
| اطلاع از جانمایی تمام سرویسهاي حرارتی، آبرسانی، گاز و برق | 47 |  |
| کنترل ایمنی قفلهاي درهاي روبرو ، پشتی و بام ساختمان | 48 |  |
| کنترل بخشهاي خالی ساختمان براي محافظت از دسترسی افراد غیر مجاز | 49 |  |
| کنترل تركهاي ایجاد شده در راهروها و مسیرهاي تردد و بررسی و رفع آنها با نظر کارشناسان ذیصلاح | 50 |  |
| کنترل سالانه محافظ پنجرهها و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض آنها | 51 |  |
| بازدید و کنترل کپسولهاي آتشنشانی در ادوار شش ماهه | 52 |  |
| بررسی پلهها و خروجیهاي اضطراري و در صورت لزوم تعمیر آنها | 53 |  |
| بررسی عدم مسدودي پلهها و خروجیهاي اضطراري به صورت مستمر | 54 |  |
| کنترل نردهها و حفاظ راه پله و بالکن، از لحاظ ایستایی و استحکام (لق نباشد) | 55 |  |
| کنترل و رفع لغزندگی کف راه پلهها و فضاهاي باز (در صورت غیر مضرس بودن هرچه سریع تر نسبت به مضرس شدن یا رفع لغزش کف اقدام شود) | 56 |  |
| کنترل درهاي ضد حریق و دستگیرههاي آن از لحاظ کارآیی صحیح | 57 |  |
| کنترل کفشوي بام و بالکن (عدم آب گرفتگی) | 58 | بام و بالکن |
| کنترل عدم گرفتگی و کارکرد صحیح دودکشها | 59 |  |
| کنترل لولههاي بخاري و تاسیسات روي پشت بام | 60 |  |
| کنترل خوردگی و آسیب پوشش و عایق بام و رفع آنها | 61 |  |
| کنترل سنگ درپوش جان پناه بام | 62 |  |
| سرویس و نگهداري آسانسور حداقل هر ماه یک بار (از جمله کنترل: روشنایی داخل چاه آسانسور، در بازرسی، عملکرد صحیح میکرو سوئیچ در بازرسی، فاصله وزنه تعادل تا روي بافر، عملکرد صحیح میکروسوئیچ حد پائین، بازدید پرچمها، سیمکشی داکت، دریچه فرار ،پشت بند ریلها و اتصالات، فاصله بین براکتها، فاصله کفشک وزنه تعادل، مهار سیم بکسل، بلوكهاي وزنه و مهار آن، عدم روغنکاري کنتاکت مدارات ایمنی برقی و مکانیکی) | 63 | آسانسور |
| کنترل نصب بودن آینه در کابین آسانسور و شکسته نبودن آن | 64 |  |
| کنترل فعال بودن آلارم هاي صوتی اش در مواقع گیر کردن افراد در داخل آن | 65 |  |

| اقدام لازم | ردیف | محل |
| --- | --- | --- |
| کنترل برقرار بودن سیستم تماس تلفنی با نگهبانی یا مراکز امدادي | 66 |  |
| سرویس و نگهداري دوربینهاي ساختمان حداقل هر ماه یک بار | 67 | دوربین |
| بیمه مسئولیت مدیران ساختمان | 68 | بیمه |
| بیمه آتش سوزي و زلزله | 69 |  |
| بیمه آسانسور | 70 |  |
| کنترل خرابیهاي مسیرهاي ورودي به ساختمان و تسریع در تعمیر آنها | 71 | مسیرها و معابر ساختمان |
| تسریع در برطرف کردن یخزدگی معابر ساختمان به ویژه در روي شیبراههها | 72 |  |
| کنترل سهولت تردد معلولین در معابر داخلی و خارجی ساختمان | 73 |  |

/https://atnasr.ir

Building General Technical SpecificationVolume I

General Specification, Documentation, Health and Safety Executive

[IR- Code. 55-1]

| Mohsen | Bahram ghaffari | Hafez Construction Co. |
| --- | --- | --- |
| Farzin | Kalantary | K.N.Toosi University of Technology |

Authors & Contributors Committee:

| Mohammad Shekarchizade (Chair) University of Tehran | Ph.D. of Civil Eng. |
| --- | --- |
| Mohammad Eftekhar Bonyad Maskan Co. hosein | M.Sc. of Civil Eng. |
| Soheil Jafarinejad Construction Materials Institute of University of Tehran | M.Sc. of Civil Eng. |
| Soltanali (HSE and Hassan Documentation Avid Saraye Imeni Keifiyat Co. Sections Chair) | M.Sc. of Civil Eng. |
| Katayon Nematpour Ministry of Industry, Mine and Trade | M.Sc. of Environmental Eng. |
| Amir Shahbazimenshadi Renovation and Equipping schoolsOrganization for development, massod | M.Sc. of Electrical Eng. |
| Hamid Ebrahimi Occupational Safety and Health National Examination Board in | M.Sc. of Immune Eng. |
| Hamed Sartipi Faraomran Negar Co. | M.Sc. of Civil Eng. |
| Ali Khodabandeabhari Neginshahr Ayande Co. | Ph.D. of Architectural Eng. |
| Amir Malekmohammadi Construction Materials Institute of University of Tehran Coordination and Integration Committee: | M.Sc. of Civil Eng. |
| Mohammad Shekarchi (Chair) University of Tehran | Ph.D. of Civil Eng. |
| Asghar Sead samii University of Tehran | Ph.D. of Architectural Eng. |
| Hasan Aghatabesh Ministry of Roads & Urban Development | M.Sc. of Civil Eng |
| Mohammad Eftekhar Bonyad Maskan Co. hosein | M.Sc. of Civil Eng. |
| Alireza Toutounchi Deputy of Department of Technical &Affairs Executive | M.Sc. of Civil Eng. |
| Mohammad Alizadeh Ministry of Roads & Urban Development jafar | M. Sc. of Civil Eng. |
| Javad Farid Behrad Fardis Co. | M.Sc. of Civil Eng. |
| Mohammad reza Tabib zadeh Association of Petroleum Industry Engineering & Construction Companies | M.Sc. of Civil Eng. |
| Behnaz Pourseyed Former HeadExecutive of Department of Technical & Affairs | M.Sc. of Civil Eng. |
| Mohreza ammad Siadat Expert of Department of Technical & Executive Affairs | M.Sc. of Architectural Eng. |
| Hassan Soltanali Avid Saraye Imeni Keifiyat Co. | M.Sc. of Civil Eng. |

M.Sc. of Civil Eng. Ph.D. of Civil Eng.

| Hormoz | Famili | Kooban Kav Consulting Engineers Co. | Ph.D. of Civil Eng. |
| --- | --- | --- | --- |
| Abazar | Asghari | University of Tehran | Ph.D. of Civil Eng. |
| Rasoul | Mirghaderi | University of Tehran | Ph.D. of Civil Eng. |
| Farhang | Farahbod | Building and Housing Research Center | Ph.D. of Civil Eng. |
| Nader | Khajeh ahmad attari | Building and Housing Research Center | Ph.D. of Civil Eng. |
| Sohrab | Veiseh | Building and Housing Research Center | Ph.D. of Mining Eng. |
| Mojdeh | Zargaran | Building and Housing Research Center | Ph.D. of Chemical Eng. |
| Behrouz | Kari | Building and Housing Research Center | Ph.D. of Civil Eng. |
| Alireza | Khavandi | University of Zanjan | Ph.D. of Civil Eng. |
| Abdollah | Hosseini | University of Tehran | Ph.D. of Civil Eng. |
| Seyed ali | Razavi | University of Science and Culture | Ph.D. of Civil Eng. |
| Behnam | Mehrparvar | Building and Housing Research Center | Ph.D. of Civil Eng. |

Steering committee (With the secretary of  Road, Housing & Urban Development Research

| Center): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mohammad | Shekarchi (chair) | University of Tehran |
| Mohammad hosein | Eftekhar | Bonyad Maskan Co. |
| Mohammad jafar | Alizadeh | Ministry of Roads & Urban Development |
| Alireza | Toutounchi | Plan and Budget Organization |

Steering committee (Plan and Budget Organization):

Alireza  	Toutounchi 	Deputy of  Department of Technical & Executive Affairs

Mohammad reza 	Siadat 	Expert of  Department of Technical & Executive Affairs

Sajjad 	Heidari Hasanaklou 	Expert of  Department of Technical & Executive Affairs

Abstract:

The first edition of Code 55 was published in 1974 with focus on standardizing the general technical specifications for buildings in the country. The second edition, released in 2013, also considered an adaptation to the country's climatic conditions and incorporated attention to new technologies and industrial innovations. The revision and completion of contents, particularly in the second chapter "Construction Materials," the fifth chapter "Concrete," and the inclusion of new relevant standards throughout the text, along with technical editing of the entire collection, were among the significant changes that have been made.

The current edition, compiled by the Road, Housing, and Urban Development Research Center, represents the "third revision" of Code 55. This revision is based on the significant developments in the construction industry in the recent years compared to the previous edition. Fundamental revisions have been made, with key topics including attention to principles of sustainable development, environmental protection, energy conservation, application of new technologies, and industrialized building methods. There is also a focus on considering climatic and geographical conditions in material selection, providing implementation methods with monitoring and control capabilities, prioritizing the use of local materials and domestic construction, and paying special attention to the country's seismic conditions.

Due to the extensive content, this regulation has been prepared and compiled in ten separate volumes as described below:

- Volume One: General Specification, Documentation, Health and Safety Executive

- Volume Two: Demolition, Geotechnics

- Volume Three: Concrete, Technology and Construction

- Volume Four: Steel and Implementation of Steel Structures

- Volume Five: Masonry work, Building Facade

- Volume Six: Insulation

- Volume Seven: Coatings

- Volume Eight: Doors and Windows

- Volume Nine: Landscaping

- Volume Ten: Seismic Rehabilitation of Existing Buildings

This volume (the first volume) consists of the first chapter (General Specification), the second chapter (Health, Safety, and Environment), and the third chapter (Documentation).

Users are encouraged to send their desired amendments to the secretariat of Code 55 (Code55@bhrc.ac.ir) to contribute to the enhancement of the current code. Proposed amendments will be reviewed by experts, and a revised text will be prepared if necessary. It is important to acknowledge the approximately 100 professors and experts who actively participated in compiling this edition.

Islamic Republic of Iran

Plan and Budget Organization

Building

General Technical Specification Volume I

General Specification, Documentation,  Health and Safety Executive

IR-Code 55-1

Last Version 01/08/2025

Deputy of Technical, Infrastructure and                         Road, Housing & Urban

Production                                                                       Development Research Center

Department of Technical and Executive                         Department/Office  Affairs nezamfanni.ir

2025

این ضابطه

به عنوان جلد اول مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی، به کلیات، سلامت، ایمنی و محیط زیست و مستندسازي در هنگام ساخت ساختمان میپردازد و رعایت آن طبق بخشنامه ابلاغی الزامی است.

- دستگاه نظارت موظف است تا نقشه هاي ارائه شده توسط پیمانکار براي حصار حفاظتی را با توجه به ضوابط و مقررات »آییننامه بارگذاري پلها (حفاظت از و سایل نقلیه و تامین ایمنی عابران پیاده)«،  ضابطه شماره 139 دفتر نظام فنی- اجرایی سازمان برنامه و بودجه، کنترل نموده و ا صلاحات مورد نیاز را به پیمانکار ابلاغ نماید.

- تفسیر مدت موقت و معین بودن فعالیت یا موضوع بر عهده دستگاه نظارت است.

- در محیطهاي شهري، نیاز به اخذ تاییدیه از شهرداري است. در محیطهاي غیر شهري با توجه به موقعیت محل پروژه، تعیین مرجع صاحب صلاحیت با توجه به ضوابط و دستگاه مسئول در حوزه جغرافیایی محل پروژه، بر عهده دستگاه نظارت است.

- در کارگاههاي پروژه هاي واقع در محیط هاي شهري ،نقشههاي مذکور باید به تایید شهرداري نیز برسد.

- در محیطهاي شهري، نیاز به اخذ تاییدیه از شهرداري است. در محیطهاي غیر شهري با توجه به موقعیت محل پروژه، تعیین مرجع صاحب صلاحیت با توجه به ضوابط و دستگاه مسئول در حوزه جغرافیایی محل پروژه، بر عهده دستگاه نظارت است.

- نقطه شعله زنی( Flash point): درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت، یک ماده سوختی مایع (یا در حال تبدیل به مایع) به اندازه کافی بخار شده و به محض نزدیک شدن شعله یا جرقه به آن باعث شعلهور شدن و شروع حریق می شود. با دور کردن منبع احتراق از محل، بخار فوق الذکر آتش نخواهد گرفت. موادي با نقطه شعله زنی کمتر از 8/37 درجه سانتیگراد، بسته به استانداردي که اعمال می شود قابل اشتعال و مایعاتی با نقطه شعله زنی بالاي این دما قابل احتراق تلقی می گردند.

- با توجه به استاندارد NFPA آمریکا حریق به 5 دسته ABCDK و با توجه به استاندارد اروپا و استرالیا حریق به 6 دسته ABCDEF تقسیم می شود .گروه A) ABD؛ جامدات، B؛ مایعات،D؛ فلزات قابل ا شتعال) در تمامی ا ستانداردها م شابه هم و گروه C در آمریکا شامل حریق هاي الکتریکی و برقی و در استاندارد اروپایی حریق C مربوط به گازهاي قابل اشتعال است. گروه K در استاندارد آمریکا و گروه F در استاندارد اروپا براي آتش سوزي ناشی از روغن هاي خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند. تقسیم بندي کشور ما ایران براساس استاندارد اروپایی است که مورد تایید ISO نیز می باشد.

- Full body harness تنپو شی ا ست از جنس الیاف با ترکیبات پلیمري و مقاوم که عموما از انتهاي بالاي ران تا روي سطح کتف را پو شانده و تو سط قلابهایی که به روي آن مت صل ا ست، کاربر را به سایر تجهیزات سامانه توقف سقوط و صل میکند. کاربرد ا صلی هارنس تمامتنه در درجه اول ،حفاظت از بدن کاربر در سامانه توقف سقوط است.

- Lanyard طناب یا تسمهاي است که به منظور ایجاد ارتباط بین عامل کار در ارتفاع با نقطه تکیهگاه یا لایفلاین( طناب تکیهگاه) یا سازه ثابت با کمترین ایجاد مزاحمت، مورد استفاده قرار میگیرد.

- ولتاژي است که براثر برخورد هادي فاز با زمین ایجاد میشود. این برخورد ممکن است در اثر پارگی هاديهاي فاز برق فشار ضعیف یا فشار قوي بهوجود آمده و یا اینکه در اثر از بین رفتن عایقبندي سیمها یا کابلهاي برقدار و نشت جریان برق به زمین حادث شود.

2-9-6-9- تنش گرمایی

تابش آفتاب، گرماي دستگاهها و ماشین آلات، جابجایی و پخش مواد و مصالح گرم، انجام کارهایی که مستلزم شعله و حرارت است و فعالیت بدنی مداوم در کارهاي ساختمانی ،تعادل گرمایی بدن را مختل میکند و عوارضی نظیر شوك حرارتی، خستگی، گرفتگی عضلات، ناراحتیهاي پوستی و گرمازدگی ایجاد میکند. در کارگاه ساختمانی باید با شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در بروز عوارض ناشی از گرما، راهکارهاي مناسبی براي مقابله با آنها پیدا شود. در یک برنامه پیشگیري از بیماريهاي ناشی از گرما نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

1                                                           - Heat Stress

- از جمله آییننامه جلوگیري از آلودگی آب مصوب جلسه 18/02/1373

- گتر نوعی وسیلـه حفاظت فردي است که حدفاصل فضاي خالی بین لبه شلوار تا روي کفش را میپوشـاند و بستـه به نوع فعالیـت از جـنس و انـدازههاي مخـتلف تهیه میشود.

- Ear muff: نوعی وس یله حفاظت ش نوایی اس ت که با قرارگیري در روي گوش و پوش اندن لاله آن از رس یدن امواج ص وتی بالاتر از حد مجاز به گوش جلوگیري میکند.

- Plugs: نوعی وسیله حفاظت شنوایی است که در داخل مجراي شنوایی قرار گرفته و با مسدود کردن آن از رسیدن امواج صوتی بالاتر از حدمجاز به پرده صماخ و انتقال آن به گوش داخلی جلوگیري میکند.

- ابعاد گذاري انجام شده بر روي این نمونه طراحی بر اساس یک کتیبه با ابعاد 50×35 سانتیمتر انجام شده است و در صورت استفاده از سایر ابعاد، باید تناسبات لازم بر اساس مشخصات مندرج در بندهاي 1-3-5-3 تا 3 رعایت شود.